- П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

от 22 сентября  2010 года  № 28-10

Присутствовали:

| И. о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.А. Аксенов |
| Начальник отдела по вопросам ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» | А.В. Степанов |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С.И. Бородай |
| Глава Олюторского муниципального района | В.Г. Леушкин |
| И.о. начальника управления ЖКХ и муниципальной собственности администрации Карагинского муниципального района | Н.Н. Захаров |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского муниципального района | А.А. Бекетов |
| Заместитель главы администрации Соболевского муниципального района, руководитель комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ | М.Н. Марфицина |
| Глава Алеутского муниципального района | Н.Н. Извеков |
| Руководитель комитета ЖКХ , ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть-Большерецкого муниципального района | А.В. Левченко |
| Руководитель управления экономического развития, строительства и ЖКХ администрации Усть-Камчатского муниципального района | О.А. Халепо |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |
| Заместитель главы администрации Мильковского муниципального района | В.А. Лобач |
| И.о. заместителя главы Вилючинского городского округа | Ю.Э. Гельмель |
| И.о. председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа | А.Д. Давыденко |
| Начальник управления коммунального хозяйства по Елизовскому муниципальному району | С.Н. Тюлькин |
| Заместитель руководителя Камчатского управления Ростехнадзор | В.В. Быстров |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.С. Литвинюк |
| Генеральный директор ГУП «Камчатсккоммунэнерго» | А.А. Абоимов |
| Главный инженер ГУП «Камчатсккоммунэнерго» | Л.Н. Кулешов |
| Главный инженер ОАО «Корякэнерго» | А.В. Колесников |
| И.о. технического директора ОАО «Коряктеплоэнерго» | А.С. Ковков |
| Директор филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.Б. Кондратьев |
| Начальник службы организации эксплуатационной деятельности ОАО «Камчатскэнерго» | С.Д. Назыров |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  ходе выполнения ремонтных работ к предстоящему  отопительному  периоду  2010-2011 годов и завозе топлива   на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию о проделанной работе по подготовке объектов  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и завозе топлива для прохождения отопительного периода 2010-2011 годов,  принять к сведению.

1.2. Всем главам  муниципальных районов и городских округов  Камчатского края держать на постоянном контроле выполнение планов по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры  и жилищного фонда  к ОЗП 2010-2011 годов

срок – до выполнения работ.

1.3. Главе городского округа «поселок Палана» обеспечить накопление угля на котельных на начало отопительного периода в размере 8000 тонн

срок – до 05.10.2010 года.

1.4. Администрации Карагинского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о наличии паспортов готовности на объектах теплоэнергетики находящихся на территории района

срок – до 30.09.2010 года.

1.5. Руководству ОАО «Коряктеплоэнеро» обеспечить расчистку площадки  угольного склада на пирсе в селе Усть-Хайрюзово для выгрузки с т/х «Анива» 7,5 тыс.тонн угля. Произвести вывоз шлака от котельных села Усть-Хайрюзово

срок – до 04.10.2010 года.

1.6. Админитсрации Елизовского муниципального района обеспечить взаимодействие с органами местного самоуправления городских и сельских поселений Елизовского муниципального района в части контроля по заключению управляющими компаниями и ТСЖ договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями

срок – до 05.10.2010 года.

Заместитель Министра ЖКХ

и энергетики Камчатского края                                                                  И.Э. Меметов

Протокол вел:

главный специалист отдела

энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                        В.А. Аксенов