П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 6 апреля  2012 г.  № 13 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |  |  |
| Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |  |  |
| Глава администрации Тигильского МР | С.И. Бородай |  |  |
| Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.И. Буцелова |  |  |
| Начальник отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.А. Константинова |  |  |
| Заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М. Кудзиева |  |  |
| Начальник отдела государственного энергетического надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | Д.Г. Нестеренко |  |  |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» |  | А.В. Колесников |  |
| Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» |  | Е.И. Вахраков |  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2012-2013 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Тигильского   муниципального района

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,  С.И. Бородай А.В., О.Н.Литовченко,   Ф.М. Кудзиева,

Е.И. Вахраков, А.В. Колесников)

1.1  Согласовать план мероприятий  по ремонту жилищного фонда Тигильского  муниципального района в размере –   7835,0 тыс. руб.

1.2 Согласовать план мероприятий  по ремонту объектов водопроводного хозяйства и объектов благоустройства  Тигильского  муниципального района в размере –  12939,2 тыс. руб.

1.3 Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры Тигильского муниципального района:

-  по  ОАО «Корякэнерго»  в размере   - 7841,0 тыс. руб.,

-  по  ОАО «ЮЭСК» в размере – 8793,5 тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завоз топлива на отопительный сезон 2012-2013 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко, С.И. Бородай)

Объем завозимого топлива для  предприятий ЖКХ Тигильского  района  для прохождения ОЗП  2012-2013 г.г.  планируется по предприятию ОАО «ЮЭСК» в размере – уголь 12805,0 тн,  дизельного топлива 442 тн, по предприятию  ОАО «Корякэнерго  в  размере – уголь  8591,0 тн,  дизельного  топлива 104 тн.

Заместитель  Министра ЖКХ

и энергетики Камчатского края   				                 И.Э. Меметов

Протокол вел

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско