# П Р О Т О К О Л

Селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 17 мая  2012 года  № 23- 12

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | А.В. Алексеев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.И. Слонский |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П. Б. Малюшенко |
| Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В. Г. Подмарёва |
| Глава городского округа «посёлок Палана» | М. А. Тихонов |
| Глава администрации Тигильского муниципального района | С. Н. Бородай |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Тигильского муниципального района | В.А. Соловьев |
| Заместитель главы администрации Пенжинского муниципального района | А.А. Бекетов |
| И. о. главы Олюторского муниципального района | О.Н. Свириденко |
| Заместитель главы Карагинского муниципального района | В. В. Швец |
| Заместитель главы администрации, руководитель комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ Соболевского МР | М. Н. Марфицина |
| Глава администрации Алеутского муниципального района | С. В. Арнацкая |
| Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть-Большерецкого МР | А.В. Левченко |

| Заместитель руководителя управления экономического развития, строительства и ЖКХ Усть-Камчатского МР | П. В. Сычёв |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского муниципального района по вопросам ЖКХ | О.Н. Поршнев |

| Глава администрации Быстринского муниципального района | А. В. Греков |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации Петропавловск - Камчатского городского округа | К.А. Зубарь |
| И. о. начальника управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района | Д. Б. Щипицын |
| Начальник отдела промышленного надзора и теплоэнергетики Камчатского управления «Ростехнадзор» | А. В. Панов |
| Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Е.И. Вахраков |
| И. о. директора филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | С. Д. Назыров |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» | А.В. Колесников |
| Директор ООО «КВТ» | Л.Н. Кулешов |
| Начальник управления гражданской защиты ГУ МЧС по Камчатскому краю | А. С. Литвинюк |
| Директор ГУП «Камчатсэнергоснаб» | Н. Н. Павлюк |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. По итогам защиты планов по подготовке к отопительному зимнему периоду 2012-2013 годов. Выполнение протокольных решений.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Администрации Петропавловск-Камчатского ГО:

- согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к ОЗП 2012-2013 годов  по Петропавловск-Камчатскому городскому округу с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» с учетом корректировки планов по резервным источником электроснабжения на котельных.

Филиалу «Коммунальная энергетика» представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

- подписать топливно-энергетический паспорт по Петропавловск-Камчатскому ГО и представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

2. ОАО «Камчатскэнерго представить согласованный с Администрацией Петропавловск-Камчатского ГО план ремонтных работ по сетям теплоснабжения ЦТП 511-518 в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

2. Администрации Пенжинского МР согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к ОЗП 2012-2013 годов с ОАО «ЮЭСК».

ОАО «ЮЭСК»  представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок - до  21 мая  2012 года

3. Администрации Усть-Большерецкого МР согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к ОЗП 2012-2013 годов  по Усть-Большерецкому МР с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго».

Филиалу «Коммунальная энергетика» представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

4. Администрации  Мильковского МР:

- согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к ОЗП 2012-2013 годов  по Мильковскому МР с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго».

Филиалу «Коммунальная энергетика» представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

- проработать вопрос о выполнении дополнительных объёмов работ на котельной «ДКВР» с. Мильково и котельной в с. Шаромы  на сумму 14300,0 тыс. руб.    Филиалу «Коммунальная энергетика»  План мероприятий с корректировкой объёмов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21.05.2012 года

- согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к ОЗП 2012-2013 годов с ОАО «ЮЭСК».

ОАО «ЮЭСК»  представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21.05.2012 года

5. Администрации  Елизовского МР:

- согласовать План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к ОЗП 2012-2013 годов  по Елизовскому МР с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго».

Филиалу «Коммунальная энергетика» представить согласованный план мероприятий в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

- подписать топливно-энергетический паспорт по Елизовскому МР и представить в  Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

Срок – до 21 мая 2012 года

6. Согласно приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 16 марта 2012 № 149, главам администраций муниципальных образований Камчатского края и руководителям теплоснабжающих предприятий по окончанию ОЗП 2011-2012 годов комиссионно зафиксировать остатки топлива.

Акты представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края в недельный срок.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О ходе реализации долгосрочной краевой целевой программы «Комплексное благоустройство населённых пунктов Камчатского края в 2012 году».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Главам администраций муниципальных образований Камчатского края:

- ускорить организацию проведения конкурсных процедур по оставшимся мероприятиям Программы.

Срок – до 1 июня 2012 года

- Обратить внимание на качество и полноту сведений, представляемых в отчете о ходе реализации программы.

Срок – постоянно.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.О работе органов местного самоуправления с управляющими организациями по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Главам администраций муниципальных образований и ресурсоснабжающим предприятиям Камчатского края, продолжить работу с управляющими организациями  по ликвидации задолженностей за представленные коммунальные услуги.

Министр                                                                                            А. В. Алексеев

Протокол вел:

Консультант отдела

энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики

Камчатского края                                                                                                           В. Г. Подмарёва