**ПРОТОКОЛ (ПРОЕКТ)**

Заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по цифровой

Трансформации от 13.07.2021 года

г. Петропавловск-Камчатский

|  |  |
| --- | --- |
| [Дата регистрации] | [Номер документа] |

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор Камчатского края

СОЛОДОВ В.В.

Присутствовали: 27 человек (список прилагается)

**I. Об организации работы по разработке и утверждению региональных стратегий цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы**

(Чекин Е.А.)

РЕШИЛИ:

1.1. Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края (Чекин Е.А.) совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) и руководителям цифровой трансформации (Королев П.В., Еперин В.П., Орешко Е.К., Агарков А.В., Логинов М.М., Рыжкова Я.М., Пегова С.В., Горелова Ю.О., Кудряшов М.Н., Сушенцова А.В.):

1.1.1. доработать проекты отраслевых стратегий цифровой трансформации в соответствии с замечаниямии предложениями отраслевых ФОИВ

срок – 20.07.2021;

1.1.2. направить проект стратегии цифровой трансформации Камчатского края на повторное согласование в Минэконом развития РФ и иные отраслевые ФОИВ

срок – 27.07.2021.

1.2. Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) обеспечить организацию проведения очередного заседания Совета в августе 2021 года и рассмотрение на нем вопроса утверждения стратегии цифровой трансформации Камчатского края

срок –до 20.08.2021.

**II. О результатах проведения оценки цифровой грамотности руководителей цифровой трансформации исполнительных органов государственной власти Камчатского края**

(Киселев Н.В.)

РЕШИЛИ:

2.1. Руководителям цифровой трансформации исполнительных органов государственной власти Камчатского края, определенных распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.11.2020 № 1072-Р (далее – РЦТ) в соответствии с рекомендациями в паспортах оценки личностных и профессиональных компетенций:

2.1.1. изучить рекомендуемые материалы для повышения уровня цифровых навыков

срок –01.09.2021 (доклад в адрес Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекина);

2.1.2. предоставить предложения по цифровой трансформации соответствующих ведомств

срок –01.09.2021 (доклад в адрес Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края Е.А. Чекина);

2.1.3. обеспечить заполнение анкет оценки эффективности и результативности в информационном ресурсе «База знаний руководителей цифровой трансформации»

срок – 16.07.2021 (доклад в адрес Заместителя Председателя Правительства Камчатского края Е.А. Чекина).

2.2. Аппарату Губернатора и Правительства Камчатского края (Меркулов С.В.) проработать вопрос повышения квалификации РЦТ в 2021 году в целях повышения уровня цифровой грамотности по направлениям, представленным в аналитическом срезе по результатам оценки

срок – доклад 01.10.2021.

2.3. Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края (Чекин Е.А.) совместно с Минцифры Камчатского края (Киселев Н.В.) в целях развития профессиональных компетенций РЦТ провести серию обучающих семинаров-совещаний с рассмотрением вопросов основных принципов цифровой трансформации в Камчатском крае

срок – доклад 31.12.2021.

**III. О формировании цифровых каналов связи с населением через Платформу обратной связи**

(Сафронова Ю.А.)

РЕШИЛИ:

3.1. Вице-губернатору Камчатского края (П.Е. Ясевичу) совместно с Центром управления регионом в Камчатском крае, исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае организовать на регулярной основе выявление мнения граждан посредством проведения опросов с использованием компонента общественного голосования Платформы обратной связи (далее – ПОС)

срок – постоянно.

3.2. Руководителям цифровой трансформации в исполнительных органах государственной власти Камчатского края взять под личный контроль работу соответствующих ИОГВ и их подведомственных учреждений в ПОС

срок – постоянно.

3.3. Аппарату Губернатора и Правительства Камчатского края (Меркулову С.В.) с привлечением Центра управления регионом в Камчатском крае:

3.3.1. провести выборочные проверки качества ответов, подготовленных с использованием Платформы обратной связи;

срок – 31.12.2021;

3.3.2 организовать процесс систематического анализа проблем по сообщениям граждан, повторно поступившим в обработку (эскалаций) в Платформе обратной связи.

срок – постоянно.

3.4. Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края (Каюмов В.В.), Министерству здравоохранения Камчатского края (Кузьмин А.В.), Министерству образования Камчатского края (Короткова А.Ю), Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (Питиримов А.А.), Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края (Федорова А.С.) совместно с Центром управления регионом проработать вопрос разработки алгоритмов решения проблем в форматах «текущее состояние» и «планируемое состояние» для десяти социально-значимых тематик, предусмотрев оптимизацию процессов по рассмотрению сообщений граждан за счет использования ПОС с определением перечня подкатегорий, рассмотрение по которым производится с использованием механизма ускоренного решения проблем (фаст-трек)

срок – 30.07.2021 (доклад в адрес Вице-Губернатора Камчатского края П.Е. Ясевича).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Губернатор Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | В.В. Солодов |