ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

г. Петропавловск-Камчатский

от 30 августа 2011г. № 10

Председательствовал:

| Первый вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства Камчатского края, председатель комиссии |  | - А.М. Потиевский. |
| --- | --- | --- |
| Присутствовали: Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, заместитель председателя комиссии |  | В.Н. Карпенко; |
| Министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края, заместитель председателя комиссии |  | - С.И. Хабаров; |
| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края |  | - С.М. Ковалевский; |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  | -А.В. Алексеев; |
| Заместитель Министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края |  | - В.А. Бондаренко; |
| ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому краю |  | - Г.В. Шагин; |
| Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю |  | - Ю.Е. Карташёв; |
| Руководитель Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю |  | - А.А. Матвиенко; |
| Начальник ГУ «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |  | - М.И. Ишонин. |
| Приглашённые: |  |  |
| Старший помощник прокурора Камчатского края по надзору исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодёжи |  | - А.А. Саченко; |
| Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Камчатского края |  | - В.А. Данюх; |
| Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края |  | - М.В. Волкова; |
| Заместитель начальника полиции Управления МВД России по Камчатскому краю |  | - С.М. Лукинёва; |
| Заместитель Министра финансов Камчатского края |  | - С.Г. Филатов; |
| Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю |  | - Я.Н. Господарик; |
| Министр образования и науки Камчатского края |  | - В.Л. Тюменцев; |
| Заместитель начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю по ГПС |  | - С.Н. Рубилов; |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  | - И.А. Перепелица; |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  | - Ю.Н. Зубарь; |
| Заместитель начальника отдела образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа |  | - Е.В. Шиллинг; |
| Заместитель главы администрации Елизовского муниципального район |  | - Р.С. Василевский; |
| Начальник отдела защиты Вилючинского городского округа |  | - Е.К. Петров; |
| Ведущий специалист отдела ГОЧС и безопасности Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края |  | - А.А. Сидельников. |

Главы городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае в селекторном режиме.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. О готовности образовательных учреждений в Камчатском крае к новому учебному году.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( В.Л. Тюменцев, Е.В. Шиллинг.)

1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае:

1) обеспечить устранение замечаний, выявленных в учреждениях образования в ходе проверок готовности к 2011-2012 учебному году. Информацию направить в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края (далее – Комиссия)

срок – до 1 ноября  2011 года;

2) совместно с территориальными органами внутренних дел обеспечить безопасность дорожного движения вблизи школ и на пришкольных территориях (производство ямочного ремонта, установка дорожных знаков и.т.д.)

срок – до 15 сентября 2011 года.

2. Рекомендовать главе администрации Усть-Большерецкого муниципального района (И.Л. Бондарь):

1) взять на особый контроль и организовать ежедневный мониторинг проведения работ по приведению помещений для осуществления с  01.09.2011 г. учебных занятий учащихся МОУ «Озерновская СОШ №3»;

2)  организовать представление донесений о ходе работ в Министерство образования и науки Камчатского края ежедневно до 15.00

срок – до окончания проведения работ и приёмки помещений приёмочной комиссией.

3. Рекомендовать главе администрации Соболевского муниципального района (Е.А. Названов):

1) организовать ежемесячный мониторинг проведения работ по ремонту помещений МОУ ДОД «Крутогоровский  д/с Ромашка»;

2) информацию  о ходе работ по ремонту помещений МОУ ДОД «Крутогоровский  д/с Ромашка» направлять в Министерство образования и науки Камчатского края

срок – до 25числа ежемесячно до окончания проведения работ и приёмки приёмочной комиссией.

2. Министерству образования и науки Камчатского края (В.Л. Тюменцев):

1) осуществлять ежедневный мониторинг устранений недостатков, выявленных в ходе проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Информацию направить в Комиссию

срок – по состоянию на 30.09 и 30.10. 2011 года;

2) совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю (Г.В. Шагин) спланировать проведение в течение 2011 – 2012 учебного года в общеобразовательных учреждениях Камчатского края занятий по правилам пожарной безопасности. План проведения занятий представить в Комиссию

срок – до 1 октября 2011 года.

3. Рекомендовать управлению Роспотребнадзора по Камчатскому краю (Н.И. Жданова) проводить выборочные проверки санитарного состояния в учреждениях образования. О выявленных нарушениях незамедлительно информировать Заместителя Председателя Правительства Камчатского края И.Л. Унтилову

срок – в течение 2011– 2012 учебного года.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. О подготовке муниципальных образований в Камчатском крае к отопительному периоду 2011-2012 гг.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(А.В. Алексеев)

1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае:

1) принять исчерпывающие меры по подготовке объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения муниципальных образований в Камчатском крае к работе в отопительный период 2011-2012 годов, при этом уделить особое внимание следующим направлениям:

- подготовке основного оборудования и инженерных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- своевременному выполнению работ по подготовке жилого фонда;

- подготовке учреждений социальной сферы, финансируемых из местных бюджетов

срок – до 1 ноября 2011 года;

2) обеспечить контроль проведения мероприятий по реализации согласованных планов по подготовке оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства  к работе в осенне-зимний период 2011-2012годов, созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов и определить персональную ответственность должностных лиц органов местного самоуправления, курирующих это направление

срок – ежемесячно к 15 и 25 числу (сентябрь-ноябрь) 2011 года;

3) обеспечить постоянный контроль за поставками всех видов топлива и организовать работу межведомственных районных комиссий по приёмке топлива на складах хранения (с составлением соответствующих актов)

срок – до 1 октября 2011 года;

4) обеспечить контроль деятельности организаций ЖКХ и управляющих компаний по повышению собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

5) провести проверку готовности аварийно-восстановительных бригад к ликвидации аварий на объектах ЖКХ и жизнеобеспечения населения в отопительный период

срок –  до 15 ноября 2011 года;

6) Информацию по срокам исполнения  направлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края.

2. Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края (А.В. Алексеев):

1) обеспечить работу Координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

срок – согласно плану работы штаба;

2) обеспечить контроль за выполнением ремонтных работ объектов ЖКХ и жилищного фонда муниципальных образований в отопительный период

срок –  до окончания отопительного периода 2011-2012 годов.

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского края, имеющим подведомственные государственные учреждения, обеспечить проведение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов. Информацию о ходе выполнения работ представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - ежемесячно к 25 числу (сентябрь-ноябрь) 2011 года.

4. Энерго- и теплоснабжающим предприятиям Камчатского края всех форм собственности обеспечить безаварийную работу подведомственных объектов при несении максимальных нагрузок в отопительный период 2011-2012 годов

срок –  до окончания отопительного периода 2011-2012 годов.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Об обеспечении МОУ «Тиличинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» резервным источником энергоснабжения.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.И. Хабаров.)

- КГУ «ЦОД» (А.М. Сукало) обеспечить выпуск из краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края, созданного в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 35-П «О краевом резерве  материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Камчатского края»  и передать администрации Олюторского муниципального района  дизельную электростанцию мощностью 100 кВт – 1 комплект для МОУ «Тиличинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида»

срок – до 25 октября 2011 года.

- Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края (В.И. Писаренко) осуществить передачу имущества указанного в п.1 в собственность Олюторского муниципального района установленным порядком

срок – до 25 ноября 2011 года.

- Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров):

- внести соответствующие изменения в приложение  к протоколу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края от 07.11.2009 № 7, перераспределив два комплекта ДЭС-100 (№№ 000724, 000764) возвращённые из МУЗ «Елизовская центральная районная больница»:

- один комплект ДЭС – 100 (№000724) для дальнейшего хранения на базе краевого резерва КГУ «ЦОД»;

- один комплект ДЭС – 100 (№000764) в МОУ «Тигильская специальная (коррекционная) школа интернат VIII вида»

срок – до 15 октября 2011 года;

2) обеспечить восполнение  имущества краевого резерва за счёт средств краевого  бюджета

срок – в течение 2012 года.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. РАЗНОЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Министерству специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров):

1) подготовить проект распоряжения Правительства Камчатского края об обеспечении контроля ремонтно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Камчатском крае

срок – до 5 октября 2011 года;

2) подготовить проект соглашения с администрацией Алеутского муниципального района о временном функционировании ЕДДС на базе пожарного поста КГУ «ЦОД» в п.Никольское

срок – до 5 октября 2011 года.

2. Главе администрации Карагинского муниципального района (Н.П. Ридченко) завершить формирование и организовать работу ЕДДС в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами регламентирующими функционирование ЕДДС муниципального района

срок – до 17 октября 2011 года.

| Первый вице-губернатор – первый заместитель Председателя Правительства Камчатского края, председатель комиссии |  | А.М. Потиевский |
| --- | --- | --- |