П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 21 апреля  2011 г.  № 23 - 11 защ.

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края | А.В. Алексеев |
| --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | П.Б. Малюшенко |
| Секретарь координационного штаба, консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Н.А. Белоуско |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, администрации Вилючинского городского округа | Ю.Э. Гельмель |
| Руководитель – Главный государственный инспектор Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А.И. Пархоменко |
| Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Вилючинского городского округа | А.С.Калинин |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2011-2012 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Вилючинского городского округа

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(А.В. Алексеев, И.Э. Меметов, Ю.Э. Гельмель,  О.Н.Литовченко)

1.1. Согласовать план мероприятий по подготовке жилищного фонда  Вилючинского городского округа  к отопительному периоду 2011- 2012 годов  в  размере  10181,67 тыс. руб.

1.2. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2011 – 2012годов по МУП «Городское тепловодоснабжение Вилючинского городского округа»  в размере 17792,57 тыс. руб.

1.3. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры к отопительному периоду 2011 – 2012 годов по МУП «Автодор» Вилючинского городского округа  в размере 17575 тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2011-2012 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(П.Б. Малюшенко, Ю.Э. Гельмель,  И.Э. Меметов,   О.Н.Литовченко)

Объем минимального запаса топлива на начало ОЗП 2011-2012 годов  планируется в размере  2810,0  тн. мазута.

Администрации Вилючинского городского округа представить предложения  по  погашению  задолженности МУП «Городское тепловодоснабжение Вилючинского городского округа»  перед ГУП «Камчатэнергоснаб»  за  поставленное  топливо

Срок – до 29 апреля 2011 года.

Министр                             	                                 	                        А.В. Алексеев

Протокол вел

Секретарь координационного штаба,

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              Н. А. Белоуско

Согласовано:

Заместитель Министра –

начальник отдела энергетики

и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                     И.Э. Меметов