- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  06 августа  2014 года  № 25-14

Присутствовали:

| И.о. Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.В. Тихонович |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края – начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Референт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | Г.В. Нефедов Н.А. Белоуско И.И. Буцелова |
| Начальник отдела экономики и ЖКХ администрации городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | А.В.Степанов С.И.Бородай |
| Начальник отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР | Ю.И.Сухомяс |
| Заместитель главы администрации - руководитель управления по вопросам строительства, транспорта, энергетики, ЖКХ и муниципального имущества Олюторского МР | О.Д. Карпенко |
| И.о. главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А.В.Колмаков |
| Глава администрации Алеутского МР Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства администрации Усть-Большерецкого МР | С. В. Арнацкая А.В.Левченко |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского МР | А.В.Губаревич |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О.А.Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А.В.Греков |
| Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | Н.Б. Байкова |
| Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | В.В.Каюмов С.Н. Тюлькин |
| И.о. Руководителя Государственной жилищной инспекции Камчатского края | Ф.М.Кудзиева |
| Начальник отдела по надзору за опасными производственными объектами по Камчатскому краю Дальневосточного управления «Ростехнадзор» ВрИО начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | С.П.Якунин А.С.Клименко |
| Главный инженер ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» | С.А.Кулинич Р.В.Малоземов |
| Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | С.П.Плугарь |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Заместитель директора ГУП «Камчатэнергоснаб» | А. В. Колесников А. Ф. Блащук М.П.Русанович |
| Главный инженер «Камчатэнергосервис» | С.А.Внучков |
| Главный инженер МУП «Петропавловский водоканал» | И.Р.Куцебала |
| Заместитель главного инженера по ремонтам филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | П.Д.Булов |
| Заместитель главного инженера филиала ОАО «РЭУ» «Камчатский» | Ю.А.Ломакин |
| Директор филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | Б.К.Зеленый |
| Главный специалист по техническому надзору министерства здравоохранения Камчатского края | Т.М.Борисенко |
| Министр образования и науки Камчатского края | В.И.Сивак |
| Консультант Министерства культуры Камчатского края | Ю.А.Качан |
| Референт отдела развития школ Министерства спорта и молодежной политики Камчатского края | Н.Ю.Дзенис |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов ЖКХ и энергетики  и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2014 – 2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ, энергетики и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2014-2015 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2.  Рекомендовать Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края,  руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края:

- В целях проведения мониторинга хода подготовки объектов ЖКХ  и энергетики Камчатского края к надежной и безаварийной  работе  в  осенне-зимний  период 2014-2015 годов обеспечить своевременное и  объективное предоставление информации  в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края:

- таблица №1а -  информация  о  фактическом  выполнении  ремонтных  работ /в соответствии с планом по подготовке к ОЗП 2014-2015 годов/,  до 25 числа каждого месяца;

- таблица №2 - сведения по форме 1-ЖКХ /зима/,   до 25 числа каждого месяца;

- таблица №3  - финансирование  объемов  работ по подготовке к ОЗП 2014-2015 г., до 25 числа каждого месяца;

- а также оперативные данные  по этим же  таблицам № 1а, 2, 3   к 10 числу каждого месяца.

- активизировать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, особенно жилищного фонда и социальной сферы к ОЗП 2014-2015 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения своевременного начала отопительного периода, а также с целью  обеспечения безопасной и  бесперебойной работы объектов при прохождении отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края

срок – постоянно.

1.3 Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Камчатского края взять на особый контроль подписание паспортов готовности жилых домов в   Камчатском крае

срок - до начала отопительного периода.

1.4. Рекомендовать ОАО «Корякэнергоснаб» (Коняеву А.А.)

- обеспечить обязательное участие в заседаниях координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

срок - согласно графику селекторных совещаний.

И.о. Министра                                                                                         В.В. Тихонович

Протокол вел:

Референт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                       Н.А. Белоуско