# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  29 мая  2013 года  № 24-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Главный специалист-эксперт отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О. Н. Литовченко А.Б. Бельчева П. Б. Малюшенко |
| Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства городского округа «поселок Палана» Начальник отдела ЖКХ Тигильского района | А. М. Аплехатов М. Ю. Байрак |
| И. о. главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А. А. Бекетов |
| И. о. заместителя главы администрации Олюторского МР по вопросам ЖКХ | С. Ю. Демуров |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В. В. Швец |
| Заместитель главы администрации Соболевского МР | А. В. Колмаков |
| Глава администрации Алеутского МР Заместитель главы администрации Усть - Большерецкого МР | С. В. Арнацкая К. Ю. Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И. И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О. А. Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А. В. Греков |
| Глава администрации Вилючинского ГО | Е. Л. Липаков |
| Заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского ГО Руководитель департамента управления жилищным фондом администрации Петропавловск-Камчатского ГО Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | В. И. Слонский Л. Ф. Литвинова С.Н. Тюлькин |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А. В. Панов |
| Заместитель главного инженера по ремонтам ОАО «Камчатскэнерго» | С. В. Иващенко |
| Начальник отдела по работе с бюджетами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник Петропавловского отделения сбыта филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Исполнительный директор ОАО «ЮЭСК» | Л. В. Романенкова Н. С. Курильчик Е. И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Директор филиала «коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ООО «КВТ» И. о. заместителя директора - начальник отдела поставок нефте- и угольной продукции ГУП «Камчатэнергоснаб» | А. В. Колесников А. Ф. Блащук Л. Н. Кулешов А. Б. Самойлов |
| Главный инженер- начальник технической службы ОАО «РЭУ» «Камчатский» Директор МУП «Петропавловский горводоканал» | Ю. А. Ломакин А. В. Кошкарев |
| Начальник отдела эксплуатации филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | А. Б. Новокрещинов |
| Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения Министерства здравоохранения Камчатского края | Н. Б. Жигалов |
| Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда | М. И. Пичушкин |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О завершении отопительного периода 2012-2013 г. г. и о выполнении ремонтных программ по подготовке к отопительному периоду 2012-2013 годов.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.  Главам муниципальных образований Камчатского края:

-  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края нормативные акты об окончании отопительного периода  2012-2013 годов

Срок -  по окончанию ОЗП 2012-2013 годов;

- рекомендовать  взять на контроль начало выполнения ремонтных и профилактических работ на объектах коммунального комплекса в целях подготовки и проведения безаварийного прохождения ОЗП 2013-2014 годов и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в муниципальных образованиях;

- рекомендовать  во исполнение решения Протокола селекторного совещания  в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в ОЗП и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае  от 08.05.2013 № 23-13 усилить и активизировать  на территориях муниципальных образований работу  по проведению широкомасштабного информирования граждан и специалистов управляющих компаний о принятых изменениях в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и  жилых домов

Срок – постоянно.

1.3. Рекомендовать  организациям и предприятиям жилищно-коммунального комплекса, для проведения работ по промывке и опрессовки систем теплоснабжения (теплотрассы и внутридомовые системы теплоснабжения   жилого фонда) заключить с МУП «Петропавловский горводоканал» договоры на поставку дополнительных объемов ресурса.

1.4.  Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  представить  в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края и Министерство ЖКХ  и энергетики Камчатского края  уточненную информацию о количестве и полный  поадресный список многоквартирных домов  расположенных на территории округа.

Срок  - до 07. 06. 2013.

1.5. Администрации Олюторского муниципального района представить информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края о заключении договоров на поставку топлива для населения с печным отоплением  и муниципальных нужд

Срок – до 07.06.2013.

1.6. Администрации Елизовского муниципального района представить информацию о проделанной работе по оформлению бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры в Корякском сельском поселении.

Срок – до 07.06.2013 г.;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. О реализации  Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103   « Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Муниципальным образованиям Камчатского края, ознакомиться с  Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 №103

« Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее –Правила) для организации работ по оформлению  паспортов готовности к отопительному периоду  муниципальных образований, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (жилые дома, объекты социальной сферы) в соответствии с утвержденными Правилами.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

Главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                             А. Б. Бельчева