- П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  25 февраля  2015 года  № 04-15

| Присутствовали: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | В.В. Тихонович И.И. Буцелова |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Глава городского округа «поселок Палана» Глава администрации Тигильского МР | О.Н. Литовченко М.А. Тихонов С.И. Бородай |
| Специалист отдела ЖКХ администрации Пенжинского МР Заместитель главы администрации Олюторского МР | Ю.И.Сухомяс О.Д. Карпенко |
| Заместитель главы администрации Карагинского МР | В.В.Швец |
| Глава администрации Соболевского МР | В.И. Куркин |
| И.о. главы администрации Алеутского МР Глава администрации Усть-Большерецкого МР | Т.В. Горшкова К.Ю. Деникеев |

| Руководитель управления ЖКХ, транспорта и энергетики Усть - Камчатского МР | А.В. Губаревич |
| --- | --- |
| Глава администрации Быстринского МР Первый заместитель главы администрации Мильковского МР | А.В. Греков О.А.Поршнев |
| Заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского ГО | И.Н. Ребрий |
| Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | С.Н. Тюлькин |
| Заместитель председателя комитета городского хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа | Д.В. Макаров |
| Начальник отдела энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления «Ростехнадзор» | Д.Г. Нестеренко |
| И.о. главного инженера ОАО «Камчатскэнерго» | А.И. Блинов |
| Начальник отдела по работе с населением и с исполнителями коммунальных услуг филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | Л.В. Романенкова Е.И. Вахраков |
| Технический директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ГУП «Камчатэнергоснаб» Директор ОАО «Камчатэнергосервис» | А.В.Колесников В.С. Копадзе А.В. Гаврилов В.Г. Глебов |
| Врио начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю | А.С. Клименко |
| Заместитель директора по капитальному строительству МУП «Петропавловский водоканал» | В.И. Слонский |
| Начальник отдела эксплуатации и технического обеспечения филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | В.А.Морозов |
| Заместитель главного инженера по эксплуатации электрических сетей филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» | А.А. Андреенков |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О прохождении отопительного периода 2014-2015 годов и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.  Информацию  о   прохождении отопительного периода 2014-2015 годов  и наличия топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае,  принять  к сведению.

1.2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций Камчатского края обеспечить своевременное информирование единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований в Камчатском крае о произошедших на инженерных сетях и генерирующем оборудовании коммунального комплекса технологических нарушениях и аварийных ситуациях

срок – постоянно.

1.3. Рекомендовать администрации Пенжинского муниципального района погасить имеющуюся задолженность бюджетных учреждений за потребленную электрическую энергию перед ОАО «ЮЭСК». Информацию о выполнении представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок –  до 10 марта 2015 года.

1.4. Рекомендовать администрациям Усть-Большерецкого МР и Мильковского МР погасить имеющуюся задолженность бюджетных учреждений за коммунальные услуги по электроснабжению. Информацию о выполнении представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края.

срок –  до 10 марта 2015 года.

Заместитель Министра                                                                               В.В. Тихонович

Протокол вел:

главный специалист-эксперт отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства

ЖКХ и энергетики Камчатского края                                                                                      А.И. Задорожный