РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«19» марта 2018 г. № 43**

**О внесении изменений в постановление администрации Корякского сельского поселения № 178 от 12.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Корякского сельского поселения на 2018-2022 год»»**

В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края № 88-П от 02.03.2018 г. «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Формирование городской среды в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 г. № 360-П», руководствуясь постановлением администрации Корякского сельского поселения № 20 от 12.02.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и проведения отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году», постановлением администрации Корякского сельского поселения № 146 от 18.10.2017 г. «О создании муниципальной общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», рассмотрения поступивших предложений заинтересованных лиц и проведения их комиссионной оценки, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения, утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», порядка и сроков представления, предложений граждан и организаций к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», порядка и сроков рассмотрения и оценки поступивших предложений граждан и организаций к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018 – 2022 годы», Уставом Корякского сельского поселения, протоколом заседания муниципальной общественной комиссии по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Корякского сельского поселения на 2018-2022 годы" от 05.03.2018 г.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Корякского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Корякского сельского поселения от 12.12.2017 г. № 178, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

**Глава администрации**

**Корякского сельского поселения М.Г. Зобова**

Приложение к постановлению главы администрации

Корякского сельского поселения № 43 от 19.03.2018 г.

**Изменения**

**в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Корякского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Корякского сельского поселения от 12.12.2017 г. № 178 (далее- Программа)**

1. В Программе:

* раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет  **2018 год**  Всего: 1047000 руб.  из федерального бюджета – 989633 руб.  из краевого бюджета – 52086 руб.  из местного бюджета – 5281 руб.  **2019 год**  Всего: 53888616 руб.  из федерального бюджета – 45980318 руб.  из краевого бюджета – 2420017 руб.  из местного бюджета – 5488281 руб.  **2020 год**  Всего: 36956598 руб.  из федерального бюджета – 31597891 руб.  из краевого бюджета – 16630467 руб.  из местного бюджета – 3695660 руб.  **2021 год**  Всего: 52363379 руб.  из федерального бюджета – 44770689 руб.  из краевого бюджета – 2356352 руб.  из местного бюджета – 5236338 руб.  **2022 год**  Всего: 49324452 руб.  из федерального бюджета – 42172407 руб.  из краевого бюджета – 2219600 руб.  из местного бюджета – 4932445 руб. |

* пункт 3.7 части 4 «Система организации выполнения программы и контроль за исполнением программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«3.7 Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований следующих условий:

1) обеспечение не позднее 1 ноября 2017 года проведения общественных обсуждений и утверждения (корректировки) правил благоустройства территорий муниципальных образований;

2) утверждение не позднее 31 декабря 2017 года муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также дворовых территорий, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий;

3) обеспечение уровня софинансирования расходов на реализацию мероприятий не менее 10 % от общего объема средств краевого бюджета, необходимых на реализацию мероприятий;

4) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

5) обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

6) подготовка и утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соотвествующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Корякского сельского поселения изложить в приложении № 3 к настоящему приложению.

7) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

8) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

9) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее в настоящей муниципальной программе- Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований с включением в соглашение рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

10) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством.

* Приложение № 3, 4 Программы изложить в соответсвиии с приложениями № 1,2 к настоящему постановлению;
* Адресный перечень дворовых территорий утвержденных муниципальной программой "Формирование современной городской среды в корякском сельском поселении на 2018-2022 годы", которые подлежат благоустройству в 2018 году изложить в приложении № 4 к настоящему постановлению.

Приложение N 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ**

**СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 г.г.»**

**Таблица 1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования | Площадь проезда, кВ.м. | Необходимо урн, шт. | Необходимо скамеек, шт. | необходимо светильников, шт. | Площадь дворовых территорий,  м2 | ***Ремонт дворовых проездов, руб.*** | ***Обеспечение освещения дворовых территорий, руб.*** | ***Установка скамеек, руб.*** | ***Установка урн, руб.*** | Итого, руб. | Период участия в Программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Дворовая территория по ул. Колхозная 15 | 342 | 2 | 2 | 0 | 1948 | 960664 | 0 | 45302 | 12605 | 1018571 | 2019-2022 |
| 2 | Дворовая территория по ул. Колхозная 16 | 540 | 3 | 3 | 0 | 3739 | 1516838 | 0 | 67953 | 18907 | 1603698 | 2019-2022 |
| 3 | Дворовая территория по ул. Колхозная 18 | 300 | 3 | 5 | 3 | 883,4 | 1047000 | 238906 | 113254 | 18907 | 1854198 | 2018-2022 |
| 4 | Дворовая территория по ул. Колхозная 20 | 516 | 3 | 5 | 3 | 974,3 | 1449423 | 238906 | 113254 | 18907 | 1820491 | 2019-2022 |
| 5 | Дворовая территория по ул. Колхозная 22 | 540 | 3 | 3 | 0 | 1984 | 1516838 | 0 | 67953 | 18907 | 1603698 | 2019-2022 |
| 6 | Дворовая территория по ул. Колхозная 24 | 426 | 2 | 2 | 0 | 1984,4 | 1196617 | 0 | 45302 | 12605 | 1254524 | 2019-2022 |
| 7 | Дворовая территория по ул. Колхозная 26 | благоустроено | 4 | 4 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 90604 | 25210 | 115813 | 2019-2022 |
| 8 | Дворовая территория по ул. Колхозная 27 | благоустроено | 4 | 4 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 90604 | 25210 | 115813 | 2019-2022 |
| 9 | Дворовая территория по ул. Колхозная 28 | 708 | 4 | 4 | 0 | 1478 | 1988744 | 0 | 90604 | 25210 | 2104557 | 2019-2022 |
| 10 | Дворовая территория по ул. Колхозная 30 | 756 | 2 | 2 | 0 | 1321 | 2123574 | 0 | 45302 | 12605 | 2181480 | 2019-2022 |
| 11 | Дворовая территория по ул. Вилкова 3 | 696 | 4 | 4 | 3 | 5600 | 1955036 | 238906 | 90604 | 25210 | 2309755 | 2019-2022 |
| 12 | Дворовая территория по пер. Связи 3 | 576 | 2 | 2 | 2 | 3100 | 1617961 | 159271 | 45302 | 12605 | 1835138 | 2019-2022 |
| 13 | Дворовая территория по ул. Лазо 1а | 438 | 2 | 4 | 0 | 1321 | 1230324 | 0 | 90604 | 12605 | 1333533 | 2019-2022 |
| 14 | Дворовая территория по ул. Геологов 10 | 744 | 2 | 2 | 0 | 2223 | 2089866 | 0 | 45302 | 12605 | 2147773 | 2019-2022 |
| 15 | Дворовая территория по ул. Геологов 11 | 600 | 2 | 2 | 0 | 1511,4 | 1685376 | 0 | 45302 | 12605 | 1743283 | 2019-2022 |
| 16 | Дворовая территория по ул. Геологов 1 | 450 | 2 | 2 | 0 | 1057 | 1264032 | 0 | 45302 | 12605 | 1321939 | 2019-2022 |
| 17 | Дворовая территория по ул. Геологов 2 | благоустроено | 3 | 3 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 67953 | 18907 | 86860 | 2019-2022 |
| 18 | Дворовая территория по ул. Геологов 3 | 420 | 3 | 3 | 0 | 1100 | 1179763 | 0 | 67953 | 18907 | 1266623 | 2019-2022 |
| 19 | Дворовая территория по ул. Геологов 4 | 438 | 3 | 3 | 0 | 1578,6 | 1230324 | 0 | 67953 | 18907 | 1317184 | 2019-2022 |
| 20 | Дворовая территория по ул. Геологов 5 | 420 | 3 | 3 | 3 | 2681 | 1179763 | 238906 | 67953 | 18907 | 1505529 | 2019-2022 |
| 21 | Дворовая территория по ул. Геологов 12 | 630 | 2 | 3 | 3 | 5159,4 | 1769645 | 238906 | 67953 | 12605 | 2089108 | 2019-2022 |
| 22 | Дворовая территория по ул. Геологов 17 | 480 | 2 | 2 | 0 | 2365 | 1348301 | 0 | 45302 | 12605 | 1406207 | 2019-2022 |
| 23 | Дворовая территория по ул. Геологов 18 | 708 | 6 | 6 | 0 | 5300 | 1988744 | 0 | 135905 | 37814 | 2162463 | 2019-2022 |
| 24 | Дворовая территория по ул. Геологов 19 | 654 | 2 | 4 | 2 | 6286 | 1837060 | 159271 | 90604 | 12605 | 2099539 | 2019-2022 |
| 25 | Дворовая территория по ул. Геологов 21 | 360 | 3 | 3 | 0 | 5024 | 1011226 | 0 | 67953 | 18907 | 1098085 | 2019-2022 |
| 26 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 4023,4 | 2089866 | 0 | 0 | 0 | 2089866 | 2019-2022 |
| 27 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 4 | 630 | 2 | 2 | 0 | 3673,1 | 1769645 | 0 | 45302 | 12605 | 1827551 | 2019-2022 |
| 28 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 5 | 780 | 0 | 2 | 0 | 1710,8 | 2190989 | 0 | 45302 | 0 | 2236291 | 2019-2022 |
| 29 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3192 | 1769645 | 0 | 0 | 0 | 1769645 | 2019-2022 |
| 30 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 10 | 500 | 2 | 2 | 0 | 3638 | 1404480 | 0 | 45302 | 12605 | 1462387 | 2019-2022 |
| 31 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 11 | 500 | 2 | 2 | 0 | 2909 | 1404480 | 0 | 45302 | 12605 | 1462387 | 2019-2022 |
| 32 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 12 | 480 | 2 | 2 | 0 | 3469 | 1348301 | 0 | 45302 | 12605 | 1406207 | 2019-2022 |
| 33 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 13 | 480 | 2 | 2 | 0 | 3472 | 1348301 | 0 | 45302 | 12605 | 1406207 | 2019-2022 |
| 34 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 14 | 588 | 2 | 2 | 0 | 8582 | 1651668 | 0 | 45302 | 12605 | 1709575 | 2019-2022 |
| 35 | Дворовая территория по ул. Юбилейная 15 | 516 | 2 | 2 | 2 | 2526,1 | 1449423 | 159271 | 45302 | 12605 | 1666600 | 2019-2022 |
| 36 | Дворовая территория по ул. Шоссейная 17 | 540 | 0 | 1 | 2 | 3696 | 1516838 | 159271 | 22651 | 0 | 1698760 | 2019-2022 |
| **Итого** | | | | | | **21370,7** | **51130757** | **1831611** | **2197137** | **535704** | **55695209** |  |

**Таблица 2. Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень в территорий общего пользования муниципального образования | Площадь общественной территории,  м2 | Необходимо скамеек, шт. | Необходимо освещение, шт. | Необходимо урн, шт. | Необходимо озеленение, вид | Необходимо дорожное покрытие/тротуар/велодорожки | Необходимо детское игровое оборудование/спортивно оборудование, руб. | Стоимость работ с учётом ПСД, руб. | период участия в программе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| Елизовский муниципальный район | | | | | | | | |  |  |
| Корякское сельское поселение | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Аллея | 1750 | 6 | 0 | 6 | цветочное оформление | тротуар | 0 | 6952219 | 2019-2022 |
| 2 | Пешеходная зона школа | 1100 | 0 | 10 | 2 | цветочное оформление | асфальт | 0 | 4255814 | 2019-2022 |
| 3 | Детская площадка с. Коряки | 800 | 0 | 8 | 2 | посадка деревьев, кустарников | - | 432737 | 1858624 | 2019-2022 |
| 4 | Детская площадка с. Северные Коряки | 300 | 0 | 3 | 2 | - | тротуар | 125841 | 1741502 | 2019-2022 |
| 5 | Детская площадка п. Зеленый | 600 | 0 | 4 | 0 | - | тротуар | 260354 | 2281095 | 2019-2022 |
| 6 | Детская площадка ул. Геологов | 630 | 2 | 3 | 3 | посадка деревьев, кустарников | тротуар | 212291 | 2643806 | 2019-2022 |
| 7 | площадь Шоссейная | 2000 | 3 | 4 | 3 | цветочное оформление | асфальт | 0 | 6429321 | 2019-2022 |
| 8 | площадь Центральная | 2400 | 4 | 4 | 4 | цветочное оформление | асфальт | 0 | 7581858 | 2019-2022 |
| 9 | площадь Геологов | 2300 | 4 | 2 | 4 | цветочное оформление | асфальт | 0 | 7141691 | 2019-2022 |
| 10 | парк отдыха р. Корякская | 1456 | 4 | 4 | 4 | посадка деревьев, кустарников | асфальт | 0 | 5511214 | 2019-2022 |
| 11 | площадка для досуга Вилкова | 2000 | 4 | 4 | 4 | посадка деревьев, кустарников | асфальт | 205800 | 2690098 | 2019-2022 |
| 12 | Набережная р. Гаванка | 2400 | 11 | 14 | 11 | посадка деревьев, кустарников | асфальт | 0 | 11508283 | 2019-2022 |
| 13 | Лесопарковая зона Первомайская | 7270 | 4 | 5 | 4 | - | пешеходная дорожка | 151550 | 5548827 | 2019-2022 |
| 14 | Центральная улица Атласова | 4416 | 3 | 9 | 3 | - | пешеходная дорожка | 0 | 13465385 | 2019-2022 |
| 15 | Центральная улица Юбилейная | 3000 | 0 | 6 | 4 | цветочное оформление | пешеходная и велодорожка | 0 | 17637021 | 2019-2022 |
| 16 | Центральная улица Колхозная | 4416 | 0 | 0 | 0 | цветочное оформление | пешеходная и велодорожка | 0 | 6866608 | 2019-2022 |
| 17 | Центральная улица Вилкова | 2220 | 0 | 0 | 0 | - | велодорожка | 0 | 6483600 | 2019-2022 |
| 18 | Центральная улица Дачная | 3888 | 0 | 0 | 0 | - | асфальт и велодорожка | 0 | 22110980 | 2019-2022 |
| 19 | сквер ул. Геологов | 5000 | 4 | 4 | 4 | посадка деревьев, кустарников | асфальт | 0 | 5453130 | 2019-2022 |
| **Итого** | | | | | | | | | **56131340** | **2019-2022** |

Приложение N 2

**ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ**

**СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2022 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Показатель  на 2017 год | Показатель  на 2018 год | Показатель  на 2019 год | Показатель  на 2020 год | Показатель  на 2021 год | Показатель  на 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в Корякском сельском поселении | Ед. | 0 | 1 | 14 | 21 | 29 | 36 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий в Корякском сельском поселении | м2 | 0 | 300 | 38208,1 | 62038,1 | 85634 | 111209,9 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в Корякском сельском поселении | % | 0 | 2,7 | 38,8 | 58,3 | 80,5 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в Корякском сельском поселении | Ед. | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 19 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в Корякском сельском поселении | м2 | 0 | 0 | 12180 | 19280 | 30152 | 17794 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в Корякском сельском поселении | % | 0 | 0 | 42,11 | 57,89 | 78,95 | 100,00 |

|  |
| --- |
| Приложение № 3 |

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых**

**территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Корякского сельского поселения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Корякского сельского поселения, дизайн-проекта благоустройства общественной территории Корякского сельского поселения, а также их утверждение с целью формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Корякского сельского поселения, а так же дизайн-проекта благоустройства общественной территории Корякского сельского поселения понимается графический и текстовый материал, включающий в себя концепцию проекта благоустройства дворовой территории или территории общего пользования (в том числе графическое изображение) об объектах благоустройства (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В состав дизайн-проекта может быть включена как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилым зданиям и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн - проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Корякского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Корякского сельского поселения, принятыхРешением Собрания депутатов Корякского сельского поселения от 31.10.2017 г. года №103, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Дизайн-проект дворовой территории и территории(ий) общего пользования разрабатывается уполномоченным органом администрации Корякского сельского поселения.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Камчатского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома проводится администрацией Корякского сельского поселения с уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее – уполномоченное лицо).

3.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018-2022 годы», дизайн-проекта общественной территории осуществляется муниципальной общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корякском сельском поселении на 2018-2022 годы», созданной постановлением администрации Корякского сельского поселения №146 от 18.10.2017 г.

3.3. Утверждение дизайн-проекта осуществляется приказом отдела по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения.

Приложение № 4

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ УТВЕРЖДЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КОРЯКСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2022 ГОДЫ",**

**КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Адрес дворовых территорий | Мероприятия |
| 1 | Дворовая территория,  с. Коряки, ул. Колхозная д. 18 | Ремонт дворового проезда |