РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОРЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«**07» февраля 2019 г. № 16**

**Об утверждении муниципальной программы «Улучшение санитарно - экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 N 494-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2016-2020 годы", Постановлением администрации Корякского сельского поселения от 12.02.2014 г. № 18 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Корякского сельского поселения, их формирования и реализации» в целях защиты окружающей среды Корякского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=7A5D5D38418E4A5A854DE49015F0C77AE8F0B8CF51C52B85FB58DDDA53ACA7B9590B4005D57CC37782891Fm042X) «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 г.» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**Корякского сельского поселения Зобова М.Г.**

Приложение 1

к постановлению администрации

Корякского сельского поселения

от 07.02.2019 № 16

**Муниципальная программа**

**Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 годах**

2019 год

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Улучшение санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения в 2019-2021 годах »**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы |  | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» |
| Заказчик Программы |  | Администрация Корякского сельского поселения |
| Разработчик программы |  | Отдел по управлению ЖКХ администрации Корякского сельского поселения |
| Исполнители Программы |  | Отдел по управлению ЖКХ Администрация Корякского сельского поселения |
| Цель Программы |  | Улучшение экологической ситуации в Корякском сельском поселении. Достижение [экологической безопасности](http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/) населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых коммунальных отходов путем ликвидации несанкционированных свалок. |
| Задачи Программы |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Корякского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы |  | 2019-2021 год |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 г.составляет 5 226 000,00 рублей, в том числе:  краевой бюджет –5 225 477,41 рублей  местный бюджет – 522,59 рублей.  Общий объем финансирования Программы на 2019 год составляет 1 130 903,00 рублей, в том числе:  краевой бюджет –1 130 788,00 рублей  местный бюджет – 115,0 рублей.  Общий объем финансирования Программы на 2020 год составляет 2600000,00 рублей, в том числе:  краевой бюджет –2599740,0 рублей  местный бюджет – 260,00 рублей.  Общий объем финансирования Программы на 2021 год составляет 1495097,00 рублей, в том числе:  краевой бюджет –1494947,00 рублей  местный бюджет – 150,00 рублей. |
| Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы |  | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов в Корякском сельском поселении;  Улучшение экологической ситуации в Корякском сельском поселении |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  | общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения |

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. **Технико-экономическое обоснование программы**

Согласно [П. 18 ч. 1 ст. 14](consultantplus://offline/ref=020EB38006ECFAB11352B78BA4C1634335176A25B4C474EED17549FF28BEB0C80FA3B41CBC23507FRDp9V), [п. 9](consultantplus://offline/ref=020EB38006ECFAB11352B78BA4C1634335176A25B4C474EED17549FF28BEB0C80FA3B41CBC235078RDp3V), [14 ч. 1 ст. 15](consultantplus://offline/ref=020EB38006ECFAB11352B78BA4C1634335176A25B4C474EED17549FF28BEB0C80FA3B41CBC235079RDpEV), [п. 11](consultantplus://offline/ref=020EB38006ECFAB11352B78BA4C1634335176A25B4C474EED17549FF28BEB0C80FA3B41CBC23507BRDp2V), [24 ч. 1 ст. 16](consultantplus://offline/ref=020EB38006ECFAB11352B78BA4C1634335176A25B4C474EED17549FF28BEB0C80FA3B41CBC235075RDpBV) Закона N 131-ФЗ к вопросам местного значения относятся:

- по поселениям - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- по муниципальным районам - организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- по городским округам - организация мероприятии по охране окружающей среды в границах городского округа; организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

К вопросам местного значения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а потому, если собственника данных бытовых отходов установить невозможно, именно органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования обязаны осуществлять ликвидацию несанкционированной свалки бытовых коммунальных отходов, расположенной на его территории.

Объем образующихся отходов в Корякском сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и численности населения, ежегодно составляет около 7 тыс. тонн.

На протяжении более десятка лет одной из острейших экологических проблем на территории Корякского сельского поселения является проблема утилизации твердых коммунальных отходов. Частично она была решена с введением в действие в конце 1998г. свалки ТКО в районе п. Пиначево, проектная мощность свалки рассчитана на размещение 82,0 тыс. тонн ТКО. Остается острой проблема сбора и утилизации отходов, образующихся на садово-огороднических участках. Несанкционированные свалки дачных отходов образуются из-за отсутствия централизованной системы сбора и утилизации отходов.

В лесах, прилегающих к территориям СНТ, а также вдоль автомобильных дорог, ведущих к СНТ, образовываются многочисленные несанкционированные свалки мусора. Отходы производства и потребления представляют серьезную угрозу окружающей природной среде Корякского сельского поселения.

Приведенные ниже сведения, особенно по количеству отходов, не могут претендовать на абсолютную точность из-за недостатков в организации учета на местах. Однако и по этим данным и фактам можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии дел в сфере обращения с отходами производства и потребления.

**Перечень несанкционированных свалок в Корякском сельском поселении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Район, населенный пункт Расположение | Описание отходов | Объем ТБО м3 |
| 1. | п. Зеленый с/х поля | Бытовой мусор | 550 |
| 2. | Карьер в районе автозаправки с. Коряки | Бытовой мусор | 160 |
| 3. | с. Северные Коряки заброшенный карьер | Бытовой мусор | 1000 |
| 4. | с. Северные Коряки лесной массив за остановкой | Бытовой мусор | 100 |
| 5. | Северокорякское шоссе 6 км (вдоль поля) | Бытовой мусор | 100 |
| 6. | р-н территории «Кам-Агро» левый берег реки Протока | Бытовой мусор | 100 |
| **Итого:** | | | **2010** |

Перечень и объем несанкционированных свалок в Корякском сельском поселении уточняется в результате комиссионного обследования территории Корякского сельского поселения, в весенний, летний и осенний период. Места складирования отходов производства и потребления оказывают значительное влияние на окружающую среду. Тепло, влага и неограниченные запасы пищи создают на поверхности и в верхнем слое почвы благоприятные условия для насекомых. При большом количестве птиц насекомые могут стать разносчиками инфекционных заболеваний.

В связи с вышеизложенным, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации программы «Улучшение санитарно - экологического состояния территории Корякского сельского поселения на 2019-2021 годы».

1. **Цель, задачи и мероприятия Программы, срок ее реализации, ресурсное обеспечение**

Целью программы является организация мероприятий по улучшению санитарно-экологического состояния территории Корякского сельского поселения.

Достижение цели программы возможно посредством решения задачи: ликвидация несанкционированных свалок на территории Корякского сельского поселения.

Программа разрабатывается на 2019-2021 годы, срок реализации Программы 2019-2021 годы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого и местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2019-2021 г.составляет 5 226 000,00 рублей, в том числе: краевой бюджет –5 225 477,41 рублей ;

местный бюджет – 522,59 рублей.

Основные мероприятия программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Объем ТБО м3 | Стоимость, тыс. руб. | Период реализации |
| 1. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н п. Зеленый с/х поля | 550 | 1495,097 | 2021 год |
| 2. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н Карьер в районе автозаправки с. Коряки | 160 | 416,00 | 2019 год |
| 3. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки заброшенный карьер | 1000 | 2600,00 | 2020 год |
| 4. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н с. Северные Коряки лесной массив за остановкой | 100 | 238,301 | 2019 год |
| 5. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н Северокорякское шоссе 6 км | 100 | 238,301 | 2019 год |
| 6. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТКО р-н территории «Кам-Агро» левый берег реки Протока | 100 | 238,301 | 2019 год |
| **Итого:** | | **2010** | **5226,00** |  |

**3. Прогноз ожидаемых конечных результатов**

**реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации**

Выполнение мероприятий Программы позволит улучшить экологическую ситуацию в Корякском сельском поселении и снизить количество мест несанкционированного сброса мусора.

**4. Система организации выполнения Программы и контроль за исполнением программных мероприятий**

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Корякского сельского поселения. Исполнителем программы является Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения (далее – Отдел). Отдел несет ответственность за своевременное и целевое использование средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы.