РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Начикинского сельского поселения

от 24 мая 2022 года			                                              		№ 51

О внесении изменений в Постановление

№ 39 от 31 марта 2022 года

«О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Начикинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

В целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского поселения в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,  в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.03.2012 г. №116-РП, согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Начикинского сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в Постановление № 39 от 31 марта 2022 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.» в План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 г.г. согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Начикинского

сельского поселения                                                             В.М. Пищальченко

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Начикинского сельского поселения

от 24.05.2022г. №51

| План мероприятий по подготовке к зиме 2022-2023 год по Начикинскому сельскому поселению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. изм. | Объмы работ. (общая площадь дома*, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименова- ние работ | Сроки выпол- нения работ | Необходимые материалы | Стоимость выполнения работ, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч | Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Наимено- вание | ед. изм. | кол-во |  | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | всего по текущ. ремонту | средства МО, | предприятий ЖКХ, насел. |
| п. Сокоч, капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки А до точки С по ул. Молодежная и ул. Лесная | м | 259 | Капитальный ремонт ветхого участка сети водоснабжения | 30.09.2022 | труба стальная диам.-57 мм, труба стальная диам.- 89 мм | м м | 128,5 130,5 | 1262,58064 | 1262,58064 | 1237,32903 | 25,25161 |  |  |  |  |
| п. Сокоч, капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-10 котельная №1 | м | 90 | Капитальный ремонт участка тепловой сети | 31.08.2022 | труба стальная диам.-80 мм | м | 180 | 1952,87058 | 1952,87058 | 1913,81317 | 39,05741 |  |  |  |  |
| Проведение госэкспертизы на капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки А до точки С по ул. Молодежная и ул. Лесная | шт | 1 | Проведение госэкспертизы на капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки А до точки С по ул. Молодежная и ул. Лесная | 30.09.2022 |  | шт | 1 | 24,00000 | 24,00000 | 23,52000 | 0,48000 |  |  |  |  |
| Проведение госэкспертизы на капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-10 котельная №1 | шт | 1 | Проведение госэкспертизы на капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-10 котельная №1 | 31.08.2022 |  | шт | 2 | 24,00000 | 24,00000 | 23,52000 | 0,48000 |  |  |  |  |
| п. Сокоч, капитальный ремонт участка сети водоснабжения от точки С до точки Д по ул. Лесная | м | 75 | Капитальный ремонт ветхого участка сети водоснабжения | 15.10.2022 | труба стальная диам.- 89 мм | м | 75 | 659,18174 | 659,18174 | 640,1178 | 19,06394 |  |  |  |  |
| п. Сокоч Врезка в сети участка ХВС по ул. Лесная д.4 ( частный сектор), Лесная д. 6, ВК-8 по ул. Дорожная | м | 1 | Врезка в сети участка ХВС | 30.06.2022 г. | труба д=32,д=50 задвижка или кран д=32,д=50 | м шт | 1 3 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  | 15,00 |
| п. Сокоч Установка задвижки на сети водоснабжения в точке присоединения больницы | шт | 5 | Установка задвижки, при необходимости замена ветхого участка трубы водоснабжения. | 30.06.2022 г. | труба д=50 задвижка или кран д=50 | м шт | 5 1 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  | 15,00 |
| п. Дальний Замена участка сети ХВС, Установка (замена) задвижки в ВК -1 район котельной п. Дальний | м | 25 | Замена ветхого участка трубопровода ХВС, замена задвижки д=50 | 15.07.2022 г. | труба д=50 задвижка д=50 | м шт | 25 2 | 40,00 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |
| п. Дальний, п. Сокоч, п. Начики замена крышек люков на колодцах водоснабжения | шт | 2 | Замена крышек люков на колодцах ВС | 20.07.2022 г. | Крышки с люками | шт | 2 | 20,00 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
| п. Дальний, п. Сокоч, п. Начики замена крышек люков на колодцах водоотведения | шт | 3 | Замена крышек люков на колодцах ВО | 20.07.2022 г. | Крышки с люками | шт | 3 | 30,00 |  |  |  |  | 30 |  | 30 |
| п. Сокоч Ремонтные работы на колодцах водоотведения: КК-17 -КК-19 (ул. Юбилейная); замена трубы ВО при неоходимости | м | 35,3 | Ремонтные работы на колодце КК-7; КК-29 | 30.09.2022 | Труба | м | 35,3 | 100,00 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| п. Сокоч Ремонтные работы на колодцах водоотведения: КК-7 (ул. Лесная 1а); КК-30 (ул. Лесная 10); | шт | 2 | Ремонтные работы на колоцах ВО: КК-17- КК-19. Замена трубы ВО при неоходимости | 30.09.2022 г. | Крышка с люком, кольцо ЖБ | шт | 2 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| п. Сокоч ул. Лесная д.1а | м.кв. | 1651,4 1 | Косметический ремонт подъезда | 01.09.2022 | Строительные расходные материалы и краски | кг | 10,00 | 60,00 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |
| п. Сокоч ул. Лесная д.1а | м.кв. | 1651,4 10 | Замена лестничных перил | 01.09.2022 | Брус | м | 10 | 20,00 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |
| п. Сокоч ул. Лесная д. 3а | м.кв. | 2759,7 1 | Установка придомового освещения | 01.06.2022 | Лампа осветительная, провод, гофра | шт м м | 1 10 10 | 6,00 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| п. Сокоч ул. Лесная д. 7 | м.кв. | 1583,6 2 | Установка придомового освещения | 01.06.2022 | Лампа осветительная, провод, гофра | шт м м | 2 20 20 | 12,00 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| п. Сокоч ул. Лесная д. 8 | м.кв. | 1646,1 2 | Установка придомового освещения | 01.06.2022 | Лампа осветительная, провод, гофра | шт м м | 2 20 20 | 12,00 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |
| п. Дальний ул. Советская д. 38 | м.кв. | 364,1 2 | Замена задвижек на внутридомовых сетях отопления | 01.07.2022 | Задвижка | шт | 2 | 7,00 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |
| п. Дальний ул. Советская д. 40 | м.кв. | 628,8 2 | Замена задвижек на внутридомовых сетях отопления | 01.07.2022 | Задвижка | шт | 2 | 7,00 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |
| Опрессовка промывка сетей | шт | 17 |  |  |  | шт | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  | 4278,63296 | 3922,63296 | 3838,30000 | 84,33296 |  | 356,00 |  | 356,00 |
| * - заполняется при планировании ремонтных работ на жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - указываются основные виды материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |