

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НАЧИКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 08 августа 2022 года № 75

**О проведении капитального ремонта**

**общего имущества в многоквартирных домах**

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Начикинского сельского поселения, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация Начикинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень услуг и (или) работ, предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на плановый период 2023-2025 г.г., указанных в Приложении № 1 к настоящему постановлению в соответствии краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Начикинском сельском поселении, региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П и предложениями регионального оператора.
2. Назначить Васильева В.В. заместителя главы администрации ответственным за подписание соответствующих актов приемки выполненных работ по указанным в Приложении к настоящему Постановлению объектам.
3. В течении пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в сети «Интернет» на сайте Правительства Камчатского края на странице администрации Начикинского сельского поселения <https://www.kamgov.ru/emr/nachikisp> и размещению в местах обнародования.
5. Настоящее постановление вступает силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Глава Начикинского

сельского поселения В.М. Пищальченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Начикинского сельского поселения

от 08.08.2022 г. №75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Перечень работ | Стоимость работ  ВСЕГО (руб.) | Сроки проведения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | Разработка ПСД ВДИС водоотведения | 172 400 | 2023 |
| 2. | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3а | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 434 394 | 2023 |
| 3. | п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 247 438 | 2023 |
| 4. | п.Сокоч, ул. Лесная, д. 8 | ремонт ВДИС водоотведения | 1 575 804 | 2024 |
| 5. | п. Сокоч, ул. Лесная, 10 | ремонт крыши | 8 454 255,93 | 2025 |