РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Начикинского сельского поселения

от 09 сентября 2022 года		                                             		№ 84

О внесении изменений в Постановление

№ 51 от 24 мая 2022 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.»

В целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского поселения в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,  в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.03.2012 г. №116-РП, согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Начикинского сельского поселения, администрация Начикинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Внести изменения в Постановление № 51 от 24 мая 2022 года «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.», изложив его в следующей редакции:

- Создать координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и прохождению отопительного периода 2022-2023 годов, утвердить его состав и Положение о нем, согласно приложений 1, 2, к настоящему Постановлению.

- Утвердить план-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.

- Утвердить План работы координационного штаба по осуществлению контроля за реализацией плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему Постановлению.

- Администрации Начикинского сельского поселения:

  - осуществлять контроль за подготовкой ресурсоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и бесперебойному обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами;

  - представлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального комплекса на территории Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ «ЗИМА» срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 07.02.2006 г. № 7 «Об утверждении статистического инструментария в организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 20 числа каждого месяца (с июня по декабрь 2022 года) в Управление дорожно-транспортного хозяйства Администрации Елизовского муниципального района;

  - в срок не позднее 30.09.2022 г. осуществить проверку готовности теплоснабжающих организаций и в срок не позднее 30.08.2022 г для потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов.

- МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ»:

  - провести мероприятия в соответствии с ремонтными программами по подготовке технологического, энергетического оборудования, инженерных сетей ХВС к безаварийной работе;

  - провести дератизационные и дезинфекционные работы;

  - в срок не позднее 22.08.2022 г. обеспечить подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов, обеспечить работу по опрессовке, промывке, текущему ремонту внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

  - представлять сведения о готовности объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 ежемесячно, начиная с 11.07.2022 по 22.08.2022 включительно, в Администрацию Начикинского сельского поселения.

- Теплоснабжающим организациям АО «Камчатэнергосервис» и ООО «Санаторий «Начикинский»:

  - провести мероприятия в соответствии с ремонтными программами по подготовке объектов теплоснабжения к работе и о закупке топлива в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

  - представлять сведения о готовности объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2022-2023 ежемесячно, начиная с 11.07.2022 по 01.09.2022 включительно, в Администрацию Начикинского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправление» - «Сельские поселения» на странице Начикинского сельского поселения.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Начикинского

сельского поселения                                                             В.М. Пищальченко

Приложение 1

Состав координационного штаба по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

Пищальченко Вячеслав Михайлович – Глава Начикинского сельского поселения;

Васильев Виктор Владимирович – заместитель главы администрации;

Абдуллина Татьяна Георгиевна – старший инспектор;

Максимова Татьяна Сергеевна – старший инспектор;

Атяжкина Любовь Геннадьевна – старший инспектор.

Кучер Юрий Иванович – Мастер участка «Начикинский» Усть-Большерецкого энергорайона АО «Камчатэнергосервис»;

Шалаев Павел Николаевич – Исполнительный директор ООО «Санаторий «Начикинский»:

Церуш Владимир Карпович - Исполнительный директор МАУ «Строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства».

Приложение 2

Положение о координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

- Общие положения

  - Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 (далее - координационный штаб) создан для обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2022-2023 годов и повышения эффективности их функционирования.

  - В своей деятельности координационный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом и законами Камчатского края, уставом Начикинского сельского поселения, нормативно-правовыми актами главы Начикинского сельского поселения, Собрания депутатов Начикинского сельского поселения, а также настоящим Положением.

- Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба

  - Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя и членов штаба. Состав координационного штаба утверждается постановлением главы администрации Начикинского сельского поселения, в него входят руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения.

  - Заседания координационного штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. План работы координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается его председателем. Принятые решения координационного штаба оформляются протоколом.

  - Ответственным лицом за ведение протокола заседания назначается заместитель председателя координационного штаба.

- Основные задачи координационного штаба

  - К основным задачам координационного штаба относятся:

    - оценка и анализ ситуации, связанной с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода;

    - организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду;

    - координация деятельности ресурсоснабжающих, управляющих организаций, ТСЖ по вопросам подготовки к отопительному периоду;

    - принятие решений по вопросам, связанным с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода.

- Обеспечение деятельности координационного штаба.

  - Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:

    - запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы необходимую информацию по вопросам, относящимся к ведению координационного штаба;

    - заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также руководителей предприятий и организаций-поставщиков материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.;

    - решения координационного штаба, принимаемые в пределах его ведения, являются обязательными для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

  - Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности координационного штаба осуществляет администрация Начикинского сельского поселения.

Приложение 3

План-график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Наименование организации | Кол-во объектов, шт. | Мероприятия по подготовке к зиме 2022-2023 годов | Сроки подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоснабжающая организация: - АО «Камчатскэнергосервис» | 2 | Котельная № 1 п. Сокоч Ревизия насосного оборудования; Ремонт и обслуживание котлоагрегатов; Косметический ремонт бытовых помещений, ремонт сантехники; Восстановление участков изоляции тепловых сетей; Ремонт участка тепловой сети по ул. Лесная, 4 до ТК-6; Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей Котельная №2 п. Дальний Ревизия насосного оборудования; Ремонт и обслуживание котлоагрегатов; Косметический ремонт бытовых помещений, ремонт сантехники; Восстановление участков изоляции тепловых сетей; Промывка и гидравлические испытания тепловых сетей. | с 10.06.2022 по 15.09.2022 с 10.06.2022 по 15.09.2022 |
| 2 | Жилищный фонд, в том числе: | 17 |  | 10.06.2022 по 01.07.2022 с 10.06.2022 по 15.07.2022 с 10.06.2022 по 31.08.2022 с 01.08.2022 по 19.08.2022 |
| 2.1. | МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ»: 1. дом № 1а по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 2. дом № 3а по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 3. дом № 4 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 4. дом № 6 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 5. дом № 7 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 6. дом № 8 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 7. дом № 9 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 8. дом № 10 по ул. Лесная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 9. дом № 5 по ул. Юбилейная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 10. дом № 6 по ул. Юбилейная, п. Сокоч Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 11. дом №14 по ул. Набережная п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 12. дом №35 по ул. Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 13. дом №38 по ул. Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 14. дом №40 по ул. Советская п. Дальний Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае. 15. дом №15 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 16. дом №16 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае; 17. дом №17 п. Начики Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае. | 17 | Замена задвижек на внутридомовых сетях отопления п. Дальний ул. Советская д. 38 п. Дальний ул. Советская д. 40 п. Дальний Замена участка сети ХВС, Установка (замена) задвижки в ВК -1 район котельной п. Дальний п. Сокоч, капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-10 котельная №1 Промывка/ опрессовка МКД. |  |

Приложение 4

План работы координационного штаба по осуществлению контроля за реализацией плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Начикинского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ежемесячный контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к зиме 2022-2023 годов по Начикинскому сельскому поселению | Ежемесячно с 11.07.2022 до 01.09.2022 г. | Администрация Начикинского сельского поселения |
| 2 | Ежемесячный контроль за выполнением работ по подготовке объектов теплоснабжения к работе и о закупке топлива в осенне-зимний период 2022-2023 гг. | Ежемесячно с 11.07.2022 до 30.09.2022 г. | Администрация Начикинского сельского поселения |
| 3 | Представление сведений о готовности объектов жилищно-коммунального комплекса на территории Новолесновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ «ЗИМА» срочная | до 20 числа каждого месяца (с июня по декабрь 2022 года) | Администрация Начикинского сельского поселения |