**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ЕЛИЗОВСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Начикинского сельского поселения**

от **01 марта 2016г.** **№ \_12\_\_**

|  |
| --- |
| «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Начикинского сельского поселения |

В целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Начикинского сельского поселения, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация Начикинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить на территории Начикинского сельского поселения перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт общества в которых будет проведен в 2016 году в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора. В связи с отсутствием решения общего собрания собственников по предложениям полученным от регионального оператора, согласно Приложению к настоящему постановлению.

 2. В течение 5-и дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.

 3. Обнародовать настоящее Постановление в местах определенных ст. 53 Устава Начикинского сельского поселения.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.

 5. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы Начикинского

сельского поселения В.В. Васильев

Приложение

к постановлению администрации

Начикинского сельского поселения

от 01.03.2016 г.№\_12\_

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов на территории Начикинского сельского поселения, капитальный ремонт общего имущества в которых будет проведен в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | Сроки проведения капитального ремонта МКД | Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Сметная стоимость услуг и (или) работ, руб. | Источники финансирования капитального ремонта общего имущества МКД |
| 1 | ул.Юбилейная 6. | 1580 | 2016 г. | Капитальный ремонт плоской кровли | 1979365,00 | Средства краевого бюджета; средства собственников помещений в МКД |
| 2 | п. Начики д.15 | 1560 | 2016 г. | Капитальный ремонт плоской кровли | 2027402,00 | Средства краевого бюджета; средства собственников помещений в МКД |