Российская Федерация Камчатский край

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 14.08.2020 № 56-Р

с. Николаевка

|  |
| --- |
| **О размещении закупки для муниципальных нужд путем проведения электронного аукциона «Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край»** |

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом Николаевского сельского поселения, в целях обеспечения эффективного и рационального расходования средств бюджета и контроля за их использованием, совершенствования процесса размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Николаевского сельского поселения, обеспечения гласности и прозрачности размещения закупок,

1. Провести размещение закупки для муниципальных нужд путем проведения электронного аукциона «Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край» (далее – электронный аукцион).

2. Утвердить документацию об электронном аукционе согласно приложению.

3. Консультанту организационно-правового отдела Пятковой Н.Н. обеспечить в установленные сроки размещение документации об электронном аукционе и извещения о проведении электронного аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВРИП главы Николаевского

сельского поселения Н.А. Вострухин

исп. Пяткова Н.Н., консультант организационно-правового отдела

Разослать: Финотдел, Пяткова Н.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 14.08.2020 № 56-Р

**Документация**

**об электронном аукционе**

**«Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка,**

**Елизовский район, Камчатский край»**

|  |
| --- |
| **ИКЗ:203410502967841050100100150014399244** |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечание: | *Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.* |

с. Николаевка

2020 г.

**СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ |  |
|  |  |
| ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
|  |  |
| ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ: ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | |  |  | | --- | --- | | ПРИЛОЖЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА |  | |
|  |  |

* 1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

Настоящая документация об электронном аукционе (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае противоречий (опечаток, технических ошибок) документации об электронном аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), приоритет имеют положения Закона о контрактной системе.

| №  пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального заказчика, контактная информация | **Наименование:** Администрация Николаевского сельского поселения;  **Место нахождения**: 684032, Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, дом 7;  **Почтовый адрес**: 684032, Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, дом 7;  **Телефон 8** (41531) 32-1-93;  **Адрес электронной почты** Е-mail: nik\_sp2012@mail.ru;  **Ответственное должностное лицо**: Никифоров Владимир Ильич |
| 2. | Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | Контрактная служба  **Адрес**: 684032, Камчатский край, с. Николаевка, ул. Елизовская, дом 7;  **Телефон 8** (41531) 32-1-93;  Руководитель контрактной службы – Вострухин Николай Александрович |
| 3. | Специализированная организация | Не привлекается |
| 4. | Наименование оператора электронной площадки | **Наименование**: [РТС-тендер](http://www.sberbank-ast.ru/tradezone/Default.aspx) |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| **6. Краткое изложение условий контракта** | | |
| 6.1. | Наименование объекта закупки | Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край |
| 6.2. | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Указано в части II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ настоящей документации об аукционе |
| 6.3. | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | **Место выполнения работ:** Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. Советская, котельная № 1 |
| 6.4. | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | **Сроки выполнения работ:**  начало работ – со дня заключения муниципального контракта;  окончание работ: до 20 октября 2020 года |
| 6.5. | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта составляет:  **2 391 919,00** (два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек) рублей. |
| 6.6. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Указанная цена рассчитана согласно [статье 22](consultantplus://offline/ref=2F3B98C4CE01B4C74AD25823D2DF6DC8722E51BFD28E52A3AA77424A053C506F1848D0A7F3BBB348B49C1B73BDBB38FD9B044C0BB02F54C26632D) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567.  (Приложение к документации об электронном аукционе) |
| 6.7. | Источник финансирования | Средства краевого, местного бюджетов. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории». Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении». Основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения» |
| 6.8. | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата за весь объем выполненных работ осуществляется в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |
| 6.9. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Обязанность по уплате вознаграждения подрядчику исполняется в валюте Российской Федерации. Валютой Российской Федерации (официальной денежной единицей) является рубль |
| 6.10. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлен |
| 1. **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | | |
| 7.1. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении настоящего аукциона в единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru(далее – ЕИС) до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в пункте 7.2. настоящей документации. |
| 7.2. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении ***до 10.00 (время камчатское) 26.08.2020 г.*** |
| 7.3. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 8.1, 8.2 настоящей документацией об аукционе части заявки.  Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона.  Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 1. **Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению** | | |
| 8.1. | **Первая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: | 1. согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона   (Такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки). |
| 8.2. | **Вторая часть заявки** на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию | 1)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2)документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98545354D0D4B305D5DAD9CDDCBCBE5C94A9EB6727A002834B319B7F8CAF2E5CEB30P)  [части 1](consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98545354D0D4B305D5DAD9CDDCBCBE5C94A9EB6727A002834B319B7F8CAF2E5CEB31P) и [частями 2 и 2.1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=64B54837BE0FC4DB98545354D0D4B305D5DAD9CDDCBCBE5C94A9EB6727A002834B319B7F8CAF2E5BEB32P) (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов;  3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным п.п. 2-7 п.10.1 настоящей документации.  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой  5) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
| 8.3. | Информация и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки при рассмотрении вторых частей заявок: | 1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);  3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);  4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;  5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);  6) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). |
| 8.4 | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, заполняет заявку в соответствии с порядком, определённым электронной торговой площадкой. Такая заявка должна содержать сведения и документы, требования к наличию которых установлены пунктами 8.1 и 8.2 настоящей части документации.  Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. |
| **9. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе**  **(требование об обеспечении заявки на участие в определении подрядчика в равной мере относится ко всем участникам закупки).** | | |
| 9.1. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что соответствует – **23 919,19** (двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей 19 копеек) руб. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии.  Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| 9.2. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, [перечень](consultantplus://offline/ref=38ECDD96090F42364469F1F9C2F35A61B4BB5B3BB8C9967699B0E383080E3918BC7F9FF33A0D35009870BA96EF11D57FA40000AF47E05196C9L6F) которых устанавливается Правительством Российской Федерации.  Обеспечение заявки на участие электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии *на специальном счете в банке* участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном в пункте 9.1. документации о закупке.  Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.  При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных [статьей 45](consultantplus://offline/ref=8301FB13C3BFFFC62CA8CF3C37AC0CC24BF741AB7E6ECD9EEC78DF794AB47F4BE4D995BEC7A42D33C04196983AB315712101EAC0X2WAF) настоящего Федерального закона, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.  Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника электронного аукциона, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки. |
| 9.3 | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе банковской гарантией | Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;  6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=8A241504342A0D86888E367072A252855BAEDBF7F2D7763989EB061C744F00B43E90377912D7DF5E18ED64FC6A9EBAF99A524D0EE17EECD2tDX4H) Закона о контрактной системе, с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случаях, установленных [частью 15 статьи 44](consultantplus://offline/ref=665AA7DB79BFA42FCCFCBFF67DF89C67BEB13FF1A2F30AADD46E8A2D6CED3371A1CC296FE3EC8DBE3ACA4D28CDABACCF5B6D75584C77a7H) Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. |
| **10. Требования к участникам закупки**  (предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки)  Участник закупки – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, которые являются субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | |
| 10.1. | Единые требования к участникам закупки | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки (не установлено);  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=03D14F52CA815D7440D06AF2B8E1AD5117F075A68FBBF161A6C79F783022ADF394566C1A921A5D64B5C1A), [290](consultantplus://offline/ref=03D14F52CA815D7440D06AF2B8E1AD5117F075A68FBBF161A6C79F783022ADF394566C19921EB5C1A), [291](consultantplus://offline/ref=03D14F52CA815D7440D06AF2B8E1AD5117F075A68FBBF161A6C79F783022ADF394566C19921CB5C7A), [291.1](consultantplus://offline/ref=03D14F52CA815D7440D06AF2B8E1AD5117F075A68FBBF161A6C79F783022ADF394566C199213B5C3A) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=CFC56023BEA5F611E496C99C8F56475FDA7E6040620F509E816D5846C97ABCAC09C5540DB05FC9GEA) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  8) участник закупки не является офшорной компанией.  9) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 10.2. | Требования к участникам закупки, установленные заказчиком в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D28F2FF5DE4317075F1AA5D1F2BA3295D767842D24E737677E7E3F22D9R9c8F) от 05.04.2013 N 44-ФЗ | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица |
| 10.3. | Дополнительные требования к участникам закупки | Не установлены |
| 10.4. | Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| **11. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе** | | |
| 11.1. | Порядок предоставления участникам закупки разъяснения положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть |
| 11.2. | **Дата начала срока** предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | **18.08.2020 г.** |
| 11.3. | **Дата окончания срока** предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | **24.08.2020 г.** |
| **12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе** | | |
| **27.08.2020 г.** | | |
| **13. Дата проведения электронного аукциона** | | |
| **28.08.2020 г.**  Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки | | |
| **13.Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки** | | |
| 13.1. | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы | Не предоставляются |
| 13.2. | Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: | Не предоставляются |
| **14.Ограничение участия в определении поставщика** | | |
| 14.1. | Ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации | Установлено  **Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.** |
| 14.2. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг), соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в документации об аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе | Не установлены |
| **15. Заключение, изменение и расторжение контракта** | | |
| 15.1. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать усиленной электронной подписью проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) проекта контракта.  Если есть разногласия по проекту контракта, то в указанный срок он должен разместить протокол разногласий (может быть размещен в отношении соответствующего контракта не более одного раза).  Если победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе (на электронной площадке) протокол разногласий, то он должен подписать и разместить проект контракта в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе (на электронной площадке) доработанного проекта контракта или первоначального проекта и документа, содержащего информацию о причинах отказа учесть полностью или частично замечания по протоколу разногласий.  Контракт должен быть заключен **не ранее чем через 10 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
| 15.2. | Условия признания  победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта | Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:  - нарушения, установленного документацией об электронном аукционе срока подписания проекта контракта или протокола разногласий;  - нарушения, установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствия обеспечения требованиям о размере обеспечения;  - признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона, недостоверной |
| 15.3. | Возможность Заказчика изменить условия контракта | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  1)снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объёма работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;  2) увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;  3) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=454339274B8C4DDE05E915C7444D417A1AAD6295BB8BB3BE762B92EAE90D2E24D7474029EC25z2d4M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, заказчик обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объёма работы, предусмотренных контрактом.  При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. |
| 15.4. | Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта | Предусмотрена.  (В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")**.** |
| **16. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| 16.1. | Размер обеспечения исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 % - от цены, по которой заключается контракт.  В случае если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере,  *превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанным в абзаце 1 настоящего пункта* или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=ADB911B4572D9D1C405537FC5C92EBE91DB65D1491DA13B38CF7339467AB7ED87739E833EC0B557Fh1G4D) статьи 37 Закона о контрактной системе с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта (или максимального значения цены контракта), указанной в извещении об осуществлении закупки и настоящей документации о закупке.  Участник, с которым по итогам настоящего аукциона будет заключаться контракт,  [может не предоставлять обеспечение](consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=315347;dst=1330) исполнения контракта, в т.ч. с учетом *статьи 37* Закона о контрактной системе, в случае предоставления до заключения контракта информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учёта правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в настоящем аукционе трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом общая сумма цен таких контрактов должна быть не менее НМЦК (максимального значения цены контракта). |
| 16.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Одновременно с подписанным экземпляром контракта в срок, указанный в пункте 15.1. настоящей документации, победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.  Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта. В соответствии с частью 5 статьи 96 Закона о контрактной системе, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  Исполнение контракта могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей [требованиям статьи 45](consultantplus://offline/ref=FBA026BBE96FB88083FA8716404A6DC917A880867F528183442F52FEAB24502F09569B6E8B18579CCA0953F975833754143DF547n4oAE) Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со [статьей 95](consultantplus://offline/ref=EE55D3AD3F569C457ACAC2F950C747D0CC20F4C4259EAE3E3B4DD5CC863B0FEE3A12502C751E18663CAB72D41C6562DDDF3C920876D6A8E5ZBq5E) Закона о контрактной системе.  В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение денежных средств, денежные средства должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в пунктах 16.1, 16.3 настоящей документации об аукционе, до заключения контракта.  В противном случае, обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается не предоставленным.  При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет, указанный в документации о закупке, проекте контракта.  В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения настоящей документации об обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются. |
| 16.3. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств) | Получатель: УФК по Камчатскому краю (Администрация Николаевского сельского поселения), л/счет 05383002890,  р/с 40302810130023000045, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001; ИНН 4105029678; КПП 410501001; ОКТМО 30607413. |
| **17. Обеспечение гарантийных обязательств** | | |
| 17.1. | Размер обеспечения гарантийных обязательств | Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет – **119 595,95** (сто девятнадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей 95 копеек) руб. |
| 17.2. | Срок, порядок, требования к обеспечению гарантийных обязательств | Гарантийный срок составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.  Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей [требованиям статьи 45](consultantplus://offline/ref=2CB3906C69C207241C41C87AA1456DB25C3AB06D153B9BFD0A63A3A6A5DDF7BA820ACF5D218238ED7EE362E17143F8CDA229CAD9CABFF) Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в п.16.3. документации об электронном аукционе.  Способ обеспечения гарантийных обязательств определяются Подрядчиком самостоятельно.  В случае избрания способа обеспечения гарантийных обязательств в виде безотзывной банковской гарантии срок действия такой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы осуществляется после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. |
| 18. | Банковское сопровождение контракта (в случаях, предусмотренных статьей 35 Закона о контрактной системе) | Не предусмотрено |
| *Во всем, что не предусмотрено настоящей документацией, необходимо руководствоваться требованиями* [*Закона*](consultantplus://offline/ref=7ACAECB35E3DCA94FA61F1B975610308F118284008B6F51C69213B64692EB81802F367CA70603C49D69A7D7078m3N2X) *о контрактной системе.* | | |

**ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка,**

**Елизовский район, Камчатский край»**

**1. Общие положения**

1.1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и техническими средствами.

1.2. Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и техническими средствами доставку материалов и комплектующих, механизмов и машин, и других технических средств для выполнения работ.

**2. Общие требования к материалам и комплектующим**

2.1. В соответствии с [п. 7 ч. 1 ст. 33](consultantplus://offline/ref=00A0528153BA327BA15A318D4DD6F67C03F75A32D28A85353B571701222749C4AA02D05F4A498498e2I5A%20) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемые материалы и комплектующие для выполнения работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Все материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям, установленным в технической спецификации (п.6. виды и объемы работ).

**3. Требования безопасности при проведении работ**

3.1. Подготовка места для проведения ремонтных работ, установка механизмов и машин, обеспечение свободного пути их перемещения осуществляются Подрядчиком. Работы производить в соответствии с требованиями последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», выполнить ограждающие и предохраняющие устройства. при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений.

3.2. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

3.3. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

3.4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в специальном контейнере и в течение рабочего дня вывозиться Подрядчиком в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

1. **Требования к выполнению работ**

4.1. Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, указанным в Техническом задании, нормативным требованиям, применяемым при выполнении данных видов работ.

4.2. Ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик.

4.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать нормы и требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

4.4. Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, условиями контракта, строительных норм и правил, государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- правилами противопожарной безопасности при производстве всех видов работ;

- выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

- Приказом Минтруда РФ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказом Минтруда РФ от 17 сентября 2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95\*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- сводом правил [СНиП 12-01-2004](consultantplus://offline/ref=27A7977925DCE994EAD5971A8F3081E2E047C6FC690FC38DF46374E9594655EEAADF4531241E051855609EuCqCF)  «Организация строительства»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».

4.5. Качество материалов, применяемых при производстве работ, должно соответствовать СНиПам, ГОСТам и прочим нормативным документам, устанавливающим требования к данным видам материалов и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества и т.п.

4.6. Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. Советская, Котельная № 1

4.7. Срок выполнения работ: до 20 октября 2020 года.

1. **Гарантийные обязательства**

5.1. Гарантия качества на выполненные работы распространяется на все, составляющее результат работы.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 2 (два) года со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации, недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в течение трех рабочих дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**6. Виды и объемы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Ремонт кровли** | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 1,69 |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 3 | Очистка крыши от шлака(разуклонки) | 100 т | 0,592 |
| 4 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,69 |
| 6 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 1,69 |
| 7 | Изоляция изделиями из пенопласта (Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт) "или эквивалент", насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 8,4 |
| 8 | Устройство разуклонки шлаком | м3 | 59,1 |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм) | т | 0,3439 |
| 10 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 11 | Смена: водосточных воронок | 100 шт | 0,02 |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,69 |
| 13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП; верхний слой - Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый) "или эквивалент" | 100 м2 | 1,69 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,76 |
| 15 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,644 |
| 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 82,028 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 82,028 |
| 18 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП; верхний слой - Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый) "или эквивалент" | 100 м2 | 5,16 |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,025 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,025 |
| **Раздел 2. Ремонт отмостки** | | | |
| 21 | Демонтаж отмостки | м3 | 3,3 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,066 |
| 23 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (толщина 10 см) | м3 | 3,3 |
| 24 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (толщина 10 см) | м3 | 3,3 |
| 25 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,385 |
| 26 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (толщина 10 см) | 100 м3 | 0,033 |
| 27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 79,2 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 79,2 |
| **Раздел 3. Усиление плиты** | | | |
| 29 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных (применительно удаление некачественных участков плит перекрытия в зоне трещин) | м3 | 0,01 |
| 30 | Очистка поверхности щетками (арматуры) | м2 | 0,05 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,05 |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматура) "или эквивалент" | 100 м2 | 0,0005 |
| 33 | Приготовление тяжелых растворов: приготовление смеси Вайтмикс RF100W "или эквивалент" | 100 м3 | 0,0006 |
| 34 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (применительно составом Вайтмикс RF100W) "или эквивалент" | м3 | 0,06 |
| **Раздел 4. Усиление ригеля** | | | |
| 35 | Монтаж рам коробчатого сечения из: Сталь полосовая 100х8 мм, марка стали С235 - 0,0235т; Двутавры широкополочные 30Ш1 - 0,284т; Двутавры с параллельными гранями полок колонные 30К1 - 0,373т; Прокат толстолистовой горячекатаный сталь С255 толщиной 10 мм - 0,0314т | т | 0,7119 |
| 36 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Прокат толстолистовой горячекатаный сталь С255 толщиной 16 мм) | т | 0,0402 |
| 37 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 38 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкер химический Фиксар Э-585 болт с гайкой 20\*170 мм) "или эквивалент" | т | 0,00928 |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 "или эквивалент" | 100 м2 | 0,218 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 "или эквивалент" | 100 м2 | 0,218 |

**ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**Проект муниципального контракта**

**«Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край»**

|  |
| --- |
| **ИКЗ:203410502967841050100100150014399244** |

с. Николаевка «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Администрация Николаевского сельского поселения**, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2507E7FCDF1A5E2B49818A90BCFEC6CF992095B2686DE752537C98DF2428E5D38032E2C3B564B59541608A720Ah7IEE) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, по итогам проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

1. **Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется произвести и своевременно выполнить текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик принимает на себя обязательства принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. Советская, котельная № 1

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, Заказчик уплачивает Подрядчику \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек) руб., (*в случае, если Подрядчик по данному Контракту имеет обязательство в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации к уплате НДС, то добавляются слова «в том числе НДС» с указанием суммы НДС; в случае, если Подрядчик по данному Контракту имеет право в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на освобождение от уплаты НДС, то добавляются слова «НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации)»)* в соответствии с ценой Подрядчика, заявленной в ходе участия в электронном аукционе.

* 1. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., включает в себя все расходы «Подрядчика», связанные с исполнением контракта, в том числе: стоимости работ, оборудования, материалов, трудовых ресурсов, использования техники, накладных расходов, налогов, уплату других платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Цена Контракта определяется на весь срок выполнения работ, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета, в форме платежного поручения. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Авансовые платежи не предусмотрены. Поэтапная оплата не предусмотрена. Оплата производится после выполнения работ и подписания Заказчиком надлежаще оформленных первичных учетных документов, на основании которых ведется бухгалтерский учет.

Основанием оплаты выполненных Подрядчиком работ являются надлежащим образом оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12. 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы: счет (счет-фактура (при наличии)), акт приемки выполненных работ по форме КС-2; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.6. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в срок не более пятнадцати рабочих дней с момента принятия и подписания обеими сторонами документов, указанных в части 2.5 настоящего Контракта. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. Источник финансирования: средства краевого бюджета, бюджета Николаевского сельского поселения.

**3. Срок выполнения работ**

3.1. Срок начала выполнения работ устанавливается со дня подписания Сторонами настоящего Контракта.

3.2. Срок окончания выполнения работ – до 20 октября 2020 года.

3.3. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы и сдать результат работ Заказчику.

**4. Требования к выполняемым работам**

4.1. Работы по текущему ремонту здания котельной № 1, расположенной по адресу: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. Советская, должны быть выполнены в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту), СНиП, правилами и нормами, действующими на момент заключения Контракта.

Подрядчик обеспечивает выполнение работ по Объекту своими средствами, техникой, оборудованием и материалами.

4.2. Все используемые при выполнении работ материалы, оборудование, должны иметь сертификаты соответствия, технические свидетельства, удостоверяющие их качество и, подтверждающие пригодность для применения, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Свойства (характеристики, параметры) материалов, условия выполнения работ должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Контракте и приложений к нему.

4.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

4.5. В ходе выполнения работ в целях обеспечения выполнения всех видов работ, обеспечения контроля по соблюдению требований к качеству выполняемых работ, указанных в настоящем Контракте и приложениях к Контракту, со стороны Заказчика осуществляется контроль:

4.5.1. Контроль соответствия применяемых материалов требованиям к качеству выполняемых работ, нормативно-технической документации, согласованным Сторонами условиям.

4.5.2. Проверка соответствия объемов выполненных работ, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), осуществляется как в процессе производства работ, так и по окончании выполнения работ.

4.6. Подрядчик в процессе выполнения работ ведет журнал производства работ, предъявляет Заказчику скрытые работы и оформляет соответствующие типовые акты на скрытые работы, без оформления и подписания таких актов выполнение последующих работ не допускается.

4.7. Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

4.8. В случае, если Заказчиком будут обнаружены несоответствия выполненных работ требованиям Контракта, приложений Контракта, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости, в согласованные Сторонами сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств, Заказчик вправе начать процедуру одностороннего расторжения контракта.

4.9. От начала работ до окончательной приемки работ Подрядчик несет полную ответственность за сохранность объекта и результатов работ.

4.10. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в специальном контейнере и в течение рабочего дня вывозиться Подрядчиком в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

4.11. В течение семи дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик вывозит за пределы территории, принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь и другое имущество.

1. **Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

5.1. Перечень выполняемых работ по настоящему Контракту определяется техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

5.2. По результатам приемки выполненных работ Стороны оформляют акт о приемке выполненных работ, подписываемый обеими Сторонами (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.3. Заказчик не позднее 5-ти рабочих дней с момента поступления от Подрядчика акта приема-передачи выполненных работ принимает выполненные работы и подписывает предоставленный акт, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа Заказчиком от приёмки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются Подрядчиком за свой счёт, в срок, установленный Заказчиком, но не более чем за 10 календарных дней.

5.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.5. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.6. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.7. Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Стороны обязаны в трехдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении настоящего Контракта.

5.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче объекта в эксплуатацию и предоставляет отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

**6.** **Права и обязанности Сторон**

**6.1. Подрядчик обязан:**

6.1.1. До начала работ предоставить на утверждение Заказчику смету на сумму, указанную в п. 2.1, согласовать очередность работ и другие организационные вопросы.

6.1.2. В течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы организации с указанием фамилии, имени, отчества, наименованием должности, номером контактного телефона.

6.1.3. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и техническим заданием, с соблюдением всех требований, норм и рекомендаций, предъявляемым к работам соответствующего рода, сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающем техническую эксплуатацию в объеме выполненных работ по Контракту.

6.1.4. В ходе производства работ Подрядчик обязан осуществлять мероприятия:

- по организации безопасного выполнения работ;

- по охране труда, жизни, здоровья и благополучия людей;

- по предотвращению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций в зоне производства работ;

* по предотвращению нанесения ущерба окружающей среде, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения в зоне производства работ аварий, пожаров, несчастных случаев или иных происшествий и чрезвычайных ситуаций, происшедших по вине Подрядчика или его работников, Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и принять меры по устранению последствий за свой счёт.

6.1.5. Немедленно извещать Заказчика, и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.1.6. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, причиненный третьим лицам, вследствие выполнения Подрядчиком работ с нарушением требований Контракта или нарушением имущественных или иных прав третьих лиц.

6.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе работ технологии, материалы, изделия, конструкции и оборудование, использование которых может привести к недопустимому воздействию на окружающую природную среду и снижению безопасности работ, ухудшению результатов выполняемых работ.

6.1.8. Подрядчик обязан исполнять предписания, выданные Заказчиком по вопросам, являющимся предметом настоящего Контракта, и не противоречащие условиям настоящего Контракта.

6.1.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.1.10. До момента приемки выполненных работ предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта

**6.2. Подрядчик вправе:**

6.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

6.2.2. Выполнить работы досрочно (по согласованию с Заказчиком) и сдать их результат Заказчику.

6.2.3. Требовать оплаты выполненных надлежащем образом работ, при условии их выполнения в полном объеме.

6.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта

**6.3. Заказчик обязан:**

6.3.1. Своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения Контракта документами и информацией.

6.3.2. Произвести приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Заказчик принимает работы в соответствии с порядком, установленным разделом 6 настоящего Контракта при условии, что работа выполнена надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.3.3. Провести своими силами экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

**6.4. Заказчик вправе:**

6.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом.

6.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки.

6.4.3. Осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполняемых работ.

6.4.4. Отказаться от оплаты работ, если эти работы не предусмотрены настоящим Контрактом.

6.4.5. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

6.4.6. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи результата выполненной работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

6.4.7. Независимо от заявленных претензий Подрядчику предъявить иск в суд в течение срока исковой давности по поводу отступлений Подрядчика от условий контракта, ухудшивших работу или иных недостатков в работе.

1. **Обеспечение исполнения Контракта**

7.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

7.2. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 (пять) % от цены, по которой заключается контракт, что составляет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. *(размер, превышающий в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в абз.1 п.7.2 настоящего контракта)* или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=ADB911B4572D9D1C405537FC5C92EBE91DB65D1491DA13B38CF7339467AB7ED87739E833EC0B557Fh1G4D) статьи 37 Закона о контрактной системе с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в абз.1 п.7.2 настоящего Контракта.

7.3.Подрядчик может не предоставлять обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=155B4F87201D6DEDA36F2278B814ED5E8C0B828490B22106ACFB4C40C942D013865C48CFEA7D0CEF8A46A78A275A9CCCDEBDF0B127F6FD9755dDW) настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком расчетный счет.

7.5. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.6. Способ обеспечения исполнения Контракта:

*(отметить в таблице вид способа обеспечения исполнения Контракта с заполнением соответствующих данных)*

|  |  |
| --- | --- |
| □ | Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в форме банковской гарантии от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек и на срок до «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.  Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным [ст. 45](consultantplus://offline/ref=91AC86D3E5702E589D2835E5B1AE1CE4EF4151266E2D63CB0C3B70804B4475672512C0C76B9F850176155BEFDE669703F0D1C11E5BH0G) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. |
|  | Обеспечение исполнения Контракта предоставлено Подрядчиком в форме внесения денежных средств в размере 5 % от цены контракта, по которой заключается контракт, на расчетный счет, указанный в аукционной документации: Получатель: УФК по Камчатскому краю (Администрация Николаевского сельского поселения), л/счет 05383002890, р/с 40302810130023000045, Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001; ИНН 4105029678; КПП 410501001; ОКТМО 30607413, платежное порученное от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_2020г. № \_\_\_\_\_ на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_копеек) руб.  (Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта – текущий ремонт здания котельной № 1 с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край.  Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения контракта заполняется по общим правилам (гл.5 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П, Приложение №1 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П). |

7.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

7.8. В случае отзыва в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=1D9A6E3A83481BB2BB381E65CAD0F786106A8AD15BE55033AB4E66A47936526E8EFE2F5AF9E4C4BEE84ACBE5B9CF3EC2D799D0D582545F87iEI0E) Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предусмотренное п. 30 ст. 34 Закона о контрактной системе.

7.9. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику в течение 15 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту по реквизитам, указанным Подрядчиком.

1. **Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств**

8.1. Гарантия качества на выполненные работы распространяется на все, составляющее результат работы.

8.2. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 2 (два) года со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.4. Если в период гарантийного срока, обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт. При составлении акта Заказчик вправе привлечь эксперта или экспертную организацию, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме.

8.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

8.7. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 (пять) % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет – **119 595,95** (сто девятнадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей 95 копеек) руб.

8.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC2F1A18C30AC2C9A23611F2346991194B32FA81D52F059FC5938335342764E06942FAE932975B03ED6B63jD35C) Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в п.7.6. настоящего Контракта.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяются Подрядчиком самостоятельно. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.9. Срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и должен превышать срок действия обязательств не менее чем на один месяц.

8.10. Подрядчик должен обеспечить гарантийные обязательства до оформления акта приема-передачи выполненных работ.

1. **Ответственность сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»:

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*сумма прописью*) (за исключением случая, предусмотренного в п. 9.2.3 Контракта).

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) руб.

9.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок. Неустойка (пеня) начисляется на основании претензии Подрядчика.

9.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

9.4. Уплата неустойки (пени/штрафа), установленных Контрактом, а также возмещение убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

9.5. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

9.6. Неустойка, предусмотренная Контрактом, носит штрафной характер. Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки.

9.7. Все убытки, в том числе третьим лицам, возмещаются Подрядчиком самостоятельно и в полном объеме.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по указанному контракту своих обязательств по уплате неустойки заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки задолженность Подрядчика и осуществляет ее оплату за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой результатов выполненной работы. Оплата контракта производится путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на величину неустойки.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые

могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту. В таком случае срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать информацию о наступлении и характере обстоятельств, их возможных последствиях. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, или иным компетентным органом, будет являться достаточным подтверждением вышеуказанных обстоятельств.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение одной из Сторон, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на данные обстоятельства.

10.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного месяца со дня соответствующего уведомления, любая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон без возмещения Сторонами друг другу убытков, причиненных его расторжением.

1. **Порядок разрешения споров**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в соответствии с Арбитражным процессуальным законодательством Российской федерации. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с даты ее получения.

11.3. Местом арбитражного разбирательства будет являться Арбитражный суд Камчатского края с соблюдением претензионного порядка.

1. **Срок действия Контракта**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств, взятых на себя Сторонами.

12.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

1. **Изменение и расторжение Контракта**

13.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

13.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

1. **Заключительные положения**

14.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

14.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

14.3. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.6. К настоящему Контракту прилагается, и является его неотъемлемой частью:

* приложение 1 – Техническое задание;
* приложение 2 – Локальный сметный расчет.

**15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| «Заказчик»:  Администрация Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района  684032, Камчатский край, Елизовский район, с.Николаевка, ул.Елизовская, 7  ОГРН 1064141001341  ОКТМО – 30607413  ИНН/КПП 4105029678/410501001  Наименование банка: Отделение Петропавловск-Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, БИК 043002001; УФК по Камчатскому краю (Администрация Николаевского сельского поселения), л/сч 03383002890.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.  М.П. | «Подрядчик»:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  М.П. |

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка,**

**Елизовский район, Камчатский край»**

**1. Общие положения**

1.1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика, его силами и техническими средствами.

1.2. Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и техническими средствами доставку материалов и комплектующих, механизмов и машин, и других технических средств для выполнения работ.

**2. Общие требования к материалам и комплектующим**

2.1. В соответствии с [п. 7 ч. 1 ст. 33](consultantplus://offline/ref=00A0528153BA327BA15A318D4DD6F67C03F75A32D28A85353B571701222749C4AA02D05F4A498498e2I5A%20) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемые материалы и комплектующие для выполнения работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Все материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям, установленным в технической спецификации (п.6. виды и объемы работ).

**3. Требования безопасности при проведении работ**

3.1. Подготовка места для проведения ремонтных работ, установка механизмов и машин, обеспечение свободного пути их перемещения осуществляются Подрядчиком. Работы производить в соответствии с требованиями последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», выполнить ограждающие и предохраняющие устройства. при получении предписаний, предупреждений контролирующих органов немедленно прекратить работы до устранения указанных нарушений.

3.2. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

3.3. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

3.4. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в специальном контейнере и в течение рабочего дня вывозиться Подрядчиком в места, предназначенные для размещения отходов. Складирование отходов на проезжей части, тротуарах и газонах не допускается.

1. **Требования к выполнению работ**

4.1. Результаты работ должны соответствовать видам и объемам работ, указанным в Техническом задании, нормативным требованиям, применяемым при выполнении данных видов работ.

4.2. Ответственность за безопасное проведение работ несет Подрядчик.

4.3 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать нормы и требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика.

4.4 Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, условиями контракта, строительных норм и правил, государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- правилами противопожарной безопасности при производстве всех видов работ;

- выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»

- Приказом Минтруда РФ от 28 марта 2014 г. N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказом Минтруда РФ от 17 сентября 2014 г. N 642н «Об утверждении Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями";

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»;

- РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95\*) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- сводом правил [СНиП 12-01-2004](consultantplus://offline/ref=27A7977925DCE994EAD5971A8F3081E2E047C6FC690FC38DF46374E9594655EEAADF4531241E051855609EuCqCF)  «Организация строительства»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

- ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».

4.5. Качество материалов, применяемых при производстве работ, должно соответствовать СНиПам, ГОСТам и прочим нормативным документам, устанавливающим требования к данным видам материалов и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества и т.п.

4.6. Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, ул. Советская, Котельная № 1

4.7. Срок выполнения работ: до 20 октября 2020 года.

1. **Гарантийные обязательства**

5.1. Гарантия качества на выполненные работы распространяется на все, составляющее результат работы.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 2 (два) года со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.2. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации, недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в течение трех рабочих дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**6. Виды и объемы работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Ремонт кровли** | | | |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 1,69 |
| 2 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 3 | Очистка крыши от шлака(разуклонки) | 100 т | 0,592 |
| 4 | Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 5 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,69 |
| 6 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 | 1,69 |
| 7 | Изоляция изделиями из пенопласта (Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 35 Стандарт) "или эквивалент", насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий | м3 | 8,4 |
| 8 | Устройство разуклонки шлаком | м3 | 59,1 |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм) | т | 0,3439 |
| 10 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,69 |
| 11 | Смена: водосточных воронок | 100 шт | 0,02 |
| 12 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 1,69 |
| 13 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП; верхний слой - Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый) "или эквивалент" | 100 м2 | 1,69 |
| 14 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 0,76 |
| 15 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,644 |
| 16 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 82,028 |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 82,028 |
| 18 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя (нижний слой - Техноэласт ЭПП; верхний слой - Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый) "или эквивалент" | 100 м2 | 5,16 |
| 19 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,025 |
| 20 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 4,025 |
| **Раздел 2. Ремонт отмостки** | | | |
| 21 | Демонтаж отмостки | м3 | 3,3 |
| 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,066 |
| 23 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (толщина 10 см) | м3 | 3,3 |
| 24 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (толщина 10 см) | м3 | 3,3 |
| 25 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 0,385 |
| 26 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (толщина 10 см) | 100 м3 | 0,033 |
| 27 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 79,2 |
| 28 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 43 км | 1 т груза | 79,2 |
| **Раздел 3. Усиление плиты** | | | |
| 29 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных (применительно удаление некачественных участков плит перекрытия в зоне трещин) | м3 | 0,01 |
| 30 | Очистка поверхности щетками (арматуры) | м2 | 0,05 |
| 31 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0,05 |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (арматура) "или эквивалент" | 100 м2 | 0,0005 |
| 33 | Приготовление тяжелых растворов: приготовление смеси Вайтмикс RF100W "или эквивалент" | 100 м3 | 0,0006 |
| 34 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (применительно составом Вайтмикс RF100W) "или эквивалент" | м3 | 0,06 |
| **Раздел 4. Усиление ригеля** | | | |
| 35 | Монтаж рам коробчатого сечения из: Сталь полосовая 100х8 мм, марка стали С235 - 0,0235т; Двутавры широкополочные 30Ш1 - 0,284т; Двутавры с параллельными гранями полок колонные 30К1 - 0,373т; Прокат толстолистовой горячекатаный сталь С255 толщиной 10 мм - 0,0314т | т | 0,7119 |
| 36 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (Прокат толстолистовой горячекатаный сталь С255 толщиной 16 мм) | т | 0,0402 |
| 37 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 100 отверстий | 0,08 |
| 38 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкер химический Фиксар Э-585 болт с гайкой 20\*170 мм) "или эквивалент" | т | 0,00928 |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 "или эквивалент" | 100 м2 | 0,218 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 "или эквивалент" | 100 м2 | 0,218 |

Приложение к документации

об электронном аукционе

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **объект закупки** | Текущий ремонт здания котельной №1 с. Николаевка,  Елизовский район, Камчатский край |
| **Используемый метод определения НМЦК.**  **Обоснование использования выбранного метода** | Обоснована посредством проектно-сметного метода.  Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ c учетом Методических рекомендаций по применению методов определения (начальной) максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. |
| **НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА** | Начальная (максимальная) цена контракта составляет – 2 391 919,00 (два миллиона триста девяносто одна тысяча девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек) рублей. Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основе утвержденного локального сметного расчета, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Локальный сметный расчет указан в приложении.). |

Руководитель контрактной службы Н.А. Вострухин