РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2024 № 151-П

с. Николаевка

**О внесении изменений в приложение 1, приложение 2 к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 02.02.2024 № 16-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.»**

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения в осенне-зимний период 2024-2025 годов и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры, эффективности их использования,

**Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:**

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 02.02.2024 № 16-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» изменение, изложив его в редакции согласно приложению 1.
2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 02.02.2024 № 16-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» изменение, изложив его в редакции согласно приложению 2.
3. Утратило силу Постановление Администрации Николаевского сельского поселения от 18.06.2024 127-П «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 02.02.2024 № 16-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.»

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Николаевского  сельского поселения | В.И. Никифоров |

Разослать: УДТХ администрации Елизовского муниципального района, МУП «Николаевское благоустройство», АО «Камчатэнергосервис», контроль

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению Администрации  Николаевского сельского поселения  от 23.07.2024 № 151-П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План мероприятий  по подготовки к зиме 2024-2025 годов по Николаевскому сельскому поселению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | |  |
| **Наименование объектов**  **(с разбивкой по адресам, участкам)** | | | **Ед. измерения** | **Объемы работ. *(общая площадь дома\*, протяж. сетей и т.д. по видам работ)*** | | **Наименование**  **работ** | | **Необходимые материалы\*\*** | | | | | | **Стоимость выполнения работ, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего, в т.ч** | | | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | **Текущий ремонт** | | | | | | | | |
| **Наименование** | | | **Ед. измерения** | **Кол-во** |  | | | **всего по капит. ремонту** | | | **краевой бюджет** | | | **местные бюджеты** | | | **средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен.** | | | | **всего по текущ. ремонту** | | | **средства МО,** | | | **предприятий ЖКХ, насел.** | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Ремонт ветхого участка сети водоотведения от дома № 23 по ул. Советская до поворотного колодца на ул. Елизовская в с. Николаевка Елизовского района Камчатского края | | | км | 0,03 | | Замена  сетей водо-отведения | | труба полипропиленовая Ø 200 мм | | | м | 30 | 584,29982 | | | 584,29982 | | | 572,61382 | | | 11,68600 | | | 0,00000 | | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | |  | | | |
| ремонт  смотровых  колодцев | | | шт | 2 |  | | | |
| Ремонт ветхого участка сети водоотведения от дома № 12 по ул. Центральная до канализационной насосной станции в с. Сосновка Елизовского района Камчатского края | | | км | 0,380 | | Замена  сетей водо-отведения | | труба полипропиленовая Ø 200 мм | | | м | 380 | 3910,31380 | | | 3910,31380 | | | 3832,10752 | | | 78,20628 | | | 0,00000 | | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | |  | | | |
| ремонт  смотровых  колодцев | | | шт | 8 |  | | | |
| Ремонт ветхого участка сети теплоснабжения от ТК-9 до здания, расположенного по адресу Камчатский край, Елизовский р-он,  с. Сосновка, ул. Центральная, 4 | | | км | 0,022 | | Замена  сетей тепло-снабжения | | труба  металлическая  Ø 57 мм | | | м | 44 | 1677,47618 | | | 1677,47618 | | | 1643,92666 | | | 33,54952 | | | 0,00000 | | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | |  | | | |
| ремонт  теплового  колодца | | | шт | 1 |  | | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | **6172,08980** | | | **6172,08980** | | | **6048,64800** | | | **123,44180** | | | **0,00000** | | | | **0,00000** | | **0,00000** | | | **0,00000** | | | |  | | | |
| Опрессовка, промывка системы отопления многоквартирных жилых домов | шт | 27 | | | трубопроводы  отопления | | вода | | куб.м | 37,0 | | | | 193,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | 0,00000 | | | | 193,00000 | | | 0,00000 | | | 193,00000 | | | |  | | |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения от 23.07.2024 № 151-П

**СОСТАВ**

**комиссии по осуществлению контроля над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода 2024-2025** **гг.**

**в Николаевском сельском поселении**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комиссии:**  Никифоров Владимир Ильич | * глава Николаевского сельского поселения |
| **Заместитель председателя комиссии**:  Егоров Алексей Анатольевич | * заместитель главы администрации Николаевского сельского поселения |
| **Секретарь комиссии:**  Ли Яна Михайловна | * секретарь-машинистка МКУ «Административно-хозяйственный отдел» |
| **Члены комиссии:** |  |
| Муратов Евгений Александрович | * инженер МУП «Николаевское благоустройство» |
| Внучков Сергей Александрович | * начальник Вилючинского энергорайона |
| Смирнов Алексей Евгеньевич  Гамолин Алексей Афанасьевич | * старший мастер участка Николаевского * (по согласованию); * мастер участка Николаевского * (по согласованию, при отсутствии старшего мастера котельных); |
| Пяткова Наталья Николаевна | * советник организационно-   правового отдела Администрации Николаевского сельского поселения |
| Ревенок Надежда Николаевна | * директор МКУК СДК с. Николаевка |
| Гречишникова Елена Александровна | * директор МКУК СДК с. Сосновка |
| Емельницкая Екатерина Игоревна | * инспектор государственного контроля (надзора) Государственной жилищной инспекции Камчатского края   (по согласованию) |
| Стародумов Александр Сергеевич | * главный государственный инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Растворова Виктория Олеговна | * главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Представитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | * (по согласованию) |