Российская Федерация Камчатский край

Елизовский муниципальный район

## администрация

## Николаевского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л е н и е

от  21.05.2014   № 41-П

с. Николаевка

Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

В соответствии с Постановлением Администрации Николаевского сельского поселения  от 05.02.2014 N 04-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Николаевского  сельского поселения их формирования и реализации»,

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную  программу Николаевского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы  в части   финансирования, возложить на временно исполняющего  обязанности начальника   Отдела финансово-экономических, имущественных и земельных отношений Бобошину Н.С.

3. Ответственность за реализацию Программы  в части  программных мероприятий возложить на заместителя  главы администрации  Николаевского сельского поселения  Кирсанова И.В.

4. Постановление главы Николаевского сельского поселения № 131 от 12.12.2011 года  «Об утверждении долгосрочной муниципальной  целевой программы «Комплексное благоустройство территории  Николаевского  сельского поселения на 2012-2016 годы», Постановление Администрации Николаевского сельского поселения № 14-П от 14.03.2014 года  «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие коммунального  хозяйства, транспорта  и улично-дорожной сети в  Николаевском  сельском поселении на 2014-2018 годы» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после  официального обнародования  и распространяется на правоотношения, возникшие   с 01 января 2014 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения                                                                                В.И. Никифоров

исп. Лусунова Н.П., нач. отдела

Разослать: Финотдел, Кирсанов И.В., Лусунова Н.П., МУП «РКЦ  Николаевское», инф.папки-2, регистр

- Приложение

к  постановлению  Администрации

Николаевского сельского поселения

от 21.05.2014 № 41-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ  И  КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ  НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ  НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ НА 2014-2018 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы  Николаевского  сельского поселения

- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории

- на 2014-2018 годы»

- (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация Николаевского сельского поселения. Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (по согласованию). Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» (по согласованию) |
| Цели программы | Повышение энергоэффективности объектов коммунального комплекса инженерной инфраструктуры, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика Николаевского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы Программы: - подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении»; - подпрограмма 2 «Чистая вода в Николаевском сельском поселении»; - подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения» - подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении» |
| Задачи Программы | - Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности. - Развитие систем водоснабжения и водоотведения. - Повышение уровня благоустройства территории Николаевского сельского поселения. - Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса. 2. Улучшение качества водоснабжения потребителей, сокращение потерь в сетях централизованного водоснабжения. 3. Снижение доли наружных (уличных) водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене. 4. Увеличение количества установленных коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД (шт). 5. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения. 6. Улучшение жилищных условий граждан на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2014-2018 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2014-2018 годы составляет 208 135,027 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 196 255,860 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 11 879,167 тыс. рублей; объем финансового обеспечения на реализацию: подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении» - 157 886,867 тыс. рублей; подпрограммы 2 «Чистая вода в Николаевском сельском поселении» - 7 318,320 тыс. рублей; подпрограммы 3 «Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения» - 34 320,00 тыс. рублей; подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении» - 8 609,840 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1)Увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, газа, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 2) увеличение доли объема энергетических ресурсов на основе возобновляемых источников энергии; 3) снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке; 4) улучшение качества водоснабжения, снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям; 5) увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования; 6) увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества. 7) повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; 8) комфортность и безопасность условий проживания. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Николаевское сельское поселение расположено в западной части Елизовского муниципального района  Камчатского края.

В состав поселения входят: с. Николаевка и с. Сосновка.

Численность населения территории по состоянию на 01 января 2014 года составляет  3 062 человек.

Одной из основных отраслей, от функционирования которой  непосредственно зависит  жизнедеятельность населения,  является жилищно-коммунальная сфера.

К числу наиболее важных составляющих жилищно-коммунального хозяйства Николаевского сельского поселения   следует отнести содержание и эксплуатацию жилищного фонда, водоснабжение и водоотведение, тепло- и электроснабжение, благоустройство территорий населенных пунктов.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Николаевского сельского поселения характеризуется недостаточно высоким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причиной возникновения  этих проблем  является высокий уровень износа объектов  коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Николаевскому сельскому поселению  составляет:

тепловые сети – более 50,0 процентов;

оборудование теплосетевого хозяйства – более 50,0 процентов;

водопроводные сети –  более 55,0 процентов;

канализационные сети –  более 56,0 процентов;

электрические сети – более 42,0 процентов;

оборудование водопроводно-канализационного хозяйства – более 60,0 процентов.

В современных условиях отсутствие воды, тепла, санитарной очистки, достойного жилья (даже в незначительных масштабах) способствует возникновению социальной напряженности.

В связи  с этим, модернизация топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Николаевского сельского поселения.

Реализация настоящей Программы позволит создать более комфортную среду обитания граждан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммунальном секторе.

- 2. Цели, задачи Программы, сроки и механизмы ее реализации

обобщенная характеристика основных мероприятий

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, комфортных условий для жизнедеятельности и улучшение внешнего облика Николаевского сельского поселения.

2.2.  Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-   развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-   развитие систем водоснабжения и   водоотведения;

- благоустройство территорий  и  населенных пунктов в Николаевском сельском поселении;

-  создание условий для  увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда.

Для  решения указанных задач  предусматриваются реализация Подпрограмм:

1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении».

2)    Подпрограмма 2 «Чистая вода в Николаевском сельском поселении»;

3)   Подпрограмма 3  «Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения».

4) Подпрограмма  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском  поселении»

2.3. Для каждой Подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

2.4.   Программа будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.

2.5. Перечень основных мероприятий, финансовое обеспечение настоящей Программы представлен  в  Приложении  № 1 к настоящей Программе.

- 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых на территории Николаевского сельского поселения

В рамках Программы предусматривается  реализация основных  мероприятий следующих подпрограмм:

1) Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении».

Реализация целей и задач  Подпрограммы предусматривает:

а) проведение мероприятий по управлению  энергосбережением  в    муниципальных  бюджетных  учреждениях;

б) проведение  мероприятий по  подготовке проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Николаевского сельского поселения;

в) применение энергосберегающих технологий при  модернизации, реконструкции, капитальном  ремонте и строительстве топливно-энергетического комплекса и  жилищно-коммунального хозяйства;

г) обеспечение  учета  всего  объема  потребляемых энергетических ресурсов;

д) участие в реализации Программы газификации Камчатского края.

2) Подпрограмма  2 «Чистая вода в  Николаевском сельском поселении».

Реализация целей и задач  Подпрограммы предусматривает:

а)  строительство   и    реконструкция  объектов  и  сетей   централизованного водоснабжения и  водоочистных сооружений;

б) снижение объема сброса загрязненных сточных  вод в  открытые  водоемы  за   счет   строительства   и реконструкции  канализационных очистных  сооружений и сетей канализации;

в) создание условий для привлечения  инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.

3) Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов  в  Николаевском сельском поселении».

Реализация целей и задач  Подпрограммы предусматривает:

а) Строительство, капитальный  и текущий ремонт покрытий автомобильных   дорог   общего    пользования населенных пунктов, дворовых   территорий многоквартирных домов и  проездов  к  ним  на территории   Николаевского сельского поселения;

б) ландшафтную      организацию    территории  Николаевского сельского поселения;

в) благоустройство  внутридомовых  территорий, восстановление и устройство детских и других придомовых площадок Николаевского сельского поселения;

г) ремонт  и  реконструкция  сетей  наружного освещения;

д) обустройство мест массового отдыха населения.

4)   Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском  сельском поселении».

Реализация целей и задач  Подпрограммы предусматривает:

а) проведение  агитационно-разъяснительной работы с населением;

б) создание условий для увеличения объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

в) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта.

- Анализ рисков реализации Программы

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б)    недостаточный уровень бюджетного финансирования;

в)   неэффективное расходование бюджетных средств;

2) к внешним рискам можно отнести:

а) изменения в финансовом  обеспечении муниципальных образований мероприятий  Государственной  программы Камчатского края  «Эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

б) техногенные и экологические риски, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

- 5. Методика оценки эффективности Программы

- Оценка эффективности Программы заключается  в сопоставлении  фактических значений  показателей достижения  целей и решения задач их плановых значений  настоящей Программы  с целями и задачами государственной  программы Камчатского края  «Эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов  Камчатского края  коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы».

- 6. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы

6.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

1) снизить  издержки производства и себестоимость услуг предприятий

жилищно-коммунального хозяйства;

2) увеличить долю объемов электрической, тепловой энергии, газа холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

3) снизить долю потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке с одновременным снижением числа аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

4) улучшить качество водоснабжения, снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети;

5) снизить долю наружных (уличных) водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся  в замене;

6) увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования;

7) увеличить долю многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества.

6.2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 2 к Программе.

6.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Программы.

7. Система организации  выполнения  Программы  и контроля

за исполнением  программных мероприятий

- 7.1. Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет муниципальный заказчик – Администрация Николаевского сельского поселения, который:

- 1) осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

- 2) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год и на плановый период.

- 7.2.  Отдел  финансово-экономических, имущественных и земельных отношений:

- уточняет целевые показатели эффективности реализации Программы;

- несет ответственность за своевременное и целевое использование средств;

- представляет бюджетные заявки в соответствие с установленным порядком.

- ПОДПРОГРАММА 1

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В НИКОЛАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

- Паспорт  подпрограммы  1

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности

в Николаевском сельском поселении»

(далее – Подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения. Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений. |
| Цели Подпрограммы 1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Николаевского сельского поселения |
| Задачи Подпрограммы 1 | - проведение мероприятий по управлению энергосбережением в муниципальных бюджетных организациях; -проведение мероприятий по подготовке проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе разработку программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Николаевского сельского поселения; - применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и строительстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - создание правового, информационного обеспечения энергосбережения и системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения; - участие в реализации Программы газификации Камчатского края. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса. 2. Увеличение доли объема электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемой (-го) (используемой(-го)) на территории поселения; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2014-2018 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет 157 886 867 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 134 786 867 тыс.рублей 2015 год –6 500,000 тыс.рублей 2016 год –6 000,000 тыс.рублей 2017 год – 5 300,000 тыс.рублей 2018 год – 5 300,000 тыс.рублей, в том числе: из бюджета Камчатского края –154 074,040 тыс.рублей, из них по годам: 2014 год – 131 492,040 тыс.рублей 2015 год –6 314,000 тыс.рублей 2016 год –5 880,000 тыс.рублей 2017 год – 5 194,000 тыс.рублей 2018 год – 5 194,000 тыс.рублей из бюджета Николаевского сельского поселения – 3 812,827 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 3 294,827 тыс.рублей 2015 год – 186,000 тыс.рублей 2016 год –120,000 тыс.рублей 2017 год – 106,000 тыс.рублей 2018 год – 106,000тыс.рублей из внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год – 0,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год – 0,000 тыс.рублей 2018 год – 0,000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | - снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; - увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, газа холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - увеличение доли объема энергетических ресурсов на основе возобновляемых источников энергии; - снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке; |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 является документом, определяющим цели и задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, развитию и модернизации  жилищно-коммунального комплекса.

- В настоящее время предоставление коммунальных услуг на территории Николаевского сельского поселения осуществляют 2 предприятия: ОАО «Камчатскэнерго», МУП «РКЦ  Николаевское».

Теплоэнергетическое хозяйство Николаевского сельского поселения, включает в себя 2 угольных котельных: котельная №1 с. Николаевка и котельная № 2 с. Сосновка.   Котельные переданы по договору аренды ОАО «Камчатскэнерго».

Общая номинальная мощность котельных –  13,56  Гкал/час.

Данные котельные работают на дорогостоящем привозном топливе. В 2013 году  в  с. Николаевка начато строительство  котельной, работающей по технологии  каталитического низкотемпературного окисления топлива в псевдоожиженном слое катализатора и инертного материала.

Протяженность тепловых сетей составляет  22,24 км  в двухтрубном исполнении.

В Николаевском сельском поселении существует централизованная система электроснабжения. Электроснабжение потребителей на территории Николаевского сельского поселения осуществляет ОАО "Камчатскэнерго" по транзитным воздушным линиям электропередачи 110, 35 кВ на понизительные подстанции ПС 110/10 кВ «Сосновка» и ПС 35/10 кВ «Николаевка».

Подпрограмма 1 содержит комплекс технических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации.

- 2. Цели, задачи, сроки и механизмы реализации, характеристика

- основных мероприятий Подпрограммы 1

2.1. Целью Подпрограммы 1 является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Николаевского сельского поселения.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) проведение  мероприятий по управлению энергосбережением в муниципальных бюджетных  учреждениях;

а) основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований  согласно составленным энергетическим паспортам".

2) применение инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства:

а) основное мероприятие 1.2 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;

б) основное мероприятие 1.3 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации;

в) основное мероприятие 1.4 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения". Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию, и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в поселении, проведение комплекса мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку проектной документации, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Основное мероприятие 1.5 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Николаевском сельском поселении, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов".

5) реализация Программы газификации Камчатского края:

а) основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края". Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края, в рамках которой сформирован перечень объектов тепловой энергии, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству и социально-культурной сфере Николаевского сельского поселения, подлежащих переводу на природный газ;

2.3. Перечень мероприятий  и финансовое обеспечение Подпрограммы 1 представлены  в приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4. Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.

- 3. Прогноз ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1 и

- критерии оценки эффективности ее реализации

3.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:

1) снизить  издержки производства  и себестоимости  услуг предприятий  жилищно-коммунального  комплекса;

2) увеличить долю объемов электрической, тепловой энергии, газа холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

3) увеличить долю объема энергетических ресурсов на основе возобновляемых источников энергии;

4) снизить долю потерь электрической и тепловой энергии при их транспортировке с одновременным снижением числа аварий в системах электроснабжения и теплоснабжения.

3.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к Программе.

- ПОДПРОГРАММА 2

"Чистая вода  в Николаевском сельском поселении"

- Паспорт Подпрограммы 2

«Чистая вода в Николаевском сельском поселении»

( далее – Подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения. Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений. |
| Цели Подпрограммы 2 | -обеспечение населения Николаевского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства; - рациональное использование водных объектов; - охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения; - снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации -внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1) Уменьшение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 2) Уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. 3) Уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене. 4) Уменьшение количества аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 5) Увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в период 2014-2018 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников составляет 7 318,320 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 118,320 тыс.рублей 2015 год –7 200,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год –0,000 тыс.рублей 2018 год –0,000 тыс.рублей, в том числе: из бюджета Камчатского края 7 172,000 тыс.рублей, из них по годам: 2014 год – 116,000 тыс.рублей 2015 год –7 056,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год – 0,000тыс.рублей 2018 год – 0,000 тыс.рублей из бюджета Николаевского сельского поселения – 146,320 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 2,320 тыс.рублей 2015 год – 144,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год – 0,000 тыс.рублей 2018 год – 0,000 тыс.рублей из внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год – 0,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год – 0,000 тыс.рублей 2018 год – 0,000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | - снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям; - надежность работы систем водоснабжения и водоотведения. |

- Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р, развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 года N 1092.

Одним из основных приоритетов социальной политики Администрации Николаевского  сельского поселения  является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования.

Снабжение населения Николаевского сельского поселения питьевой водой производится за счет использования вод подземных источников.

Всего на территории эксплуатируются 6 артезианских скважин.

На территории Николаевского сельского поселения  система водоснабжения централизована.  Процент централизованного водоснабжения составляет – 90%.

Система водоснабжения с. Николаевка включает: водозабор, состоящий из куста скважин и водонапорной башни, расположенный в юго-западной части населенного пункта. Мощность скважин составляет 576,0 м.куб/сут.  Водонапорная башня не функционирует.

Система водоснабжения с. Сосновка включает: водозабор, состоящий из куста скважин, расположенный в западной части населенного пункта, резервуара чистой воды, расположенный в северо-западной части населенного пункта, водонапорной башни,  расположенная в западной части населенного пункта.  Суммарная мощность скважин составляет 384 м.куб/сут.

На территории  Николаевского  сельского  поселении  протяженность водопроводных сетей составляет  22,5 км.

Для приема канализационных стоков  имеется 18,0 км  коллекторов и внутриквартальной канализационной сети.

Система водоотведения – комбинированная (централизованная, децентрализованная). Среднеэтажная и общественная застройка обеспечена централизованной системой водоотведения, индивидуальная застройка – децентрализованной.

Установленная пропускная  способность канализационных очистных сооружений составляет 0,4 тыс.куб. в сутки.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются высокий уровень износа водопроводных сетей и оборудования.

В большинстве скважинных водозаборов замена или ремонт насосного оборудования не производился со времени их ввода в эксплуатацию. Из-за ветхого состояния водопроводных сетей значительны потери воды при её транспортировке. Отдельные участки сетей полностью износились, имеют частые порывы, что приводит к возникновению аварий на водопроводных сетях.  Водонапорная башня  находится  в нерабочем состоянии, в связи с этим отсутствует  резерв и надежность в подаче питьевой воды в с. Николаевка.

Вследствие низких капитальных вложений инфраструктура, связанная с водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, стремительно изнашивается, что приводит к снижению качества оказываемых услуг.

В связи с отсутствием средств для финансирования работ по замене изношенных водопроводных сетей в необходимом объеме происходит нерациональное использование природных питьевых ресурсов, вызванное, в том числе и высокими потерями воды при транспортировке.

Назрела острая необходимость перехода к устойчивому функционированию и развитию систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального хозяйства Николаевского  сельского поселения.

- 2. Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

2.1. Основными целями Подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение населения Николаевского сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;

2) рациональное использование водных объектов;

3) охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения:

а) основное мероприятие 2.1 «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения».

Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, установку автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качества воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети, установку геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения;

б) основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Николаевского  сельского поселения с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации.

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства Николаевского сельского поселения  с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2.3. Перечень мероприятий  и финансовое обеспечение Подпрограммы 2 представлен в приложении 1 к Программе.

- 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и

- критерии  оценки эффективности ее реализации

3.1. Реализация Подпрограммы 2 позволит:

1) улучшить  работу систем водоснабжения и канализации; сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

2) увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;

3) снизить долю уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене.

3.2. При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования настоящей Подпрограммы 2 в установленном порядке проводится корректировка показателей оценки эффективности.

3.3. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 2 представлены в приложении 2 к Программе.

- ПОДПРОГРАММА 3

«КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

- Паспорт  подпрограммы  3

«Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения»

( далее – Подпрограмма 3)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения. Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений. |
| Цели Подпрограммы 3 | Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения, улучшение внешнего облика населенных пунктов Николаевского сельского поселения: |
| Задачи Подпрограммы 3 | - обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог, межквартальных и придомовых территорий Николаевского сельского поселения; - озеленение и ландшафтное оформление территории населенных пунктов Николаевского сельского поселения; -ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Николаевского сельского поселения; -обустройство мест массового отдыха населения, Николаевского сельского поселения; -восстановление детских и других придомовых площадок на территории Николаевского сельского поселения; -ремонт, реконструкция и устройство ограждений мест традиционного захоронения на территории Николаевского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -увеличение общей площади отремонтированных придомовых проездов. -увеличение общей протяженности отремонтированных линий наружного освещения. -увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2014-2018 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет 34 320,00 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год –6 600,0 тыс.рублей 2016 год –7 920,0 тыс.рублей 2017 год – 9 900,0 тыс.рублей 2018 год – 9 900,0 тыс.рублей, в том числе: из бюджета Камчатского края 26 399,980 тыс.рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год –5 076,940 тыс.рублей 2016 год –6 092,300 тыс.рублей 2017 год – 7 615,370 тыс.рублей 2018 год – 7 615,370 тыс.рублей из бюджета Николаевского сельского поселения – 7 920,020 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год – 1 523,060 тыс.рублей 2016 год –1 827,700 тыс.рублей 2017 год – 2 284,630 тыс.рублей 2018 год – 2 284,630 тыс.рублей из внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 0,000 тыс.рублей 2015 год – 0,000 тыс.рублей 2016 год –0,000 тыс.рублей 2017 год – 0,000 тыс.рублей 2018 год – 0,000 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | Реализация мероприятий приведет к достижению следующих результатов: - повышение уровня благоустройства населенных пунктов Николаевского сельского поселения; - увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; - улучшение внешней привлекательности улиц и дворов, мест отдыха в населенных пунктах Николаевского сельского поселения; - увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий наружного освещения; - увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок. |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 представляет собой комплекс мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов Николаевского сельского поселения.

В населенных пунктах Николаевского сельского поселения наблюдается довольно низкий уровень благоустройства, ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, отсутствие тротуаров, не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внутридомовые территории, нуждаются в ремонте.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных пунктов, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов, явно недостаточно, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

Назрела необходимость создания современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Придомовые территории  необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов Николаевского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Николаевского сельского поселения.

- 2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

2.1. Основной целью Подпрограммы 3 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения  и улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Николаевского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Николаевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

2) ландшафтная организация территории  Николаевского сельского поселения:

а) основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Николаевского сельского поселения".

Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

б) основное мероприятие 3.3 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров";

3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории Николаевского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.4 "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения". Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон населенных пунктов Николаевского сельского поселения, разработке проектной документации;

4) обустройство мест массового отдыха, мест традиционного захоронения населения на территории Николаевского сельского поселения.

Основное мероприятие 3.5 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения,  благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, по разработке проектной документации;

5) восстановление детских и других придомовых площадок на территории поселения.

Основное мероприятие 3.6 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации.

2.3. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение Подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к Программе.

2.4. Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.

- 3. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3

3.1. Реализация Подпрограммы 3 позволит:

1) создать комфортные условия для проживания населения на территории Николаевского сельского поселения;

2) улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства;

3) улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

4) создать внешнюю привлекательность улиц и дворов населенных пунктов поселения;

6) организовать места отдыха населения;

7) повысить привлекательность условий проживания в населенных пунктах Николаевского сельского поселения.

3.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3 представлены в приложении 2 к Программе.

- ПОДПРОГРАММА 4

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В НИКОЛАЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ "

- Паспорт  подпрограммы  4

«Капитальный  ремонт многоквартирных домов

в Николаевском сельском поселении»

( далее – Подпрограмма 4)

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края (по согласованию) Администрация Николаевского сельского поселения Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений |
| Цели Подпрограммы 4 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи Подпрограммы 4 | Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда с целью повышения его комфортности и энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов. 2) Улучшение жилищных условий на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в период 2014-2018 годов |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования – 8 609,84 тыс. рублей, в том числе: за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 0,000 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 8 609,840 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 0,000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) - 0,000 тыс. рублей. Объем ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 4 по годам составит: 2014 год – 1 944,16 тыс. рублей; 2015 год – 3 332,840 тыс. рублей; 2016 год - 3 332,840 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | -сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Николаевском сельском поселении; - повышение удовлетворенности населения Николаевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 является основой для реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  Николаевского сельского поселения.

По состоянию на 01.01.2014 в Николаевском  сельском поселении насчитывается 27 многоквартирных дома общей площадью жилых помещений 41,739  тыс. кв. метров. Из общего числа многоквартирных домов 20 многоквартирных домов имеют износ инженерного оборудования  более 45%.

Мероприятия Программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, реализованных с участием средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за период 2011-2013 годы,  позволили  выполнить частичный капитальный ремонт  на сумму 11 813,232 тыс. руб.

Проведение частичного капитального ремонта не снижает доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта, так как капитальный ремонт проводится не комплексно, а лишь по самым необходимым видам, в связи  с высокой  стоимостью  капитального ремонта, невозможностью привлечения  в полном объеме средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

Актуальность принятия Подпрограммы 4 обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические – с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Разработка и реализация Подпрограммы необходима для улучшения технического состояния многоквартирных домов, снижения бремени нагрузки на проведение капитального ремонта с населения, в конечном счете – улучшения уровня жизни населения Николаевского  сельского поселения.

2. Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4

2.1. 	Основной целью Подпрограммы 4 является уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2.2.  Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1) проведение разъяснительной и информационной работы среди   жильцов МКД;

2) создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.

Основное мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении» содействует проведению капитального ремонта  многоквартирных домов (бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края) в Николаевском сельском поселении.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края организует проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении (в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыш, ремонт фасадов, ремонт фундаментов),  в том числе за счет средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета, местного бюджета поселения).

2.3. Перечень мероприятий  и финансовое обеспечение Подпрограммы 4 представлены  в приложении № 1 к настоящей Программе.

2.4.Подпрограмма 4 будет реализовываться в течение  2014 - 2018 годов.

3.  Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 4.

и критерии оценки эффективности ее реализации

3.1.  Реализация настоящей Подпрограммы 4 позволит:

1) снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

2) создать комфортные условия для проживания населения в Николаевском сельском поселении;

3.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы  4 представлены в приложении № 2 к Программе.

|  |  |  |  | Приложение №1 к Муниципальной программе Николаевского сельского поселения "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия | Объем средств на реализацию программы, тыс.руб. | Срок исполнения мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы" | Всего | 136 849,34700 | 23 632,84000 | 17 252,84000 | 15 200,00000 | 15 200,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 133 801,20000 | 21 779,78000 | 15 305,14000 | 12 809,37000 | 12 809,37000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 3 048,14700 | 1 853,06000 | 1 947,70000 | 2 390,63000 | 2 390,63000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении" | Всего | 134 786,86700 | 6 500,00000 | 6 000,00000 | 5 300,00000 | 5 300,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 131 492,04000 | 6 314,00000 | 5 880,00000 | 5 194,00000 | 5 194,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 3 294,82700 | 186,00000 | 120,00000 | 106,00000 | 106,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - |  |  | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам" | Всего | - | 300,00000 | 500,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 294,00 | 490,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 6,00000 | 10,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" | Всего | 11 433,14400 | 5 000,0000 | 5 000,0000 | 5 000,0000 | 5 000,0000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 10 854,39000 | 4 900,00000 | 4 900,00000 | 4 900,00000 | 4 900,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 578,75400 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | Ремонт сетей холодного водоснабжения от напорного коллектора до детского сада и дома №17 ул.Центральная, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (160 м) | Всего | 471,16700 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 461,74366 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 9,42334 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водозабора до водонапорной башни с. Сосновка Елизовский район, Камчатский край (613 м) | Всего | 1 465,26400 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 435,95800 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 29,30600 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Ремонт ветхих наружных сетей электоснабжения (восстановление, ремонт) в с. Сосновка Николаевского сельского поселения ( от ТП №105 до скважины №3), (350 м) | Всего | 214,91800 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 210,62000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 4,2980 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Ремонт сетей водоотведения, участок вдоль многоквартирных домов №28,30,32 по ул. Советская , с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (553 м) | Всего | 1 424,76600 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 396,27068 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 28,49532 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.40 лет Октября, с.Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (1560 м) | Всего | 3 631,96800 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 310,32864 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 321,63936 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.6 | Ремонт сетей водоотведения от канализационного колодца по ул. Центральная,14, до канализационного колодца, расположенного около здания общежития КГБОУ НПО "Профессиональное училище №10" , с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (250м) | Всего | 80,42100 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 78,813 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,608 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.7 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Советская (нечетная сторона) от водозабора до здания бани с.Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (1560 м) | Всего | 4 144,64000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 711,65602 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 432,98398 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" | Всего | - | 200,00000 | 200,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 196,00000 | 196,000000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 4,00000 | 4,000000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения" | Всего | - | 700,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 630,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 70,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - |  | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Николаевском сельском поселении, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов" | Всего | 254,08000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 300,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 249,00000 | 294,00000 | 294,00000 | 294,00000 | 294,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 5,08000 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.5.1 | Установка индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан в жилых домах Николаевского сельского поселения | Всего | 254,08000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 249,00000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 5,08000 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" | Всего | 123 099,64300 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 120 637,65000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2 461,99300 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.1. | Строительство котельной на ул. Советская с.Николаевка Елизовского района Камчатского края | Всего | 121 769,64300 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 119 334,25000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2 435,39300 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.2. | Строительство котельной села Сосновка ( в том числе проектные работы ) | Всего | 1 330,000000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 303,40000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 26,60000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2 "Чистая вода в Николаевском сельском поселении" | Всего | 118,32000 | 7 200,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 116,00000 | 7 056,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,32000 | 144,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятий 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" | Всего | 118,32000 |  | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 116,00000 |  | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,32000 |  | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1. | Приобретение погружных насосов ЭЦВ6-16-110, 2 шт. | Всего | 96,00000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 94,08000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,92000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2. | Приобретение счетчика ВСГН-100, 2 шт. | Всего | 22,32000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 21,92000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,40000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения " | Всего | - | 3 600,00000 | 3 600,00000 | 5 000,00000 | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 3 528,00000 | 3 528,00000 | 4 900,00000 | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 72,00000 | 72,00000 | 100,00000 | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" | Всего | - | 3 600,00000 | 15 000,00000 | 10 000,00000 | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 3 528,00000 | 14 700,00000 | 9 800,00000 | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 72,00000 | 300,00000 | 200,00000 | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов в Камчатском крае" | Всего | - | 6 600,00000 | 7 920,00000 | 9 900,00000 | 9 900,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 5 076,94000 | 6 092,30000 | 7 615,37000 | 7 615,37000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 1 523,06000 | 1 827,70000 | 2 284,63000 | 2 284,63000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Николаевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". | Всего | - | 3 976,00000 | 5 089,00000 | 7 886,00000 | 7 886,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 3 058,46000 | 3 914,61000 | 6 066,14000 | 6 066,14000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 917,54000 | 1 174,39000 | 1 819,86000 | 1 819,86000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | , | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Николаевского сельского поселения". | Всего | - | 133,00000 | 133,00000 | 133,00000 | 133,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | 102,31000 | 102,30000 | 102,30000 | 102,30000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | 30,69000 | 30,7000 | 30,70000 | 30,70000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров" | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4. "Ремонт и реконструкцию уличных сетей наружного освещения" | Всего | - | 931,00000 | 1 008,00000 | 665,00000 | 665,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 716,16000 | 775,39000 | 511,54000 | 511,54000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 214,84000 | 232,61000 | 153,46000 | 153,46000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы" | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.3.6 | Основное мероприятие 3.6. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" | Всего |  | 1 560,00000 | 1 690,000000 | 1 216,00000 | 1 216,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  | 1 200,01000 | 1 300,000000 | 935,39000 | 935,39000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  | 359,99000 | 390,000000 | 280,61000 | 280,61000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении" | Всего | 1 944,16000 | 3 332,8400 | 3 332,8400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 944,16000 | 3 332,84000 | 3 332,84000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов, в Николаевском сельском поселении | Всего | 1 944,16000 | 3 332,8400 | 3 332,8400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 944,16000 | 3 332,84000 | 3 332,84000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов |  |  |  | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       к  Муниципальной программе Николаевского

сельского поселения "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы"

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы  Николаевского  сельского поселения

- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Планируемое значение показателей (по годам реализации Программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности | % | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 . «Чистая вода в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 55,0 | 47,0 | 39,0 | 31,0 | 23,0 |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 56,0 | 56,0 | 55,4 | 45,0 | 33,7 |
| - Подпрограмма 3.«Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов | м2 |  | 2633 | 3339 | 4846 | 4846 |
| 3.2 | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения | км |  | 0,9 | 0,96 | 066 | 066 |
| 3.3 | Количество обустроенных и восстановленных детских площадок | шт. |  | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 3.4 | Озеленение, обустройство клумб и цветников | м2 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |