Российская Федерация Камчатский край

Елизовский муниципальный район

## администрация

## Николаевского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л е н и е

от 12.09.2016 № 133-П

с. Николаевка

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Николаевского сельского  поселения от 21.05.2014 № 41-П (в редакции от 31.12.2014  № 139-П, 17.04.2015 № 35-П, 31.12.2015 №159-П, 13.05.2016 № 57-П),

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Внести в  муниципальную  программу Николаевского сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»,  утвержденную постановлением Администрации Николаевского сельского  поселения от 21.05.2014 N 41-П (в редакции от 31.12.2014  № 139-П, 17.04.2015 № 35-П, 31.12.2015 №159-П, 13.05.2016 № 57-П),  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и  распространяется на правоотношения, возникшие   с  01 января 2016 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения                                                                                В.И. Никифоров

Лусунова Н.П., начальник отдела

Разослать: Финотдел, Купцов И.И., прокуратура, регистр, инф.папки-2

- Приложение

к  Постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 12.09.2016 № 133-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения  коммунальными услугами

и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»,

утвержденную  постановлением Администрации  Николаевского

сельского поселения  от 21.05.2014 № 41-П (в редакции от 31.12.2014  № 139-П, 17.04.2015 № 35-П, 31.12.2015 №159-П, 13.05.2016 № 57-П)

1. В  Программе:

1) в Паспорте:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Общий   объем     финансирования  Программы  по основным   мероприятиям   на    2014-2018    годы  составляет  204 776,06547 тыс.  рублей,  в  том числе:

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 4050,45168  тыс. рублей (по  согласованию);

за счет средств краевого бюджета – 184 879,93745 тыс. рублей;

за   счет   средств    местного   бюджета –  8 469,24981тыс. рублей;

за   счет    внебюджетных    источников    (взносы собственников  помещений  на  капитальный   ремонт общего  имущества   многоквартирных   домов)  – 7 376,42653 тыс. рублей (по  согласованию).

Объем финансового обеспечения на реализацию:

подпрограммы 1 «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении»  – 157 567,82072 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Чистая вода в Николаевском сельском поселении»  – 918,07500 тыс. рублей;

подпрограммы 3   «Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения» –    21 598,35610 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных  домов в Николаевском сельском поселении»   –   24 691,81365 тыс. рублей.

2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении»:

1)  в Паспорте:

а) Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников составляет  157 567,82072 тыс. рублей,  из них по годам:

| 2014 год | – | 69 236,02838 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 54 037,08791 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 23694,70444 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 5 300,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 5 300,00000 | тыс.рублей. |

в том числе:

из бюджета Камчатского края – 153854,39552 тыс.рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 67 780,26080 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 52 465,33472 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 23220,80000 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 5 194,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 5 194,00000 | тыс.рублей. |

из бюджета Николаевского  сельского поселения – 3 713,43520 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 1 455,76758 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 1 571,75319 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 473,90443 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 106,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 106,00000 | тыс.рублей. |

из внебюджетных источников 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей. |

2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи, сроки и механизмы реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

а) в пункте 2:

подпункт «а» дополнить словами: «, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей;

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«основное мероприятие 1.3. «Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов».

Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации.

б) дополнить пунктом 5) следующего содержания «Основное мероприятие 1.7 «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на приобретение и установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения».

3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

1) в Паспорте:

а)   раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников составляет  918,07500 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 120,22000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 674,38600 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 123,46900 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей. |

в том числе:

из бюджета Камчатского края – 911,38600 тыс.рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 116,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 674,38600 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 121,00000 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей. |

из бюджета Николаевского  сельского поселения – 6,68900 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 4,22000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 2,46900 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей. |

из внебюджетных источников 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей». |

4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:

1)  в Паспорте:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» Паспорта изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников составляет

21 598,35610 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 1 798,35610 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 9 900,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 9 900,00000 | тыс.рублей. |

в том числе:

из бюджета Камчатского края – 16 849,22049 тыс.рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 1 618,48049 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 7 615,37000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 7 615,37000 | тыс.рублей. |

из бюджета Николаевского  сельского поселения – 4 749,13561 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 179,87561 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 2 284,63000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 2 284,63000 | тыс.рублей. |

из внебюджетных источников 0,00000 тыс. рублей, из них по годам:

| 2014 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2016 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2017 год | – | 0,00000 | тыс.рублей; |
| 2018 год | – | 0,00000 | тыс.рублей». |

5. В Подпрограмме 4 «Капитальный  ремонт многоквартирных домов

в Николаевском сельском поселении»

1)  в Паспорте:

а) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» Паспорта изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы  4  за счет всех источников   финансирования составит: 24 691,81365 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств  Фонда  содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по  согласованию) –  4050,45168 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета   13 264,93544 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 0,00000 тыс. рублей;

за   счет    внебюджетных    источников    (взносы собственников  помещений  на  капитальный ремонт общего  имущества  многоквартирных   домов, по согласованию)  – 7 376,42653 тыс. рублей.

Объем    ресурсного     обеспечения     реализации Подпрограммы 4 по годам составит:

2014 год –   6 165,83365 тыс. рублей;

2015 год –   6 908,794 тыс. рублей;

2016 год – 11 617,18600 тыс. рублей;

2017 год –         0,00000 тыс. рублей;

2018 год –         0,00000 тыс. рублей.

6. Приложения 1, 2  изложить в следующей редакции:

|  | Приложение №1 к Муниципальной программе Николаевского сельского поселения "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы" (в редакции от 31.12.2014 № 139-П, 17.04.2015 № 35-П, 31.12.2015 №159-П, 13.05.2016 № 57-П) |
| --- | --- |

| Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия | Объем средств на реализацию программы, тыс.руб. | Всего на 2014-2018 гг. | Срок исполнения мероприятий Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы" | Всего | 204 776,06547 | 75 522,08203 | 61 620,26791 | 37 233,71554 | 15 200,00000 | 15 200,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 184 879,93745 | 71 071,88952 | 57 384,80344 | 30 804,50449 | 12 809,37000 | 12 809,37000 |
|  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства (по согласованию) | 4 050,45168 | 2 411,40068 | 1 639,05100 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 8 469,24981 | 1 459,98758 | 1 571,75319 | 656,24905 | 2 390,63000 | 2 390,63000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов (взносы собственников помещений, по согласованию) | 7 376,42653 | 578,80425 | 1 024,66028 | 5 772,96200 | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении" | Всего | 157 567,82072 | 69 236,02838 | 54 037,08791 | 23 694,70444 | 5 300,00000 | 5 300,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 153 854,39552 | 67 780,26080 | 52 465,33472 | 23 220,80000 | 5 194,00000 | 5 194,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 3 713,42520 | 1 455,76758 | 1 571,75319 | 473,90443 | 106,00000 | 106,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам" | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2. "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей" | Всего | 40 817,75625 | 10 870,17232 | 9 895,11393 | 10 052,47001 | 5 000,00000 | 5 000,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 39 876,40000 | 10 605,39000 | 9 619,60000 | 9 851,41000 | 4 900,00000 | 4 900,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 941,35625 | 264,78232 | 275,51393 | 201,06000 | 100,00000 | 100,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | Ремонт сетей холодного водоснабжения от напорного коллектора до детского сада и дома №17 ул.Центральная, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (114 м) | Всего | 420,58900 | 420,58900 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 412,17722 | 412,17722 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 8,41178 | 8,41178 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.2 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водозабора до водонапорной башни с. Сосновка Елизовский район, Камчатский край (613 м) | Всего | 1 152,51800 | 1 152,51800 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 129,46764 | 1 129,46764 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 23,05036 | 23,05036 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.3 | Выполнение работ по ремонту ветхого участка теплотрассы отопления от ТК-2 до ТК4 теплотрассы котельной №1 (2Д108 участок 109 п/м подземный участок) от ТК -4 до ТК-5 (2Д86 участок 103 п/м подземный участок) по ул. Советской с. Николаевка Елизовского района Камчатского края | Всего | 1 069,22200 | 1 069,22200 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 000,45827 | 1 000,45827 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 68,76373 | 68,76373 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.4 | Ремонт сетей водоотведения, участок вдоль многоквартирных домов №28,30,32 по ул. Советская , с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (553 м) | Всего | 1 192,87617 | 1 192,87617 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 169,01865 | 1 169,01865 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 23,85752 | 23,85752 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.2.5 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.40 лет Октября, с.Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (1303 м) | Всего | 3 250,61136 | 3 250,61136 |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 185,59913 | 3 185,59913 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 65,01223 | 65,01223 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.6 | Ремонт сетей водоотведения от канализационного колодца по ул. Центральная,14, до канализационного колодца, расположенного около здания общежития КГБОУ НПО "Профессиональное училище №10" , с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (25 м) | Всего | 80,42100 | 80,42100 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 78,81300 | 78,81300 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,60800 | 1,60800 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.7 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Советская (нечетная сторона) от водозабора до здания бани с.Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (1259 м) | Всего | 3 703,93479 | 3 703,93479 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 629,85609 | 3 629,85609 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 74,07870 | 74,07870 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.8 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Советская (четная сторона), с. Николаевка, Елизовского района Камчатского края (0,783 м) | Всего | 1 989,44918 | - | 1 989,44918 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 949,66020 | - | 1 949,66020 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 39,78898 | - | 39,78898 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.9 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Советская (четная сторона), с. Николаевка, Елизовского района Камчатского края (40 м) | Всего | 180,06996 | - | 180,06996 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 176,46857 | - | 176,46857 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 3,60139 | - | 3,60139 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | - |  | - | - | - |
| 1.1.2.10 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Пионерская, с. Николаевка Елизовского района Камчатского края (1640 м) | Всего | 3 470,41817 | - | 3 470,41817 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 401,00981 | - | 3 401,00981 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 69,40836 | - | 69,40836 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.11 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Пионерская, с. Николаевка Елизовского района Камчатского края (57 м) | Всего | 152,45070 | - | 152,45070 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 71,79002 | - | 71,79002 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 80,66068 | - | 80,66068 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.12 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Тимирязева, с.Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (1949 м) | Всего | 3 249,48592 | - | 3 249,48592 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 184,49620 | - | 3 184,49620 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 64,98972 | - | 64,98972 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.13 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул.Тимирязева, с.Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (102 м) | Всего | 358,06800 | - | 358,06800 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 350,90664 | - | 350,90664 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 7,16136 |  | 7,16136 |  |  |  |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.14 | Ремонт сетей холодного водоснабжения в районе ВНС с.Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (48 м) | Всего | 495,17200 | - | 495,17200 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 485,26856 | - | 485,26856 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 9,90344 | - | 9,90344 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.15 | Ремонт сетей холодного водоснабжения от ул.Советская до ул. Пионерская с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (744 м) | Всего | 2 594,00000 | - | - | 2 594,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 2 542,12000 | - | - | 2 542,12000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 51,88000 | - | - | 51,88000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.16 | Ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Центральная (805 м) с заменой труб теплоснабжения (72 м) с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край | Всего | 3 650,00000 | - | - | 3 650,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 3 577,00000 | - | - | 3 577,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 73,00000 | - | - | 73,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.17 | Ремонт сетей водоснабжения ул.Советская - ВНС с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (24 м) | Всего | 111,01720 | - | - | 111,01720 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 108,79686 | - | - | 108,79686 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,22034 | - | - | 2,22034 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.18 | Ремонт сетей водоотведения от дома №10 ул.Елизовская до магистральной линии, с.Николаевка Елизовский район, Камчатский край (29 м) | Всего | 122,00354 | - | - | 122,00354 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 119,56347 | - | - | 119,56347 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,44007 | - | - | 2,44007 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.19 | Ремонт сетей водоотведения от дома № 35 ул.Советская до магистральной линии, с. Николаевка Елизовский район, Камчатский край (19 м) | Всего | 100,48022 | - | - | 100,48022 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 98,47062 | - | - | 98,47062 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,00960 | - | - | 2,00960 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.20 | Ремонт сетей водоотведения от магистральной трассы до дома № 9 ул.Центральная, с.Сосновка (42 м) | Всего | 205,01400 | - | - | 205,01400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 200,91372 | - | - | 200,91372 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 4,10028 | - | - | 4,10028 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.21 | Ремонт сетей водоотведения от КК-№1 до КК-№3 дома № 14 по ул.Центральная, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (40м) | Всего | 201,77228 | - | - | 201,77228 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 197,73683 | - | - | 197,73683 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 4,03545 | - | - | 4,03545 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.22 | Ремонт сетей водоотведения от начальной школы до дома №17 ул.Центральная, дом № 17 с.Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (36 м) | Всего | 230,72400 | - | - | 230,72400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 226,11000 | - | - | 226,11000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 4,61400 | - | - | 4,61400 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.23 | Ремонт сетей электроснабжения ВЛ-0,4кВ от ТП-13, ф.Солнечная, с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край (500 м) | Всего | 281,82747 | - | - | 281,82747 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 276,19092 | - | - | 276,19092 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 5,63655 | - | - | 5,63655 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.24 | Ремонт ветхого участка теплотрассы отопления от теплового колодца №12 до теплового колодца №16, от теплового колодца №18 до теплового колодца №32 с заменой вводов к многоквартирным домам №23, 25, 27, 29 по, ул.Советская с.Николаевка, Елизовского района, Камчатского края | Всего | 2 532,62800 | - | - | 2 532,62800 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 2 481,97544 | - | - | 2 481,97544 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 50,65256 | - | - | 50,65256 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.25 | Ремонт пожарных гидрантов на территории Николаевского сельского поселения | Всего | 23,00330 | - | - | 23,00330 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 22,53215 | - | - | 22,53215 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 0,47115 | - | - | 0,47115 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов" | Всего | 760,20400 | - | - | 760,20400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 745,00000 | - |  | 745,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 15,20400 | - |  | 15,20400 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | Проведение работ по изготовлению технических планов и поставке на кадастровый учет систем инженерной инфраструктуры Николаевского сельского поселения | Всего | 760,20400 | - | - | 760,20400 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 745,00000 | - | - | 745,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 15,20400 | - | - | 15,20400 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4. "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Николаевского сельского поселения" | Всего | 1 650,42026 | 1 452,42026 | 198,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 593,74200 | 1 399,70200 | 194,04000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 56,67826 | 52,71826 | 3,96000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.1 | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры со схемами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Николаевского сельского поселения | Всего | 606,16326 | 408,16326 | 198,00000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 594,04000 | 400,00000 | 194,04000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 12,12326 | 8,16326 | 3,96000 | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4.2 | Ремонт бани в Николаевском сельском поселении | Всего | 1 044,25700 | 1 044,25700 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 999,70200 | 999,70200 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 44,55500 | 44,55500 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5. "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Николаевском сельском поселении, индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан, узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов" | Всего | 1 070,40600 | 254,08000 | - | 216,32600 | 300,00000 | 300,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 049,00000 | 249,00000 | - | 212,00000 | 294,00000 | 294,00000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 21,40600 | 5,08000 | - | 4,32600 | 6,00000 | 6,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5.1 | Установка индивидуальных приборов учета для малоимущих граждан в жилых домах Николаевского сельского поселения | Всего | 470,40600 | 254,08000 | - | 216,32600 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 461,00000 | 249,00000 | - | 212,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 9,40600 | 5,08000 | - | 4,32600 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6. "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края" | Всего | 112 087,40121 | 56 659,35580 | 43 943,97398 | 11 484,07143 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 109 432,25352 | 55 526,16880 | 42 651,69472 | 11 254,39000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2 655,14769 | 1 133,18700 | 1 292,27926 | 229,68143 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.1. | Строительство котельной на ул. Советская с.Николаевка Елизовского района Камчатского края | Всего | 110 659,40141 | 55 231,35600 | 43 943,97398 | 11 484,07143 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 96 778,42372 | 54 126,72900 | 42 651,69472 | 11 254,39000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2 396,90626 | 1 104,62700 | 1 292,27926 | 229,68000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.6.2. | Строительство котельной села Сосновка ( в том числе проектные работы ) | Всего | 1 427,99980 | 1 427,999800 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 12 653,82980 | 1 399,43980 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 258,24143 | 28,56000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7. | Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения" | Всего | 1 181,63300 | - | - | 1 181,63300 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 158,00000 | - | - | 1 158,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 23,63300 | - | - | 23,63300 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.7.1. | Приобретение резервного источника для котельной № 2 в с.Сосновка, Елизовского района, Камчатского края | Всего | 1 181,63300 | - | - | 1 181,63300 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 158,00000 | - | - | 1 158,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 23,63300 | - | - | 23,63300 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма 2 "Чистая вода в Николаевском сельском поселении" | Всего | 918,07500 | 120,22000 | 674,38600 | 123,46900 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 911,38600 | 116,00000 | 674,38600 | 121,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 6,68900 | 4,22000 | - | 2,46900 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Основное мероприятий 2.1. "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения" | Всего | 918,07500 | 120,22000 | 674,38600 | 123,46900 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 911,38600 | 116,00000 | 674,38600 | 121,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 6,68900 | 4,22000 | - | 2,46900 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1. | Приобретение погружных насосов ЭЦВ6-16-110, 2 шт. | Всего | 106,00000 | 106,00000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 103,88000 | 103,88000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,12000 | 2,12000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2. | Приобретение счетчика воды, 3 шт. | Всего | 14,22000 | 14,22000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 12,12000 | 12,12000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 2,10000 | 2,10000 | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | Ремонт водонапорной башни в Николаевском сельсокм поселении | Всего | 674,38600 | - | 674,38600 | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 674,38600 | - | 674,38600 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.4 | Приобретение погружного насоса ЭЦВ6-10-140, 1 шт. | Всего | 60,00000 | - | - | 60,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 58,80000 | - | - | 58,80000 |  |  |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,20000 | - | - | 1,20000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.5 | Приобретение фекального насоса СМ150-125-315-6а, 1шт. | Всего | 63,46900 | - | - | 63,46900 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 62,20000 | - | - | 62,20000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,26900 | - | - | 1,26900 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения " | Всего | 5 000,00000 | - | - | - | 5 000,00000 | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 4 900,00000 | - | - | - | 4 900,00000 | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 100,00000 | - | - | - | 100,00000 | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения" | Всего | 10 000,00000 | - | - | - | 10 000,00000 | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 9 800,00000 | - | - | - | 9 800,00000 | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 200,00000 | - | - | - | 200,00000 | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Подпрограмма 3 "Комплексное благоустройство населенных пунктов в Камчатском крае" | Всего | 21 598,35610 | - | - | 1 798,35610 | 9 900,00000 | 9 900,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 16 849,22049 | - | - | 1 618,48049 | 7 615,37000 | 7 615,37000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 4 749,13561 | - | - | 179,87561 | 2 284,63000 | 2 284,63000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - |  | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - |  | - | - |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Николаевского сельского поселения (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". | Всего | 16 514,75610 | - | - | 742,75610 | 7 886,00000 | 7 886,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 12 800,76049 | - | - | 668,48049 | 6 066,14000 | 6 066,14000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 3 713,99561 | - | - | 74,27561 | 1 819,86000 | 1 819,86000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1.1 | Ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги ул. Центральная: от автобусной остановки до МУК «СДК с.Сосновка» | Всего | 742,75610 | - | - | 742,75610 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 668,48049 | - | - | 668,48049 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 74,27561 | - | - | 74,27561 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2. "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение Николаевского сельского поселения". | Всего | 266,00000 | - | - | - | 133,00000 | 133,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 204,60000 | - | - | - | 102,30000 | 102,30000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 61,40000 | - | - | - | 30,70000 | 30,70000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений" | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 3.4. "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения" | Всего | 2 385,60000 | - | - | 1 055,60000 | 665,00000 | 665,00000 |
|  |  | за с за счет средств краевого бюджета чет средств краевого бюджета | 1 973,08000 | - | - | 950,00000 | 511,54000 | 511,54000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 412,52000 | - | - | 105,60000 | 153,46000 | 153,46000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4.1. | Ремонт уличных сетей наружного освещения ул.Тимирязева, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (470 м) | Всего | 805,12923 | - | - | 805,12923 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 724,61631 | - | - | 724,61631 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 80,51292 | - | - | 80,51292 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4.2. | Ремонт уличных сетей наружного освещения ул.Тимирязева, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край (140 м) | Всего | 232,00000 | - | - | 232,00000 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 208,80000 | - | - | 208,80000 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 23,20000 | - | - | 23,20000 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - |  | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц |  | - | - |  | - | - |
| 1.3.4.3. | Ремонт уличных сетей наружного освещения ул.Советская, с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край | Всего | 18,47077 | - | - | 18,47077 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 16,58369 | - | - | 16,58369 | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 1,88708 | - | - | 1,88708 | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5 | Основное мероприятие 3.5 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы" | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.6 | Основное мероприятие 3.6. "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" | Всего | 2 432,00000 |  | - | - | 1 216,00000 | 1 216,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 1 870,78000 | - | - | - | 935,39000 | 935,39000 |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | 561,22000 | - | - | - | 280,61000 | 280,61000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении" | Всего | 24 691,81365 | 6 165,83365 | 6 908,79400 | 11 617,18600 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 13 264,93544 | 3 175,62872 | 4 245,08272 | 5 844,22400 | - | - |
|  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) | 4 050,45168 | 2 411,40068 | 1 639,05100 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов (взносы собственников помещений, по согласованию) | 7 376,42653 | - | 1 024,66028 | 5 772,96200 | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - |  | - | - |
| 1.4.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов, в Николаевском сельском поселении | Всего | 24 691,81365 | - | 6 908,79400 | 11 617,18600 | - | - |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 13 264,93544 | 3 175,62872 | 4 245,08272 | 5 844,22400 | - | - |
|  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ( по согласованию) | 4 050,45168 | 2 411,40068 | 1 639,05100 | - | - | - |
|  |  | за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов (взносы собственников помещений, по согласованию) | 7 376,42653 | - | 1 024,66028 | 5 772,96200 | - | - |
|  |  | за счет средств юридических лиц | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            к  Муниципальной программе Николаевского сельского   поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (в редакции от 31.12.2014  № 139-П, 17.04.2015 № 35-П,                            31.12.2015 №159-П, 13.05.2016 № 57-П)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы  Николаевского

сельского поселения «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Николаевского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории

на 2014-2018 годы»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Планируемое значение показателей (по годам реализации Программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности | % | 7,6 | 8,36 | 10,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения | ед. |  | - | 1 |  |  |
| - Подпрограмма 2 . «Чистая вода в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 55,0 | 47,0 | 39,0 | 31,0 | 23,0 |
| 2.2 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 56,0 | 66,0 | 66,0 | 45,0 | 33,7 |
| - Подпрограмма 3.«Комплексное благоустройство территории Николаевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов | м2 |  |  | 0 | 4846 | 4846 |
| 3.2 | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км |  |  | 0,810 |  |  |
| 3.3 | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения | км |  |  | 3,5 | 066 | 066 |
| 3.4 | Количество обустроенных и восстановленных детских площадок | шт. |  |  |  | 3 | 3 |
| 3.5 | Озеленение, обустройство клумб и цветников | м2 |  |  |  | 90 | 90 |
| - Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Николаевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля общей площади многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | 12 | 16,3 | 34,9 | 0 | 0 |