РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.12.2017  № 221-П

с. Николаевка

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 24.08.2016 № 99-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Николаевского сельского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей  12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 24.08.2016 № 99-П «Об утверждении краткосрочного  плана реализации региональной программы   капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Николаевского сельского  поселения на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 24.07.2017 № 126-П), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Купцова  И.И.

| Глава Николаевского сельского поселения | В.И. Никифоров |
| --- | --- |

исп. Купцов И.И., заместитель главы администрации Николаевского сельского поселения

Разослать: Купцов И.И., Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, МУП «Николаевское благоустройство», ОАО «РУП», инф.папки-2

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 22.12.2017 № 221-П

«Приложение

к постановлению Администрации  Николаевского сельского поселения

от 24.08.2016 г. № 99-П

| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 33 721,90 | 30 621,10 | 27 528,20 | 1 528 | 22 171 455,00 | 0,00 | 12 444 561,15 | 780 423,70 | 8 946 470,14 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 19 302,80 | 17 513,10 | 15 776,70 | 868 | 1 452 710,00 | 0,00 | 877 541,44 | 0,00 | 575 168,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1,1,1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 1992 | 1992 | Крупно-блочные | 4 | 4 | 3 082,50 | 2770,20 | 2 770,20 | 135 | 117 889,00 | 0,00 | 71 213,37 | 0,00 | 46 675,63 | 0,00 | 42,56 | 151,44 | 31,12,2017 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | Крупно-блочные | 4 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 2 770,00 | 168 | 243 643,00 | 0,00 | 147 177,76 | 0,00 | 96 465,24 | 0,00 | 87,96 | 348,82 | 31.12.2017 |
| 1.1.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 2013 | блочные | 3 | 2 | 1 203,70 | 1 102,10 | 722,20 | 35 | 79 140,00 | 0,00 | 47 806,21 | 0,00 | 31 333,79 | 0,00 | 71,81 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 1996 | блочные | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 81 | 77 411,00 | 0,00 | 46 761,77 | 0,00 | 30 649,23 | 0,00 | 46,26 | 106,01 | 31.12.2017 |
| 1.1.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | блочные | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 | 60 320,00 | 0,00 | 36 437,50 | 0,00 | 23 882,50 | 0,00 | 55,67 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1992 | блочные | 3 | 1 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 | 186 370,00 | 0,00 | 112 580,78 | 0,00 | 73 789,22 | 0,00 | 139,63 | 348,59 | 31.12.2017 |
| 1,1,7 | с. Николаевка ул. Советская, д,.47 | 1976 | 2013 | блочные | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 | 39 813,00 | 0,00 | 24 049,89 | 0,00 | 15 763,11 | 0,00 | 54,30 | 470,48 | 31.12.2017 |
| 1,1,8 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.9 | 1963 | 2011 | блочные | 3 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 70 | 63 196,00 | 0,00 | 38 174,89 | 0,00 | 25 021,11 | 0,00 | 43,73 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1,1,9 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.11 | 1974 | 2013 | блочные | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 | 65 134,00 | 0,00 | 39 345,58 | 0,00 | 25 788,42 | 0,00 | 39,22 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1,1,10 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.14 | 1972 | 2012 | блочные | 3 | 3 | 1801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 | 84 959,00 | 0,00 | 51 321,35 | 0,00 | 33 637,65 | 0,00 | 51,97 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1,1,11 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 1981 | 2012 | блочные | 4 | 1 | 1 495,8 | 1 305,00 | 1 305,00 | 64 | 434 835,00 | 0,00 | 262 671,32 | 0,00 | 172 163,63 | 0,00 | 333,21 | 560,84 | 31.12.2017 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8 501,00 | 7 692,70 | 7 296,00 | 388 | 12 634 162,00 | 0,00 | 7 333 568,82 | 0,00 | 5 300 593,18 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | Крупно-блочные | 4 | 4 | 3 082,40 | 2770,00 | 2770,00 | 168 | 9 218 587,00 | 0,00 | 5 350 979,53 | 0,00 | 3 867 607,47 | 0,00 | 3 328,01 | 3 328,01 | 31.12.2018 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 | 784 125,00 | 0,00 | 455 149,67 | 0,00 | 328 975,33 | 0,00 | 723,63 | 723,63 | 31.12.2018 |
| 1.1.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 2013 | блочный | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 | 597 030,00 | 0,00 | 346 549,35 | 0,00 | 250 480,65 | 0,00 | 814,28 | 814,28 | 31.12.2018 |
| 1.1.4 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.9 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 557,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 70 | 620 179,00 | 0,00 | 359 986,31 | 0,00 | 260 192,69 | 0,00 | 429,13 | 429,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.5 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.11 | 1974 | 2013 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 | 712 656,00 | 0,00 | 413 665,09 | 0,00 | 298 990,91 | 0,00 | 429,13 | 429,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.6 | С.Сосновка, ул.Центральная, д.14 | 1972 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 | 701 585,00 | 0,00 | 407 238,87 | 0,00 | 294 346,13 | 0,00 | 429,13 | 429,13 | 31.12.2018 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 5 918,1 | 5 415,30 | 4 455,50 | 272 | 8 084 583,00 | 0,00 | 4 233 450,90 | 780 423,70 | 3 070 708,39 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 1992 | блочные | 3 | 1 | 1 203,70 | 1 102,10 | 1 1 102,10 | 42 | 797 513,00 | 0,00 | 417 099,29 | 0,00 | 380 413,71 | 0,00 | 723,63 | 723,63 | 31.12.2019 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 1996 | блочные | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 81 | 2 941 293,00 | 0,00 | 1 538 296,21 | 0,00 | 1 402 996,79 | 0,00 | 1 757,57 | 1 757,57 | 31.12.2019 |
| 1.1.3 | С.Николаевка, ул.Советская, д.31 | 1992 | 1992 | блочные | 3 | 1 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 | 3 370 825,00 | 0,00 | 1 768 155,51 | 780 423,70 | 822 245,78 | 0,00 | 2 525,53 | 2 525,53 | 31.12.2019 |
| 1.1.4 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 1981 | 2012 | блочные | 4 | 1 | 1 495,80 | 1 305,00 | 1 305,00 | 64 | 974 952,00 | 0,00 | 509 899,89 | 0,00 | 465 052,11 | 0,00 | 747,09 | 747,09 | 31.12.2019 |

| 2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |  | ремонт фасада |  |  |  |  |  | ремонт фундамента |  |  | государственная экспертиза проектной документации |  |  | проведение инженерно-геологических изысканий |  |  | другие виды (проектирование) |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | отопление | ХВС | ГВС |  |  |  | водоотведение |  |  | электро снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | ед. |  |  | руб. |  |  | кв.м. |  |  | руб. |  |  | кв.м. |  |  | руб. |  |  | кв.м. |  |  | руб. |  |  | куб.м. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 4а | 4б | 4в |  |  |  | 4г |  |  | 4д |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |
| Итого МО: |  | 22 171 455,00 | 17 777 452,00 |  | 10 519 973,00 | 3 044 391,00 | 0,00 |  |  |  | 4 213 088,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 2 941 293,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 452 710,00 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 1 452 710,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 452 710,00 |  |  |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская,д.23 | 117 889,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 117 889,00 |  |  |
| 1.2.2 | с. Николаевка, ул. Советская,д.25 | 243 643,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 243 643,00 |  |  |
| 1.2.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 79 140,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 79 140,00 |  |  |
| 1.2.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 77 411,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 77 411,00 |  |  |
| 1.2.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 60 320,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 60 320,00 |  |  |
| 1.2.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 186 370,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 186 370,00 |  |  |
| 1,2,7 | с. Николаевка ул. Советская, д.47 | 39 813,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 39 813,00 |  |  |
| 1,2,8 | с. Сосновка, ул.Центральная,д.9 | 63 196,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 63 196,00 |  |  |
| 1,2,9 | с. Сосновка, ул.Центральная,д.11 | 65 134,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 65 134,00 |  |  |
| 1,2,10 | с. Сосновка, ул.Центральная,д.14 | 84 959,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 84 959,00 |  |  |
| 1,2,11 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 434 835,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 434 835,00 |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 12 634 162,00 | 12 634 162,00 |  | 7 149 148,00 | 2 069 439,00 |  | 0,00 |  | 3 415 575,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 9 218 587,00 | 9 218 587,00 |  | 7 149 148,00 | 2 069 439,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 784 125,00 | 784 125,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 784 125,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 597 030,00 | 597 030,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 597 030,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.4 | С.Сосновка, ул.Центральная,д.9 | 620 179,00 | 620 179,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 620 179,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.5 | С.Сосновка, ул.Центральная,д.11 | 712 656,00 | 712 656,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 712 656,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.2.6 | С.Сосновка, ул.Центральная,д.14 | 701 585,00 | 701 585,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 701 585,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 8 084 583,00 | 5 143 290,00 | 3 370 825,00 |  | 974 952,00 | 0,00 |  | 797 513,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 605,00 |  |  | 2 941 293,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 797 513,00 | 797 513,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 797 513,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 2 941 293,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 605,00 |  |  | 2 941 293,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1,2,3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 3 370 825,00 | 3 370 825,00 | 3 370 825,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1,2,4 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 974 952,00 | 974 952,00 | 0,00 |  | 974 952,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| 3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2017год | 19 302,80 | 868 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 1 452 710,00 | 1 452 710,00 |
| 2 | 2018 год | 8 501,00 | 388 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 12 634 162,00 | 12 634 162,00 |
| 3 | 2019 год | 5 918,10 | 272 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 8 084 583,00 | 8 084 583,00 |