РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  КАМЧАТСКИЙ  КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.12.2018 № 156-П

с. Николаевка

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 24.08.2016 № 99-П «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Николаевского сельского поселения на 2017-2019 годы»

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей  12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Порядком разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П,

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Николаевского сельского поселения от 24.08.2016 № 99-П «Об утверждении краткосрочного  плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  на территории Николаевского сельского  поселения на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 03.05.2018 № 64-П), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Вострухина Н.А.

| Глава Николаевского сельского поселения | В.И. Никифоров |
| --- | --- |

исп. Вострухин Н.А., заместитель главы администрации Николаевского сельского поселения

Разослать: Вострухин Н.А., Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края, МУП «Николаевское благоустройство», ООО «Аквалайн-Сервис41», инф.папки-2

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 11.12.2018 № 156-П

«Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 24.08.2016 № 99-П

| - Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 51 443,20 | 46 631,90 | 43 159,10 | 2 336 | 24 262 818,00 | 0,00 | 14 674 256,40 | 0,00 | 9 588 561,60 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 19 302,80 | 17 513,10 | 15 776,70 | 868 | 1 452 710,00 | 0,00 | 877 541,44 | 0,00 | 575 168,56 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 1992 | 1992 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,50 | 2 770,20 | 2 770,20 | 135 | 117 889,00 | 0,00 | 71 213,44 | 0,00 | 46 675,56 | 0,00 | 42,56 | 151,44 | 31.12.2017 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 2 770,00 | 168 | 243 643,00 | 0,00 | 147 177,91 | 0,00 | 96 465,09 | 0,00 | 87,96 | 348,82 | 31.12.2017 |
| 1.1.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 203,70 | 1 102,10 | 722,20 | 35 | 79 140,00 | 0,00 | 47 806,26 | 0,00 | 31 333,74 | 0,00 | 71,81 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 1996 | блочный | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 81 | 77 411,00 | 0,00 | 46 761,82 | 0,00 | 30 649,18 | 0,00 | 46,26 | 106,01 | 31.12.2017 |
| 1.1.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 | 60 320,00 | 0,00 | 36 437,62 | 0,00 | 23 882,38 | 0,00 | 55,67 | 151,34 | 31.12.2017 |
| 1.1.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1992 | блочный | 3 | 1 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 | 186 370,00 | 0,00 | 112 580,90 | 0,00 | 73 789,10 | 0,00 | 139,63 | 348,59 | 31.12.2017 |
| 1.1.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 2013 | блочный | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 | 39 813,00 | 0,00 | 24 049,92 | 0,00 | 15 763,08 | 0,00 | 54,30 | 470,48 | 31.12.2017 |
| 1.1.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 70 | 63 196,00 | 0,00 | 38 174,93 | 0,00 | 25 021,07 | 0,00 | 43,73 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1.1.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2013 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 | 65 134,00 | 0,00 | 39 345,63 | 0,00 | 25 788,37 | 0,00 | 39,22 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1.1.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 | 84 959,00 | 0,00 | 51 321,35 | 0,00 | 33 637,65 | 0,00 | 51,97 | 522,27 | 31.12.2017 |
| 1.1.11 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 1981 | 2012 | блочный | 4 | 1 | 1 495,80 | 1 305,00 | 1 305,00 | 64 | 434 835,00 | 0,00 | 262 671,65 | 0,00 | 172 163,35 | 0,00 | 333,21 | 560,84 | 31.12.2017 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8 724,30 | 7 882,40 | 7 485,70 | 398 | 12 013 983,00 | 0,00 | 7 157 132,76 | 0,00 | 4 856 850,24 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 1984 | 2013 | крупно-блочный | 4 | 4 | 3 082,40 | 2 770,00 | 2 770,00 | 168 | 9 218 587,00 | 0,00 | 5 491 821,57 | 0,00 | 3 726 765,43 | 0,00 | 3 328,01 | 3 328,01 | 31.12.2018 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 1973 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1 191,00 | 1 083,60 | 686,90 | 33 | 784 125,00 | 0,00 | 467 129,57 | 0,00 | 316 995,43 | 0,00 | 723,63 | 723,63 | 31.12.2018 |
| 1.1.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 1976 | 2013 | блочный | 2 | 2 | 811,10 | 733,20 | 733,20 | 36 | 597 030,00 | 0,00 | 355 670,80 | 0,00 | 241 359,20 | 0,00 | 814,28 | 814,28 | 31.12.2018 |
| 1.1.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2013 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 81 | 712 656,00 | 0,00 | 424 553,09 | 0,00 | 288 102,91 | 0,00 | 429,13 | 429,13 | 31.12.2018 |
| 1.1.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2012 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 | 701 585,00 | 0,00 | 417 957,72 | 0,00 | 283 627,28 | 0,00 | 429,13 | 429,13 | 31.12.2018 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Николаевское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 23 416,10 | 21 236,40 | 19 896,70 | 1 070 | 10 796 125,00 | 0,00 | 6 639 582,20 | 0,00 | 4 156 542,80 | 0,00 | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 1971 | 2016 | блочный | 3 | 2 | 1191,10 | 1069,70 | 1069,70 | 82 | 102 155,00 | 0,00 | 62 825,00 | 0,00 | 39 330,00 | 0,00 | 95,50 | 224,82 | 31.12.2019 |
| 1.1.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 1987 | 2016 | блочный | 4 | 4 | 3114,10 | 2798,80 | 2798,80 | 128 | 114 487,00 | 0,00 | 70 409,14 | 0,00 | 44 077,86 | 0,00 | 40,91 | 168,72 | 31.12.2019 |
| 1.1.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 1975 | 2013 | блочный | 3 | 2 | 1203,70 | 1102,10 | 722,20 | 72 | 888 491,00 | 0,00 | 546 419,11 | 0,00 | 342 071,89 | 0,00 | 806,18 | 806,18 | 31.12.2019 |
| 1.1.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 1996 | 2017 | блочный | 4 | 2 | 1 832,80 | 1 673,50 | 1 673,50 | 80 | 3 084 263,00 | 0,00 | 1 896 811,84 | 0,00 | 1 187 451,16 | 0,00 | 1 843,00 | 2 718,33 | 31.12.2019 |
| 1.1.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 1992 | 1992 | блочный | 3 | 2 | 1 385,80 | 1 334,70 | 374,90 | 85 | 3 475 432,00 | 0,00 | 2 137 379,52 | 0,00 | 1 338 052,48 | 0,00 | 2 603,90 | 3 038,45 | 31.12.2019 |
| 1.1.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 1975 | 2013 | блочный | 4 | 2 | 1867,40 | 1679,30 | 1679,30 | 71 | 390 665,00 | 0,00 | 240 257,72 | 0,00 | 150 407,28 | 0,00 | 232,64 | 613,60 | 31.12.2019 |
| 1.1.7 | с. Сосновка, ул. Новая, д.6 | 1981 | 2012 | блочный | 4 | 1 | 1 495,80 | 1 305,00 | 1 305,00 | 79 | 974 952,00 | 0,00 | 599 592,35 | 0,00 | 375 359,65 | 0,00 | 747,09 | 856,38 | 31.12.2019 |
| 1.1.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 1963 | 2011 | блочный | 3 | 3 | 1 577,90 | 1 445,20 | 1 445,20 | 65 | 214 050,00 | 0,00 | 131 640,06 | 0,00 | 82 409,94 | 0,00 | 148,11 | 1 551,72 | 31.12.2019 |
| 1.1.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 1974 | 2018 | блочный | 3 | 3 | 1 838,60 | 1 660,70 | 1 660,70 | 77 | 250 839,00 | 0,00 | 154 265,18 | 0,00 | 96 573,82 | 0,00 | 151,04 | 1 183,15 | 31.12.2019 |
| 1.1.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 1979 | 1979 | блочный | 4 | 3 | 1 769,30 | 1 587,10 | 1 587,10 | 67 | 324 167,00 | 0,00 | 199 361,66 | 0,00 | 124 805,34 | 0,00 | 204,25 | 511,80 | 31.12.2019 |
| 1.1.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 1972 | 2018 | блочный | 3 | 3 | 1 801,20 | 1 634,90 | 1 634,90 | 80 | 249 768,00 | 0,00 | 153 606,52 | 0,00 | 96 161,48 | 0,00 | 152,77 | 1 183,15 | 31.12.2019 |
| 1.1.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 1974 | 1974 | блочный | 4 | 3 | 2 480,90 | 2 238,00 | 2 238,00 | 117 | 336 395,00 | 0,00 | 206 881,84 | 0,00 | 129 513,16 | 0,00 | 150,31 | 511,80 | 31.12.2019 |
| 1.1.13 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 1989 | 2016 | блочный | 4 | 2 | 1 857,50 | 1 707,40 | 1 707,40 | 67 | 390 461,00 | 0,00 | 240 132,26 | 0,00 | 150 328,74 | 0,00 | 228,69 | 613,60 | 31.12.2019 |

2. Реестр многоквартирных домов,  включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы

| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды |
|  |  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого МО: |  | 24 262 818,00 | 17 248 251,00 | 10 519 973,00 | 3 044 391,00 | 0,00 | 3 683 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 2 941 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 274,00 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 1 452 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 710,00 |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 23 | 117 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 889,00 |
| 1.2.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 243 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 643,00 |
| 1.2.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 79 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 140,00 |
| 1.2.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 77 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 411,00 |
| 1.2.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 60 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 320,00 |
| 1.2.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 186 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 370,00 |
| 1.2.7 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 39 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 813,00 |
| 1.2.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 63 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 196,00 |
| 1.2.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 65 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 134,00 |
| 1.2.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 84 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 959,00 |
| 1.2.11 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 434 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 835,00 |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 12 013 983,00 | 12 013 983,00 | 7 149 148,00 | 2 069 439,00 | 0,00 | 2 795 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 25 | 9 218 587,00 | 9 218 587,00 | 7 149 148,00 | 2 069 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 30 | 784 125,00 | 784 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 47 | 597 030,00 | 597 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 712 656,00 | 712 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 701 585,00 | 701 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Николаевское сельское поселение | 10 796 125,00 | 5 234 268,00 | 3 370 825,00 | 974 952,00 | 0,00 | 888 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 2 941 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 564,00 |
| 1.2.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | 102 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 155,00 |
| 1.2.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | 114 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 487,00 |
| 1.2.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 28 | 888 491,00 | 888 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | 3 084 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 2 941 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 970,00 |
| 1.2.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | 3 475 432,00 | 3 370 825,00 | 3 370 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 607,00 |
| 1.2.6 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | 390 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 665,00 |
| 1.2.7 | с. Сосновка, ул. Новая, д. 6 | 974 952,00 | 974 952,00 | 0,00 | 974 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | 214 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 050,00 |
| 1.2.9 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | 250 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 839,00 |
| 1.2.10 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | 324 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 167,00 |
| 1.2.11 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | 249 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 768,00 |
| 1.2.12 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | 336 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 395,00 |
| 1.2.13 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | 390 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 461,00 |

| 3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Николаевскому сельскому поселению на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2017 год | 19 302,80 | 868 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  | 1 452 710,00 | 1 452 710,00 |
| 2 | 2018 год | 8 724,30 | 398 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 12 013 983,00 | 12 013 983,00 |
| 3 | 2019 год | 23 416,10 | 1 070 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 10 796 125,00 | 10 796 125,00 |