РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2019 № 168-П

с. Николаевка

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 21.12.2017 № 219-П

В целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

- Внести изменения в  муниципальную  программу Николаевского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении  на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от  21.12.2017 №  219-П (в редакции постановлений от 09.04.2018 № 46-П, 23.05.2018 № 70-П, 17.04.2019 № 52-П, 24.07.2019 № 93-П) согласно приложению.

- Организационно-правовому отделу разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Николаевского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения                                                                                             В.И. Никифоров

исп. Вострухин Н.А., заместитель главы администрации поселения

Разослать: Вострухин Н.А., Финотдел, Кирсанов И.В. (регистр), Моисеенко О.Н. (сайт), инф. папки-2

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 30.12.2019 № 168-П

ИЗМЕНЕНИЯ

в  муниципальную  программу Николаевского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении  на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от  21.12.2017 №  219-П (в редакции постановлений от 09.04.2018 № 46-П, 23.05.2018 № 70-П, 17.04.2019 № 52, 24.07.2019 № 93) (далее – Программа)

- Наименование Программы «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2022 годы», заменить словами «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы»;

- в паспорте Программы:

- в разделе «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2022 годы» заменить словами «2024 годы»;

- раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет всего –

57715,64808 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1839,94212 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 750,84105 тыс. рублей;

2019 год – 1089,10107 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- краевого бюджета – 51183,95849 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 20644,27774 тыс. рублей;

2019 год – 21346,17664 тыс. рублей;

2020 год – 9193,50411 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- местного бюджета – 4691,74747 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 2302,32189 тыс. рублей;

2019 год – 2371,67517 тыс. рублей;

2020 год – 17,75041 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- в разделе 2.3 «Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации»:

в части 2.2.3. слова «2022 годы» заменить словами «2024 годы»;

- в паспорте Подпрограммы 1:

- в разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» слова «2022 годы» заменить словами «2024 годы»;

- раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего – 2098,40454 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 1839,94212 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 750,84105 тыс. рублей;

2019 год – 1089,10107 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- краевого бюджета – 228,02308 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 39,51795 тыс. рублей;

2019 год – 11,00102 тыс. рублей;

2020 год – 177,50411 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- местного бюджета – 30,43934 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 11,58883 тыс. рублей;

2019 год – 1,10010 тыс. рублей;

2020 год – 17,75041 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- в паспорте Подпрограммы 2:

- в разделе «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» слова «2022 годы» заменить словами «2024 годы»;

- в разделе «Объемы и источники финансирования» добавить слова «Подпрограммы 2»

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет всего – 55617,24354 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 50955,93541 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 20604,75979 тыс. рублей;

2019 год – 21335,17562 тыс. рублей;

2020 год – 9016,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- местного бюджета – 4661,30813 тыс. рублей, из них по годам:

2018 год – 2290,73306 тыс. рублей;

2019 год – 2370,57507 тыс. рублей;

2020 год – 0,00000 тыс. рублей;

2021 год – 0,00000 тыс. рублей;

2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

2023 год – 0,00000 тыс. рублей;

2024 год – 0,00000 тыс. рублей

- Приложение 1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в   Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Программе «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий, всего тыс. рублей | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  | «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении" | Всего | 57715,64808 | 23697,44068 | 24806,95288 | 9211,25452 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1839,94212 | 750,84105 | 1089,10107 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | краевой бюджет | 51183,95849 | 20644,27774 | 21346,17664 | 9193,50411 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | местный бюджет | 4691,74747 | 2302,32189 | 2371,67517 | 17,75041 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Николаевском сельском поселении" | Всего | 2098,40454 | 801,94783 | 1101,20219 | 195,25452 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1839,94212 | 750,84105 | 1089,10107 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | краевой бюджет | 228,02308 | 39,51795 | 11,00102 | 177,50411 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,43934 | 11,58883 | 1,10010 | 17,75041 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения» | Всего | 55617,24354 | 22895,49285 | 23705,75069 | 9016,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | краевой бюджет | 50955,93541 | 20604,75979 | 21335,17562 | 9016,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
|  |  | местный бюджет | 4661,30813 | 2290,73306 | 2370,57507 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |

- Приложение 2 Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Программе «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели |  | Сроки исп. мероп. | Объем/источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Николаевском сельском поселении» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 2098,40454 | 801,94783 | 1101,20219 |  | 195,25452 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1839,94212 | 750,84105 | 1089,10107 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 228,02308 | 39,51795 | 11,00102 |  | 177,50411 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,43934 | 11,58883 | 1,10010 |  | 17,75041 | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |

| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»: |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3 | Региональный проект " Формирование комфортной городской среды" |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 2098,40454 | 801,94783 | 1101,20219 | 195,25452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1839,94212 | 750,84105 | 1089,10107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 228,02308 | 39,51795 | 11,00102 | 177,50411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 30,43934 | 11,58883 | 1,10010 | 17,75041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

| 1.3.1 | Благоустройство территорий общего пользования |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 1561,85471 | 265,39800 | 1101,20219 | 195,25452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1339,38142 | 250,28035 | 1089,10107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 201,67778 | 13,17265 | 11,00102 | 177,50411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 20,79551 | 1,94500 | 1,10010 | 17,75041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.1.1 | с. Николаевка. Обустройство памятного знака погибшим в ВОВ | кв. м. | 54,23 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 265,39800 | 265,39800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 250,28035 | 250,28035 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 13,17265 | 13,17265 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1,94500 | 1,94500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.1.2 | с. Николаевка. Обустройство зоны отдыха многофункциональной площадки ул.Советская,24,26,28. | кв. м. | 213,35 | 2019 | Всего, в т. ч.: | 571,08013 | 0,00000 | 571,08013 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 564,80453 | 0,00000 | 564,80453 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 5,70509 | 0,00000 | 5,70509 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,57051 | 0,00000 | 0,57051 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.1.3 | с. Николаевка. Обустройство многофункциональной площадки ул.Советская,24,26,28. | м. | 190 | 2019 | Всего, в т. ч.: | 530,12206 | 0,00000 | 530,12206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 524,29654 | 0,00000 | 524,29654 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 5,29593 | 0,00000 | 5,29593 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,52959 | 0,00000 | 0,52959 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.1.4 | с. Николаевка. Обустройство многофункциональной площадки ул.Советская,24,26,28. (устройство мягкого покрытия под уличные тренажеры) | кв. м. | 250 | 2020 | Всего, в т. ч.: | 195,25452 | 0,00000 | 0,00000 | 195,25452 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 177,50411 | 0,00000 | 0,00000 | 177,50411 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 17,75041 | 0,00000 | 0,00000 | 17,75041 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.2 | «Благоустройство дворовых территорий» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 536,54983 | 536,54983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 500,56070 | 500,56070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 26,34530 | 26,34530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9,64383 | 9,64383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 1.3.3 | Благоустройство дворовой территории ул. Елизовская, 10 | кв. м |  | 2018 | Всего, в т. ч.: | 536,54983 | 536,54983 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения, Собственники дома |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 500,56070 | 500,56070 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 26,34530 | 26,34530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 9,64383 | 9,64383 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

- Приложение 3 Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Современная городская среда в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к Программе «Формирование современной городской среды в Николаевском сельском поселении на 2018-2024 годы»

Перечень основных мероприятий   Подпрограммы 2 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели |  | Сроки исп. мероп. | Объем/источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 2 | Подпрограммы 2 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 55617,24354 | 22895,49285 | 23705,75069 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 50955,93541 | 20604,75979 | 21335,17562 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4661,30813 | 2290,73306 | 2370,57507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 53531,02554 | 20809,27485 | 23705,75069 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 49079,52299 | 18728,34737 | 21335,17562 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 4451,50255 | 2080,92748 | 2370,57507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов: |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 29172,48709 | 5466,73640 | 23705,75069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 26255,23838 | 4920,06276 | 21335,17562 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 2917,24871 | 546,67364 | 2370,57507 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. 40 лет Октября | кв. м | 3900 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 5466,73640 | 5466,73640 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения, Собственники дома |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 4920,06276 | 4920,06276 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 546,67364 | 546,67364 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия парковочных мест, расположенных по ул. Новая, с. Николаевка, Елизовский район, Камчатский край | кв. м | 1752 | 2019 | Всего, в т. ч.: | 4155,94200 | 0,00000 | 4155,94200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 3740,34780 | 0,00000 | 3740,34780 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 415,59420 | 0,00000 | 415,59420 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Тимирязева, с. Сосновка, Елизовский район, Камчатский край | кв. м. | 4479 | 2019 | Всего, в т. ч.: | 12013,55400 | 0,00000 | 12013,55400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 10812,19860 | 0,00000 | 10812,19860 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1201,35540 | 0,00000 | 1201,35540 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.1.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Партизанская | кв. м. | 3920 | 2019 | Всего, в т. ч.: | 7536,25469 | 0,00000 | 7536,25469 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 6782,62922 | 0,00000 | 6782,62922 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 753,62547 | 0,00000 | 753,62547 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним: |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 24358,53845 | 15342,53845 | 0,00000 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 22824,28461 | 13808,28461 | 0,00000 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1534,25384 | 1534,25384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги дворовых территорий многоквартирных домов и проездов по ул. Центральная к домам №7;9;11;13;17 | кв. м. | 1750 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 6129,89072 | 6129,89072 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 5516,90165 | 5516,90165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 612,98907 | 612,98907 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги дворовых территорий многоквартирных домов и проездов по ул. Советская к домам № 23;25;27 | кв. м. | 3230 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 7642,91712 | 7642,91712 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 6878,62541 | 6878,62541 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 764,29171 | 764,29171 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги дворовых территорий многоквартирных домов и проездов по ул. Елизовская к дому № 10 | кв. м. | 610 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 1569,73061 | 1569,73061 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1412,75755 | 1412,75755 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 156,97306 | 156,97306 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги дворовых территорий многоквартирных домов и проездов по ул. Советская от д. 24 до д. 30 | кв. м. | 3920 | 2020 | Всего, в т. ч.: | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9016,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение» | м. |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Ремонт и реконструкция элементов ландшафта» | м. |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Приобретение строительно-¬дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений» | м. |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | м. |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 2086,21800 | 2086,21800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1876,41242 | 1876,41242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 209,80558 | 209,80558 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.5.1. | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» ул. 40 лет Октября | м. | 560 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 1667,64036 | 1667,64036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 1499,93000 | 1499,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 167,71036 | 167,71036 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.5.2 | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» ул. Спортивная | м. | 612 | 2021 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.5.3 | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» ул. Юбилейная | м. | 150 | 2018 | Всего, в т. ч.: | 418,57764 | 418,57764 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 376,48242 | 376,48242 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 42,09522 | 42,09522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2.7 | Основные мероприятия 2.7. «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» |  |  | 2018-2024 | Всего, в т. ч.: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Администрация Николаевского сельского поселения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |