Приложение 8

к постановлению администрации

Новоавачинского сельского поселения

от 10.10.2022 г. № 189

Муниципальная программа

Новоавачинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в

Новоавачинском сельском поселении»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Новоавачинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Новоавачинском сельском поселении» (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новоавачинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Новоавачинского сельского поселения Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» |
| Программно-целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |
| Задачи Программы | - Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования мастного значения поселения; - улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; - повышение безопасности дорожного движения; - обеспечение круглогодичной доступности дорожной сети |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь построенных, реконструированных дорог |
| Этапы и сроки реализации Программы | С 2023 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 12 378,44735 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 3 090,94735 тыс. рублей 2024 год – 2 696,80 тыс. рублей 2025 год – 2 806,20 тыс. рублей 2026 год – 3 784,50 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 0,00 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 0,0 тыс. рублей 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 0,0 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей бюджета Новоавачинского сельского поселения – 12 378,44735 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 3 090,94735 тыс. рублей 2024 год – 2 696,80 тыс. рублей 2025 год – 2 806,20 тыс. рублей 2026 год – 3 784,50 тыс. рублей внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 0,00 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей 2025 год – 0,00 тыс. рублей 2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | реализация Программы позволит обеспечить: 1) приведение технических параметров дорог общего пользования местного значения поселения в соответствие с нормативными параметрами; 2) создание условий для формирования доступной для населения дорожной сети; 3) сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий; 4) совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 5) изменение технической политики в области строительства и реконструкции автодорог с ориентацией на повышение их сроков службы (долговечности, надежности, транспортно-эксплуатационных показателей) с минимизацией затрат на содержание и ремонт сети автомобильных дорог |

Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 %, где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений,

Зф – фактическое на отчетный год значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) – для показателей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений,

или

Сд = Зп / Зф * 100 % - для показателя (индикатора), тенденцией изменения, которых является снижение значений;

2) оценка уровня освоения средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программ, по каждому источнику ресурсного обеспечения (краевой бюджет и местные бюджеты), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном году;

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;

Фп – объем бюджетных назначений по Программе на отчетный год.

Общая оценка эффективности Программы рассчитывается с учетом полученных значений показателей по двум разделам методики по следующей формуле:

ЭП = (Сд + Уф /2, где:

ЭП – общая оценка эффективности Программы;

Сд – значение показателя раздела 1 методики;

Уф – значение показателя раздела 2 методики;

Полученное значение сравнивается со значением, представленным в следующей таблице.

| Значение показателя ЭП | Общая оценка эффективности Программы |
| --- | --- |
| от 90 % до 100 % | Высокоэффективная |
| от 70 % до 90 % | Эффективная |
| от 50 % до 70 % | Среднеэффективная |
| от 25 % до 50 % | Низкоэффективная |
| до 25 % | Неэффективная |

6.Система организации   выполнения   Программы и

контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Новоавачинского сельского поселения.

Основные мероприятия Программы реализуются администрацией Новоавачинского сельского поселения.

Для рационального использования средств бюджета администрация Новоавачинского сельского поселения регулярно анализирует работу, проводимую в рамках Программы, эффективность использования финансовых средств.