Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ   КРАЙ

## ЕЛИЗОВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  «   16    »     июля      2018 г.                                                                №      127

Об  организации работы по оценке готовности к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.   теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Новоавачинского сельского поселения

Руководствуясь Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением главы Новоавачинского сельского поселения от 25.01.20187 № 15 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новоавачинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 г.г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Новоавачинского сельского поселения согласно приложению 1.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению 2.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления   возложить на Кальник Е.М. - заместителя главы администрации Новоавачинского сельского поселения.

Глава Новоавачинского

сельского поселения                                                                       О.А. Прокопенко

Приложение 1

к постановлению главы администрации

Новоавачинского сельского поселения

от «     16     »   июля      2018г. №    127

С О С Т А В

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории Новоавачинского сельского поселения

Председатель  комиссии:

Прокопенко Ольга Анатольевна            - глава Новоавачинского сельского

поселения

Заместитель председателя комиссии:

Струнина Юлия Вячеславовна              - начальник отдела правовой и кадровой

работы администрации

Новоавачинского  сельского  поселения

Секретарь комиссии:

Куценко Ирина Валерьевна                   -  консультант отдела правовой и

кадровой работы администрации

Новоавачинского  сельского поселения

Члены Комиссии:

Куценко Ирина Валерьевна                   -  консультант отдела правовой и

кадровой работы администрации

Новоавачинского  сельского поселения

Попов Владимир Александрович          -  старший мастер филиала

«Коммунальная энергетика»

ПАО энергетики и электрификации

«Камчатскэнерго» (при проверке

потребителей тепловой энергии)

(по согласованию)

Приложение 2

к постановлению главы администрации

Новоавачинского сельского поселения

от «    16     »   июля     2018 г. №     127

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.

в Новоавачинском сельском поселении

| № п.п. | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |  | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |  |  |
| 1. | ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная № 1 пос. Нагорный | 18.09.2018г. |  | Согласно п. 13 главы III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 1.2 | Котельная № 3 пос. Новый | 18.09.2018г. |  | Согласно п. 13 главы III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 1.3 | Сооружение теплотрасса пос. Новый | 18.09.2018г. |  | Согласно п. 13 главы III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 1.4 | Сооружение теплотрасса пос. Нагорный | 18.09.2018г. |  | Согласно п. 13 главы III Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 2. | МКУК ЦКС «Талант» |  |  |  |  |
| 2.1 | Дом культуры пос. Нагорный | 20.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 2.2 | Дом культуры пос. Новый | 20.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 3. | Администрация Новоавачинского сельского поселения | 20.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 4. | ООО УК «Восточное» |  |  |  |  |
| 4.1 | ЖД № 19 по ул. Молодежная в пос. Новый | 24.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 4.2 | ЖД № 20 по ул. Молодежная в пос. Новый | 24.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 4.3 | ЖД № 21 по ул. Молодежная в пос. Новый | 24.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 4.4 | ЖД № 23 по ул. Молодежная в пос. Новый | 24.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 5. | ТСЖ «НОВЫЙ ШАГ ПЛЮС» |  |  |  |  |
| 5.1 | ЖД № 6 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный |  | 24.08.2018 г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |
| 6. | ООО УК «Жилищно-коммунальный сервис» |  |  |  |  |
| 6.1 | ЖД № 1 по ул. Молодежная в пос. Новый | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.2 | ЖД № 2 по ул. Молодежная в пос. Новый | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.3 | ЖД № 24 по ул. Молодежная в пос. Новый | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.4 | ЖД № 25 по ул. Молодежная в пос. Новый | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.5 | ЖД № 14 по ул. Совхозная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.6 | ЖД № 16 по ул. Совхозная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.7 | ЖД № 20 по ул. Совхозная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.7 | ЖД № 1 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.9 | ЖД № 2 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 6.10 | ЖД № 4 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный | 27.08.2018г. |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7. | ООО «Новоавачинская УК» |  |  |  |  |
| 7.1 | ЖД № 13 по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.2 | ЖД № 15 по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.3 | ЖД № 17 по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.4 | ЖД № 22 по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.5 | ЖД № 22а по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.6 | ЖД № 23а по ул. Молодежная в пос. Новый | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.7 | ЖД № 3 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.8 | ЖД № 5 по ул. Юбилейная в пос. Нагорный | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.9 | ЖД № 17 по ул. Совхозная в пос. Нагорный | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 7.10 | ЖД № 19 по ул. Совхозная в пос. Нагорный | 28.08.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 9. | Управление образования администрации Елизовского муниципального района |  |  |  |  |
| 9.1 | МБДОУ «Детский сад № 26 «Росинка» | 22.09.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 9.2 | МБДОУ «Детский сад № 27 «Почемучка» | 22.09.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 9.3 | МБОУ «Нагорненская средняя общеобразовательная школа» | 22.09.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |
| 10. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» |  |  |  |  |
| 10.1 | Фельдшерский пункт пос. Новый | 22.09.2018 |  | Согласно п. 16 главы IV Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 |  |