ПРОЕКТ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 мая 2023 г.    						                               № 46

пос. Лесной

Об организации в 2023 году пропуска паводковых вод на территории Новолесновского сельского поселения

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья  2023 года и для принятия конкретных мер по уменьшению материального ущерба народному хозяйству и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ на территории Новолесновского сельского поселения, руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Новолесновского сельского поселения постановляет:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Новолесновского сельского поселения в 2023 году, согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

- Утвердить состав оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на территории Новолесновского сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Новолесновского сельского поселения координацию деятельности по проведению предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Новолесновского сельского поселения, рассмотрение вопросов предупреждения, уменьшения и ликвидации последствий весенне-летнего половодья. Решение комиссии по пропуску паводковых вод обязательны для предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения не зависимо от их подчиненности и формы собственности, а также граждан.

- Признать утратившим силу Постановление Администрации Новолесновского сельского поселения от 06.05.2022 № 49 «Об организации в 2022 году пропуска паводковых вод на территории Новолесновского сельского поселения».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Местное самоуправление» на странице Новолесновского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения                                             Н.А. Беляева

Приложение 1

к постановлению администрации

Новолесновского сельского поселения

от 04.05.2023 г. № 46

План превентивных мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Новолесновского сельского поселения в 2023 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение расчётов по организации эвакуации населения, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из зон возможного подтопления, их временного размещения, а также организация мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения. | Администрация Новолесновского сельского поселения | май |
| 2 | Осуществление мониторинга за состоянием русла реки Тополовая и уровнем воды в ней. | Администрация Новолесновского сельского поселения | в течение всего паводкоопасного периода |
| 3 | В случае необходимости, организация дополнительных гидропостов и установка на них графиков замера уровня воды. | Администрация Новолесновского сельского поселения | в случае обострения паводковой обстановки |
| 4 | Обеспечение регулярного информирования населения о развитии паводковой обстановки, о мерах, принимаемых с целью предупреждения возможных ЧС и своевременного оповещения при угрозе подтопления населенных пунктов Новолесновского сельского поселения. | Администрация Новолесновского сельского поселения | в течение всего паводкового периода |
| 5 | При осложнении паводковой обстановки, организовать размещение на официальном сайте Администрации Новолесновского сельского поселения в сети интернет, а также в местах общего доступа информации для населения о развитии паводковой обстановки, о возможных зонах затопления, предупреждение об ожидаемой опасности и возможной эвакуации. | Администрация Новолесновского сельского поселения | при осложнении паводковой обстановки |
| 6 | Работа с организациями всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Новолесновского сельского поселения по выделению необходимого количества техники и созданию мобильных групп. | Администрация Новолесновского сельского поселения | май |
| 7 | Организация акции «Чистые берега» по очистке русла реки от мусора и древесных завалов. | Администрация Новолесновского сельского поселения | май-июнь |
| 8 | Обеспечение координации действий с руководителями организаций и предприятий независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность на территории Новолесновского сельского поселения, привлекаемых для проведения аварийных мероприятий в период ЧС во время возможного затопления. | Администрация Новолесновского сельского поселения | в течение всего паводкоопасного периода |
| 9 | Обеспечение принятия решений на заседаниях КЧС и ОПБ по организации безаварийного пропуска паводковых вод | Администрация Новолесновского сельского поселения | май |
| 10 | Контроль санитарной зоны скважин питьевой воды. | ООО «Светлячок» | постоянно |
| 11 | Уточнение плана эвакуации и места размещения сельскохозяйственных животных с мест затопления в случае обострения паводковой обстановки. | Администрация Новолесновского сельского поселения, МУСХП «СовКам» | май |
| 12 | Выполнение работ по укреплению мостов, подсыпке полевых дорог, используемых для сельскохозяйственного назначения | МУСХП «СовКам» | май |
| 13 | - Организация обваловки мест складирования навоза - Принятие мер по предотвращению смыва в реки и водоемы ГСМ, удобрений и недопущению других загрязнений водных объектов. | МУСХП «СовКам» | постоянно |
| 14 | Обеспечение готовности сборного эвакуационного пункта в Новолесновском сельском поселении для проведения эвакуационных мероприятий. | МБОУ «Лесновская ОШ» | май |

Приложение 2

к постановлению администрации

Новолесновского сельского поселения

от 04.05.2023 г. № 46

Состав

Оперативной группы по контролю над паводковой обстановкой на территории Новолесновского сельского поселения в 2022 году

| Руководитель группы: |  |
| --- | --- |
| Беляева Наталья Александровна | Председатель комиссии КЧС и ОПБ |
| Члены группы: |  |
| Борисова Евгения Сергеевна | Консультант администрации Новолесновского сельского поселения |
| Костюкова Марина Александровна | Начальник финансово-экономической группы администрации Новолесновского сельского поселения |
| Волобуев Василий Михайлович | Начальник пожарного поста п. Лесной |
| МУСХП «СовКам» | по согласованию |