КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 апреля  2018 г. 								           № 42

пос. Лесной

Об утверждении муниципальной программы Новолесновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолесновского сельского поселения, Постановлением администрации Новолесновского сельского поселения от 10.02.2016 № 15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новолесновского сельского поселения, их формирования и реализации», Администрация Новолесновского сельского поселения постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу Новолесновского сельского поселения «Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения                                         Н.А.Беляева

Приложение

к постановлению главы

администрации Новолесновского

сельского поселения

от 04.04. 2018  № 42

Муниципальная программа Новолесновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении»»

п. Лесной

2018 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Новолесновского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении» (далее – Программа)

| Наименование Программы | Муниципальная программа: «Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | ч.4 ст.6 Федерального закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года № 1995–р «О Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Новолесновского сельского поселения |
| Участники Программы | Администрация Новолесновского сельского поселения Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Программно–целевые инструменты Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | 1) Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; 2) Сокращение количества дорожно–транспортных происшествий и пострадавших в них; 3) Повышение безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1) Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения; 2) Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети; 3) Повышение безопасности дорожного движения; 4) Обеспечение круглогодичной доступности дорожной сети. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Площадь построенных, реконструированных дорог |
| Этапы и сроки реализации Программы | Отсутствуют |
| Структура Программы | 1) Паспорт программы. - 2) Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы 3) Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение 4) Раздел 3. Нормативное обеспечение Программы 4) Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы 5) Раздел 5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации 6) Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы 7) Раздел 7. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий 8) Раздел 8. Основные мероприятия. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 69075,6 тыс. рублей, в том числе: - из краевого бюджета 58233,6 тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей 2019 год – 0,0 тыс. рублей 2020 год – 0,0 тыс. рублей 2021 год – 0,0 тыс. рублей 2022 год – 0,0 тыс. рублей - из бюджета Новолесновского сельского поселения – 10842,0 тыс. рублей, из них по годам 2018 год – 1248,0 тыс.рублей 2019 год – 2604,0 тыс.рублей 2020 год – 2050,0 тыс.рублей 2021 год – 2480,0 тыс.рублей 2022 год – 2460,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит обеспечить: 1) приведение технических параметров дорог общего пользования местного значения поселения в соответствие с нормативными параметрами; 2) создание условий для формирования доступной для населения дорожной сети; 3) сокращение количества ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий; 4) совершенствование системы управления дорожным хозяйством; 5) изменение технической политики в области строительства и реконструкции автодорог с ориентацией на повышение их сроков службы (долговечности, надежности, транспортно-эксплуатационных показателей) с минимизацией затрат на содержание и ремонт сети автомобильных дорог |
| Управление программой и контроль за её реализацией | Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрация Новолесновского сельского поселения. |
| Разработчик | Администрация Новолесновского сельского поселения |

- Раздел 1.

- Общая характеристика сферы реализации Программы

В состав Новолесновского сельского поселения входят три населенных пункта: пос. Лесной, пос. Березняки, пос. Южные Коряки.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Новолесновского сельского поселения составляет 12,49 км. Из  общей протяженности 2,51 км приходится на автомобильные дороги общего пользования с асфальтобетонным покрытием, 9,98 км – на автомобильные дороги общего пользования с грунтовым покрытием.

Сообщение возможно только автомобильным транспортом. Но в настоящее время социально-экономическое развитие поселения во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог, высокой степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Низкое транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог поселения, способствует росту числа дорожно-транспортных происшествий.

Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения.

К существенным проблемам дорожной сети Новолесновского сельского поселения относятся:

1. Высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования. В целом степень износа автомобильных дорог местного значения достигла 75,0 %.

2. Недостаточные объемы финансирования на дорожную деятельность за счет бюджетных средств.

В Новолесновском сельском поселении отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения.

На протяжении многих лет не обеспечивается необходимое финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

В результате недофинансирования дорожной деятельности не обеспечивается проведение необходимого объема работ по реконструкции автомобильных дорог и строительству новых дорожных объектов.

3. Проблемы в сфере управления дорожным хозяйством.

К основным проблемам управления, связанным с несовершенством методологического, нормативного и информационного обеспечения дорожного хозяйства поселения, относятся следующие:

- методология определения целей и направлений развития дорожного хозяйства, что не позволяет создать эффективную систему планирования дорожных работ и мониторинга их выполнения;

- отсутствует утвержденная номенклатура целевых показателей для муниципальных органов управления автомобильными дорогами, не разработаны методики их планирования и мониторинга, оценки эффективности мероприятий по развитию дорожной сети, что не позволяет сформировать целостную систему управления отраслью, ориентированную на достижение конечных результатов;

- сложившаяся в дорожной отрасли система планирования, финансирования и выполнения дорожных работ ориентирована преимущественно на выполнение отдельных видов дорожных работ и своевременное освоение выделенных бюджетных средств. Такая система не позволяет в полном объеме решить задачу достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, отвечающую интересам пользователей автомобильных дорог. В свою очередь, отмечается незаинтересованность дорожных предприятий в обеспечении долговечности и надёжности конструкций дорожных одежд, уменьшении материалоемкости и увеличении межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, сокращении сроков проектирования и производства работ;

- не в полном объеме имеется достоверная информация о состоянии автомобильных дорог местного значения;

- отсутствует актуальная информация о пользователях автомобильных дорог (интенсивности и скорости движения транспортных средств, корреспонденциях, оценке пользователями качественных характеристик и  приоритетов развития дорожной сети).

Перечисленные проблемы системы планирования и выполнения дорожных работ не позволяют обеспечить эффективное развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог.

К числу важнейших проблем дорожного хозяйства относятся: низкая эффективность работы дорожных предприятий и их технологическое отставание.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, относятся:

1) изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования (или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ремонтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

2) нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год на тендеры выставляются заказы с небольшими объемами работ), что не позволяет предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производственной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

3) длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной документации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно отражается на деятельности предприятий.

Раздел 2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

2.1 Целью разработки Программы является обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства поселения в ускорение темпов экономического развития, улучшение качества жизни населения, увеличения мобильности населения.

2.2 Для достижения поставленной цели деятельность администрации поселения должна быть направлена на формирование дорожной сети, удовлетворяющей потребностям экономики и населения.

2.3 Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

2) улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети;

3) повышение безопасности дорожного движения.

2.4 Решение задач достигается за счет реализации следующих 
мероприятий:

1) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения поселения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети. Обеспечение населенных пунктов поселения надежной наземной связью с опорной сетью автомобильных дорог;

2) выполнение полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, ликвидация «недоремонтов» дорожной сети;

3) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния и развития, автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2.5 Реализация мероприятий Программы планируется с перспективой развития автомобильных дорог местного значения Новолесновского сельского поселения.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке.

Основные мероприятия Программы приведены в Приложении.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края. Разработка дополнительных нормативных правовых актов Новолесновского сельского поселения не требуется.

Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составляет 69075,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 58233,6 тыс. рублей;

- местного бюджета-10842,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Нормативное обеспечение Программы

Правовую основу для реализации программы определили:

а) Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

б) Федеральный закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения»,

в) Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года № 1995–р «О Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».

Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

К основным рискам реализации Программы относятся:  организационные, финансовые, нормативные правовые.

Организационные риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Ошибочная организационная схема могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

Финансовые риски - недофинансирование мероприятий Программы. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и при необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Новолесновского сельского поселения.

Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы. Минимизация рисков связана с качеством планирования и оперативного внесения необходимых изменений в действующие, а также разработки новых нормативных правовых актов Новолесновского сельского поселения.

Раздел 5. Прогноз    ожидаемых   результатов    реализации    Программы    и     критерии оценки эффективности ее реализации

4.1 Реализация Программы позволит:

1) привести технические параметры дорог в соответствие с существующей и прогнозной интенсивностью движения;

2) создать условия для формирования доступной для населения единой дорожной сети, продолжить соединение населенных пунктов, с опорной сетью автомобильных дорог общего пользования Камчатского края;

3) сократить количество ДТП, в первую очередь по причине неудовлетворительных дорожных условий;

4) совершенствовать систему управления дорожным хозяйством, усилить ориентацию результатов работы на удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог.

4.2 Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных.

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы проводится на основе:

1) оценки  степени достижения целей и решения задач Программы  путем  сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы и входящих в нее Подпрограмм и их плановых значений по формуле:

Сд =  Зф / Зп * 100 %, где:

Сд – степень достижения  целей (решения задач);

Зп – запланированное  на отчетный  год  значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) – для показателей (индикаторов), тенденцией  изменения  которых является  рост значений,

Зф – фактическое  на отчетный  год  значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) – для показателей (индикаторов), тенденцией  изменения  которых является  рост значений,

или

Сд =  Зп / Зф * 100 % - для показателя (индикатора), тенденцией изменения, которых является снижение значений;

2) оценка уровня освоения  средств местного бюджета и иных источников  ресурсного обеспечения  Программы  путем сопоставления  плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программ, по каждому источнику  ресурсного обеспечения  (краевой бюджет и местные бюджеты), по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф – уровень освоения средств Программы в отчетном году;

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию Программы в отчетном году;

Фп – объем  бюджетных  назначений  по Программе  на отчетный год.

Общая оценка эффективности Программы рассчитывается с учетом полученных значений показателей по двум разделам методики по следующей формуле:

ЭП = (Сд + Уф )/2 , где:

ЭП – общая оценка эффективности Программы;

Сд – значение показателя раздела 1 методики;

Уф – значение показателя раздела 2 методики;

Полученное значение сравнивается со значением, представленным в следующей таблице.

| Значение показателя ЭП | Общая оценка эффективности Программы |
| --- | --- |
| от 90 % до 100 % | Высокоэффективная |
| от 70 % до 90 % | Эффективная |
| от 50 % до 70 % | Среднеэффективная |
| от 25 % до 50 % | Низкоэффективная |
| до 25 % | Неэффективная |

Раздел 7. Система  организации   выполнения   Программы  и

контроля за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Новолесновского сельского поселения.

Основные мероприятия Программы реализуются администрацией Новолесновского сельского поселения.

Для рационального использования средств бюджета  администрация Новолесновского сельского поселения регулярно анализирует работу, проводимую в рамках Программы, эффективность использования финансовых средств.

Раздел 8. Основные мероприятия по реализации Программы «Развитие транспортной системы в Новолесновском сельском поселении»

| № п/п | Наименование мероприятий Программы | Срок исполнения мероприятий Программы | Предельные объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Исполнители мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | Всего по Программе, в т.ч.: | всего | 29697,58 | 0,0 | 23 116, 572 | 6581,008 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 8374,11 | 0,0 | 6 814, 449 | 1559,661 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 18915,97 | 0,0 | 16 302,123 | 2613,847 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 802,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 802,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 802,5 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство улично-дорожной сети и наружное освещение, в том числе проектные работы (1 очередь) | всего | 25 685,08 | 0,0 | 23 116,572 | 2 568,508 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 7 571,61 | 0,0 | 6 814,449 | 757,161 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 18 113,47 | 0,0 | 16 302,123 | 1 811,347 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (расчистка, грейдерование) | всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание и ведение реестра муниципальных дорог | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Организация массовых мероприятий среди подростков по безопасности дорожного движения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сельский дом культуры поселка Лесной |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Осмотры дорог весенние и осенние, плановые и по обращениям населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Содержание и техническое обслуживание дорожных знаков | всего | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | Администрация Новолесновского сельского поселения |
|  |  | 2018 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |  |