КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2019 г. 									 № 39

пос. Лесной

Об организации в 2019 году пропуска паводковых вод на территории Новолесновского сельского поселения

В целях своевременного предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья  2019 года и для принятия конкретных мер по уменьшению материального ущерба народному хозяйству и населению, а также для оперативного руководства проведением аварийно-спасательных и иных неотложных работ на территории Новолесновского сельского поселения, руководствуясь частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2019 №80-РП, администрация Новолесновского сельского поселения постановляет:

1.Для организации и оперативного проведения предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весенне-летнего половодья, руководства проведением аварийных и других работ создать комиссию по обеспечению безопасного прохождения  весенне-летнего половодья 2019 года (противопаводковая комиссия) Новолесновского сельского поселения. Утвердить состав комиссии согласно приложению №1.

2.Утвердить оперативный план мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Новолесновского сельского поселения в 2019 году, согласно приложению №2.

3.Утвердить Перечень противопаводковых мероприятий на территории Новолесновского сельского поселения в 2019 году согласно приложения №3

4.Возложить на противопаводковую комиссию координацию деятельности по проведению предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Новолесновского сельского поселения, рассмотрение вопросов предупреждения, уменьшения и ликвидации последствий весенне-летнего половодья.

Решение комиссии по пропуску паводковых вод обязательны для предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения не зависимо от их подчиненности и формы собственности, а также граждан.

5.Противопаводковой комиссии контролировать в установленном порядке, использование бюджетных средств на обеспечение безопасного прохождения половодья, а так же оформления всех необходимых документов для обращения в КЧС и ОПБ Камчатского края  по финансированию аварийных и других неотложных работ.

6.Финансово-экономической группе администрации Новолесновского сельского поселения обеспечивать своевременное финансирование выплат на реализацию настоящего постановления в пределах ассигнований, выделяемых из бюджета Новолесновского сельского поселения и осуществлять контроль за их целевым расходованием.

7. Постановление довести до сведения всех руководителей.

8. Постановление от 20.03.2018г. №30 «Об организации в 2018 году пропуска паводковых вод на территории Новолесновского сельского поселения» – признать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения                           Н.А. Беляева

Приложение №1

к постановлению главы

Новолесновского сельского

поселения №39  от  15.04.2019г.

Состав

комиссии по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весенне-летнего половодья 2019 года.

Председатель комиссии:

Беляева Н.А. - глава администрации Новолесновского сельского поселения

Заместитель председателя комиссии:

Тараканова Г.И. – заместитель главы администрации Новолесновского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Кижапкина А.И. –ведущий специалист - администрации Новолесновского сельского поселения

Члены комиссии:

Зобов С.А. – инженер-землеустроитель администрации Новолесновского сельского поселения

Бердник И.Н. – директор ООО «Светлячок»;

Коновалов Д.Ю. – директор МУСХП «СовКам»;

Задорожная О.А. – директор МБОУ «Лесновская ООШ».

Приложение №2

к постановлению главы

Новолесновского сельского

поселения №39  от 15.04.2019г.

План

мероприятий по обеспечению безопасного прохождения весенне-летнего половодья на территории Новолесновского сельского поселения в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Осуществлять круглосуточный мониторинг за состоянием русла реки Тополовая и уровнем воды в ней | Беляев Н.А. | Май-июнь |
| 2 | Проверка состояния гидротехнических сооружений, мостов, полевых дорог | Директор МУСХП «СовКам» Коновалов Д.Ю. | Май -июнь |
| 3. | Обеспечить создание резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, вызванных паводками | Глава администрации поселения Н.А. Беляева | Апрель-июнь |
| 4 | Работа с организациями по выделению необходимого количества техники и созданию мобильных групп. | Глава администрации поселения Н.А. Беляева | Май - июнь |
| 5. | Контроль санитарной зоны скважин питьевой воды | директор ООО «Светлячок» Бердник И.Н. | Постоянно |
| 6. | 6.1Усилить контроль за талыми водами, поступающими с полей на подтапливаемые территории. 6.2. Произвести работы по укреплению мостов, подсыпке полевых дорог. 6.3. Принять меры по предотвращению смыва в реки и водоемы ГСМ, удобрений и недопущению других загрязнений водных объектов | Директор МУСХП «СовКам» Коновалов Д.Ю. | Апрель-июнь |
| 7. | Разработать график расчистки водоотводных канав для пропуска талых вод и предотвращения подтопления жилого фонда. | Директор ООО «Светлячок» Бердник И.Н. | Май-июнь |
| 8 | С учетом финансирования организовать работы согласно Перечня противопаводковых мероприятий на территории Новолесновского сельского поселения в 2018 году. | Глава администрации поселения Н.А. Беляева | Май-июнь |
| 9 | Предусмотреть выделение финансовых средств из резервного фонда Новолесновского сельского поселения в целях предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных прохождением весеннего паводка. | Начальник финансово-экономической группы администрации Новолесновского СП | Май-июнь |
| 7. | Провести занятия в МБОУ «ЛесновскаяООШ» по правилам безопасного поведения на воде | Директор МБОУ «Лесновская ООШ» Задорожная О.А. | Апрель-май |
| 8. | Подготовить помещения для размещения эвакуируемого населения | Директор МБОУ «Лесновская ООШ» Задорожная О.А. | Апрель-май |

Приложение №3

к постановлению главы

Новолесновского сельского

поселения №39  от 15.04.2019г.

Перечень

противопаводковых мероприятий на территории Новолесновского сельского поселения в 2019 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Необходимые объемы финансирования тыс. руб. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести работы по укреплению мостов, подсыпке полевых дорог. | Май-июнь | 17,0 | Директор МУСХП «СовКам» Коновалов Д.Ю. |
| 2. | Произвести санитарную очистку прибрежных зон р. Тополовая | Май-июнь | 13,0 | Директор МУСХП «СовКам» Коновалов Д.Ю. |