КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 апреля  2019г.                                                                                    №47

пос. Лесной

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Новолесновского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов

В целях обеспечения устойчивой работы объектов энергетики, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения в осенне-зимний период 2019-2020г.г.,  повышения надежности систем инженерной инфраструктуры, эффективности их использования администрация Новолесновского сельского поселения постановляет

1. Создать координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. и прохождению отопительного периода 2019-2020гг., утвердить его состав и Положение, согласно приложения №1, 2, 3.

2. Администрации Новолесновского сельского поселения:

- осуществлять контроль за подготовкой ресурсоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.  и бесперебойному обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами;

- представлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального комплекса  на территории Новолесновского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ «ЗИМА» срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 07.02.2006г за №7 «Об утверждении статистического инструментария в организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 25 числа каждого месяца (с июня по ноябрь 2019 года) в Управление дорожно-транспортного хозяйства;

- в срок до 15.09.2019 осуществить проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов.

ООО «Светлячок»:

- обеспечить финансирование работ по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года;

- в срок до 20 августа 2019 года разработать и утвердить регламенты, устанавливающие на территории поселения порядок ликвидации, локализации технологических нарушений, а также взаимодействие с потребителями при устранении аварийных ситуаций  по водоснабжению;

- создать необходимый материально-технический резерв для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах холодного водоснабжения;

- организовать работу в осенне-зимний период 2019-2020гг. по бесперебойному обеспечению населения услугами по содержанию жилья, в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- провести дератизационные и дезинсекционные работы;

- в срок до 20.08.2019г. обеспечить подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020гг., обеспечить работу по опрессовке, промывке, текущему ремонту внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- представлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального комплекса  на территории Новолесновского сельского поселения  к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ «ЗИМА» срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 07.02.2006г за №7 «Об утверждении статистического инструментария в организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 22 числа каждого месяца (с июня по ноябрь 2019 года) в администрацию Новолесновского сельского поселения.

4. Теплоснабжающей организации филиалу «Коммунальная энергетика» ПАО «Камчатскэнерго»:

-провести мероприятия в соответствии с ремонтными программами по подготовке технологического, энергетического оборудования, инженерных сетей к безаварийной работе.

5. Контроль за исполнением данного постановления   оставляю за собой.

Глава администрации

Новолесновского сельского поселения                        Н.А. Беляева

Приложение № 1 к постановлению администрации Новолесновского сельского поселения от 23.04.2019 №47

Состав координационного штаба по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

| 1. | Тараканова ББеляева Н.А. | - глава администрации Новолесновского сельского поселения - председатель координационного штаба; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Тараканова Г.И. | - заместитель главы администрации Новолесновского сельского поселения – заместитель председателя координационного штаба; |
| 3. | Кижапкина А. | - ведущий специалист администрации Новолесновского сельского поселения-секретарь; |
| Члены координационного штаба: |
| 4. | Потанин В. В. | -Глава поселения, Председатель Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения; |
| 5. | Кибирева М. Н. | -заведующая амбулаторией ГБУЗ КК ЕРБ «Новолесновская амбулатория; |
| 6. | Задорожная О.А. | -директор МБОУ «Лесновская основная общеобразовательная школа; |
| 7. | Евсеенко И. А. | - директор МКУК «Сельский Дом культуры п. Лесной» Новолесновского сельского поселения; |
| 8. | Бердник И. Н. | - директор ООО «Светлячок»; |
| 9. | Горностаев А.А | -мастер котельной №1 п.Лесной отделения «Теплоэнерго» ПАО энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»; |

Приложение №2

к постановлению администрации

Новолесновского

сельского поселения

от 23.04.2019г. №47

Положение

о координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.

- Общие положения

1.1.Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. (далее – координационный штаб) создан для обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2019-2020г.г. и повышения эффективности их функционирования.

1.2.В своей деятельности координационный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом и законами Камчатского края, уставом Новолесновского сельского поселения, нормативно-правовыми актами главы Новолесновского сельского поселения, Собрания депутатов Новолесновского сельского поселения, а также настоящим Положением.

2.Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба.

2.1. Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов штаба. Состав координационного штаба  утверждается постановлением главы Новолесновского сельского поселения, в него входят руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения.

2.2.Заседания координационного штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. План работы координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается его председателем. Принятые решения координационного штаба оформляются протоколом.

3. Основные задачи координационного штаба.

3.1. К основным задачам координационного штаба относятся:

- оценка и анализ состояния дел и принятие решений по вопросам, связанным с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода 2019-2020гг.;

- организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.;

4.Обеспечение деятельности координационного штаба.

4.1 Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы необходимую информацию по вопросам, относящимся к ведению координационного штаба;

- заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, а также руководителей предприятий и организаций- поставщиков материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.;

- решения координационного штаба, принимаемые в пределах его ведения, являются обязательными для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности координационного штаба осуществляет администрация Новолесновского сельского поселения.

Приложение №3

к постановлению администрации

Новолесновского

сельского поселения

от 23.04.2019г. №47

План работы координационного штаба по осуществлению контроля за реализацией плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Новолесновского сельского поселения, к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Еженедельный контроль управляющей компанией ООО «Светлячок» за выполнением плана мероприятий по подготовке к зиме 2019-2020 гг. | Еженедельно до 01.10.2019г. | Мастер по жилищному фонду управляющей организации ООО «Светлячок» |  |
| 2. | Контроль за подготовкой и выполнением работ по ремонту сетей ХВС в п.Леснойподрядных договоров по ремонту жилых домов в п. Лесной и Березняки | Еженедельно до 01.10.2019г | глава администрации |  |
| 3. | Представлять сведения о готовности объектов жилого фонда в администрацию Новолесновского сельского поселения к работе в осенне-зимний период по форме №1-ЖКХ «ЗИМА» срочная, до 22 числа каждого месяца | Ежемесячно с июня по ноябрь 2019г. | Мастер по жилищному фонду управляющей организации ООО «Светлячок» |  |
| 4. | Представлять сведения в администрацию поселения по проведению работ по подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.; | Ежемесячно до 01.11.2019г. | Директор управляющей организации ООО «Светлячок» |  |
| 5. | Представлять сведения по проведению работ по подготовке объектов теплоснабжения к работе и о закупке топлива в осенне-зимний период 2019-2020 гг. | Ежемесячно до 01.11.2019г. | Мастер котельной №1 в п.Лесной отделения «Теплоэнерго» ПАО «Камчатскэнерго» |  |