АДМИНИСТРАЦИЯ ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «29» июня 2020 г. № 196

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пионерского сельского поселения в 2020 г., 2021 г., 2022 г.

В целях обеспечения своевременного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пионерского сельского поселения, в соответствии с частью 6 статьи  189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Пионерского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020 г., 2021 г., 2022 г. указанных в Приложении № 1 к настоящему Постановлению в соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 г. № 74-П, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники финансирования капитального ремонта в соответствии с предложениями регионального оператора.

2. В течении пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на информационных стендах Собрания Депутатов Пионерского сельского поселения, Администрации Пионерского сельского поселения и сельской библиотеки в п. Пионерский, расположенной в здании МУ КДЦ «Радуга».

4. Настоящее постановление вступает в силу после с момента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

| Глава Пионерского сельского поселения |  | Юрьев М.В. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

от 29.06.2020 г. № 196

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пионерского сельского поселения,

капитальный ремонт которых запланирован на 2020 г., 2021 г., 2022 г.

| Адрес многоквартирного дома | Перечень работ | Сроки проведения капитального ремонта | Предельно допустимая стоимость капитального ремонта, всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 6 | ремонт ВДИС водоотведения | 31.12.2020 | 184 671,00 |
| п. Пионерский, ул. В. Бонивура, д. 6 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 31.12.2020 | 1 581 590,00 |
| п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | ремонт ВДИС ГВС | 31.12.2020 | 1 616 284,00 |
| п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | разработка ПСД ВДИС ГВС | 31.12.2020 | 114 294,00 |
| п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 31.12.2020 | 1 345 622,00 |
| п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 31.12.2020 | 152 374,00 |
| п. Пионерский, ул. Н. Коляды, д. 20 | разработка ПСД ремонта крыши | 31.12.2020 | 79 992,00 |
| п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | разработка ПСД ремонта крыши | 31.12.2020 | 79 219,00 |
| п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 31.12.2020 | 259 329,00 |
| п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | ремонт крыши | 31.12.2021 | 2 859 897,00 |
| п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | ремонт крыши | 31.12.2022 | 2 859 546,00 |
| п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | ремонт ВДИС ХВС | 31.12.2022 | 280 543,00 |
| п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | ремонт ВДИС водоотведения | 31.12.2022 | 266 669,00 |