АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2022 года                                                                                         № 233

О внесении изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2022-2026 гг. утвержденного Постановлением от 10.09.2021 г. № 240

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом Пионерского сельского поселения, в целях корректировки мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения  и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2022-2026 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения на 2022-2026 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Пионерского сельского поселения разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте www.kamchatka.gov.ru/  исполнительных органов государственной власти Камчатского края в  разделе «Местное самоуправление» / Тюленева М.Ф./.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Пионерского сельского поселения по ЖКХ Земцова В.В.

Глава Пионерского

сельского поселения                                                                                М.В. Юрьев

Приложение

к постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

от 19.07.2022  № 233

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал»

по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения и водоотведения Пионерского сельского поселения

на 2022-2026 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Цель реализации | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в области водоснабжения |
| 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих (новых) объектов водоснабжения |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения от пос.Пионерский до скв. №16-166 по ул. Луговая в пос.Светлый с переключением потребителей ( в том числе проектные работы) | Обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений | до – 0, после 1700 (п.м.) | 2023 | 2026 |
| 2 | Строительство централизованной системы водоснабжения для подключения микрорайонов Центральный и Молодежный Пионерского сельского поселения, Елизовского района, Камчатского края (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | ПИР | 2022 | 2023 |
| 3 | Строительство водовода от скважины по ул.Березовая до сети водоснабжения п.Светлый, ул.Кооперативная, Полевая, Ручейная (кад. номер 41:05:0101082:1513) | Обеспечение ИЖС централизованным водоснабжением | до – 0, после 650 (п.м.) | 2023 | 2024 |
| в области водоотведения |
| 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |
| 1.1. | Строительство самотечного коллектора от жилых домов по ул. Зеленая 2а, 3а, 4а, 5б до существующего коллектора по ул. Зеленая | обеспечение доступности услуг для потребителей | до – 0, после 570 (п.м.) | 2022 | 2026 |
| 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 2.1 Техническое перевооружение, поставка модульных систем очистки сточных вод |
| 2.1.1. | Поставка и монтаж модульных очистных сооружений п. Пионерский производительностью 1000 м. куб./сут | обеспечение доступности услуг для потребителей | до – 600, после 1000 (м куб./сут) | 2022 | 2026 |