АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИОНЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» декабря  2017 года                                                                     №   520

О заключении концессионного соглашения на реконструкцию объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии на территории Пионерского сельского поселения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социального обслуживания граждан»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, Пионерского сельского поселения (далее - концессионное соглашение).

2. Определить объекты недвижимого имущества и движимого имущества, относящиеся к муниципальной собственности Пионерского сельского поселения, для заключения концессионного соглашения согласно приложениям № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить, что полномочия Концедента при заключении и исполнении, внесении изменений в концессионное соглашение осуществляет Администрация Пионерского сельского поселения.

4. Провести конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс).

5. Установить, что конкурс является открытым.

6. Сообщение о проведении конкурса опубликовать в официальном печатном издании Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края -  газете «Елизовский Вестник», разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края сети Интернет по адресу www.kamchatka.gov.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

7. В целях проведения конкурса:

7.1. Установить критерии конкурса согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7.2. Установить минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

7.3. Установить задание и основные мероприятия согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

7.4.  Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения в рамках реализации Концессионного соглашения согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7.5. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7.6. Установить, что плата по концессионному соглашению не предусматривается.

7.7. Участникам конкурса в составе конкурсных предложений указывать мероприятия по реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.

8. Установить, что Администрация Пионерского сельского поселения  является органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации по проведению конкурса, внесение изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

9. Администрации Пионерского сельского поселения – Нечипорук  Л.М., Земцову В.В.  с учетом положений настоящего постановления представить на утверждение конкурсную документацию по проведению конкурса.

10.  Отделу финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения  в срок до   07 декабря 2017  (включительно):

- обеспечить размещение сообщения о проведении конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего постановления.

11. Администрации Пионерского сельского поселения (Тюленевой М.Ф.) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации газете «Елизовский Вестник», и в  сети Интернет по адресу www.kamchatka.gov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в  разделе «Местное самоуправление» на странице Пионерское сельское поселение.

12. Контроль за исполнением постановления   оставляю за собой

Глава  Пионерского

сельского поселения 					                           	М.В.Юрьев

- Приложение 1

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

Объекты недвижимого имущества и движимого имущества, относящиеся к муниципальной собственности Пионерского сельского поселения, для заключения концессионного соглашения

| №№ пп | наименование имущества | год ввода в эксплуатацию | адрес объекта | технические показатели | сведения о государственной регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Котельная 14 | 1984 | Камчатский, край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Зеленая | нежилое,5-этажный, общая площадь 3046,4 кв.м | Запись регистрации права № 41-41-01/071/2011-411 от 30 января 2012 г.; № Свидетельства о гос.регистрации права 41 АВ 133910 от 30 января 2012 г. |
| 2 | Сооружение сети отопления | 1984 | Камчатский, край, Елизовский район, пос. Пионерский, | протяженность 3427 м | собственность № 41-41-01/100/2012-877 от 30 марта 2012 |
| 3 | Сооружение сети теплоснабжения | 2010 | Камчатский, край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Зеленая | протяженность 217 м | собственность 41-41-01/100/2012-878 от 30 марта 2012 |
| 4 | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1Мвт) на газовом топливе (аварийное-дизельное топливо) для п. Светлый, ул.Луговая, Пионерского сельского поселения | 2016 | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Луговая | сооружения коммунального хозяйства, площадь 36 кв.м; высота 24 м; объем - 5куб.м; объем -5куб.м; объем -5куб.м; протяженность теп.сетей -249м; протяженность водоснабжения -53 м; протяженность канализации-36 м; | Собственность, № 41-41/001-41/002/002/2016-3029/1 от 02.06.2016 |
| 5 | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, (1Мвт) на газовом топливе (аварийное-дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения | 2016 | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, пос. Светлый, ул. Мира | сооружения коммунального хозяйства, площадь 40 кв.м; высота 24 м; объем - 5куб.м; объем - 5куб.м; объем - 5куб.м; протяженность теп.сетей - 1285м; протяженность водоснабжения -67 м; протяженность канализации-29 м; | Собственность, № 41-41/001-41/002/002/2016-143/1 от 01.09.2016 |
| 6 | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения | 2016 | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский район, пос. Крутобереговый, ул. Крутобереговая | сооружения коммунального хозяйства, площадь 40 кв.м; высота 24 м; объем - 5куб.м; объем - 5куб.м; объем - 5куб.м; протяженность теп.сетей - 271м; протяженность водоснабжения -60 м; протяженность канализации-29 м; | Собственность, № 41-41/001-41/002/009/2016-144/1 от 31.08.2016 |
| 7 | Тепловая сеть и здание автоматизированной котельной мощностью 0,33 Гкал/час (0,38 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения», Пионерского сельского поселения | 2016 | Российская Федерация, Камчатский, край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Зеленая | сооружения коммунального хозяйства, площадь 35,9кв.м; высота 19,5 м; объем - 3куб.м; объем - 5куб.м; протяженность теп.сетей - 27м; протяженность водоснабжения -33 м; протяженность канализации-82 м; | Собственность, № 41-41/001-41/002/009/2016-145/1 от 01.09.2016 |

- Приложение 2

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

КРИТЕРИИ КОНКУРСА  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

1. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения (руб. в т.ч. НДС)

| № п/п | Год срока действия концессионного соглашения | Предельное значение критерия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | в т.ч. 2018 год | 6683,0 |
| 2 | в т.ч. 2019 год | 6742,0 |
| 3 | в т.ч. 2020 год | 6972,0 |
| 4 | в т.ч. 2021 год | 7210,0 |
| 5 | в т.ч. 2022 год | 7456,0 |
| 6 | в т.ч. 2023 год | 7711,0 |
| 7 | в т.ч. 2024 год | 7976,0 |
| 8 | в т.ч. 2025 год | 8250,0 |
| 9 | в т.ч. 2026 год | 8534,0 |
| 10 | в т.ч. 2027 год | 8827,0 |
| 11 | в т.ч. 2028 год | 9132,0 |
| 12 | в т.ч. 2029 год | 9447,0 |
| 13 | в т.ч. 2030 год | 9774,0 |
| 14 | в т.ч. 2031 год | 10113,0 |
| 15 | в т.ч. 2032 год | 10464,0 |
|  | Всего | 125 291,0 |

2. Объем финансовой поддержки

| Наименование критерия | Ед.изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 3

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

| Вид системы | Показатели | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя по предполагаемым годам концессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Теплоснабжение | Надежности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Энергетической эффективности | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Тыс. Гкал/год | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,450 | 2,450 |

- Приложение 4

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

ЗАДАНИЕ

И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Наименование объекта Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество |  | Необходимая мощность сооружений в точках подачи, м3/сут | Предель-ный размер расходовнареконструк-цию объекта, тыс.руб. (с НДС) | Срок вывода мощностей из эксплуатации | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Общая стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год |
| Модернизация и реконструкция участка теплотрассы (прокладка четырехтрубной системы отопления (ГВС) в п. Пионерский, Камчатского края, Елизовского района. | м |  | 4924 |  | 100 295,0 |  |  | 6 683,0 | 6 742,0 |  | 7 210,0 | 7 456,0 | 7 711,0 | 7 976,0 |  | 8 534,0 | 8 827,0 | 9 132,0 | 9 447,0 |  | 10 113,0 | 10 464,0 |
| Реконструкция или модернизация котлов Котельной 14, расположенной в пос. Пионерский, ул. Зеленая, Елизовского района, Камчатского, края | шт |  | 9 |  | 24 996,0 |  |  |  |  | 6 972,0 |  |  |  |  | 8 250,0 |  |  |  |  | 9 774,0 |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 125 291,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 5

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

| №№ ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |  | ЕД. ИЗМ | Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения для централизованных систем теплоснабжения | значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращения подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях | кол-во/км | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | кг.у.т/Гкал | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | Значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | Гкал /(м*м) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  | Значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | тонн /(м*м) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  | Значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | Гкал | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 2,956 | 2,956 | 2,956 | 2,4 | 2,2 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,650 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  |  |  |  | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,450 | 2,450 |
|  |  | Значения показателей величины технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям В ЦЕЛОМ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ | тонн | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |

- Приложение 6

к Постановлению Администрации

Пионерского сельского поселения

от «01» декабря 2017 года № 520

УСЛОВИЯ

Концессионного Соглашения  на реконструкцию объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии на территории Пионерского сельского поселения

(далее условия концессионного Соглашения)

1. Предметом концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов тепловой энергии,  Пионерского сельского поселения  (далее – концессионное соглашение) является реконструкция объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии на территории Пионерского сельского поселения   (далее – объекты концессионного соглашения).

2. Объектом концессионного соглашения является система коммунальной инфраструктуры, состоящая из объектов, обеспечивающих: теплоснабжение, Пионерского сельского поселения (приложения № № 1 к настоящему постановлению).

3. Право собственности на объекты концессионного соглашения принадлежит Администрации Пионерского сельского поселения .

4. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию и эксплуатацию объектов концессионного соглашения в сроки, определенные в концессионном соглашении в соответствии с решением Концедента.

5. Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является: производство, распределение тепловой энергии с использованием объекта концессионного соглашения в Пионерском сельском поселении по регулируемым тарифам.

Сроком использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является срок концессионного соглашения.

6. Концедент обязан передать концессионеру объекты системы коммунальной инфраструктуры, входящие в состав объекта концессионного соглашения по акту приема-передачи в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами концессионного соглашения по акту приема - передачи, подписываемому сторонами.

7. Срок действия концессионного соглашения устанавливается 15 лет, с момента  заключения концессионного соглашения.

8. Концессионер обязан поддерживать объект концессионного соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание объекта концессионного соглашения и иного имущества в течение всего срока эксплуатации.

9. Концессионер обязан осуществлять деятельность по теплоснабжению, с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества в соответствии требованиям действующего законодательства в соответствующих областях деятельности.

Использование объекта концессионного соглашения и иного имущества должно осуществляться по целевому назначению.

10. Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регламентами, проектной документацией, и к качеству объекта соглашения, если такие нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений.

11. Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются концессионным соглашением. Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

12. Земельные участки, находящиеся в собственности Администрации Пионерского сельского поселения, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов на срок действия концессионного соглашения.

Договоры о предоставлении земельных участков должны быть заключены с концессионером не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания  концессионного соглашения.

Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного участка.

Сведения о земельных участках, на которых расположены объекты концессионного соглашения, указаны в приложении №1 к настоящим условиям концессионного соглашения (приложение).

13. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению на срок со дня заключения концессионного соглашения до конца действия концессионного соглашения осуществляется путем предоставления безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям.

14. Размер банковской гарантии – 3 758 730,00 рублей (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

15. Концессионная плата по концессионному соглашению не устанавливается в соответствии с частью 1.1. статьи 7 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

16. Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Порядок и условия возмещения расходов сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, определяются в концессионном соглашении.

В случае прекращения, в том числе досрочного расторжения концессионного соглашения, концессионер должен возвратить концеденту объект концессионного соглашения и иное имущество в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц и передать концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения.

Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.

17. Концессионер обязан осуществить необходимые мероприятия по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

18. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения (приложение № 2 настоящим условиям концессионного соглашения).

19 Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (приложение № 3 настоящим условиям концессионного соглашения).

20. Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик мероприятий (приложение № 4 к постановлению)

21. Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером составляет 125 291 000,00 (сто двадцать пять миллионов двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

22. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения (приложение № 5 к постановлению).

23. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов движимого имущества модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в течение срока действия Концессионного соглашения.

Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объекты Концессионного соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения) с установленными технико-экономическими показателями, указанными в концессионном соглашении, в порядке и сроки установленными законодательством Российской Федерации.

Завершение концессионером работ по модернизации устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества, объектов, входящих в состав имущества, оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении концессионером своих обязательств по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, осуществлению мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества (объектов, входящих в состав имущества).

24. Концессионер обязан при осуществлении деятельности по производству, передаче, распределению горячей воды, производству, передаче, распределению тепловой энергии с   использованием объекта концессионного соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Концессионер обязан принять на себя обязательства организации, обладающей правами владения и пользования объектом концессионного соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации.

25. Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26.Концессионер обязан за свой счет разрабатывать и согласовывать с концедентом проектную документацию, необходимую для реконструкции объектов.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения в соответствии с решением концедента о заключении настоящего соглашения.

27. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льгот по оплате товаров, работ и услуг, в случае, если органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим регулирование тарифов, в приказе об их установлении прямо указано на обязанность применения концессионером льгот для соответствующих категорий потребителей.

28. Порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на оказываемые услуги на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры деятельности концессионера осуществляются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации регулирующим тарифы.

Иные условия концессионного соглашения установлены решением концедента о заключении концессионного соглашения и концессионным соглашением.

- Приложение № 1

- к условиям концессионного соглашения

Сведения

о земельных участках, предоставляемые для размещения объектов системы коммунальной инфраструктуры –

| № п/п | Наименование имущества | Адрес объекта | Свидетельство о государственной регистрации права собственности (запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним) | Описание объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101079:22 Здание Котельная 14 | Камчатский край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Зеленая | собственность 41-41-02/018/2013-770 от 28.10.2013 | площадь 16200 +/- 89 кв.м; назначение: для размещения производственной базы котельной |
| 2. | Сооружение сети отопления | Камчатский край, Елизовский район, пос. Пионерский | - | площадь - назначение - |
| 3. | Сооружение сети теплоснабжения | Камчатский край, Елизовский район, пос. Пионерский, ул. Зеленая | - | площадь - назначение - |
| 4. | Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101083:164 «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для пос. Крутобереговый, Пионерского сельского поселения» | Камчатский край, Елизовский р-он, пос. Крутобереговый | собственность: 41:05:0101083:164-41/001/2017-1 от 11.10.2017 | площадь – 1375 +/- 13 кв.м; назначение – объекты промышленности; |
| 5. | Земельный участок с кадастровым номером 1) 41:05:0101080:174 2) 41:05:0101080:493 «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Луговая, Пионерского сельского поселения» | 1) Камчатский край, Елизовский р-н, п. Светлый, ул. Луговая 2) Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м. р-н, Пионерское с.п., п. Светлый, ул. Луговая, з/у 20а | 1) собственность: 41-41-02/018/2013-772 от 27.01.2014; 2) собственность: 41-41/001-41/002/002/2016-4214/1 от 11.07.2016 | 1) площадь – 1155 +/- 24 кв.м; назначение – объекты инженерно-технического обеспечения; 2) площадь: 208 +/-10 кв.м: разрешенное использование: з/у для размещения объектов инженерной инфраструктуры (котельные) |
| 6. | Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101080:148 «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,86 Гкал/час (1 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для п. Светлый, ул. Мира, Пионерского сельского поселения» | Камчатский край, Елизовский м. р-н, п. Светлый, ул. Мира | собственность 41-41-02/009/2014-165 от 18.06.2014 года | площадь - 2000 кв.м +/- 31 кв.м назначение - з/у для размещения объектов инженерной инфраструктуры (котельные) |
| 7. | Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101079:356 «Тепловая сеть и автоматизированная котельная мощностью 0,33 Гкал/час (0,38 МВт) на газовом топливе (аварийное – дизельное топливо) для объекта «Очистные сооружения», Пионерского сельского поселения» | Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Пионерское с.п.,пос. Пионерский, ул. Зеленая, з/у 26 | собственность, № 41-41/001-41/002/002/2016-4003/1 от 28.07.2016 | площадь – 977+/- 11 кв.м назначение – з/у для размещения объектов инженерной инфраструктуры (котельные) |