КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**08 июля 2021 года № 89**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в Постановление администрации Вулканного городского поселения от 27.11.2017 № 211 «Об утверждении муниципальной программы органа местного самоуправления Вулканного городского поселения «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 07.05.2013 г. 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»), Постановлением администрации Вулканного городского поселения от 01.10.2013 г. № 92 «Об утверждении Положения о муниципальных программах органа местного самоуправления Вулканного городского поселения», в целях уточнения объемов финансирования и отдельных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы», администрация Вулканного городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Вулканного городского поселения от 27.11.2017 № 211 «Об утверждении муниципальной программы органа местного самоуправления Вулканного городского поселения «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы» заменить словами «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»;

2) в пункте 1 слова «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы» заменить словами «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении».

 3) приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

 2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Правительства Камчатского края в разделе «Вулканное городское поселение» по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru, официальному обнародованию на информационном стенде администрации Вулканного городского поселения и в муниципальной библиотеке посёлка Вулканный.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вулканного городского поселения В.В. Смолин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разослать: Прокуратура, Собрание депутатов Вулканного городского поселения, Отдел экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения.

Приложение к Постановлению

 Администрации Вулканного ГП

 от 08.07.2021 № 89

Приложение к Постановлению

 Администрации Вулканного ГП

 от 27.11.2017 № 211

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

в Вулканном городском поселении»

п. Вулканный

2017 год

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | № страницы |
|  | Раздел 1. Паспорт Программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее – Программа) | 4 |
|  | Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы | 7 |
| 2.1. | Технико-экономическое обоснование Программы | 7 |
| 2.2. | Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации | 11 |
| 2.3. | Прогноз развития сферы реализации Программы | 11 |
| 2.4. | Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органом местного самоуправления Вулканного городского поселения | 12 |
| 2.5. | Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечениена территории Вулканного городского поселения | 14 |
| 2.6.2.7.2.8. | Анализ рисков реализации ПрограммыПрогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ПрограммыКонтроль за исполнением программных мероприятий | 161718 |
|  | Приложения к Программе:Приложение 1 «Порядок инвентаризации дворовых территорий в Вулканном городском поселении»Приложение 2 «Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территории общего пользования, расположенных на территории Вулканного городского поселения»;Приложение 3 «Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству»;Приложение 4 «Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»;Приложение 5 «Положение о Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»;Приложение 6 «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»; |  |
|  | Приложение 7 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении». |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Раздел 1. Паспорт
Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Вулканном городском поселении» (далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы |  | «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» |
| Основание для разработки Программы |  | распоряжение администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 28 «О разработке проекта муниципальной программы органа местного самоуправления Вулканного городского поселения «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы» с изменениями от 10.10.2017 (распоряжение администрации Вулканного городского поселения от 10.10.2017 № 59) |
| Муниципальные заказчики Программы |  | администрация Вулканного городского поселения Елизовского муниципального района  |
| Разработчик Программы |  | постоянно действующая Межведомственная рабочая группа по разработке Муниципальных программ органа местного самоуправления Вулканного городского поселения |
| Исполнители Программы (распорядители средств) |  | отдел экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения |
| Подпрограммы Программы |  | 1)[подпрограмма 1](#sub_1001) "Современная городская среда в Вулканном городском поселении";2)[подпрограмма 2](#sub_1002) "Благоустройство территории в Вулканном городском поселении" |
| Цели Программы |  | повышение качества и комфорта городской среды на территории Вулканного городского поселения |
| Задачи Программы |  | 1)повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вулканного городского поселения;2)повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Вулканного городского поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы |  | 1)доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Вулканного городского поселения;2)доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Вулканного городского поселения;3)общая площадь отремонтированных придомовых проездов на территории Вулканного городского поселения;4)общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения на территории Вулканного городского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы |  | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | общий объем финансирования Программы составляет 15 474,48145 тыс. рублей, в том числе за счет средств:федерального бюджета (по согласованию) - 2 833,47876 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 418,22800 тыс. рублей;2019 год - 606,64318 тыс. рублей;2020 год - 448,71129 тыс. рублей;2021 год - 458,35297 тыс. рублей;2022 год - 450,77166 тыс. рублей;2023 год - 450,77166 тыс. рублей;краевого бюджета - 7 242,30623 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 3055,01200 тыс. рублей;2019 год - 4037,56171 тыс. рублей;2020 год - 62,16655 тыс. рублей;2021 год - 32,88403 тыс. рублей;2022 год - 27,34097 тыс. рублей;2023 год - 27,34097 тыс. рублей;местного бюджета (по согласованию) - 5 398,69646 тыс. рублей, из них по годам:2018 год - 675,89040 тыс. рублей;2019 год - 4524,81257 тыс. рублей;2020 год - 101,59775 тыс. рублей;2021 год - 8,76300 тыс. рублей;2022 год - 21,88737 тыс. рублей;2023 год - 21,88737 тыс. рублей. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | 1)благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Вулканного городского поселения;2)благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Вулканного городского поселения;3)формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов на территории Вулканного городского поселения;4)повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Вулканного городского поселения |
| Контроль за исполнением Программы |  | общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Вулканного городского поселения |

**Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы**

**2.1.Технико-экономическое обоснование Программы**

**2.1.1.Общая характеристика сферы реализации Программы**

Вулканное городское поселение расположено на территории Елизовского района. Административный центр – поселок Вулканный.

Расстояние от административного центра поселения до административного центра муниципального района составляет 4 км, до краевого центра г. Петропавловск-Камчатский – 25 км.

Посёлок Вулканный - третий по величине населённый пункт в Елизовском муниципальном районе. Выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, близость к краевому центру и аэропорту делают Вулканный привлекательным для проживания.

Через посёлок Вулканный проходят автотранспортная магистраль федерального значения («Аэропорт-Паратунка»).

Одной из главных задач администрации Вулканного городского поселения является создание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика посёлка, формирование его положительного имиджа.

Благоустройство является важнейшей сферой деятельности Вулканного городского поселения.

Именно в этой сфере создаются условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровых, комфортных, удобных и культурных условий проживания, как для отдельного человека, так и для всех жителей посёлка.

Продолжает оставаться необходимость системного решения проблемы благоустройства посёлка.

Существующие элементы благоустройства территорий посёлка не во всем отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. На придомовых территориях посёлка очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха жителей.

При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшиться экологическое состояние и внешний облик посёлка, будут созданы более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных местах.

**2.1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

 **Вулканного городского поселения.**

На начало 2017 года жилищный фонд Вулканного городского поселения состоит из 18 многоквартирных домов с общей площадью 34,992 тыс. кв. метров. Численность населения города Елизово по состоянию на 01.01.2017 составляет 1698 человек.

***Оценка благоустройства дворовых территорий.***

 Оценка благоустройства дворовых территорий проводилась на предмет соответствия требованиям к благоустройству придомовых территорий, по следующим критериям:

1. наличие искусственного освещения;
2. наличие дорожек и подъездов к жилым домам (асфальтобетонное покрытие);
3. наличие урн;
4. наличие детских площадок;
5. наличие спортивных площадок;
6. наличие хозяйственных площадок;
7. наличие контейнерных площадок;
8. наличие площадок для временной стоянки машин.

Оценка благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Вулканного городского поселения проведена на основании результатов работы инвентаризационной комиссии по составлению и утверждению паспортов благоустройства общественных территорий, расположенных в границах Вулканного городского поселения, а также, информации, представленной управляющей организацией, в управлении которой находятся многоквартирные дома.

Количество дворовых территорий многоквартирных домов не являющихся аварийными и подлежащими сносу, по состоянию на 01.01.2017, составило 15 единиц с общей площадью 44 944,0 кв. метров. Численность населения, проживающего в данных многоквартирных домах – 1698 человек.

В результате оценки можно сделать вывод, что на территории Вулканного городского поселения отсутствуют придомовые территории, которые *полностью* соответствуют установленным требованиям.

***Оценка благоустройства территорий общего пользования.***

В Вулканном городском поселении территории общего пользования представлены следующими объектами в количестве 4 единиц общей площадью 8740 кв. метров:

1. Аллея "История космоса" (300 кв. метров);
2. Центральный сквер Вулканного городского поселения (6900 кв. метров);
3. Сквер «Космический указатель» (140 кв. метров);
4. Сквер имени В.И. Ленина (1400 кв. метров);

 Требования к благоустройству территорий общего пользования определены по следующим критериям:

1. наличие твердых видов покрытия в виде плиточного мощения либо асфальтового покрытия;
2. наличие элементов сопряжения поверхностей;
3. озеленение;
4. наличие скамеек;
5. наличие урн;
6. наличие уличного технического оборудования;
7. наличие осветительного оборудования;
8. наличие оборудования архитектурно-декоративного освещения;
9. наличие носителей городской информации;

10)наличие элементов защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Доля благоустроенных территорий общего пользования составляет 17,6 % от их общего количества (Сквер «Космический указатель»).

***Текущее состояние сферы благоустройства.***

Работы по благоустройству придомовых территорий, территорий общего пользования в основном проводятся в рамках муниципальных программ.

Организации и население посёлка Вулканный ежегодно участвуют в мероприятиях по благоустройству территорий в период проведения общепоселковых субботников, и в другие дни по собственной инициативе граждан или организованными управляющими компаниями. Кроме того на протяжении всего летнего периода работает бригада молодежи проводящая работы по очистке от мусора общепоселковых территорий.

Администрацией Вулканного городского поселения регулярно осуществляется оперативный контроль за соблюдением организациями, предприятиями и гражданами Правил благоустройства и содержания территории Вулканного городского поселения.

Главные масштабные и целенаправленные работы по благоустройству территории поселения выполняются посредством реализации Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы».

К сожалению, из-за недостатка финансовых средств не уделено должного внимания ремонту дворовых территорий и межквартальных проездов.

Текущее состояние благоустройства территории Вулканного городского поселения удовлетворительное.

Основные направления в сфере благоустройства территории поселения:

-установка, проектирование, восстановление малых архитектурных форм (МАФ) и детских, спортивных площадок;

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки);

-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

-ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения;

-обустройство мест массового отдыха населения, ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов.

По состоянию на 01.01.2017 года на территории Вулканного ГП в рамках муниципальных программ осуществлены следующие мероприятия:

-оборудовано 4 детских уличных игровых комплекса;

-оборудован уличный спортивный тренажёрный комплекс;

-оборудована многофункциональная дворовую спортивную площадка;

-оборудован памятник «Покорителям космоса»;

-оборудован туристический объект «Космический указатель»;

-оборудован туристический комплекс "История космоса";

-проведён ремонт 60% автомобильных дорог общего пользования;

-оборудованы 2 автомобильных стоянки (парковки) общего пользования;

-оборудовано уличное наружное освещение всех придомовых территорий.

В 2016 году разработана ПСД (с положительным заключением Государственной экспертизы) на объект капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральной от КПП-ВАИ до гостиницы». Данная дорога составляет 40% автомобильных дорог общего пользования и является «красной линией» жилой зоны посёлка. Администрацией Вулканного ГП в Правительство Камчатского края были направлены предложения по включению мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральной от КПП-ВАИ до гостиницы» в подпрограмму "Комплексное благоустройство населенных пунктов" государственной программы «Эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы».

В 2016 году в рамках исполнения программных мероприятий государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» подпрограммы 3 «Комплексное благоустройство населенных пунктов» в Вулканном городском поселении были выделены средства бюджета на устройство и восстановление уличных сетей наружного освещения.

**2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

2.2.1. Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Вулканного городского поселения.

2.2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

 - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вулканного городского поселения;

 - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Вулканного городского поселения;

- формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

- повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

2.2.3. Период реализации Программы - 2018 - 2023 годы.

**2.3. Прогноз развития сферы реализации Программы**

2.3.1. По итогам мониторинга сферы благоустройства Вулканного городского поселения по состоянию на 1 мая 2017 года:

1) доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 17,6 %;

2) требуют благоустройства почти 52 тыс. кв. м общественных территорий;

3) доля полностью благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составляет порядка 0%.

2.3.2. Анализ существующего состояния благоустройства Вулканного городского поселения показал, что уровень комфортности не отвечает современным требованиям, работа по благоустройству поселения пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Существует необходимость системного решения проблемы благоустройства территории Вулканного городского поселения.

2.3.3. Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территорий. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, скверов, аллей и других объектов благоустройства необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

2.3.4. Целесообразность разработки Программы определяется экономическим эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства Вулканного городского поселения. Определение перспектив благоустройства Вулканного городского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

2.3.5. Реализация Программы позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект и, как следствие, качественно повысить уровень благоустройства территории Вулканного городского поселения.

2.3.6. Важна четкая согласованность действий органов государственной власти Камчатского края, администрации Вулканного городского поселения, организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Вулканного городского поселения.

2.3.7. Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика Вулканного городского поселения.

2.3.8. Проведение мероприятий Программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей Вулканного городского поселения.

2.3.9. На достижение целевых значений и показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в [разделе 2.6](#sub_600) Программы.

**2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органом местного самоуправления Вулканного городского поселения**

2.4.1. Программа предусматривает участие органа местного самоуправления Вулканного городского поселения в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных [приложением 6](#sub_1600) к Программе:

1) по [Подпрограмме 1](#sub_1001) - основных мероприятий в части:

а) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий;

б) благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

г) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

д) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

2) по [Подпрограмме 2](#sub_1002) - основных мероприятий в части:

а) основного мероприятия 2.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

б) основного мероприятия 2.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение, муниципальных образований в Камчатском крае" в части мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

в) основного мероприятия 2.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта" в части мероприятий по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения;

г) основного мероприятия 2.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений";

д) основного мероприятия 2.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения" в части мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, территорий объектов социальной сферы, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;

е) основного мероприятия 2.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов" в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, территорий и ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, разработке проектной документации;

ж) основного мероприятия 2.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок" в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации;

з) основного мероприятия 2.8 "Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий".

**2.5. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное**

 **Обеспечение на территории Вулканного городского поселения**

2.5.1. Решение задач Программы достигается путем исполнения следующих мероприятий:

 1)«Благоустройство дворовых территорий», которое включает в себя минимальный и дополнительный перечни работ.

 *Минимальный перечень* работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн.

 *Дополнительный перечень* работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующие мероприятия:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) автомобильные парковки;

в) ремонт тротуаров;

г) ремонт подпорных стен;

д) устройство откосов;

е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;

ж) озеленение территорий;

з) оборудование площадок для установки мусоросборников.

 2)«Благоустройство территорий общего пользования».

 2.5.2. Включение мероприятий в Программу производится в соответствии:

 1) с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;

 2) с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу наиболее посещаемой территории общего пользования.

 2.5.3. Дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользовании, включенных в Программу на 2018 - 2023 годы, утверждается в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Вулканного городского поселения» (приложение 2).

 2.5.4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со Сводом правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС).

2.5.5. Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2023 годах предусматривается в соответствии с Порядком трудового участия, утвержденного нормативно-правовым актом администрации Вулканного городского поселения (приложение 3).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 - 2023 годах не предусматривается.

2.5.6. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ в ценах 2017 года представлена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Единица измерения | Единичные расценки работ, рублей |
| *Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* |
| Ремонт дворовых проездов | 1 кв. метр | 3 089,0 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 опора | 92 381,0 |
| Установка скамеек | 1 шт. | 13 349 |
| Установка урн | 1 шт. | 9 702,0 |
| *Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 шт. | 870 000,0 |
| автомобильные парковки | 1 кв. метр | 1 315,0 |
| ремонт тротуаров | 1 кв. метр | 2 865,0 |
| ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников | 1 шт. | 9 298,0 |
| озеленение территорий | 1 кв. метр | 1 300,0 |
| оборудование площадок для установки мусоросборников | 1 шт. | 38 590,0 |

2.5.7. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 7 к Программе.

2.5.8. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны для благоустройства в соответствии с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»:

- Дворовая территория по ул. Вулканная,4 (600 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,11 (3500 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,12 (3200 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,13 (1452 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,14 (2460 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,15 (1958 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,16 (1600 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,17 (2402 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,18 (4600 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,19 (3600 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,20 (4902 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,21 (3080 м2);

- Дворовая территория по ул. Центральная,22 (6100 м2);

 - Дворовая территория по ул. Центральная,23 (2890 м2);

- Дворовая территория по ул. Строительная, (2600 м2).

2.5.9. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству отобран для благоустройства в соответствии с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования посёлка Вулканный, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2023 годах:

- Аллея "История космоса" (300 м2);

- Центральный сквер Вулканного городского поселения (6900 м2);

- Сквер имени В.И. Ленина (1400 м2).

2.5.10. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 6.

**2.6. Анализ рисков реализации Программы**

2.6.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

2.6.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) дефицит бюджетного финансирования краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Программы;

в) недостаточный контроль над реализацией Программы.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

2.6.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

2.6.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**2.7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

2.7.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

 - увеличить количество обустроенных территорий общего пользования.

2.7.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется следующими целевыми показателями, отражающими отклонения фактических результатов от запланированных:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед.изм. | Значения показателейна 2022 год |
| 1 | *Задача:* повышение уровня благоустройства дворовых территорий Вулканного городского поселения |
| 1.1 | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 15 |
| 1.2 | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | % | 100 |
| 1.3 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 |
| 2 | *Задача:* повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Вулканного городского поселения |
| 1.1 | количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 4 |
| 1.2. | площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м. | 8740,0 |
| 1.3 | увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования | % | 100 |

2.7.3. На достижение целевых показателей решения задач Программы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 2.6 Программы.

**2.8. Контроль за исполнением программных мероприятий**

 2.8.1. Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении», действующей на основании Положения, утвержденного Постановлением администрации Вулканного городского поселения от28.04.2017 № 98 «О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении».

2.8.2. Со стороны администрации общее руководство и контроль осуществляет Глава Вулканного городского поселения.

Приложение 1

 к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды в Вулканном

 городском поселении»

**Порядок
инвентаризации дворовых территорий в Вулканном городском поселении**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с [постановлением](http://80.253.4.49/document?id=71509392&sub=0) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" и определяет требования к проведению инвентаризации дворовых территорий Вулканного городского поселения.

1.2. Инвентаризация дворовых территорий проводится в целях оценки их состояния и определения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

**2. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий**

2.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее в настоящем Порядке - Комиссия), созданной в Вулканном городском поселении.

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории и натурного обследования дворовой территории, в том числе расположенных на ней элементов, Комиссией составляется паспорт благоустройства дворовой территории (далее в настоящем Порядке - Паспорт) по форме согласно [приложению](#sub_13100) к настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех дворовых территорий составляется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

**3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта**

3.1. Паспорта разрабатываются на все дворовые территории Вулканного городского поселения, в том числе в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, и утверждаются муниципальными правовыми актами.

3.2. Границы дворовых территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются администрацией Вулканного городского поселения с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ дворовых территорий, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ дворовых территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.3. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение
к [Порядку](#sub_1300) инвентаризации

дворовых территории в

Вулканном городском поселении

Паспорт
благоустройства дворовой территории
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома[\*](#sub_333) |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)[\*](#sub_333) |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)[\*\*](#sub_3333) |  |

\* при образовании дворовой территории земельными участками нескольких многоквартирных домов в [пунктах 1.1](#sub_1310111) и [1.2](#sub_1310112) указываются данные для каждого многоквартирного дома.

\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

**2. Характеристика территории благоустройства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» |

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Вулканного городского поселения *(утвержден постановлением администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 99)***

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Вулканного городского поселения, дизайн-проекта благоустройства общественной территории Вулканного городского поселения, а также их утверждение с целью формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Вулканного городского поселения, а так же дизайн-проекта благоустройства общественной территории Вулканного городского поселения понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В состав дизайн-проекта может быть включена как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилым зданиям и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Вулканного городского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства на территории Вулканного городского поселения, принятыхРешением Собрания депутатов Вудлканного городского поселения от 14.02.2013 № 142, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Дизайн-проект дворовой территории разрабатывается уполномоченным органом администрации Вулканного городского поселения.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Камчатского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Разработка дизайн – проекта территории(ий) общего пользования осуществляется администрацией Вулканного городского поселения.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо) согласовывает в администрации Вулканного городского поселения дизайн-проект для его обсуждения и согласования.

 3.2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении», дизайн-проекта общественной территории осуществляется Муниципальной общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении», созданной постановлением администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 98

 3.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один из них хранится у уполномоченного лица, второй в администрации Вулканного городского поселения.

 3.4. Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Вулканного городского поселения.

|  |
| --- |
| Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» |

**Порядок условий трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству на территории Вулканного городского поселения *(утвержден постановлением администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 97)***

1. Настоящий Порядок условий трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству на территории Вулканного городского поселения (далее - Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении дополнительного перечня работ.

 2. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, который включает в себя следующие мероприятия:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) автомобильные парковки;

в) ремонт тротуаров;

г) ремонт подпорных стен;

д) устройство откосов;

е) ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников;

ж) озеленение территорий;

з) оборудование площадок для установки мусоросборников.

 3. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как, например:

 - подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

 - предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

 - обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

 4. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, при выборе дворовой территории для включения в муниципальную программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания.

 5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

 - отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

 - отчет Совета многоквартирного дома;

 - отчет лица, управляющего многоквартирным домом.

 6. К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет.

|  |
| --- |
| Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» |

**Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» *(утвержден постановлением администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 96)***

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее - Порядок) определяет форму, порядок и сроки проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее по тексту – проект муниципальной программы).

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в целях:

* информирования населения, учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателей Вулканного городского поселения о разработанном проекте муниципальной программы;
* выявления и учета мнения населения, учреждений, организаций, предприятий, общественных объединений, предпринимателей Вулканного городского поселения о разработанном проекте муниципальной программы.

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и проводится администрацией Вулканного городского поселения.

4. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы могут на равных условиях принимать участие граждане, любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальные предприниматели и другие потенциально заинтересованные лица (далее - участник общественного обсуждения).

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной программы в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления предложений (замечаний) к проекту в электронном и/или письменном виде.

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая информация:

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

6.2. Срок начала и завершения проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со дня опубликования проекта муниципальной программы в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

7. Предложения (замечания) подаются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Предложения (замечания) подаются в администрацию Вулканного городского поселения:

* по адресу электронной почты: **vgp@mail.kamchatka.ru**,
* Камчатский край, Елизовский район, посёлок Вулканный, ул. Центральная, 1, 2-й этаж, кабинет № 9.

Часы работы: понедельник- четверг: с 8.30 до 17.12 часов, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов; пятница: с 8.30 до 14.00 часов без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

8. При направлении предложений (замечаний) к проекту муниципальной программы участник общественного обсуждения указывает:

* участник - физическое лицо, индивидуальный предприниматель - фамилию, имя, отчество, контактные данные (почтовый адрес, контактный телефон и при наличии адрес электронной почты). Предложения (замечания), не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат;
* участник - юридическое лицо - полное наименование, контактные данные (почтовый адрес, при наличии: номер телефона и адрес электронной почты). Предложения (замечания), не содержащие указанных сведений, рассмотрению не подлежат.

Не рассматриваются также предложения (замечания):

* не поддающиеся прочтению;
* экстремистской направленности;
* содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
* не относящиеся к теме обсуждаемого проекта муниципальной программы;
* поступившие по истечении срока, указанного в сообщении о проведении общественного обсуждения.

9. Все поступившие Предложения и замечания для рассмотрения и оценки направляются в Муниципальную общественную комиссию, сформированную постановлением администрации Вулканного городского поселения, которые подлежат обязательной регистрации.

10. По итогам проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Муниципальная общественная комиссия подготавливает краткую версию отчета, которая подлежит размещению в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 4 дней после проведения общественного обсуждения.

11. Все подлежащие рассмотрению предложения (замечания) должны быть проанализированы и включены в сводную форму общественного обсуждения и оформлены в виде протокола Муниципальной общественной комиссии (далее - протокол) по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку.

При обсуждении (анализе) поступивших предложений (замечаний) может вестись видеозапись.

В протоколе указываются:

* содержание предложения (замечания);
* реквизиты участника общественного обсуждения;
* дата поступления предложения (замечания);
* результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложения (замечания);
* в случае непринятия предложения (замечания), обоснование причины.

12. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в случае ее ведения) подлежат размещению в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 14 дней после проведения общественного обсуждения.

13. Уполномоченный орган администрации Вулканного городского поселения, ответственный за разработку проекта муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в проект муниципальной программы согласно протоколу и направляет доработанный проект на согласование, а затем его на утверждение.

14. Публикация итоговой версии проекта муниципальной программы с пояснениями о том, какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проект и каким образом учтены замечания или предложения, должна быть осуществлена в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после проведения общественного обсуждения.

Приложение № 1

к Порядку общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы»

**Извещение о проведении общественного обсуждения**

**проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»**

 Администрация Вулканного городского поселения предлагает всем гражданам, юридическим лицам вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, индивидуальным предпринимателям принять участие в обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении». Ознакомиться с проектом документа можно в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

Общественное обсуждение проводится с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим высказать свое мнение или внести предложения (замечания):

- оставить указанный проект Муниципальной программы (без изменений);

- внести изменения (ссылка на форму предложений (замечаний).

Свои предложения (замечания) Вы можете направлять на электронную почту: **vgp@mail.kamchatka.ru** или письменно в Администрацию Вулканного городского поселения по адресу: Камчатский край, Елизовский район, посёлок Вулканный, ул. Центральная, 1, 2-й этаж, кабинет № 9.

Часы работы: понедельник- четверг: с 8.30 до 17.12 часов, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов; пятница: с 8.30 до 14.00 часов без перерыва; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Приложение № 2

к Порядку общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы»

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ (замечания)
по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Автор предложения (замечания)(физическое лицо – Ф.И.О., адрес, контактный телефон; юридическое лицо – официальное наименование, адрес, контактный телефон) | Содержание предложения (замечания) | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

Личная подпись и дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений (замечаний) по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации.

Согласие действует с момента подачи данных предложений (замечаний) по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись, дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Порядку общественного обсуждения

проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

Вулканном городском поселении на 2018 - 2022 годы»

**ПРОТОКОЛ**

**Муниципальной общественной комиссии**

**по итогам общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении»**

Дата размещения проекта в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Автор предложения (физическое лицо – Ф.И.О., адрес, контактный телефон; юридическое лицо – официальное наименование, адрес, контактный телефон) | Дата поступления предложения, замечания | Содержание предложения, замечания | Результат рассмотрения (принято/отклонено) | Обоснование отклонения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» |

**Положение**

**о Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» *(утвержден постановлением администрации Вулканного городского поселения от 28.04.2017 № 98)***

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении» (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской на 2018 - 2022 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Уставом Вулканного городского поселения и настоящим Положением.

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации Вулканного городского поселения.

4. В сфере своей компетенции Комиссия:

4.1. рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на предмет соответствия предложения и прилагаемых к нему документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению;

4.2. рассматривает и оценивает предложения граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу на предмет соответствия предложения установленным требованиям;

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

4.5. проводит оценку предложений (замечаний) участников общественных обсуждений к проекту муниципальной программы;

4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вулканном городском поселении».

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, общественной организации, иных лиц.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Председатель Комиссии:

7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей;

7.2. руководит деятельностью Комиссии;

7.3. организует и координирует работу Комиссии;

7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.

8. Секретарь Комиссии:

8.1. регистрирует входящие документы в Комиссию;

8.2. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;

8.3. осуществляет делопроизводство в Комиссии;

8.4. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

10. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с письменным уведомлением направить для участия в заседании своего представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на предоставление или не предоставление представителю члена комиссии права голоса.

11. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов.

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на Комиссии, секретарем и всеми членами Комиссии.

14. При обсуждении (анализе) поступивших предложений (замечаний) может вестись видеозапись.

В протоколе указываются:

* содержание предложения (замечания);
* реквизиты участника общественного обсуждения;
* дата поступления предложения (замечания);
* результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложения (замечания);
* в случае непринятия предложения (замечания), обоснование причины.

15. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в случае ее ведения) подлежат размещению в сети Интернет по адресу www.vulcangp.emr.kamgov.ru на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 14 дней после проведения общественного обсуждения.