Приложение к Подпрограмме «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы органа местного самоуправления Вулканного городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Вулканного городского поселения»

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | год |
| 1 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Вулканная,1 | 1955 | 26.01.2012 | 291,7 | 12 | 31.12.2022 |
| 2 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Вулканная,3 | 1957 | 26.01.2012 | 302,9 | 10 | 31.12.2022 |
| 3 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Центральная,8 | 1960 | 26.01.2012 | 68,4 | 3 | 31.12.2022 |

Таблица 2

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений

| № п/п | Наименование муниципального образования | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вулканное городское поселение | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
|  |  | планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 60,21 | 62,62 | 62,62 |

Таблица 3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | человек | человек | человек | человек | человек |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 211,8 | х | х | х | 211,8 | 8 | х | х | х | 8 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | х | х | 451,2 | х | 451,2 | х | х | 17 | х | 17 |

Таблица 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  | Справочно: расчётная сумма экономии бюджетных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Росийской Федерации | за счёт средств местного бюджета |  | всего | за счёт переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счёт переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда |  | 25 | 15 | 6 | 9 | 663,0 | 256,5 | 406,5 | 43217048,72 | 23917513,29 | 19106540,08 | 192 995,35 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 8 | 5 | 5 | 0 | 211,8 | 211,8 | 0,0 | 9845000,00 | 9746550,00 | 97465,50 | 984,50 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | 17 | 10 | 1 | 9 | 451,2 | 44,7 | 406,5 | 33 372 048,72 | 14170963,29 | 19 009 074,58 | 192 010,85 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счёт бюджетных средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь |  |  |  | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда |  | 741,3 | 256,5 | 256,5 | 12 745 500,00 | 0,0 | 0,0 | 406,5 | 406,5 | 32076200,00 | 406,5 | 32076200,00 |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 211,8 | 211,8 | 211,8 | 9845000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | 451,20 | 44,7 | 44,7 | 2905500,00 | 0,0 | 0,0 | 406,5 | 406,5 | 32076200,00 | 406,5 | 32076200,00 |

Таблица 6

План-график расселения граждан в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения, связанного с приобретением жилых помещений за счёт бюджетных средств

| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Предоставляемая площадь, кв. м | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключён контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введён в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вулканное городское поселение | 406,5 | 9 | 16 | 406,5 | х | х | х | 30.09.2021 | 31.10.2021 | х | х | 30.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | Строительство многоквартирных домов | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 406,5 | 9 | 16 | 406,5 | х | х | х | 30.09.2021 | 31.10.2021 | х | х | 30.11.2021 | 31.12.2021 |

Таблица 7

Поквартирный План-график расселения граждан в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| Адрес многоквартирного дома | № квартиры | Площадь жилых помещений, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Способ расселения | Этап расселения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.1 | 2 | 57,6 | 3 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 3 | 46,5 | 2 | 2 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 4 | 46,2 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 5 | 45,9 | 2 | 4 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 7 | 47,3 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 8 | 46,3 | 2 | 3 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.3 | 1 | 44,7 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 2 | 58,9 | 3 | 2 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 3 | 47,1 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 4 | 44,7 | 2 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2021 |
|  | 6 | 60,5 | 3 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 7 | 47,0 | 2 | 3 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
| п.Вулканный, ул.Центральная, д.8 | 4 | 23,6 | 1 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 5 | 22,6 | 1 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 6 | 22,4 | 1 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |