КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЛКАННОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

14 ноября 2017 года 		                                                                        № 197

| О проведении мероприятий по совершенствованию противопожарного водоснабжения на территории Вулканного городского поселения в 2018 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Правилами технического содержания и эксплуатации гидрантов и водоёмов» и в целях своевременной реализации положений Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Вулканного городского поселения в 2018 году, Администрация Вулканного городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить План совершенствования противопожарного водоснабжения на территории Вулканного городского поселения в 2018 году согласно Приложению.

2.	Создать оперативную группу по контролю за выполнением мероприятий Плана совершенствования противопожарного водоснабжения на территории Вулканного городского поселения в 2018 году в следующем составе:

Руководитель группы:

-Кулаков Андрей Александрович - заместитель главы администрации Вулканного городского поселения.

Члены группы:

-Руденко Владимир Викторович - начальник отдела экономических и имущественных отношений администрации Вулканного городского поселения;

-Чубруков Владимир Александрович - генеральный директор ООО «Родник» (по согласованию);

-Храпов Александр Александрович - председатель Собрания депутатов Вулканного городского поселения (по согласованию).

3.	Ответственным за исполнением данного Постановления назначить заместителя главы администрации Вулканного городского поселения.

4.	Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации Вулканного городского поселения и в муниципальной библиотеке п. Вулканный.

5.	Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального обнародования.

6.	Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Вулканного  городского  поселения			           В.В. Смолин

Разослать: Прокуратура, Отдел экономических и имущественных отношений администрации Вулканного ГП, Собрание депутатов Вулканного городского поселения, ПЧ-7 г. Елизово, руководителю ООО «Родник».

Приложение  к  Постановлению

Администрации Вулканного ГП

от 14.11.2017 г. № 197

ПЛАН

совершенствования противопожарного водоснабжения на

территории Вулканного городского поселения в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ Вулканного ГП вопрос подготовки противопожарного водоснабжения к пожароопасному сезону 2018 года. | февраль 2018 года | Председатель КЧС и ОПБ ВГП |
| 2 | Организовать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу. | март, октябрь 2018 года | Ген. директор ООО «Родник» |
| 3 | Произвести ремонт информационных указателей о месте расположения источников наружного противопожарного водоснабжения. | апрель 2018 года | Ген. директор ООО «Родник» |
| 4 | Организовать своевременную расчистку территории вокруг источников наружного противопожарного водоснабжения. | после каждого снегопада | Ген. директор ООО «Родник» |
| 5 | При обнаружении неисправных пожарных гидрантов установить срок ремонта одни сутки. | по мере поломок | Ген. директор ООО «Родник» |
| 6 | При формировании бюджета Вулканного ГП на 2019 год запланировать финансирование содержания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения. | ноябрь 2018 года | Заместитель главы администрации Вулканного ГП |