Приложение 1

к муниципальной программе «Переселение граждан из

аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых

помещений в Вулканном городском поселении на 2019-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Площадь аварийного жилого фонда, кв. м. | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  | Главный распорядитель средств программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего в руб. | По источникам финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация приобретения жилых помещений на территории Вулканного городского поселения поселения и/или Елизовского городского поселения, для нанимателей муниципальных квартир в аварийных домах и членов их семей | 2019-2020 | 576,6 | 41905894,95 | 41486836,00 | 419058,95 | Администрация Вулканного городского поселения |
| 2. | Организация выкупа жилых помещений у собственников, проживающих в аварийном жилом фонде на территории Вулканного городского поселения | 2019-2020 | 120,0 | 7368142,26 | 7294460,84 | 73681,42 | Администрация Вулканного городского поселения |
| Итого: |  |  | 696,6 | 42642737,21 | 42149996,84 | 492740,37 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Переселение граждан из

аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых

помещений в Вулканном городском поселении на 2019-2020 годы»

Перечень жилых домов, планируемых к расселению

| Адрес МКД | № кв-ры | Реквизиты документа о признании дома аварийным | Площадь квартиры в кв.м. | Кол-во комнат | Число зарегистр-х жителей | Предлагаемый способ переселения | Год участия в программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.1 | 2 | Распоряжение администрации Вулканного ГП от 06.09.2012 № 85 | 59,5 | 3 | 1 | организация выкупа жилых помещений | 2020 |
|  | 3 |  | 46,5 | 2 | 2 | приобретение жилых помещений | 2020 |
|  | 4 |  | 46,2 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений | 2020 |
|  | 5 |  | 45,9 | 2 | 4 | приобретение жилых помещений | 2020 |
|  | 7 |  | 47,3 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений | 2020 |
|  | 8 |  | 46,3 | 2 | 3 | приобретение жилых помещений | 2020 |
| ИТОГО ПО УЛ. ВУЛКАННАЯ, Д.1: |  |  | 291,7 | 13 | 11 | - | - |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.3 | 1 | Распоряжение администрации Вулканного ГП от 06.09.2012 № 86 | 44,7 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 2 |  | 58,9 | 3 | 2 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 3 |  | 47,1 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 4 |  | 44,7 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 6 |  | 60,5 | 3 | 1 | организация выкупа жилых помещений | 2019 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 47,0 | 2 | 3 | приобретение жилых помещений | 2019 |
| ИТОГО ПО УЛ. ВУЛКАННАЯ, Д.3: |  |  | 302,9 | 14 | 9 | - | - |
| п.Вулканный, ул.Центральная, д.8 | 3 | Распоряжение администрации Вулканного ГП от 06.09.2012 № 87 | 33,4 | 2 | 2 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 4 |  | 23,6 | 1 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 5 |  | 22,6 | 1 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
|  | 6 |  | 22,4 | 1 | 1 | приобретение жилых помещений | 2019 |
| ИТОГО ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.8: |  |  | 102,0 | 5 | 5 | - | - |
| Итого по домам: |  |  | 696,6 | 32 | 25 | - | - |