| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |
| субъект Российской Федерации | Камчатский край | , |
| муниципальное образование | Елизовский муниципальный район | , |
| населенный пункт | г. Елизово | , |
| № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): |
|  | 41:05:0101004, 41:05:0101007 |  |
|  | На территории микрорайонов: Заречный, Южный. В границах улиц: Энергетиков, Ягодная, Попова, Весенняя, Винокурова, Омская, Осенняя, Томская, Тверская, Молодежная, Поротова, Луговая, Маяковского, Камчатская, Некрасова, Южная, Пушкина, Полярная, Связи, Центральная, Юбилейная, Вулканическая, Мачтовая, Кольцевая, Безымянная, Ангарская, Деркачева, Запорожная. В границах переулков:Байкальский, Донецкий, Елизовский, Дунайский. |  |
|  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |
|  | будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |
| в целях исполнения государственного (муниципального) контракта |
| от | « | 23 | » | мая |  | 2019 | г. № | Ф.2019.251940 |  |
| в период с | « | 23 | » | мая |  | 2019 | г. по « | 30 | » | ноября |  | 2019 | г. |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: |
|  | Муниципальное казенное учреждение «Елизовское районное Управление строительства» |  |
| Адрес | Камчатский край, Елизовский р-н, г.Елизово, ул.Беринга, 9 |  |
| Адрес электронной почты | mku-erus@mail.ru | Номер контактного телефона | 8 (41531) 6-40-02 |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |
| Фамилия, имя, отчество | Морщагин Максим Геннадьевич |  |
| Адрес | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, дом 6/2, |  |
| Адрес электронной почты | terra41@yandex.ru | Номер контактного телефона | +7(914)7817435 |  |
| Квалификационный аттестат: |
| Идентификационный номер | 41-13-59 | дата выдачи | 18.04.2013 |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |
| которой является кадастровый инженер | Ассоциация "Кадастровые инженеры регионов", |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры |
| График выполнения комплексных кадастровых работ |
| № Даты и сроки Работы 1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Направление извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ (заказчик) 2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных. 2. в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта 1. Подрядчик проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 2. Подрядчик проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ; 3. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. 3. в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня опубликования извещения 1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости; 2. Подрядчик подготавливает схему границ земельных участков, составленную с применением картографической основы и направляет ее заказчику. 4. не позднее 25.05.2019 года Подрядчик подает заявление об учете адресов правообладателей и заявления о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав. 5. не позднее 25.08.2019 года 1. Подрядчик проводит обследования объектов недвижимости, определяет характеристики объектов недвижимости, определяет местоположения объектов недвижимости; 2. Подрядчик осуществляет определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Подрядчик подготавливает проекты карты-планов территорий, 4. Подрядчик проверяет карты-планов территорий на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 6. не позднее 02.09.2019 года 1.Подрядчик подготовленные проекты карты-планов территории направляет на рассмотрение заказчику; 2. Направление заказчиком проектов карты-планов территории в согласительную комиссию; 3.Направление заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии. 7. не позднее 24.09.2019 года Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием подрядчика. 8. в течение 35 (тридцати пяти) рабочих дней с первого заседания согласительной комиссии Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков. 9. не позднее 12.11.2019 года Подрядчик оформляет проекты карты-планов территорий в окончательной редакции. 10. в течение 20 (двадцати) рабочих дней) со дня истечения срока предоставления возражений Согласительная комиссия направляет заказчику для утверждения оформленные подрядчиком проекты карты-планов территорий в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. 11. не позднее 30.11.2019 года Направление подрядчиком утвержденных карты-планов в орган регистрации прав. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ Подрядчиком направляет в адрес заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии), материалы предусмотренные пунктом 7 технического задания Время выполнения работ: c 23.05.2019 по 30.11.2019 Место выполнения работ: Камчатский край, Елизовский муниципальный район, г. Елизово, кадастровые кварталы: 41:05:0101004, 41:05:0101007. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. |
| Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости. |
| Указанные сведения и документы можно представить по адресу: |
|  | Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виталия Кручины, дом 6/2, | . |
| Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости. |