- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

- ПРИКАЗ №520

- г. Петропавловск-Камчатский                                       «21» ноября 2014г.

Об утверждении Административного регламента исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 05.08.2011 № 321-П «Об  утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Административный регламент исполнения  Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного  строительного надзора за строительством, реконструкцией  объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель Инспекции-

главный государственный инспектор

государственного строительного

надзора Камчатского края                                                         С.Ю. Прудников

- Приложение к приказу Инспекции - государственного строительного надзора Камчатского края - от 21.11.2014 г. № 520

- АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения  Инспекцией государственного строительного надзора

Камчатского края государственной функции по осуществлению

регионального государственного  строительного надзора

за строительством, реконструкцией  объектов капитального

строительства на территории Камчатского края

в случаях, предусмотренных  Градостроительным

кодексом Российской Федерации

- 1. Общие положения

- 1.1. Наименование государственной функции

1.1.1.  Наименование государственной функции – осуществление Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края регионального государственного  строительного надзора за строительством, реконструкцией  объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях,  предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - государственная функция).

1.1.2. Государственная функция исполняется Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края в отношении иных, кроме указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации объектов капитального строительства, если при их строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление регионального государственного строительного надзора (далее – государственный строительный надзор).

1.1.3. Государственный строительный надзор осуществляется при:

а) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой проектной документацией или ее модификацией;

б) реконструкции объектов капитального строительства, если проектная документация на осуществление реконструкции объектов капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.4. Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного  строительного надзора за строительством, реконструкцией  объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях,  предусмотренных  Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Административный регламент), содержит требования к порядку исполнения государственной функции и устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий)  по исполнению государственной функции, порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении государственной функции.

1.2. Наименование исполнительного органа государственной власти

Камчатского края, исполняющего государственную функцию

1.2.1. Наименование исполнительного органа государственной власти Камчатского края, исполняющего государственную функцию - Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (далее – Инспекция).

1.2.2. Территориальных отделов и учреждений Инспекция не имеет. Иные государственные, муниципальные органы и организации не участвуют в исполнении государственной функции.

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,

Камчатского края, регулирующих исполнение

государственной функции

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным     кодексом     Российской    Федерации    от 29.12.2004  № 190-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 2005,  № 1, ст. 16) (далее – Градостроительный кодекс РФ);

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ  (Собрание законодательства РФ, 2002  № 1, ст. 1) (далее – КоАП РФ);

- Федеральным законом от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание законодательства РФ, 2002, № 52, ст. 5140);

- Федеральным законом от 27.07.2004  № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 2004, № 31, ст. 3215);

- Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 19, ст. 2060);

- Федеральным законом от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства РФ, 2008, № 30 (ч.1), ст. 3579) (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

- Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства РФ, 2008,  № 52  ч. 1 ст. 6249) (далее – Федеральный закон от 02.05.2006 № 294-ФЗ);

-  Федеральным  законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2009,  № 48 ст. 5711)  (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ);

- Федеральным законом от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства РФ, 2010, № 1, ст. 5) (далее – Федеральный закон от 30.11.2009 № 384-ФЗ);

- постановлением   Правительства    Российской   Федерации  от  01.02.2006  № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2008 № 52  ч. 1 ст. 6249)  (далее – постановление Правительства РФ  от 01.02.2006 № 54);

- постановлением   Правительства    Российской   Федерации  от  21.06.2010  № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (Собрание законодательства РФ, 2010, N 26, ст. 3365, (далее – постановление Правительства РФ  от 21.06.2010 № 468);

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009  № 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (зарегистрирован Минюстом России 13.05.2009, регистрационный № 13915, "Российская газета", 2009, № 85)  (далее - приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141);

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009  № 624 "Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (зарегистрирован Минюстом России 15.04.2010, регистрационный № 16902, "Российская газета", 2010, N 88)   (далее - приказ Минрегиона  России от 30.12.2009  № 624);

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12. 2006  № 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (РД-11-02-2006) (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9050; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2007, № 13)  (далее – приказ Ростехнадзора от 26.12.2006  № 1128, РД-11-02-2006);

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006  № 1130 "Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора" (РД-11-03-2006) (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2007, регистрационный № 9009; "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2007, № 13)  (далее - приказ Ростехнадзора от 26.12.2006  № 1130, РД-11-03-2006);

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006  № 1129 "Об утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации" (РД-11-04-2006) (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9053, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2007, № 15) (далее - приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129, РД-11-04-2006);

- приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007  № 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства" (РД-11-05-2007) (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9051, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2007 г. № 14) (далее - приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, РД-11-05-2007);

- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 56 "О государственной гражданской службе Камчатского края" («Официальные ведомости», 2008, № № 70-72);

- постановлением Губернатора Камчатского края от 28.12.2007 №  355 «О Порядке подготовки проектов правовых актов Губернатора Камчатского края, Правительства Камчатского края и иных исполнительных органов государственной власти Камчатского края» («Официальные ведомости», 2008, № № 1-5),

- постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П «Об утверждении Положения об Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края» («Официальные ведомости», 2009, № № 7,8,9) (далее – Положение об Инспекции);

- постановлением Правительства Камчатского края от 29.12.2009 №514-П «Об официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» («Официальные ведомости», 2010, № № 1 - 5);

- постановлением Правительства Камчатского края от 30.03.2010 №143-П «О Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края и о Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края»  («Официальные ведомости», 2010, № № 69-70);

- постановлением Правительства Камчатского края от 05.08.2011 №321-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края»  («Официальные ведомости», 2011, № № 164-165);

а также настоящим Административным регламентом.

1.4.  Предмет государственного строительного надзора

1.4.1. Предметом государственного строительного надзора является проверка:

а) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета  используемых энергетических ресурсов;

б) наличия разрешения на строительство;

в) выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.4.2.  В случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).

1.4.3. Инспекцией в рамках государственного строительного надзора осуществляется государственный пожарный надзор, государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении

государственного строительного надзора

1.5.1. Должностными лицами Инспекции, обладающими полномочиями исполнять государственную функцию, являются:

а) руководитель;

б) заместители руководителя;

в) государственные инспекторы;

г) другие должностные лица, осуществляющие функции государственного строительного надзора, в пределах своей компетенции.

1.5.2. Должностные лица Инспекции при осуществлении государственного строительного надзора имеют право:

а) беспрепятственно посещать объекты капитального строительства во время исполнения служебных обязанностей;

б) требовать от технического заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство,   представления результатов выполненных работ, исполнительной документации, общего и (или) специального журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов;

в) требовать от технического заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство,  проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов, если это требуется при проведении строительного контроля, но не было осуществлено;

г) требовать от технического заказчика, застройщика, лица, осуществляющего строительство, представления в течение десяти рабочих дней необходимых пояснений в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных документах  либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Инспекции документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного строительного надзора;

д) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;

е) вносить записи о результатах проведенных проверок в общий и (или) специальный журналы;

ж) составлять протоколы об административных правонарушениях и (или) рассматривать дела об административных правонарушениях, применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

з) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

1.5.3. Должностные лица Инспекции при осуществлении  государственного строительного надзора обязаны:

а) в течение 7 рабочих дней с даты получения извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации разработать программу проведения проверок, согласованную  курирующим заместителем руководителя Инспекции и утвержденную руководителем Инспекции;

б) перед началом проверки уведомлять лицо, подлежащее проверке (застройщика, технического заказчика, лицо, осуществляющее строительство), о проведении проверки посредством почтового отправления, факсимильной, электронной или иной связи (в случае возникновения аварийной ситуации проверка производится без уведомления);

в) проводить проверки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Камчатского края;

г) рассматривать представленные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также применением строительных материалов (изделий);

д) проводить осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий);

е) оформлять соответствующие документы по результатам проведенных проверок;

ж) при выявлении нарушений применять меры административного воздействия в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;

з) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

1.5.4. В случае ненадлежащего осуществления государственного строительного надзора должностные лица Инспекции несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых

осуществляются мероприятия по надзору

1.6.1.  Лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, являются физические (граждане, индивидуальные предприниматели) или  юридические лица, осуществляющие функции застройщика, технического заказчика, лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а также физические и юридические лица, привлечённые застройщиком или техническим заказчиком для проведения строительного контроля (далее также – участники строительства).

Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (далее – лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо.

Лицо, осуществляюще строительство, организует и координирует работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несёт ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

Лицо, осуществляюще строительство, вправе выполнять определённые виды работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, и (или) с привлечением других соответствующих этих требованиям лиц.

1.6.2.  При взаимодействии с должностными лицами Инспекции при исполнении государственной функции от имени граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц могут выступать лица, наделенные соответствующими полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации (уполномоченные представители на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве).

1.6.3. Лица,  в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору, имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от Инспекции и её должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Инспекции;

г) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, повлекшие за собой нарушение прав физических или юридических лиц при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) оспаривать решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - решение об отказе в выдаче заключения о соответствии) в судебном порядке;

е) обращаться повторно за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия Инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;

ж) осуществлять иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

1.6.4. Обязанности лиц,  в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору:

а) застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом (лицами) Инспекции своих полномочий, предусмотренных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора;

б) застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в Инспекцию извещение о начале таких работ с приложением документов, предусмотренных частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (с учетом положений части 5.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

в) застройщик, технический заказчик и  лицо, осуществляющее строительство,  должны иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  (в случае если работы по организации строительства, реконструкции объекта капитального строительства включены в указанный в части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации  перечень; лицо, осуществляющее строительство такого объекта капитального строительства, должно иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по организации строительства);

г) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство;

д) в случае отклонения параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, застройщик или технический заказчик должен вновь утвердить проектную документацию после внесения в нее соответствующих изменений в установленном порядке;

е) при необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или технический заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства в установленном порядке;

ж) застройщик или технический заказчик обязаны довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок;

з) застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе через лиц, осуществляющих строительство, условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний;

и) лицо, осуществляющее строительство,  обязано извещать Инспекцию об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок; направлять в Инспекцию извещения об устранении выявленных Инспекцией нарушений; извещения о каждом случае возникновения аварийной ситуации на объектах капитального строительства;

к) лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию  объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;

л) лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического заказчика, а также Инспекции, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика или технического заказчика, представителей Инспекции о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов;

м) при проведении проверок участников строительства:

- юридические лица, обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;

- индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

н) участники строительства могут иметь иные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.5. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний Инспекции об устранении выявленных нарушений обязательных требований несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 1.7. Описание результата исполнения государственной функции

1.7.1  Конечным результатом исполнения государственной функции является обеспечение соответствия выполненных при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.7.2. Такое соответствие подтверждается итоговым документом, который выдается Инспекцией застройщику или техническому заказчику после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех выявленных нарушений и оформления  приемо-сдаточной документации в установленном порядке.

1.7.3. Итоговым документом является заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям, заключение о соответствии).

1.7.4. Конечный результат исполнения государственной функции достигается путем проведения мероприятий по надзору, принятия мер, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации по результатам проверок в отношении лиц, указанных в пункте 1.6.1 настоящего Административного регламента, в целях соблюдения  ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

1.7.5.  Юридическими фактами  исполнения государственной функции (в процессе ее исполнения) является:

- составление и вручение акта по результатам мероприятий по надзору (акта проверки);

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений;

- выдача решения об отказе в выдаче заключения о соответствии;

- возбуждение дела об административном правонарушении, составление протокола об адмнистративном правонарушении;

- вынесение постановления по делу об административном правонарушении (в рамках предоставленных полномочий);

- подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения физического или юридического лица;

- подготовка и направление, при необходимости, информации в органы внутренних дел, прокуратуры, другие надзорные органы, саморегулируемые организации для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 2. Требования к порядку исполнения государственной функции

- 2.1. Порядок информирования об исполнении

государственной функции

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы Инспекции, а также справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет представлены в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

2.1.2. Инспекцией рассматриваются обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей либо их представителей (далее - заинтересованные лица)  в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

2.1.3. Для  получения информации по вопросам исполнения государственной функции заинтересованные лица обращаются в Инспекцию: лично, по телефону, в письменном виде (почтовой, факсимильной связью, в форме электронного документа).

2.1.4. Информирование заинтересованных лиц осуществляется в виде индивидуального информирования, публичного информирования.

Информирование проводится в форме  устного информирования,  письменного информирования.

2.1.5. При ответах на устные обращения (лично или по телефону) должностные лица Инспекции информируют обратившихся  лиц по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчества, должности должностного лица Инспекции, принявшего телефонный звонок, о нормативных  правовых актах по вопросам исполнения государственной функции, о месте размещения на официальном сайте блок-схемы последовательности действий при исполнении государственной функции.

При невозможности ответить на поставленный вопрос, заинтересованному лицу рекомендуется обратиться к другому должностному лицу Инспекции, ему сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию либо предлагается обратиться письменно, в форме электронного документа или назначить удобное для заявителя время консультации.

2.1.6. Индивидуальное письменное информирование о порядке исполнения государственной функции при обращении в Инспекцию осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением в адрес обратившегося лица в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного запроса (обращения), а также электронной почтой на электронный адрес обратившегося лица в срок, не превышающий 5 дней со дня поступления запроса (обращения).

2.1.7. Публичное информирование заинтересованных лиц  о порядке исполнения  государственной функции осуществляется путем размещения информации на странице Инспекции  официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  в  краевых государственных  информационных системах  «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края»  и «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского края», а также на инфомационных стендах, расположенных по месту нахождения Инспекции.

2.1.8. Порядок, форма и место размещения информации.

На официальном сайте, инфомационных стендах Инспекции размещается следующая информация:

- полное и сокращенное наименование Инспекции, место нахождения, номера телефонов, факсов, график работы, структура, адреса электронной почты и официального сайта;

- извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края, регулирующих деятельность по исполнению государственной функции;

- текст Административного регламента (полная версия - на официальном сайте, извлечения - на информационном стенде);

- аналитические, статистические, справочные материалы, касающиеся исполнения государственной функции.

2.1.9. Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.

- 2.2. Срок исполнения государственной функции

2.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется с даты получения Инспекцией в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям.

2.2.2. Срок проведения проверки определяется сложностью  объекта капитального строительства, при этом продолжительность проверки в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не может превышать двадцать рабочих дней.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) специальных экспертиз, длительных обследований, лабораторных и иных испытаний на основании мотивированных предложений должностных лиц Инспекции, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлён руководителем Инспекции, но не более чем на десять рабочих дней.

Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иные испытаний определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 3. Состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

3.1. Общие положения

3.1.1. Административные процедуры – логически обособленные последовательности административных действий при исполнении государственной функции, имеющие конечный результат и выделенные в рамках государственной функции.

3.1.2. Исполнение государственной функции включает следующие административные процедуры:

1) подготовка и организация исполнения государственной функции;

2) проведение проверок при исполнении государственной функции,

оформление результатов проверок, контроль за исполнением требований предписаний:

-  выездные и документарные проверки (далее - проверки);

- проверка законченного строительством объекта капитального строительства;

3) подготовка и выдача заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям.

3.1.3. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в Приложении N 2 к настоящему Административному регламенту.

3.1.4. Организация и проведение мероприятий по исполнению государственной функции осуществляется в форме проверок  в соответствии с принципом законности.

К отношениям, связанным с осуществлением государственного строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, указанных в части 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- 3.2. Подготовка и организация исполнения

- государственной функции

3.2.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для подготовки и организации исполнения государственной функции (основания для проведения проверок), являются:

а) поступившие в Инспекцию извещения от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке,  направленных в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также извещения об устранении нарушений и извещения  об окончании строительства, реконструкции  объекта капитального строительства;

б) поступившие в Инспекцию обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство, в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объектов каппиталього строительства, информации от органов государственной власти (должностных лиц Инспекции), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации о возникновении аварийной ситуации, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

в) программа проверок, разрабатываемая Инспекцией;

г) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного Инспекцией предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

д) наличие приказа руководителя  Инспекции о проведении проверки, изданного на основании требования прокурора о проведении проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Инспекцию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «б» настоящего пункта,  не могут служить основанием для проведения проверки.

3.2.2. Особенности осуществления государственного строительного надзора:

а) проверки проводятся без формирования ежегодного плана проведения плановых проверок;

б) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте "б"  пункта 3.2.1 настоящего Административного регламента, может быть проведена Инспекцией незамедлительно с извещением прокуратуры Камчатского края в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ;

в) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте "б"  пункта 3.2.1 настоящего Административного регламента, не требуется;

г) в приказе Инспекции о назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по надзору и фактически были проведены указанные мероприятия.

3.2.3. Задачей государственного строительного надзора является предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов   и проектной документации.

3.2.4. Предмет государственного строительного надзора указан в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

3.2.5. Застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до начала осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, направляет в Инспекцию извещение по образцу, приведенному в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту, о начале таких работ с приложением документов, перечисленных в пункте 3.2.9 настоящего Административного регламента.

3.2.6. В извещении о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения:

а) о застройщике или техническом заказчике, также о лице, которое будет осуществлять строительство или реконструкцию на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком;

б) об объекте капитального строительства (в том числе адрес);

в) о разрешении на строительство;

г) о заключении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации;

д) о дате начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

е) перечень прилагаемых к извещению документов.

3.2.7. К извещению о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства прилагаются следующие документы:

а) копия разрешения на строительство;

б) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

в) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

г) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

д) положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2.8. Поступившее в Инспекцию извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства проходит регистрацию в соответствии с установленным порядком делопроизводства в Инспекции, направляется для визирования руководителю Инспекции и передается заместителю руководителя Инспекции для постановки объекта капитального строительства на учет, занесения в номенклатуру дел по поднадзорным объектам капитального строительства, присвоения делу по объекту капитального строительства регистрационного номера.

3.2.9. Назначение должностного лица (должностных лиц) Инспекции для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется приказом руководителя Инспекции в соответствии с образцом, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

3.2.10. Срок выполнения административных действий, указанных в пунктах 3.2.8 и 3.2.9 настоящего Административного регламента,  составляет не более 2 рабочих дней со дня поступления извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.2.11. Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства с прилагаемыми к нему документами, а также приказ, указанный в пункте 3.2.9 настоящего Административного регламента, является основанием для разработки назначенным должностным лицом Инспекции программы проверок по образцу, приведенному в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, в течение 5 рабочих дней с даты получения назначенным должностным лицом Инспекции такого извещения с прилагаемыми документами и приказа.

3.2.12. Программа проверок разрабатывается назначенным должностным лицом Инспекции с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства и выполнения работ по его строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3.2.13.  В программе проведения проверок указываются следующие сведения:

а) наименование подлежащих проверке этапов работ или работ, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, определяемых в соответствии с проектом организации строительства объекта капитального строительства;

б) вид, предмет каждой проверки;

в) сроки и место проведения каждой проверки;

г) примерная дата проведения каждой проверки, определяемая на основании данных проекта организации строительства объекта капитального строительства (в случае отсутствия проекта организации строительства дата проведения каждой проверки определяется на основании графика производства работ, представленного техническим заказчиком);

д) ориентировочные затраты времени должностного лица Инспекции на

проведение каждой проверки;

е) документы, подлежащие представлению в Инспекцию при проведении проверок, предусмотренных программой проверок;

ж) должностные лица или работники технического заказчика, застройщика либо лица, осуществляющего строительство, присутствие которых при проведении проверок, предусмотренных программой, является обязательным.

3.2.14. Программа проведения проверок составляется в 2-х экземплярах, из которых первый остается в деле органа государственного строительного надзора, второй - направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику.

Второй экземпляр программы проведения проверок может быть вручен уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика  на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) экземпляра программы проведения проверок представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Застройщик или технический заказчик обязан довести до сведения лица, осуществляющего строительство, сведения о проверках, предусмотренных программой проведения проверок.

3.2.15. Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, должно заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения проверки, извещать Инспекцию об изменении сроков окончания работ, подлежащих проверке указанных в программе проведения проверок, по образцу, приведенному в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

При  получении информации об изменении сроков выполнения работ, предусмотренных проектной документацией, должностное лицо Инспекции должно внести изменения в программу проведения проверок.

Изменения, внесённые в программу проведения проверок, согласовываются с курирующим заместителем руководителя Инспекции.

Также в Инспекцию с целью последующего проведения проверки подлежит направление извещения о каждом случае возникновения аварийной ситуации по образцу, приведенному в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту, и извещения об устранении нарушений,  выявленных должностными лицами Инспекции в процессе проведения  проверок по образцу, приведенному в Приложении № 11 к настоящему Административному

3.2.16. Планирование мероприятий по осуществлению государственного строительного надзора на поднадзорных объектах капитального строительства выполняется путем составления месячных планов.

Месячный план работы Инспекции  должен предусматривать:

а) подготовку графика проведения проверок поднадзорных объектов капитального строительства на очередной месяц;

б) осуществление мероприятий по государственному строительному надзору в соответствии с  программами проведения проверок объектов капитального строительства;

в) проведение проверок исполнения требований предписаний, выданных должностными лицами Инспекции в связи с выявлением допущенных нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства;

г) проведение проверок по иным основаниям, указанным в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента;

д) обобщение и анализ результатов проведенных проверок;

е) рассмотрение обращений граждан и другой входящей документации.

3.2.17. В месячный план работы государственного инспектора с учетом его должностных обязанностей включаются  проверки объектов надзора, проводимые  самостоятельно, и  проверки, проводимые в составе группы. Кроме того, в месячный план включаются мероприятия, определяемые специализацией государственного инспектора, а также составление отчетов, справок и другой документации.  Подготовленный государственным инспектором месячный план работы представляется заместителю руководителя Инспекции в срок не позднее 1 числа планируемого месяца.

3.2.18. На проверки, проводимые государственными инспекторами, должно планироваться не менее 80% рабочего времени. В указанный объём времени включается время на подготовку (ознакомление с документами по объекту надзора, в том числе с документами предыдущих проверок) и  проведение проверки, оформление результатов проверки, производство по делу об административном правонарушении, участие в судебных заседаниях по рассмотрению дел об административных правонарушениях и прием граждан, связанный с проведением проверок.

3.2.19. Планом работы Инспекции предусматривается 15 - 20% резерва рабочего времени на проведение инспекторским составом внеплановых работ, участие в работе комиссий по расследованию аварийных ситуаций на объектах капитального строительства, составление справок, отчетов, выполнение анализа, участие в судебных заседаниях по рассмотрению жалоб на действия государственных инспекторов.

3.2.20.  Результаты проверок анализируются  для оптимизации организации осуществления государственного строительного надзора, а также в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

3.2.21. Анализ результатов деятельности по осуществлению государственного строительного надзора осуществляется по результатам отчетности Инспекции.

3.2.22.  Все проверки проводятся должностными лицами Инспекции, указанными в пункте 1.5.1 настоящего Административного регламента, уполномоченными на основании соответствующих приказов Инспекции и от её имени осуществлять  надзор  в соответствии с программой проверок, а также в случаях, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента. Приказ Инспекции оформляется по образцу, приведенному в Приложении № 4а к настоящему Административному регламенту.

3.2.23. В тексте приказа Инспекции о проведении проверки  должно содержаться:

а) наименование и место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по надзору;

б) наименование Инспекции;

в) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц Инспекции, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

г) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

д) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

е) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по надзору, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по осуществлению государственного строительного надзора;

и) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения проверки.

3.2.24.  О проведении проверки по  основаниям,  указаным в  подпунктах «а» и «в»  пункта 3.2.1 настоящего Административного регламента, должностное лицо Инспекции уведомляет застройщика или технического заказчика, лицо, осуществляющее строительство, посредством  факсимильной, почтовой или электронной связи не позднее  чем за 3 рабочих дня до ее проведения.

Уведомление составляется по образцу, приведенному в Приложении № 8 к настоящему Административному регламенту. К уведомлению прилагается копия приказа, указанного в пункте 2.2.22  настоящего  Административного регламента.

Уведомление и копия приказа могут быть вручены  уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о представительстве.

В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления и копии приказа указанными представителями, документы направляются по почте заказным письмом с уведомлением либо по факсу (с последующей досылкой заказным почтовым отправлением с уведомлением).

3.2.25. О  проведении проверки по  основаниям, указаным в подпунктах «г» и «д»  пункта 3.2.1 настоящего Административного регламента, застройщик или технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство, уведомляются должностным лицом Инспекции не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.2.26. Необходимость уведомления застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, о проведении проверки не распространяется на случаи проведения проверок, вызванные аварийными ситуациями на объекте капитального строительства и иными обстоятельствами чрезвычайного характера, указанными в подпункте "б"  пункта 3.2.1 настоящего Административного регламента.

Такая проверка может быть проведена Инспекцией незамедлительно с извещением  прокуратуры Камчатского края в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.2.27. В случае проведения проверки членов саморегулируемой организации должностное лицо Инспекции обязано в письменном виде не менее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении проверки.

- 3.3. Проведение проверок при исполнении

- государственной функции, оформление результатов проверок,

- контроль исполнения требований предписаний

Выездные и документарные проверки

3.3.1. Юридическим фактом для проведения мероприятия по надзору  является наступление периода времени, на который запланирована  проверка объекта капитального строительства  в соответствии с программой проведения проверок, а также в иных случаях, указанных в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.

3.3.2. Государственный строительный надзор осуществляется в форме выездных и (или) документарных проверок.

Выездные проверки проводятся по месту нахождения объекта капитального строительства и (или) деятельности лица, осуществляющего строительство. Документарные проверки проводятся по месту нахождения Инспекции.

3.3.3. Проверке соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства и результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации подлежит соблюдение:

а) при строительстве - требований к осуществлению подготовки земельного участка и выполнению земляных работ, работ по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей), инженерных систем и оборудования;

б) при реконструкции - требований к выполнению работ по подготовке объекта капитального строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и конструкций подземной и надземной частей, изменению параметров объекта капитального строительства, его частей, замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, а также требований к выполнению работ по изменению параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

3.3.4. Для определения соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, должностным лицом Инспекции проверяется:

а) соблюдение требований к выполнению работ, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего Административного регламента;

б) соблюдение порядка проведения строительного контроля, ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполненных работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) устранение выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (далее - нарушения), а также соблюдение запрета приступать к продолжению работ до составления актов об устранении таких нарушений;

г) соблюдение иных требований при выполнении работ, установленных техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами, проектной документацией, в том числе требований в отношении энергетической эффективности и требований в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.3.5. Проверка проводится должностным лицом (лицами) Инспекции, которое (которые) указано (указаны) в соответствущем приказе.

Замена лиц, участвующих в проверке в соответствии с приказом, изменение срока (дат начала и окончания) ее проведения, предмета или вида оформляются приказом о внесении изменений в приказ о проведении проверки.

3.3.6. Началом документарной проверки является момент начала рассмотрения документации, представленной в Инспекцию.

Началом выездной проверки является момент предъявления должностным лицом (должностными лицами) Инспекции, ее осуществляющим (осуществляющими), руководителю  юридического лица, индивидуальному предпринимателю (застройщику или  техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство) либо их представителям копии приказа о проведении проверки, одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

3.3.7. При проведении проверки должностное лицо Инспекции осуществляет следующие действия:

а) рассматривает представленные застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, для проведения проверки документы, связанные с выполнением работ (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), а также с применением строительных материалов (изделий);

б) проводит визуальный осмотр выполненных работ (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения) и примененных строительных материалов (изделий) (далее - выполненные работы);

в) оформляет результаты проведенной проверки выполненных работ;

г) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет действия, направленные на привлечение к административной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Последовательность действий, предусмотренных подпунктами "а", "б" настоящего пункта, определяется должностным лицом Инспекции самостоятельно.

3.3.8.  Должностное лицо Инспекции в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.3.7 настоящего Административного регламента проверяет следующие документы:

а) общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

б) исполнительную документацию, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов;

е) документы, подтверждающие исполнение постановлений и представлений по делам об административных нарушениях.

3.3.9. Должностное лицо Инспекции в соответствии с подпунктом "б" пункта 3.3.7  настоящего Административного регламента проверяет:

а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;

б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора.

3.3.10. По  результатам проведенной проверки  должностное лицо Инспекции составляет акт проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее - акт проверки).

В акте проверки указываются:

а) дата, время и место составления акта проверки;

б) наименование Инспекции;

в) дата и номер приказа о проведении проверки;

г) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;

д) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или их уполномоченных представителей;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки (место нахождения объекта капитального строительства);

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки должностных лиц, уполномоченных представителей юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, присутствовавших при проверке, а также сведения о внесении в общий журнал и (или) специальный журнал, а также в журнал учета проверок (при наличии такого журнала)  записи о проведенной проверке;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Образец акта проверки приведен в Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту.

3.3.11.  Акт проверки является основанием для выдачи застройщику,  техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений (далее - предписание), составляемого по образцу согласно Приложению N 10 к настоящему Административному регламенту.

3.3.12.  К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) строительных материалов, строительных конструкций, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушение требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

3.3.13. Первый экземпляр акта проверки с копиями приложений непосредственно после окончания проверки вручается (направляется) уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство. В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением (по адресу местонахождения организации). Второй экземпляр акта, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле Инспекции.

3.3.14. В случае если для проведения проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в  прокуратуру Камчатского края, в течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.3.15. Сведения о результатах проверки заносятся должностным лицом Инспекции в общий и (или) специальный журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства установлен приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. N 7,

РД -11-05-2007.

3.3.16. Должностное  лицо Инспекции в общем и (или) специальном журнале, а также в журнале учета проверок юридического лица производит в установленном порядке запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании Инспекции, дате, времени проведения проверки, о правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выявленных нарушениях, о составленных протоколах, об административных правонарушениях и о выданных предписаниях, а также указывает фамилию, имя, отчество, должность лица, осуществившего проверку, и ставит подпись.

3.3.17. При предъявлении застройщиком или техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, в Инспекцию до вынесения  предписания об устранении выявленных нарушений доказательств, свидетельствующих о добровольном устранении (прекращении) нарушений, предписание не выносится.

3.3.18. Предписание выдается для устранения выявленных в ходе проверки нарушений, составляется на основании акта проверки в двух экземплярах. Первый экземпляр предписания направляется (вручается) застройщику или техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Второй экземпляр предписания остается в деле Инспекции.

В случае отказа от получения на руки (подписания) документа представителем застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением (по адресу местонахождения организации).

3.3.19.  В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной  нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства.

3.3.20.  Предписание подлежит исполнению застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, в установленный в нем срок.

В исключительных случаях срок выполнения предписания может быть продлен Инспекцией по письменному заявлению (ходатайству)  застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, с обоснованием необходимости продления срока.

Должностное лицо Инспекции подготавливает проект обоснованного решения о продлении  срока исполнения предписания либо об отказе в продлении такого срока  в соответствии с  образцами, приведенными в Приложениях № 12 и № 12а  к настоящему Административному регламенту. Проект данного решения направляется руководителю Инспекции для рассмотрения. Указанные административные действия выполняются должностным лицом в срок не более 3 рабочих дней со дня  регистрации заявления (ходатайства) в делопроизводстве Инспекции.

Решение о продлении либо об отказе в продлении срока исполнения предписания принимается руководителем Инспекции в срок не более 2 рабочих дней со дня получения документов, подготовленных должностным лицом Инспекции.

Критерием принятия решения о продлении  срока исполнения предписания служит наличие в соответствющем заявлении (ходатайстве) сведений об объективных причинах невозможности исполнения предписания (отдельных его требований) в установленный срок с подтверждающими данный факт документами.

К таким объективным причинам относится: сложная конструктивная схема объекта, труднодоступность объкта в связи с его отдаленностью, применение экспериментальных конструкций, материалов и технологий, значительные временные затраты для внесения изменений в проектную документацию, для проведения экспертиз, обследований, лаборатрных и иных испытаний, приостановка работ, задержка поставок строительных материалов, изделий и конструкций.

Критерием принятия решения об отказе в продлении срока исполнения предписания служит отсутствие в соответствющем заявлении (ходатайстве) сведений об объективных причинах невозможности исполнения предписания (отдельных его требований) в установленный срок и (или) отсутствие подтверждающих данный факт документов.

Принятое решение направляется в адрес заявителя в течение следующего рабочего дня после его принятия.

В случае несогласия с принятым решением его обжалование осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.3.21. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, должностные лица Инспекции обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки путём направления копии акта проверки с сопроводительным письмом.

3.3.22. В случае выявления должностным лицом Инспекции при проведении проверки нарушений застройщиком или техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, надзор за соблюдением которых не входит в полномочия органа государственного строительного надзора, материалы, свидетельствующие об указанных нарушениях, направляются в соответствующий надзорный орган или прокуратуру Камчатского края.

3.3.23. После устранения выявленных Инспекцией нарушений застройщик, технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство, направляет в Инспекцию извещение об устранении выявленных нарушений, составляемое по образцу согласно Приложению N 11 к настоящему Административному регламенту.

3.3.24. Должностные лица Инспекции осуществляют контроль за исполнением ранее выданных предписаний в форме проведения соответствующих проверок. Проводимые проверки могут быть документарными и (или) выездными в зависимости от ранее выявленных нарушений.

3.3.25. При выявлении в ходе проведения проверки действий (бездействия), за совершение которых предусмотрена административная ответственность, должностное лицо Инспекции осуществляет полномочия в соответствии и в порядке, предусмотренном административным законодательством  Российской Федерации.

В случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) застройщиком, техническим заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, обязанностей по обеспечению проверки, неповиновения законному распоряжению должностного лица Инспекции, непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, непредоставления сведений (информации) должностное лицо Инспекции возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3.26.  Регистрация дел об административных правонарушениях, возбужденных и (или) рассмотренных должностными лицами Инспекции, а также сведения об их движении регистрируются в журнале учета дел об административных правонарушениях и представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

3.3.27. Использование в процессе проведения проверок должностными лицами Инспекции материально-технических ресурсов, имущества, финансовых и иных средств застройщика, технического заказчика и лиц, осуществляющих строительство, не допускается, за исключением случаев предоставления отдельного изолированного помещения, необходимых организационно-технических средств, транспорта и средств связи при проведении выездной проверки при наличии возможности и по собственному волеизъявлению застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство.

3.3.28. Проверки могут быть сопряжены с проведением Инспекцией экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ и применяемых строительных материалов (изделий) (далее - экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания).

3.3.29. Требования к проведению экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.30. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания назначаются должностным лицом Инспекции в зависимости от предмета и результата проверки, при этом определяется их объем, состав и характер.

3.3.31. Перед началом проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, но не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения застройщик или технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство, уведомляется должностным лицом Инспекции о проведении такой экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания посредством телефонной, факсимильной, электронной связи или уведомление вручается указанным лицам лично. В уведомлении указываются сведения о дате проведения экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания, их объема, состава и характера, иные сведения, необходимые для их проведения.

Уведомление вручается уполномоченному представителю застройщика или  технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) уведомления представителем застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, документ направляется по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением.

3.3.32. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания проводятся в присутствии застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, должностного лица Инспекции.

Застройщик или технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство, обязаны обеспечить условия для проведения соответствующих экспертиз, обследований,  лабораторных и иных испытаний, а также допуск на объект капитального строительства лиц, осуществляющих экспертизу, обследование, лабораторные и иные испытания, с необходимым оборудованием, техникой, механизмами.

3.3.33. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний оформляются документом (в двух экземплярах), в котором должно содержаться подробное описание проведенного исследования и сделанные в результате его проведения выводы в зависимости от объема, состава и характера проведенной экспертизы, обследования, лабораторного и иного испытания. К указанному документу прилагаются копии документов, составленных в процессе проведения экспертизы, обследования, лабораторных и иных испытаний.

3.3.34. Один экземпляр документа, отражающего результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний, остается в деле Инспекции. Второй экземпляр документа направляется застройщику или техническому заказчику, лицу, осуществляющему строительство. Результаты проведенных экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний приобщаются к акту проверки.

- Проверка законченного строительством объекта

капитального строительства

3.3.35. Юридическим фактом, являющимся основанием для проведения проверки законченного строительством объекта, является получение Инспекцией извещения застройщика или технического заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.3.36. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства Инспекцией проводится проверка законченного строительством объекта капитального строительства, по результатам которой оцениваются выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям или об отказе в выдаче такого заключения.

3.3.37. Проверка законченного строительством объекта капитального строительства назначается должностным лицом Инспекции в течение 5 рабочих дней после получения извещения застройщика или технического заказчика об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства, составляемого по образцу, приведенному в Приложении N 13 к настоящему Административному регламенту.

Указанное извещение направляется застройщиком или техническим заказчиком после фактического окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, оформления исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, а также применением строительных материалов (изделий).

3.3.38. О проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик уведомляется должностным лицом Инспекции в соответствии с  пунктом 3.2.24 настоящего Административного регламента. Уведомление о такой проверке оформляется по образцу, приведенному в Приложении № 14 к настоящему Административному регламенту.

3.3.39. При проведении проверки законченного строительством объекта капитального строительства должен соблюдаться порядок проведения проверки, предусмотренный пунктами 3.3.2 – 3.3.34 (за исключением пункта 3.3.14) настоящего Административного регламента, и учитываться следующее:

а) визуальному осмотру подлежит построенный, реконструированный объект капитального строительства в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия);

б) проверке подлежат все акты (предписания, извещения) об устранении нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении государственного строительного надзора и проведении строительного контроля.

3.3.40. Результат проведенной проверки законченного строительством объекта капитального строительства оформляется актом проверки, оформленным по образцу, приведенному в Приложении № 15 к настоящему Административному регламенту.

В акте проверки   указывается наименование  объекта капитального строительства, подлежащего проверке, адреса, по которому располагается этот объект капитального строительства, предмет и результат проверки, документы, оформленные по результатам проверки.

3.4. Подготовка и выдача заключения о соответствии готового объекта

капитального строительства установленным требованиям

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки и выдачи заключения о соответствии является получение Инспекцией обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии. Обращение составляется по образцу, приведенному в  Приложении № 16 к настоящему Административному регламенту.

Основанием для обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии является акт проверки законченного строительством объекта капитального строительства.

3.4.2. Инспекция выдает заключение о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, либо такие нарушения были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

3.4.3. Инспекция отказывает в выдаче заключения о соответствии, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства были допущены нарушения соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были устранены до даты выдачи заключения о соответствии.

3.4.4. Заключение о соответствии, составленное по образцу согласно Приложению N 17 к настоящему Административному регламенту, или решение об отказе в выдаче такого заключения, составленное по образцу согласно Приложению N 18 к настоящему Административному регламенту, выдается должностным лицом Инспекции застройщику или техническому заказчику в течение 5 рабочих дней с даты соответствующего обращения за выдачей заключения.

3.4.5. Заключение о соответствии или решение об отказе в выдаче такого заключения составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается должностными лицами Инспекции, осуществлявшими проверку законченного строительством объекта капитального строительства, и утверждается приказом руководителя Инспекции. Соответствующие приказы составляются по образцам, приведенным в Приложениях N 19 и № 20 к настоящему Административному регламенту.

3.4.6. Первый экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения направляется (вручается) должностным лицом Инспекции застройщику или техническому заказчику, обратившемуся за выдачей заключения, или их представителям на основании надлежащим образом оформленного документа о представительстве. Второй экземпляр заключения о соответствии или решения об отказе в выдаче такого заключения остается в деле Инспекции.

Заключение или решение об отказе в выдаче такого заключения вручается уполномоченному представителю застройщика или технического заказчика на основании соответствующего документа о представительстве. В случае отказа от получения на руки (подписания) заключения или решения об отказе в выдаче такого заключения представителем застройщика или технического заказчика документ направляется по почте заказным письмом с уведомлением.

3.4.7. Принятие Инспекцией решения об отказе в выдаче заключения о соответствии не препятствует повторному обращению застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии после устранения причин, послуживших основанием для принятия Инспекцией указанного решения.

3.4.8. В целях получения заключения о соответствии в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись в период с 30 декабря 2004 года по 1 января 2007 года, но разрешения на ввод в эксплуатацию которых не получено, заявитель вправе представить в Инспекцию документы, подтверждающие соответствие результатов строительства и строительных материалов требованиям законодательства, исполнение которых подлежало проверке при осуществлении государственного контроля (надзора) в случае, если проведение такого контроля (надзора) было предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Все документы, составленные либо полученные при осуществлении государственного строительного надзора, подлежат включению в дело, формируемое должностным лицом Инспекцией по каждому поднадзорному объекту капитального строительства в процессе осуществления такого надзора. дела формируются в соответствии с требованиями, установленными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130, РД-11-03-2006.

Сведения, полученные в ходе осуществления государственного строительного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые Инспекцией информационные системы государственного строительного надзора.

- 4. Порядок и формы контроля за исполнением

государственной функции

- 4.1. Порядок осуществления текущего контроля  соблюдения и

- исполнения должностными лицами Инспекции положений

- Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной

функции, а также за принятием ими решений

4.1.1. Обязанности должностных лиц Инспекции, связанные с осуществлением регионального государственного строительного надзора, закрепляются в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Камчатского края.

4.1.2. Текущий контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента, соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами, принятия решений должностными лицами Инспекции осуществляется руководителем Инспекции или уполномоченными им должностными лицами в виде плановых и внеплановых проверок.

4.1.3. Текущий контроль исполнения государственной функции, а также  принятия должностными лицами Инспекции решений в процессе исполнения государственной  функции включает в себя:

- анализ сведений, содержащихся в ежемесячных отчетах должностных лиц Инспекции о результатах проведенных ими надзорных мероприятий в рамках исполнения государственной функции; проведение проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции положений настоящего Административного регламента, иных актов, определяющих порядок выполнения процедур; выявление и устранение нарушений порядка исполнения государственной функции; выявление и устранение нарушений прав и законных интересов заявителей; принятие решений по результатам проверок; подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Инспекции.

4.1.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

4.1.5. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке:

- не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распоряжении Инспекции;

- необходимо оценить правомерность деятельности должностных лиц Инспекции с учетом фактического состояния объекта капитального строительства, поднадзорного Инспекции.

4.1.6. Результаты проверок в рамках текущего контроля исполнения государственной функции подлежат анализу в целях выявления причин и условий, способствоваших совершению нарушения,  для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

- 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества исполнения

государственной функции

4.2.1. При проведении плановых и внеплановых проверок рассмотрению подлежат вопросы, связанные с определением полноты и качества исполнения государственной функции и выполнения каждой административной процедуры.

4.2.2. График и периодичность осуществления плановых проверок качества исполнения государственной функции должностными лицами Инспекции, устанавливаются соответствующим планом проверок, утверждаемым руководителем Инспекции.

4.2.3. Срок проведения плановой проверки, а также должностное лицо, уполномоченное на проведение плановой проверки, определяются в плане проведения указанных проверок, утверждаемом руководителем Инспекции.

4.2.4. Утвержденный руководителем Инспекции план проведения плановых проверок доводится до сведения должностных лиц Инспекции.

4.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проведение плановых проверок, несут ответственность за соблюдение сроков, периодичности и порядка проведения плановых проверок.

4.2.6. Результаты проведения плановых проверок оформляются уполномоченным лицом в виде служебной записки, в которой отражаются: выявленные нарушения исполнения государственной функции и выполнения административных процедур; причины и условия, способствовавшие совершению выявленных нарушений; предлагаемые меры по их устранению.

4.2.7. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических, юридических лиц и их объединений (далее – заинтересованные лица), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Инспекции.

4.2.8. Для проведения внеплановой проверки приказом Инспекции формируется комиссия, в состав которой включается не менее трех государственных гражданских служащих Инспекции и устанавливается срок проведения такой проверки, составляющий не более двадцати дней.

4.2.9. Результаты деятельности комиссии по каждой внеплановой проверке оформляются в виде акта, в котором отражаются: выявленные нарушения исполнения государственной функции и выполнения административных процедур; причины и условия, способствовавшие совершению выявленных нарушений; предлагаемые меры по их устранению. Акт внеплановой проверки подписывают все члены комиссии.

4.2.10. Ответ на обращение, содержащее жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Инспекции, подготавливается руководителем Инспекции и направляется в адрес заинтересованного лица не позднее трех рабочих дней со дня составления Акта внеплановой проверки, проведенной в рамках контроля исполнения государственной функции.

4.2.11. В случае если по результатам внеплановой проверки установлен факт нарушения должностным лицом Инспекции порядка и соблюдения исполнения государственной функции и выполнения административных процедур, заинтересованное лицо подлежит уведомлению о мерах, принятых в отношении виновного должностного лица в течение десяти дней со дня принятия таких мер.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе исполнения государственной функции

4.3.1. Персональная ответственность должностных лиц Инспекции закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Камчатского края

4.3.2. В случае выявления по результатам проведенных проверок нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также к принятию решений, должностные лица Инспекции, допустившие нарушения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края.

- 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля  исполнения государственной функции,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Требования к порядку и формам контроля исполнения государственной функции со стороны Инспекции, характеризуются обязательностью, систематичностью, объективной и всесторонней оценкой действий и принятых решений должностных лиц Инспекции, ответственных за исполнение государственной функции.

4.4.2. Контроль исполнения государственной функции может осуществляться со стороны юридических лиц и граждан, их объединений и организаций путем направления в Инспекцию:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение должностными лицами Инспекции государственной функции;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе Инспекции, ее должностных лиц;

- обращений (жалоб) по фактам нарушения должностными лицами Инспекции прав, свобод или законных интересов граждан.

- 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) Инспекции, а также

ее должностных лиц

- 5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве

на досудебное (внесудебное) обжалование действий

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)

в ходе исполнения государственной функции

5.1.1. Физические, юридические лица и их объединения (далее – заинтересованные лица) имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции.

Указанные и иные заинтересованные лица могут получить информацию об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции:

- на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет: http://www.kamgov.ru/ в  разделе: Исполнительная власть, страница Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края;

- при получении информации по вопросам исполнения государственной функции в порядке, предусмотренном п. 2.1 настоящего Административного регламента;

- из текста настоящего Административного регламента.

5.1.2. В рамках досудебного (внесудебного) обжалования заинтересованное лицо вправе письменно почтовым, факсимильным отправлением, в форме электронного сообщения или в устной форме во время приема уполномоченным лицом Инспекции обратиться для обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Инспекции, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.

5.1.3. Требования к письменному обращению (жалобе).

Заинтересованное лицо в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает:

- наименование адресата – Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;

- фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица, действия которого обжалуются:

- свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- изложение сути обжалуемого действия (бездействия), решения должностного лица Инспекции;

- личную подпись и дату.

5.1.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к письменному обращению (жалобе) соответствующие документы и материалы либо их копии.

5.1.5. Руководитель (заместители руководителя) Инспекции:

- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы), в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя, в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- запрашивают необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

- по результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованного лица, дают письменный ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов;

- уведомляют заинтересованное лицо о направлении его обращения (жалобы) на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.

5.1.6. Ответ на обращение (жалобу) подписывается руководителем Инспекции, заместителем руководителя Инспекции или уполномоченным должностным лицом Инспекции.

5.1.7. Ответ на обращение (жалобу), поступившее в Инспекцию, направляется заинтересованному лицу по почтовому адресу, указанному им в обращении (жалобе).

- 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2.1. Предметом обжалования является нарушение должностными лицами Инспекции положений настоящего Административного регламента.

- 5.3. Исчерпывающий перечень оснований

для приостановления рассмотрения жалобы и случаев,

в которых ответ на жалобу не дается

5.3.1. Инспекцией не дается ответ на обращение (жалобу), в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

5.3.2. Инспекция оставляет без ответа и направляет обращение (жалобу), в котором содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.3.3. Инспекция не дает ответ и возвращает заинтересованному лицу, направившему обращение (жалобу), в котором обжалуется судебное решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Инспекция оставляет письменное обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов, в случае если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Инспекции, с сообщением заинтересованному лицу, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. Инспекция не дает ответ и не направляет обращение (жалобу) на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия, наименование и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.6. В случае  если в письменном обращении (жалобе) заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Инспекции, заместитель руководителя Инспекции вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу, о чем уведомить заинтересованное лицо, направившее обращение (жалобу).

5.3.7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение (жалобу) в Инспекцию на рассмотрение.

5.3.8. Обращение (жалоба) заинтересованного лица не рассматривается в случае поступления в Инспекцию отказа заинтересованного лица, направившего такое обращение (жалобу), до момента вынесения решения по жалобе.

- 5.4. Основания для начала процедуры досудебного

(внесудебного) обжалования

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является регистрация поступившего обращения (жалобы) в Инспекцию в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения заинтересованного лица к должностному лицу, ответственному за осуществление административной процедуры при исполнении государственной функции.

- 5.5. Права заинтересованных лиц на получение

информации и документов, необходимых для обоснования

и рассмотрения жалобы

5.5.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

- 5.6. Органы государственной власти и должностные

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц Инспекции, принятые (совершенные) в рамках осуществления государственной функции, в соответствии с настоящим Административным регламентом могут быть обжалованы руководителю Инспекции или его уполномоченному заместителю.

5.6.2. Действия (бездействие), решения руководителя Инспекции, должностных лиц Инспекции, принятые (совершенные) в рамках осуществления государственной функции, в соответствии с настоящим Административным регламентом могут быть обжалованы в Комиссию по досудебному обжалованию действий (бездействия), решений исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Порядок досудебного обжалования действий (бездействия), решений исполнительных органов государственной власти Камчатского края, их должностных лиц в указанный коллегиальный орган, утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 01.04.2008 № 81-П.

- 5.7. Сроки рассмотрения жалобы

5.7.1. Письменное обращение (жалоба), поступившее в Инспекцию, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения (жалобы).

5.7.2. В случаях если для подготовки ответа на обращение (жалобу) необходимо запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах государственной власти, руководитель Инспекции либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившеее обращение (жалобу).

- 5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.8.1. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) уполномоченным должностным лицом Инспекции принимается решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).

5.8.2. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю.

5.8.3. Ответ на обращение (жалобу), поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе).

5.8.4. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано обоснованным, то принимаются меры по устранению допущенных нарушений, повлекших за собой обращение (жалобу), и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших в ходе исполнения государственной функции данные нарушения. Заявителю направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с ним.

5.8.5. Обращения (жалобы) заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы либо ответы в форме электронного документа (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях (жалобах) вопросов.

5.8.6.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения обращения (жалобы) признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

Информация о месте нахождения и графике работы Инспекции

государственного строительного надзора Камчатского края,

а также справочные телефоны, адрес электронной почты,

адрес официального сайта в сети Интернет

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края

(Инспекция ГСН Камчатского края)

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 56, каб. 311, 314

код 8 (415-2), тел./ факс: 42-78-46

E-mail: stroynadzor@kamgov.ru

Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет: http://www.kamchatka.gov.ru/

раздел: Исполнительная власть, страница Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края

График работы:

понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00

пятница – с 9.00 до 17.00

обеденный перерыв с 13.00 до 13.48

(в предпраздничные дни время работы сокращается на один час)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

Блок-схема исполнения Инспекцией государственного

строительного надзора Камчатского края государственной функции

по осуществлению регионального государственного строительного надзора

за  строительством, реконструкцией объектов капитального строительства

на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

1. Подготовка и организация исполнения государственной функции

А. Поступление извещения от застройщика или технического заказчика о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Б. Регистрация извещения о начале строительства, реконструкции объекта в соответствии с установленным порядком делопроизводства в Инспекции. Направление извещения руководителю Инспекции для визирования.  Издание приказа о назначении должностного лица (должностных лиц) Инспекции для осуществления государственного строительного надзора, о присвоении делу по объекту регистрационного номера. Занесение объекта в номенклатуру дел по поднадзорным объектам капитального строительства. Передача приказа и материалов по объекту назначенному должностному лицу Инспекции для осуществления государственного строительного надзора.

В. Разработка должностным лицом Инспекции программы проверок с учетом конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства. Направление (вручение) второго экземпляра программы проверок застройщику или техническому заказчику.

2. Проведение проверок при исполнении государственной функции,

оформление результатов проверок,  контроль за исполнением требований предписаний

А. Издание приказа о проведении выездных и документарных проверок по основаниям, предусмотренным п. 3.2.1 Административного регламента, составление соответствующего уведомления.

Б. Направление участникам строительства уведомления о проведении проверки и копии приказа (за исключением случаев проведения выездных проверок по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 3.2.1. (подп. «б» п. 3.2.2.) Административного регламента

В. Проведение должностным лицом (должностными лицами) проверок в порядке, предусмотренном п. 3.3. Административного регламента.

Г. Оформление результатов проведенной проверки путем составления акта проверки в соответствии с п. 3.3.10,  п. 3.3.40  Административного регламента.

Д. В случае выявления нарушений, составление предписаний.

3. Подготовка и выдача заключения о соответствии готового объекта капитального строительства

установленным требованиям

(в соответствии с п. 3.4 Административного регламента)

Е. Вручение (направление) участникам строительства вторых экземпляров акта проверки и предписания.

А. Рассмотрение должностным лицом Инспекции поступившего обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям и принятие одного из двух вариантов:

Ж. Проведение проверки исполнения предписания в установленном порядке

.

З. Применение мер административного воздействия в соответствии с КоАП РФ (при наличии оснований)

Б. Оформление заключения о соответствии готового объекта капитального строительства  установленным требованиям, если при его строительстве, реконструкции не были допущены нарушения либо такие нарушения были устранены до даты окончания  проверки

Б. Оформление решения об отказе в выдаче заключения о соответствии готового объекта капитального строительства  установленным требованиям, если при его строительстве, реконструкции были допущены нарушения и такие нарушения не были устранены до даты окончания проверки

В. Выдача заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям

В. Выдача решения об отказе в выдаче заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям

Исполнение государственной функции

завершено

Г. Процедура, предусмотренная п. 3.4.7 Административного регламента

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________________ |  |  | «____» ________________ 20__ г. |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройщик или технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование застройщика или технического заказчика, |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |
| (краткие проектные характеристики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (почтовый |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Лицо, осуществляющее строительство _______________________________________ (наименование организации, __________________________________________________________________________ номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, ____________________________________________________________________________________________________________ почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; ____________________________________________________________________________________________________________ фамилия, имя, отчество застройщика, ____________________________________________________________________________________________________________ паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Начало строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  | (дата начала работ) |
| 8. Окончание строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  | (дата окончания работ) |
| 9. К настоящему извещению прилагаются: |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечень документов, |  |  |  |  |  |  |  |
| прилагаемых к извещению |  |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность - для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| (для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |

Отметка о получении:

(заполняется должностным лицом Инспекции)

«____» __________ _____г.

| (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №

- г. Петропавловск-Камчатский                                                                  «___» _____________ 20____ г

О назначении должностного лица

для осуществления государственного

строительного надзора при строительстве

(реконструкции) объекта капитального

строительства

- В соответствии с Административным регламентом исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным приказом Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края от _______2014  № ______,

П Р И К А З Ы В А Ю:

- Назначить государственного инспектора ____________________________

- (фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

- для осуществления государственного строительного надзора при строительстве   (реконструкции) объекта капитального строительства:

_______________________________________________________________________,

( наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________

2. Государственному инспектору _____________________________________

(фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

1) провести  документарную проверку представленных застройщиком (техническим заказчиком) _______________________________________________________________________

(наименование застройщика или технического заказчика)

документов: извещения о начале строительства (реконструкции) объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа, и  прилагаемых к извещению документов в соответствии с ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ;

2) оформить дело по объекту, указанному в п.1 настоящего приказа, с присвоением регистрационного номера:_________________________;

3) разработать программу проведения проверок при строительстве  (реконструкции) объекта, указанного в п.1 настоящего приказа;

4) проводить проверки деятельности участников строительства на объекте, указанном в п. 1 настоящего приказа, в следующих случаях:

- на основании программы проведения проверок;

- получения извещения о завершении  работ, которые подлежат проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок;

- получения извещения об устранении выявленных нарушений;

- истечение срока исполнения выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

- получения извещения о случаях возникновения аварийных ситуаций;

- поступления обращения или заявления физических и юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации по вопросам, указанным в п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- получения извещения о завершении строительства (реконструкции) объекта;

- наличие приказа руководителя Инспекции, изданного на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) после получения обращения от застройщика о выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации подготовить указанное заключение или решение об отказе в выдаче такого заключения в случае обнаружения нарушений и их не устранения  до даты выдачи указанного заключения.

3. Назначить государственного инспектора ____________________________

- (фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

для осуществления государственного пожарного надзора в рамках государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа.

4.  Государственному инспектору ____________________________________

- (фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

1) провести проверку документации, представленной с извещением о начале  строительства (реконструкции) объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

2) последующие проверки проводить по согласованию и совместно с  государственным инспектором____________________________________________

- (фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на:

заместителя руководителя Инспекции – заместителя главного государственного инспектора государственного строительного надзора Камчатского края__________

______________________________________________________________________

- (фамилия, имя, отчество должностного лица Инспекции)

Руководитель Инспекции –

главный государственный инспектор

государственного строительного

надзора Камчатского края

Ознакомлены:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(подпись)                                            (ФИО)                                     (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4а

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

исполнительного органа государственной власти Камчатского края,

уполномоченного на осуществление регионального

государственного строительного надзора

о проведении _____________________________________проверки

(выездной и (или) документарной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

от «___»_____________20___г. № _______

1. Провести проверку в отношении____________________________________________

_______________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование юридического лица; почтовые реквизиты;

фамилия, имя, отчество  индивидуального предпринимателя;  почтовые реквизиты)

осуществляющего свою деятельность в качестве застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (ненужное зачеркнуть, указать иное)

при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, номер дела по объекту)

расположенного по адресу:________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

2. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество,  должность должностного лица (должностных лиц) Инспекции,

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

4. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

оценки соответствия указанного в п. 1 настоящего приказа объекта  и связанных с ним процессов строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  требованиям безопасности,

основанием для проведения настоящей проверки является:

(указать нужное)

___________________________________________________________________________________________________________

(основание,  реквизиты поступившего  извещения, обращения, заявления либо предписания, программы проверок,

требования прокурора)

1) поступившее в Инспекцию извещение о начале строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта, указанного в п.1 настоящего приказа;

- 2) разработанная программа проведения проверок объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

3) поступившее в Инспекцию извещение о сроках завершения  работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

4) поступившее в Инспекцию извещение об устранении нарушений, выявленных при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

5) истечение срока исполнения выданного Инспекцией предписания об устранении выявленных нарушений;

6) поступившее в Инспекцию извещение о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте, указанном в п.1 настоящего приказа;

7) поступившие в Инспекцию обращения и заявления физических и юридических лиц, информация от органов   государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации по вопросам, указанным в п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

8) поступившее в Инспекцию извещение об окончании строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта, указанного в п.1 настоящего приказа;

9) поступившее в Инспекцию требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

задачами настоящей проверки являются:

предупреждение, выявление и пресечение нарушений  законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов (норм и правил), и проектной документации при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п.1 настоящего приказа.

5. Предметом настоящей проверки является:

(указать нужное)

1) соблюдение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), и проектной документации при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п.1 настоящего приказа;

2) выполнение требований предписания Инспекции №____________ от_____________;

3) соответствие построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа,  требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов  и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

4) соответствие сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях физических и юридических лиц, информации от органов   государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации по вопросам, указанным в п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

6. Срок проведения проверки:  _________________________  (количество рабочих дней)

к проведению проверки приступить         с «____»________________20___г.

проверку окончить не позднее                     «____»________________20___г.

7. Правовые основания проведения проверки:

(указать нужное)

1) основание: извещение о начале строительства

- подп. «а» п. 2  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 8 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- п. 5, 6 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

2) основание: программа проверок

- подп. «а» п. 3  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 11 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «а» п. 3 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

3) основание: извещение о сроках завершения работ

- подп. «а» п. 2  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 11 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «б» п. 3 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

4) основание: извещение об устранении нарушений

- подп. «а» п.2  ч.5 ст.54 Градостроительного кодекса РФ;

- подп. «в» п.13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- п.16 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П._________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

5) основание: истечение срока исполнения предписания

- подп. «б» п.3  ч.5 ст.54 Градостроительного кодекса РФ;

- подп. «в» п.13 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «в» п.12, подп. «б» п.13 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

6) основание: извещение об аварийных ситуациях

- подп. «б» п.2  ч.5 ст.54 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 11 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «в» п.3 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

7) основание: обращения, заявления физ. и юр. лиц

- подп. «б» п. 2  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «г» и «д» п. 3 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

8) основание: извещение об окончании строительства

- подп. «а» п. 2  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 16 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- п. 3, 25 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.__________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

9) основание: требование прокурора о проведении проверки

- подп. «в» п. 3  ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ;

- Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 № 54;

- подп. «г» и «д» п. 3 Порядка проведения проверок,  утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 26.12.2006 № 1129,  (РД-11-04-2006);

- Положение об Инспекции ГСН Камчатского края, утвержденное постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 442-П.___________________________________   (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по надзору, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

(указать нужное)

- 1) рассмотреть  представленное ______________________________________извещение о

- (лицо, представившее извещение)

- _______________________________________________________________________

- (наименование, номер и дата извещения)

- и прилагаемую к нему  документацию:

- _______________________________________________________________________

- 2) рассмотреть представленную документацию:

- ________________________________________________________________________________

- (при этом проверить:

- - наличие разрешения на строительство;

- - наличие проектной и рабочей документации;

- - наличие положительного заключения экспертизы (государственной экспертизы);

- - выполнение требований частей 2, 3, 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ: наличие выданных саморегулируемой организацией соответствующих свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность;

- - соблюдение порядка проведения строительного контроля, в том числе проведение мероприятий в соответствии с п. 5 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, в части оформления соответствующей документации; (для подрядчика)

- - соблюдение порядка проведения строительного контроля, в том числе проведение мероприятий в соответствии с п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; (для застройщика, технического заказчика)

- - ведение общего и (или) специальных журналов, в которых осуществляется  учет выполнения работ, исполнительной документации, составления актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформления документов о качестве примененных строительных материалов (изделий);

- - наличие организационно-технологической документации (проекта производства работ и иных документов, в которых содержатся решения по организации строительства и технологии строительно-монтажных работ);

- - наличие документов, подтверждающих исполнение требований предписания Инспекции, в том числе актов об устранении нарушений (недостатков), применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора

- в срок до____________________________

- 3) рассмотреть поступившее обращение, заявление от _______________________________

- (лицо, представившее обращение, заявление)

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата обращения, заявления)

- и прилагаемую к нему  документацию:

- ______________________________________________________________________

- в срок до ___________________________

- 4) рассмотреть поступившее  из ___________________________________________

- (наименование органа прокуратуры)

- требование прокурора о проведении  проверки

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата требования)

- и прилагаемую к нему  документацию:

- _______________________________________________________________________

- в срок до ___________________________

- 5) провести визуальный осмотр выполненных работ, включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия), в том числе:

- (указать нужное)

- - подготовку земельного участка; вынос на площадку геодезической разбивочной основы;     - установку знаков закрепления разбивочных осей и монтажных ориентиров;

- - выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда на стройплощадке, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения, охраны стройплощадки и сохранности объекта, по поддержанию порядка на строительной площадке и прилегающей к ней территории;

- - соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

- - выполнение земляных работ;

- - выполнение работ по монтажу фундаментов;

- - выполнение работ по монтажу конструкций подземной и надземной частей;

- - выполнение работ по подготовке объекта для реконструкции;

- - выполнение работ по внутренним и наружным сетям, инженерным системам и оборудованию;

- - выполнение фасадных работ;

- - выполнение отделочных работ;

- посредством визуального осмотра проверить:

- а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной  и рабочей документации, в том числе соблюдение последовательности и состава технологических операций, требований к объему и методам контроля  качества применительно к выполняемым работам;

- б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

- в) соблюдение запрета приступать к выполнению работ, до составления акта об устранении нарушений (недостатков), выявленных при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора

- в срок до ___________________________

- 6) провести визуальный осмотр построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа, в полном объеме (включая отдельные выполненные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения и примененные строительные материалы (изделия); (в случае проведения проверки на основании извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства)

- посредством визуального осмотра проверить:

- а) соблюдение требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации применительно к выполненным работам;

- б) устранение нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

- в срок до ___________________________

- 7) оформить результаты проведенной проверки:

- составить акт проверки;

- другие документы (при необходимости)

- в срок до____________________________

- 8) оформить и выдать  предписание с требованиями об устранении соответствующих нарушений  при наличии нарушений законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ техническим регламентам (нормам и правилам), подлежащим обязательному исполнению при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

- в срок до____________________________

- 9) составить протокол об административном правонарушении в соответствии с законодательством РФ об административных правонарушениях (при наличии оснований).

9. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного строительного надзора (при их наличии):

(наименование, номер и дата  принятия)

10. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки (представляются  застройщиком, техническим заказчиком, подрядчиком либо совместно):

- приемо-сдаточная документация, оформленная в установленном порядке, в том числе:

(в случае проведения проверки на основании полученного извещения об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства)

(указать нужное)

- -  копия разрешения на строительство;

- -  проектная документация;

- -  положительное заключение экспертизы (государственной экспертизы);

- -  выданные саморегулируемой организацией соответствующие свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность; реквизиты участников строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть)  и информация о договорных отношениях между ними;

- -  копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; градостроительный план земельного участка; акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта; акт разбивки осей объекта на местности;

- -  организационно-технологическая документация (проект производства работ и иные документы, в которых содержатся решения по организации строительства и технологии строительно-монтажных работ);

-  общий и (или) специальный журналы, в которых ведётся учет выполнения работ;

- исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ,   конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ такой рабочей документации; исполнительные геодезические схемы и исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-  документы, подтверждающие исполнение требований предписания Инспекции, в том числе акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

-  результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; акты испытания технических устройств;

-  документы, подтверждающие качество и проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов, изделий, конструкций;

-  документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;

-  акт приемки законченного строительством объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа;

-  документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа, требованиям технических регламентов (норм и правил) и параметрам проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов и подписанные застройщиком или техническим заказчиком и лицом, осуществляющим строительство, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

-  документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть)  объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

-  схема, отображающая расположение построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта, указанного в п. 1 настоящего приказа, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная застройщиком и лицом, осуществляющим строительство.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Инспекции - заместителя главного государственного инспектора

________________________________________________________________________

(Ф. И. О.)

- Руководитель Инспекции-

- главный государственный инспектор         ____________________            _________________

- (подпись, заверенная печатью)                (Ф. И. О.)

- Ознакомлены:

________________________________________________________________________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                 (дата)

___________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                 (дата)

___________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                 (дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- г. Петропавловск-Камчатский                                                                       «___» _____________ 20____ г

| Номер дела ________________ |  |  | Экземпляр _____________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Застройщик или технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование застройщика или технического заказчика, |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |
| основные проектные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Начало строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (дата начала работ) |  |
| 7. Окончание строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (дата окончания работ) |  |
| № п/п | Наименование работ, подлежащих проверке, определяемых в соответствии с проектом организации строительства | Предмет проверки |  | Примерная дата проведения проверки |  |  | Ориентировочные затраты времени на проведение проверки, определяемые в соответствии с таблицами №№ 1,2 |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |

| (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Один экземпляр Программы получил: (заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа о представительстве) «____» __________ _____г. (подпись) (расшифровка подписи) (должность) Экземпляр Программы направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ «____»___________________г. ___________________ _____________________ ____________________________ (подпись должностного лица (расшифровка подписи) (должность) Инспекци). |

ТАБЛИЦА № 1 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 5

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| № п/п | Наименование группы объектов капитального строительства по их функциональному назначению | Ориентировочные затраты времени |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые и (или) общественные | К2хК3 |
| 2. | Производственные | К1хК2хК3 |
| 3. | Линейные, в том числе: |  |
| а) | автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, за исключением объектов, предусмотренных в подпункте г); | К1хК2хК3 |
| б) | инфраструктура железнодорожного транспорта, за исключением объектов, предусмотренных в пункте г); | К1хК2хК3 |
| в) | монорельсовые, канатные дороги, фуникулеры и др.; | К1хК2хК3 |
| г) | путепроводы, мосты, тоннели и др.; | К1хК2хК3 |
| д) | нефтепроводы, газопроводы, иные трубопроводы, за исключением объектов, предусмотренных в подпункте ж); | К1хК2хК3 |
| е) | линии электропередач, линии связи и др., за исключением объектов, предусмотренных в подпункте ж); | К1хК2хК3 |
| ж) | сети инженерно-технического обеспечения и др. | К1хК2хК3 |

Примечание - ориентировочные затраты времени на проведение проверки определяются как произведение минимально требуемого времени, принимаемого в размере не менее 15 % от общей продолжительности строительства, установленной проектом организации строительства объекта капитального строительства, и поправочных коэффициентов, где:

К1 – коэффициент, определенный в зависимости от функционального назначения, конструктивных и иных особенностей объекта капитального строительства, включая условия его последующей эксплуатации (таблица № 2 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 5);

К2=2,0  – коэффициент, учитывающий сложные условия включения объектов капитального строительства при их строительстве, реконструкции в сложившуюся застройку, установленные проектной документацией;

К3=2,0  – коэффициент, учитывающий сложные инженерно-геологические условия при строительстве, реконструкции, установленные результатами инженерных изысканий.

ТАБЛИЦА № 2 к ПРИЛОЖЕНИЮ № 5

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| п/п |  | Наименование объектов капитального строительства |  | Поправочный коэффициент К1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Объекты электроэнергетики, за исключением объектов предусмотренных в пункте 5, подпункте д) пункта 6 |  | 1,5 |
| 2. |  | Объекты газораспределения и газопотребления |  | 1,5 |
| 3. |  | Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются окисляющие вещества и (или) токсичные вещества и (или) высокотоксичные вещества |  | 2,5 |
| 4. |  | Опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламеняющиеся вещества и (или) горючие вещества и (или) взрывчатые вещества |  | 1,5 |
| 5. | Гидротехнические сооружения |  | 1,5 |  |
| 9. | Линейные объекты: |  |  |  |
| а) | автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры; |  | 1 |  |
| б) | монорельсовые, канатные дороги, фуникулеры и др.; |  | 1,2 |  |
| в) | путепроводы, мосты, тоннели и др.; |  | 3 |  |
| г) | нефтепроводы, газопроводы, иные трубопроводы; |  | 0,8 |  |
| д) | линии электропередач, линии связи и др. |  | 0,7 |  |

Примечание - для объектов капитального строительства, не указанных в настоящей таблице коэффициент К1 принимается равным единице.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________ О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ, ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. (номер дела, присвоенный Инспекцией ГСН Камчатского края). ______________________________; «____» ________________ 20__ г.. (место составления). 1. Лицо, осуществляющее строительство. (наименование лица, осуществляющего строительство ,. номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,. почтовые реквизиты, телефон/факс- для юридических лиц;. фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство. паспортные данные, место проживания, телефон/факс –для физических лиц). 2. Объект капитального строительства. (наименование объекта капитального строительства,. краткие проектные характеристики. объекта капитального строительства). 3.Адрес объекта капитального строительства. (почтовый. или строительный). 4. Разрешение на строительство, реконструкцию. (номер и дата выдачи,. кем выдано, срок действия). 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации. (номер и дата выдачи,. кем выдано) __________________________________________________________________________________________________________. 6. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке. (наименование, дата завершения работ) __________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. (подпись) М.П.; (расшифровка подписи); (должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом). (для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом). (подпись) М.П.; (расшифровка подписи); (должность - для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом). (для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________ О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (номер дела, присвоенный Инспекцией ГСН Камчатского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ |  |  |  | «____» ________________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование лица, осуществляющего строительство , |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (почтовый |  |  |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство, реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Описание аварийной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) М.П. |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  | (должность - для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом) |  |  |
| (для лица, осуществляющего строительство, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) М.П. |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  | (должность – для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |
| (для застройщика или технического заказчика, являющегося юридическим лицом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ  № _______________

о проведении _____________________________________проверки

(выездной и (или) документарной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства

_________________________________                                        «____»___________20___г.

(место составления)

О проведении проверки при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________                                                                           (наименование объекта капитального строительства, номер дела по объекту)

_____________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                               (указать почтовый или строительный адрес  объекта капитального строительства)

уведомляется__________________________________________________________________

(наименование застройщика, технического  заказчика, лица, осуществляющего строительство)

даты проведения проверки               с «___» ________ 20 _г. по «___» _______ 20 _г.

основание  проверки:___________________________________________________________

Приложение: копия приказа о проведении проверки от ________20___г.  № _____

на _____л. в 1 экз.

В соответствии с пунктом 10 Порядка проведения проверок РД-11-04-2006, утвержденного приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129,   застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края полномочий, определенных статьёй 54   Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54.

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечить доступ на территорию, на которой осуществляется строительство, реконструкция объекта капитального строительства, представителей застройщика или технического заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 29.12.2008 № 294-ФЗ).

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 29.12.2008 № 294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Лица, допустившие нарушение Федерального закона от 29.12.2008 № 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государственного надзора об устранении выявленных нарушений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьёй  19.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушения воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок, а также действия (бездействие), повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, влечет наложение административного штрафа.

___________________________    ________________        ____________________________

(подпись должностного лица Инспекции)       (расшифровка подписи)                                       (должность)

Уведомление получил:

(заполняется представителем застройщика  или  технического заказчика либо лица,  осуществляющего строительство,  с указанием реквизитов документа о представительстве)

«____» __________ 20____г.

________________         ________________________        _____________________________

(подпись)                                    (расшифровка подписи)                                                   (должность)

Экземпляр Уведомления о проведении проверки  направлен телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связью заказным письмом с уведомлением:

_______________________________________________________________________

(указать способ направления уведомления и соответствующие реквизиты)

«____»__________20___г.

____________________________    ________________        __________________________

(подпись должностного лица Инспекции)         (расшифровка подписи)                                   (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ул. Ключевская, д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46, эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru |  |
| --- | --- |
| Номер дела ________________ | Экземпляр №_____________ |
| АКТ ПРОВЕРКИ № ______ исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства _________________________ «___»_____________20___г. (место составления акта) (дата составления акта) _______________________________ (время составления акта) Мною (нами) ___________________________________________________________________ (должность, ФИО должностного лица (должностных лиц) Инспекции, проводившего (их) проверку) _______________________________________________________________________________ была проведена ______________________________________________проверка в отношении: (документарная и (или) выездная) _________________________________________________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя) _____________________________________________________________________________ осуществляющего свою деятельность в качестве застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (ненужное зачеркнуть, указать иное) при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства: ________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _________________________________________________________________________________________________ расположенного по адресу:_______________________________________________________ (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) На основании: _______________________________________________________________________________ (реквизиты поступившего извещения, обращения, заявления либо предписания, программы проверок, требования прокурора) (указать нужное) 1) поступившее в Инспекцию извещение о начале строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта; - 2) разработанная программа проведения проверок объекта; 3) поступившее в Инспекцию извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, если срок окончания таких работ не совпадает со сроками, указанными в программе проведения проверок объекта; 4) поступившее в Инспекцию извещение об устранении нарушений, выявленных при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта; 5) истечение срока исполнения выданного Инспекцией предписания об устранении выявленных нарушений; 6) поступившее в Инспекцию извещение о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте; 7) поступившие в Инспекцию обращения и заявления физических и юридических лиц, информация от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации по вопросам, связанным со строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть) объекта (краткое описание вопроса в соответствии с п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ); 8) поступившее в Инспекцию извещение об окончании строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта; 9) поступившее в Инспекцию требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Дата и время проведения проверки: документарная: «___»___________20___г. с___час.___мин. до ___час.___мин. Продолжительность_______ выездная: «___»___________20___г. с___час.___мин. до ___час.___мин. Продолжительность_______ Общая продолжительность проверки:_______________________________________________ (рабочих дней / часов) С копией приказа Инспекции №____от___________ о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при выездной проверке) ______________________________________________________________________________ ( должность, ФИО, подпись, дата, время) Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ______________________________________________________________________________ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) К участию в проверке привлечены эксперты, экспертные организации: (ФИО, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) При проведении проверки присутствовали:__________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) Предмет проверки: (указать нужное) 1) соблюдение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), и проектной документации при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта; 2) выполнение требований предписания Инспекции №____________ от_____________; 3) соответствие построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов; 4) соответствие сведений, содержащихся в обращениях и заявлениях физических и юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации по вопросам, указанным в п. «б» п. 2 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта. В результате проведенной проверки установлено: 1) состояние объекта, выполняемые на объекте основные работы: ______________________________________________________________________________ (указать нужное) 2) выявлены нарушения: ______________________________________________________________________________ (наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 3) выявлены факты невыполнения предписания Инспекции №____________от____________ : ______________________________________________________________________________ (указать, в чем выразилось нарушение) 4) нарушений не выявлено________________________________________________________ По результатам проверки оформлены:_______________________________________________ ______________________________________________________________________________ (указываются документы, оформленные по результатам проверки, при их наличии) Объяснения и замечания застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их уполномоченных представителей), в отношении которого(ых) составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке: _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________ ___________________ ________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (должность) Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):______________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________________ ___________________________________ (ФИО, подпись проверяющего) (ФИО, подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): ______________________________________________________________________________ _________________________ ____________________________________________ (ФИО, подпись проверяющего) (ФИО, подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________ ______________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку) |  |

Экземпляр Акта проверки направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

«____»___________________г.

___________________         _____________________    ________________________

(подпись должностного лица                       (расшифровка подписи)                                           (должность)

Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

| Номер дела ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экземпляр №____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДПИСАНИЕ № ______ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | «____» ________________ 200___ г. |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование застройщика или технического заказчика, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| либо лица, осуществляющего строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении |  | строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расположенного по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (указать почтовый |  |  |  |  |  |  |
| или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По результатам проведенной проверки составлен акт №______ от _________20 __г., на основании которого предписываю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (меры по устранению нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации с указанием с указанием сроков их выполнения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания, застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О выполнении настоящего предписания в срок до _______ 20 __ г. уведомить Инспекцию государственного строительного надзора Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |
| Экземпляр предписания получил: (заполняется представителем застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве) «____» __________ _____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |

Экземпляр Предписания направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«____»___________________г.

___________________         _____________________    _________________________

(подпись должностного лица                       (расшифровка подписи)                                           (должность)

Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (номер дела, присвоенный Инспекцией ГСН Камчатского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ |  |  |  | «____» ________________ 200__ г. |  |  |  |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Застройщик или технический заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Адрес объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (почтовый |  |  |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство, реконструкцию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Вид нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (описание нарушения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № и дата предписания об устранении нарушения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |
| 8. Фактическая дата устранения нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |
| 9. Приложения на ____ листах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечень документов, подтверждающих устранение нарушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прилагаемых к настоящему извещению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность - для застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами) |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (для застройщика или технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, являющихся юридическими лицами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отметка о получении: (заполняется должностным лицом Инспекции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (должность) |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, 56, тел/факс 42-79-46, 42-78-46 stroynadzor@kamqov.ru РЕШЕНИЕ № _____________ о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства «___» ____________ 20______г. Я,___________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассматривающего обращение о продлении сроков исполнения предписания) рассмотрев ходатайство _________________________________________ (реквизиты ходатайства) о продлении срока исполнения Предписания № ______от _______ в отношении ______________________________________________________________________ (наименование заявителя) по объекту капитального строительства:_____________________________________ _______________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) установил: ____________________________________________________________ (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении обращения, обстоятельства, не позволяющие исполнить предписание в установленный срок, уважительность причин переноса срока, другие сведения, необходимые для принятия решения о переносе срока) В Приложении к ходатайству о продлении сроков предписания, представлены документы:________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ На основании изложенного, принимаю решение в удовлетворении ходатайства: ________________________________________________________________________ (суть принятого решения и новый срок исполнения предписания) - Руководитель Инспекции- - главный государственный инспектор Решение получено «____» __________ _____г. (заполняется представителем заявителя, с указанием реквизитов документа о представительстве). (подпись); (расшифровка подписи); (должность). Экземпляр Решения направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением: «____»___________________г._____________________________________ |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12а

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, 56, тел/факс 42-79-46, 42-78-46 stroynadzor@kamqov.ru РЕШЕНИЕ № _____________ об отказе в продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства «___» ____________ 20______г. Я,___________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, рассматривающего обращение о продлении сроков исполнения предписания) рассмотрев ходатайство _________________________________________ (реквизиты ходатайства) о продлении срока исполнения Предписания № ______от _______ в отношении ______________________________________________________________________ (наименование заявителя) по объекту капитального строительства:_____________________________________ _______________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) установил: ____________________________________________________________ (излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении обращения, дается оценка обстоятельствам и уважительности причин, не позволяющим исполнить предписание в установленный срок, приводится обоснование принятия решения об отказе в продлении срока) _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ В Приложении к ходатайству о продлении срока исполнения предписания, представлены документы:__________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ На основании изложенного, принимаю решение об отказе в удовлетворении ходатайства: ________________________________________________________________________ (суть принятого решения) __________________________________________________________________________________________ - Руководитель Инспекции- - главный государственный инспектор Решение получено «____» __________ _____г. (заполняется представителем заявителя, с указанием реквизитов документа о представительстве). (подпись); (расшифровка подписи); (должность). Экземпляр Решения направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением: «____»___________________г._____________________________________ |  |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

| ИЗВЕЩЕНИЕ № _____________ ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (номер дела, присвоенный Инспекцией ГСН Камчатского края) |  |  |  |  |  |  |
| ______________________________ (место составления) |  | «____» ________________ 200__ г. |  |  |  |  |  |
| 1. Застройщик или технический заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |
| основные характеристики объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый или строительный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство:______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации: |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Начало строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  | (дата начала работ) |  |
| 7.Окончание строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  | (дата окончания работ) |  |

.

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции (ненужное зачеркнуть), а также применением строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования.

_____________________      ______________________   ______________________________

(подпись)                                      (расшифровка подписи)                         (должность лица - для юридических лиц)

- М. П.

( для юридических лиц)

Отметка о получении:______________________________________________________

(заполняется должностным лицом Инспекции )

______________     ___________________        ______________________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)               (должность лица Инспекции ГСН Камчатского края)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13а

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

Документы, представляемые с Извещением об окончании строительства,

реконструкции объекта капитального строительства

либо в рамках проведения проверки законченного строительством,

реконструкцией объекта капитального строительства

1. Перечень организаций, участвовавших в проектировании и производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ, должностей и Ф.И.О. инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ (п. 3.5 и 4.17 СНиП 3.01.04.-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения».

2.Общий и  специальные журналы, в которых ведется учет выполнения  работ   (РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), журнал авторского надзора (СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»).

3. Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе создания  объекта:

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы;

- акты разбивки осей объекта капитального строительства;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- рабочая документация с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными лицом, осуществляющим строительство;

- исполнительные геодезические схемы;

- исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты испытания и опробования технических устройств;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-  документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования (документ о входном контроле сертификатов, технических паспортов и других сопроводительных документов поставщиков или производителей,  подтверждающих  качество);

- акты об устранении нарушений (недостатков), выявленных ранее при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора;

- документ (справка)  о фактических параметрах (технико-экономических показателях) готового объекта капитального строительства;

- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и требований государственного строительного надзора

( п.5 и п.6 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации…», п.12 и п.26 РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора…», п.5.14 и раздел 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», п.3.5 и п.4.17 СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» в части, не противоречащей действующему законодательству).

4. Извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции,  объектов капитального строительства (п.26  РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора…»). Форма Извещения приведена в Приложении № 11 к настоящему Административному регламенту.

5. Документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях – копии квитанций и др. (п.12е  РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора…»).

6. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (ст. 55 Градостроительного кодека РФ). Форма акта приведена в Приложении № 13в  к настоящему Административному регламенту.

7. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ). Форма документа приведена в Приложении № 13г  к настоящему Административному регламенту.

8. Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов,  и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора). Данный документ должен содержать информацию о нормативных значениях показателей, включённых в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства , и о фактических значениях таких показателей, определённых в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведённых исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требовниям его оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ). Форма документа приведена в Приложении № 13д к настоящему Административному регламенту.

9. Документы, подтверждающие соответствие  построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения  (при их наличии) (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ). Формы документов устанавливаются эксплуатационными организациями.

10. Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,  объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения   в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,  осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора) (ст. 55 Градостроительного кодекса РФ).

11. Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (постановление Правительства РФ № 175 от 01.03.2013)

Всю вышеперечисленную документацию рекомендуется оформлять со  сквозной нумерацией листов и формировать в дела по разделам.  Дела нумеруются арабскими цифрами.  В первое дело вкладывается  перечень  всей документации, оформленный в соответствии с рекомендуемым   Приложением № 13б к настоящему Административному регламенту. Общий и специальные журналы работ и проектная и рабочая документация в дела не формируются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13б

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

Перечень исполнительной и приемо-сдаточной  документации

по  законченному строительством, реконструкцией

объекту  капитального строительства  №_______от_________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

| № п/п | Наименование документа | Номера страниц | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Общие журналы работ № 1…..№___ Специальные журналы работ: (перечисляются наименования журналов, оформленных при создании объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, СП 11-110-99 и др. нормативных документов) Проектная документация: Рабочая документация: (указывается наименование проектной или рабочей документации, шифр объекта, марки основных комплектов рабочих чертежей) Дело № 1 Перечень документов, прилагаемых к Извещению об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства Перечень организаций, участвовавших в проектировании и производстве строительно-монтажных работ. ……………………………………………………….. Дело № 2 Акты освидетельствования скрытых работ……....... ………………………………………………………… Дело № 3 Исполнительные схемы……………………………... Дело № 4 Результаты экспертиз, обследований………………. Дело № 5 Сертификаты, технические паспорта………………. ………………………………………………………… Дело № 5 Приемо-сдаточная документация…………………... И т.д. | 1… | Прилагаются Прилагаются Прилагается Прилагается |

ПРИЛОЖЕНИЕ №13в

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- АКТ № _________

- ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ)

- ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- _________________________                                          « ___»_____________20___г.

- (место составления)

- Застройщик (технический заказчик) в лице ____________________________

- ( должность, наименование организации, _______________________________________________________________________________________________________                 Ф.И.О. представителя застройщика или технического заказчика;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- с одной стороны и

- лицо, осуществившее строительство (генеральный подрядчик, подрядчик) _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации, Ф.И.О.  представителя лица, осуществившего строительство;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________

- с другой стороны,

- в присутствии ответственных лиц, осуществлявших:

- строительный  контроль застройщика (технического заказчика) ________________

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации, Ф.И.О.  представителя лица, осуществившего строительный контроль;

- _______________________________________________________________________________________________________             для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- авторский надзор лица, осуществившего подготовку проектной документации

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации, Ф.И.О.  представителя лица, осуществившего авторский  надзор;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для юридических лиц - номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- руководствуясь ст. 753 Гражданского кодекса РФ, составили настоящий Акт о нижеследующем:

- 1. Лицом, осуществившим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке построенный, реконструированный (ненужное зачеркнуть) объект

- капитального строительства______________________________________________

- (наименование объекта капитального строительства: здание,

- строение, сооружение и его  назначение)

- _______________________________________________________________________________________________________

- выполненный по проектной документации __________________________________

- _______________________________________________________________________

- (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

- _______________________________________________________________________________________________________

- расположенный по адресу________________________________________________

- (почтовый адрес объекта капитального строительства)

- ______________________________________________________________________________________________________

- 2. Разрешение на строительство:

- № _________________________от __________________________________________

- выдано________________________________________________________________

- (наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение на строительство)

- _______________________________________________________________________________________________________

- 3. Правоустанавливающие документы на земельный участок ___________________

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата договора аренды земли, номер и дата выдачи  свидетельства на право собственности или

- ______________________________________________________________________________________________________

- пользования зелельным участком и др.)

- 4. В строительстве, реконструкции принимали участие:

- (ненужное зачеркнуть)

- ______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- (наименование субподрядных организаций, их реквизиты; виды работ, выполненные каждой из них)

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 5. Лицо, осуществившее подготовку проектной документации (проектировщик, генпроектировщик)______________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- (для юридических лиц – наименование организации, номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

- _______________________________________________________________________________________________________

- телефон/факс; для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- (наименование, обозначение или  шифр проекта; наименование выполненных разделов проектной документации)

- _______________________________________________________________________________________________________

- 6. В подготовке проектной документации принимали участие   ________________________________________________________________________                        (наименование субподрядных организаций, их реквизиты)

- _______________________________________________________________________________________________________                                                                 (наименование, обозначение или  шифр проекта;

- ______________________________________________________________________________________________________  наименование разделов проектной документации, выполненных каждой из них;

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________

- 7. Подготовка проектной документации осуществлена на основании _____________

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата выдачи задания застройщика или заказчика, результатов инженерных изысканий,

- _______________________________________________________________________________________________________

- градостроительного плана земельного участка, технических условий  и  наименование выдавших организаций)

- _______________________________________________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________

- 8. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации __________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата выдачи, наименование выдавшей  организации)

- _______________________________________________________________________________________________________

- 9. Проектная документация утверждена_____________________________________

- (номер и дата утверждения,

- _______________________________________________________________________________________________________               наименование утвердившей  организации)

- 10. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- - начало работ _____________________________________________________

- (месяц, год)

- - окончание работ __________________________________________________

- (месяц, год)

- 11. Предъявленный к приемке объект капитального строительства имеет следующие основные показатели:

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица - измерения | - По проекту | - Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Общие показатели объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. | - Строительный объем - всего, - в том числе надземной части - Общая площадь - Площадь встроено- - пристроенных помещений - Количество этажей, в т.ч. - подземных - Количество зданий | - куб. м - куб. м - кв. м - кв. м - штук - штук |  |  |
| - II. Нежилые объекты - Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. | Количество мест Количество посещений Вместимость - (иные показатели) |  |  |  |
| - Объекты производственного назначения |  |  |  |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. | Мощность Производительность Протяженность (иные показатели) |  |  |  |
|  | Материалы фундаментов Материалы стен - Материалы перекрытий - Материалы кровли |  |  |  |
| III. Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. | Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) Количество этажей Количество секций Количество квартир всего, в том числе: 1-комнатных 2-комнатных 3-комнатных 4-комнатных более чем 4-комнатных Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) | - кв.м - штук - секций - штук/кв.м - штук/кв.м - штук/кв.м - штук/кв.м - штук/кв.м - штук/кв.м - кв.м |  |  |
|  | Материалы фундаментов Материалы стен - Материалы перекрытий Материалы кровли |  |  |  |
| - IV. Показатели, включённые с состав требований энергетической эффективности объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. | - Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  |  |  |
| V. Стоимость строительства (реконструкции) |  |  |  |  |
| - 1. | - Стоитмость строительства, (реконструкции) всего, - в том числе: - строительно-монтажных работ | - тыс. руб. - тыс. руб. |  |  |

- 12. На объекте капитального строительства установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении  №_______).

- 13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта капитального строительства и приняты пользователями – эксплуатационными организациями (перечень справок приведен в приложении №________).

- 14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий  выполнены в полном объеме,  при переносе сроков выполнения работ должны быть выполнены (ненужное зачеркнуть):

| - № - п/п | - Наименование работ | - Ед. изм. | - Объем работ | - Сроки выполнения | Дата и номер гарантийного обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 17. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении №_________

- 18. Дополнительные условия_______________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- Предъявленный к приемке объект капитального строительства выполнен в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе с требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности  приборами учета используемых энергетических ресурсов

- Объект сдал ____________________________________________________________

- (должность)                                     (подпись)                                       (расшифровка подписи)

- М.П.

- Объект принял_____________________________________________________________

- (должность)                                        (подпись)                                       (расшифровка подписи)

- М.П.

- Присутствующие

- ответственные лица:

- _______________________________________________________________________

- (должность)                               (подпись)                                       (расшифровка подписи)

- М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13г

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- _________________________________________________

- (наименование уполномоченного органа,

- _________________________________________________

- выдавшего разрешение на строительство

- _________________________________________________

- объекта капитального строительства)

- Инспекция государственного___

- (орган государственного строительного надзора)

- строительного надзора Камчатского края

- В  соответствии  со ст. 55  Градостроительного кодекса  Российской Федерации

- лицо(а), осуществившее(ие)  строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________________________

- (для юридических лиц - наименование организации,

- _______________________________________________________________________________________________________  номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- (наименование выполненных работ)

- _______________________________________________________________________

- подтверждает(ют), что построенный, реконструированный (ненужное зачеркнуть) объект капитального строительства______________________________________________

- (наименование объекта капитального

- ______________________________________________________________________________________________________               строительства: здание, строение, сооружение и его  назначение)

- выполненный по проектной документации___________________________________

- (наименование объекта капитального строительства

- _______________________________________________________________________

- в соответствии с проектной документацией)

- расположенный по адресу_________________________________________________

- (почтовый адрес объекта капитального строительства)

- _______________________________________________________________________________________________________

- СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности  приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Класс энергетической эффективности многоквартирного дома ___________________

- (для многоквартирных домов)

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          (подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          (подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13д

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- _________________________________________________

- (наименование уполномоченного органа,

- _________________________________________________

- выдавшего разрешение на строительство

- _________________________________________________

- объекта капитального строительства)

- Инспекция государственного_____

- (орган государственного строительного надзора)

- строительного надзора Камчатского края

- В  соответствии  со ст. 55  Градостроительного кодекса  Российской Федерации

- застройщик (заказчик) __________________________________________________

- (для юридических лиц - наименование организации,

- _______________________________________________________________________________________________________   номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________

- для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- и   лицо(а), осуществившее(ие)  строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________________________

- (для юридических лиц - наименование организации,

- _______________________________________________________________________________________________________

- номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс;

- _______________________________________________________________________________________________________для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- _______________________________________________________________________________________________________

- (наименование выполненных работ)

- ______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- подтверждают, что параметры построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства

- _______________________________________________________________________________________________________              (наименование объекта капитального строительства: здание, строение, сооружение и его  назначение)

- _______________________________________________________________________________________________________

- расположенного по адресу________________________________________________

- (почтовый адрес объекта капитального строительства)

- _______________________________________________________________________________________________________

- СООТВЕТСТВУЮТ параметрам, указанным в проектной документации_________

- _____________________________________________________________________________________________________

- (наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией,  обозначение или  шифр проекта)

- _______________________________________________________________________________________________________

- выполненной ______________________________________________________________

- ______________________________________________________________________

- ( для юридических лиц – наименование организации, номер и дата выдачи свидетельств, ОГРН, ИНН, почтовые

- ___________________________________________________________________________________________________________реквизиты, телефон/факс; для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

- ______________________________________________________________________________________________________

- ( наименование, обозначение или  шифр проекта; наименование выполненных разделов проектной документации)

- _______________________________________________________________________________________________________

- в том числе СООТВЕТСТВУЮТ требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости объекта капитального строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов

- Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации

- _______________________________________________________________________

- (номер и дата выдачи, наименование выдавшей  организации)

- _______________________________________________________________________________________________________

- Построенный, реконструированный объект капитального строительства имеет следующие основные показатели:

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица - измерения | - По проекту | - Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Класс энергетической эффективности многоквартирного дома |  |  |  |

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          ( подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          ( подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

- ______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          ( подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

- _______________________________________________________________________

- (должность, наименование организации)                          ( подпись)                    (расшифровка подписи)                 (дата)

- М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

| УВЕДОМЛЕНИЕ № _______________ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________ |  |  | «____» ________________ 20__ г. |  |
| (место составления) |  |  |  |  |
| О проведении проверки |  | законченного строительством, реконструкцией |  |  |
| ( ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства__________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) ____________________________________________________________________ расположенного по адресу: |  |  |  |  |
| (указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |  |  |  |  |
| уведомляется |  |  |  |  |
|  | (наименование застройщика или технического заказчика) |  |  |  |
| даты проведения проверки |  |  |  | с «___» ________ 20 _г. по «___» _______ 20 _г. |
| Приложение: копия приказа о проведении проверки от ________20___г. № _____ на _____л. в 1 экз. |  |  |  |  |
| Застройщик или технический заказчик обязан обеспечить, в том числе, через лиц, осуществляющих строительство, условия для выполнения должностным лицом Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края полномочий, определенных статьей 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 24 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54. |  |  |  |  |

| (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уведомление получил: (заполняется представителем застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве) «____» __________ _____г. |  |  |  |  |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  | (должность) |  |

Экземпляр Уведомления о проведении проверки  направлен телефонной, факсимильной, электронной связью или почтовой связью заказным письмом с уведомлением:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

«____»___________________г.

___________________         _____________________    _________________________

(подпись должностного лица                       (расшифровка подписи)                                           (должность)

Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

| Номер дела ________________ | Экземпляр №_____________ |
| --- | --- |
| АКТ ПРОВЕРКИ № ______ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА _________________________ «___»_____________20___г. (место составления акта) (дата составления акта) _______________________________ (время составления акта) Мною (нами) ___________________________________________________________________ (должность, ФИО должностного лица (должностных лиц) Инспекции, проводившего (их) проверку) _______________________________________________________________________________ была проведена ______________________________________________проверка в отношении: (документарная и (или) выездная) _________________________________________________________________________________________________________ (полное и сокращенное наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя) _____________________________________________________________________________ осуществляющего свою деятельность в качестве застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство (ненужное зачеркнуть, указать иное) при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства: ________________________________________________________________________________ (наименование объекта капитального строительства) _________________________________________________________________________________________________ расположенного по адресу:_______________________________________________________ (почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) На основании поступившего в Инспекцию извещения об окончании строительства, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта _______________________________________________________________________________ (реквизиты поступившего извещения об окончании строительства, реконструкции объекта) Дата и время проведения проверки: документарная: «___»___________20___г. с___час.___мин. до ___час.___мин. Продолжительность_______ выездная: «___»___________20___г. с___час.___мин. до ___час.___мин. Продолжительность_______ Общая продолжительность проверки:_______________________________________________ (рабочих дней / часов) С копией приказа Инспекции №____от___________ о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при выездной проверке) ______________________________________________________________________________ ( должность, ФИО, подпись, дата, время) К участию в проверке привлечены эксперты, экспертные организации: (ФИО, должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) При проведении проверки присутствовали:__________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) Предмет проверки: 1) соблюдение законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, соответствия выполненных работ, применённых строительных материалов и результатов таких работ требованиям технических регламентов (норм и правил), и проектной документации при строительстве, реконструкции (ненужное зачеркнуть) объекта; 2) выполнение требований предписаний Инспекции №____________ от_____________; 3) соответствие построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов. В результате проведенной проверки установлено: 1) состояние законченного строительством, реконструкцией объекта, исполнительной и приёмо-сдаточной документации: _________________________________________________________________________________ (завершение всех работ на объекте, предусмотренных проектной документацией, фактическое окончание строительства, реконструкции объекта, устранение всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции объекта, оформление исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, а также применением строительных материалов, изделий, предоставление приёмо-сдаточной документации) (указать нужное) 2) выявлены нарушения: ______________________________________________________________________________ (наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены) 3) выявлены факты невыполнения предписания Инспекции №____________от____________ : ______________________________________________________________________________ (указать, в чем выразилось нарушение) 4) нарушений не выявлено________________________________________________________ По результатам проверки оформлены:_______________________________________________ ______________________________________________________________________________ (указываются документы, оформленные по результатам проверки, при их наличии) 0Объяснения и замечания застройщика или технического заказчика либо лица, осуществляющего строительство (или их уполномоченных представителей), в отношении которого(ых) составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке: _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _______________ ___________________ ________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (должность) Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):______________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________________ ___________________________________ (ФИО, подпись проверяющего) (ФИО, подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): ______________________________________________________________________________ _________________________ ____________________________________________ (ФИО, подпись проверяющего) (ФИО, подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) Прилагаемые к акту документы: ________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Подписи лиц, проводивших проверку: _______________________________________________ ______________________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) юридического лица или уполномоченного представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ____________________________________ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку) |  |

Экземпляр Акта проверки направлен почтовой связью заказным письмом с уведомлением:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

«____»___________________г.

___________________         _____________________    ________________________

(подпись должностного лица                       (расшифровка подписи)                                           (должность)

Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ №16

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ОБРАЩЕНИЕ №____________

ЗА ВЫДАЧЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

|  | (номер дела, присвоенный Инспекцией ГСН Камчатского края) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________ (место составления) |  | «____» ________________ 200__ г. |  |  |  |  |
| 1. Застройщик или технический заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование, |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объект капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес объекта капитального строительства: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (почтовый |  |  |
| или строительный) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Разрешение на строительство:______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации: |  |  |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |  |  |
| 6. Начало строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  | (дата начала работ) |  |
| 7.Окончание строительства, реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  | (дата окончания работ) |  |

8. Акт итоговой проверки №________________от ____________________________

Просим (прошу) выдать ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии установленным требованиям объекта капитального строительства, сведения о котором представлены выше.

_____________________      ______________________   ______________________________

(подпись)                                     (расшифровка подписи)                         (должность лица - для юридических лиц)

- М. П.

( для юридических лиц)

Отметка о получении:______________________________________________________

(заполняется должностным лицом Инспекции )

__________________     ___________________  _____________________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)                             (должность лица Инспекции )

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

| Номер дела _________________ Экземпляр № _______________ | УТВЕРЖДЕНО приказом Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края от ________20__ г. № _______ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ______ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
|  |  | «____» ________________ 20___ г. |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |
| Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано |  |  |  |  |
|  |  | (наименование застройщика или технического заказчика, |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс – для физических лиц) и подтверждает, что объект капитального строительства:_________________________ (наименование объекта капитального |  |  |  |  |
| строительства: здание, строение, сооружение и его назначение) выполненный по проектной документации: |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства в |  |  |  |  |
| соответствии с проектной документацией; обохначение или шифр проекта; |  |  |  |  |
| основные характеристики объекта капитального строительства) |  |  |  |  |
| расположенный по адресу:___________________ |  |  | ______________________________ |  |
| (почтовый или строительный) |  |  |  |  |
| Разрешение на строительство:________________________________________________ |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |
| Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации: |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |
| Начало строительства, реконструкции: |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | (дата начала работ) |
| Окончание строительства, реконструкции: |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | (дата окончания работ) |
| - СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| Класс энергетической эффективности многоквартирного дома: |  |  |  |  |
| (указывается для многоквартирных домов) |  |  |  |  |
| Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ являются: |  |  |  |  |
| (номер и дата акта проверки и пр.) |  |  |  |  |

| (подпись) М.П. |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность лица Инспекции) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  | (должность лица Инспекции) |  |
| Экземпляр заключения получил: (заполняется представителем застройщика или технического заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность – для юридических лиц) |  |  |  |

Экземпляр заключения направлен: почтовой связью заказным письмом с уведомлением

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____» __________ _____г.

________________   _________________________    ________________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)                   (должность лица Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ул. Ключевская,  д. 56, Петропавловск-Камчатский, 683003, тел. (факс) (4152) 42-78-46, 42-79-46,

эл. почта: stroynadzor@kamgov.ru

| Номер дела _________________ Экземпляр № _______________ | УТВЕРЖДЕНО приказом Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края от ___________ 20__ г № ____ |
| --- | --- |

| РЕШЕНИЕ № _________ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «____» ________________ 200___ г. |  |  |  |
| (место составления) |  |  |  |  |
| Настоящее РЕШЕНИЕ выдано |  |  |  |  |
|  | (наименование застройщика или технического заказчика, |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц; |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, |  |  |  |  |
| место проживания, телефон/факс – для физических лиц) об отказе в выдаче ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства: |  |  |  |  |
|  |  | (наименование объекта капитального строительства, |  |  |
| основные характеристики |  |  |  |  |
| объекта капитального строительства) |  |  |  |  |
| расположенного по адресу: |  |  |  |  |
|  |  |  | (почтовый |  |
| или строительный) |  |  |  |  |
| Разрешение на строительство:________________________________________________ |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано, срок действия) |  |  |  |  |
| Заключение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации: |  |  |  |  |
| (номер и дата выдачи, |  |  |  |  |
| кем выдано) |  |  |  |  |
| Начало строительства, реконструкции |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | (дата начала работ) |
| Окончание строительства, реконструкции |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  | (дата окончания работ) |
| Обращение за выдачей Заключения о соответствии______________________________ (номер, дата обращения) Настоящее РЕШЕНИЕ вынесено по результатам проверки, проведённой на основании извещения об окончании строительства______________________________ (номер, дата извещения) |  |  |  |  |
| (номер, дата акта проверки и пр.) установлено: |  |  |  |  |
| (указываются нарушения и наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), |  |  |  |  |
| иных нормативных правовых актов, проектной документации, |  |  |  |  |
| требования которых нарушены, и на дату окончания проверки не устранены) |  |  |  |  |

| (подпись) М.П. | (расшифровка подписи) |  |  | (должность лица Инспекции) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  | (должность лица Инспекции) |  |  |  |  |
| Экземпляр решения получил: (заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность – для юридических лиц) |  |  |  |

Экземпляр решения направлен:     почтовой связью заказным письмом с уведомлением

_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

«____» __________ _____г.

________________   _________________________    ________________________________

(подпись)                            (расшифровка подписи)                   (должность лица Инспекции)

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №

- г. Петропавловск-Камчатский                                                                  «___» _____________ 20____ г

- Об утверждении заключения

- о соответствии построенного,

- реконструированного объекта

- капитального строительства

- установленным требованиям

- В соответствии с  Актом  проверки от _____________ №____________

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Заключение № ______ от ____________ о соответствии построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности  приборами учета используемых энергетических ресурсов

- по объекту капитального строительства_____________________________________

- _______________________________________________________________________

- (наименование объекта капитального строительства)

- расположенному по адресу _______________________________________________

- _______________________________________________________________________

(почтовый адрес)

застройщиком которого является_____________________________________________

- _______________________________________________________________________

- (наименование юридического или физического лица, являющегося застройщиком)

- Руководитель Инспекции-

- главный государственный инспектор

- государственного строительного

- надзора Камчатского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

(ОБРАЗЕЦ)

- ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ №

- г. Петропавловск-Камчатский                                                                  «___» _____________ 20____ г

- Об утверждении решения об отказе

- в выдаче заключения о соответствии

- построенного, реконструированного,

- объекта капитального строительства

- установленным требованиям

- В соответствии с  Актом  проверки от _____________ №____________

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Решение № ______ от ____________ об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности  приборами учета используемых энергетических ресурсов

- по объекту капитального строительства_____________________________________

- _______________________________________________________________________                                                         (наименование объекта капитального строительства)

- расположенному по адресу ______________________________________________

- _______________________________________________________________________

(почтовый адрес)

застройщиком которого является___________________________________________

- _______________________________________________________________________

- (наименование юридического или физического лица, являющегося застройщиком)

- Руководитель Инспекции-

- главный государственный инспектор

- государственного строительного

- надзора Камчатского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Сокращения понятий, принятые в настоящем Административном регламенте

| № п/п | Полное наименование | Сокращенное наименование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административный регламент исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации | - Административный регламент |
| 2. | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | - Инспекция |
| 3. | Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства | - Извещение о начале строительства |
| 4. | Приказ о назначении должностного лица для осуществления государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Приказ о назначении должностного лица |
| 5. | Приказ исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Приказ о проведении проверки |
| 6. | Программа проведения проверок строительства, реконструкции объекта капитального строительства | - Программа проведения проверок |
| 7. | Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Извещение о сроках завершения работ |
| 8. | Извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Извещение об аварийной ситуации |
| 9. | Уведомление о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Уведомление о проведении проверки |
| 10. | Акт проверки исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | – Акт проверки |
| 11. | Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства | - Предписание об устранении нарушений |
| 12. | Извещение об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Извещение об устранении нарушений |
| 13. | Решение о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Решение о продлении срока предписания |
| 14. | Решение об отказе в продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | - Решение об отказе в продлении срока предписания |
| 15. | Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства | - Извещение об окончании строительства |
| 16. | Акт приёмки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | Акт приёмки |
| 17. | Уведомление о проведении проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | Уведомление о проведении проверки готового объекта |
| 18. | Акт проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | – Акт проверки |
| 19. | Обращение за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации | - Обращение за выдачей Заключения о соответствии |
| 20. | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации | - Заключение о соответствии |
| 21. | Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации | - Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии |
| 22. | Приказ об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям | - Приказ об утверждении заключения о соответствии |
| 23. | Приказ об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям | - Приказ об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22

к Административному регламенту исполнения Инспекцией

государственного строительного надзора Камчатского края

государственной функции по осуществлению регионального

государственного  строительного надзора за строительством,

реконструкцией  объектов капитального строительства на

территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

- СОДЕРЖАНИЕ

- Административного регламента исполнения  Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по

- осуществлению регионального государственного  строительного надзора

за строительством, реконструкцией  объектов капитального строительства

на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации

| № | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Приказ об утверждении Административного регламента | 1 |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 1.1 | Наименование государственной функции | 3 |
| 1.2 | Наименование исполнительного органа государственной власти Камчатского края, исполняющего государственную функцию | 4 |
| 1.3 | Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского края, регулирующих исполнение государственной функции | 4 |
| 1.4 | Предмет государственного строительного надзора | 7 |
| 1.5 | Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного строительного надзора | 7 |
| 1.6 | Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору | 9 |
| 1.7 | Описание результата исполнения государственной функции | 12 |
| 2 | Требования к порядку исполнения государственной функции | 13 |
| 2.1 | Порядок информирования об исполнении государственной функции | 13 |
| 2.2 | Срок исполнения государственной функции | 14 |
| 3 | Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме | 15 |
| 3.1 | Общие положения | 15 |
| 3.2 | Подготовка и организация исполнения государственной функции | 15 |
| 3.3 | Проведение проверок при исполнении государственной функции, оформление результатов проверок, контроль исполнения требований предписаний | 22 |
|  | Выездные и документарные проверки | 22 |
|  | Проверка законченного строительством объекта капитального строительства | 29 |
| 3.4 | Подготовка и выдача заключения о соответствии готового объекта капитального строительства установленным требованиям | 30 |
| 4 | Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции | 32 |
| 4.1 | Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения должностными лицами Инспекции положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а также за принятием ими решений | 32 |
| 4.2 | Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения государственной функции | 33 |
| 4.3 | Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции | 34 |
| 4.4 | Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля исполнения государственной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций | 34 |
| 5 | Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Инспекции, а также её должностных лиц | 35 |
| 5.1 | Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции | 35 |
| 5.2 | Предмет досудебного (внесудебного) обжалования | 36 |
| 5.3 | Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не даётся | 36 |
| 5.4 | Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования | 37 |
| 5.5 | Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы | 37 |
| 5.6 | Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлены жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке | 37 |
| 5.7 | Сроки рассмотрения жалобы | 38 |
| 5.8 | Результат досудебного (внесудебного) обжалования | 38 |
|  | Приложение № 1 Информация о месте нахождения и графике работы Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края, а также справочные телефоны, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети Интернет | 40 |
|  | Приложение № 2 Блок-схема исполнения Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства на территории Камчатского края в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации | 41 |
|  | Приложение № 3 Извещение о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 43 |
|  | Приложение № 4 Приказ Инспекции о назначении должностного лица для осуществления государственного строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 45 |
|  | Приложение № 4а Приказ Инспекции о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 48 |
|  | Приложение № 5 Программа проведения проверок строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 57 |
|  | Таблица № 1 к Приложению № 5 (ориентировочные затраты времени на проведение проверки) | 60 |
|  | Таблица № 2 к Приложению № 5 (поправочные коэффициенты) | 61 |
|  | Приложение № 6 Извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 62 |
|  | Приложение № 7 Извещение о возникновении аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 64 |
|  | Приложение № 8 Уведомление о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 66 |
|  | Приложение № 9 Акт проверки исполнительного органа государственной власти Камчатского края, уполномоченного на осуществление регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 68 |
|  | Приложение № 10 Предписание об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 72 |
|  | Приложение № 11 Извещение об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 74 |
|  | Приложение № 12 Решение о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 76 |
|  | Приложение № 12а Решение об отказе в продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 78 |
|  | Приложение № 13 Извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 80 |
|  | Приложение № 13а Документы, представляемые с Извещением об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства либо в рамках проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства | 82 |
|  | Приложение № 13б Перечень исполнительной и приёмо-сдаточной документации по законченному строительством, реконструкцией объекту капитального строительства | 85 |
|  | Приложение № 13в Акт приёмки законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 86 |
|  | Приложение № 13г (документ, указанный в п. 5 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ) (ОБРАЗЕЦ) | 62 |
|  | Приложение № 13д (документ, указанный в п. 6 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ) (ОБРАЗЕЦ) | 93 |
|  | Приложение № 14 Уведомление о проведении проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 95 |
|  | Приложение № 15 Акт проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (ОБРАЗЕЦ) | 97 |
|  | Приложение № 16 Обращение за выдачей заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ОБРАЗЕЦ) | 100 |
|  | Приложение № 17 Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ОБРАЗЕЦ) | 102 |
|  | Приложение № 18 Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ОБРАЗЕЦ) | 105 |
|  | Приложение № 19 Приказ об утверждении заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям (ОБРАЗЕЦ) |  |
|  | Приложение № 20 Приказ об утверждении решения об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства установленным требованиям (ОБРАЗЕЦ) | 108 |
|  | Приложение № 21 Сокращения понятий, принятые в Административном регламенте | 112 |
|  | Приложение № 22 Содержание Административного регламента | 114 |