Информация о состоянии объектов долевого строительства на территории Камчатского края по состоянию на 01.07.2016

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Застройщик | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Степень строи- тельной готов- ности | Количество зарегистри-рованных договоров участия в долевом строительс-тве | Количество граждан, обязательства перед которыми не исполняются |  | Текущая ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажный блокированный дом (поз.1) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1335,3 | Строительство объекта завершено, документы сданы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 19 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 2 | Малоэтажный блокированный дом (поз.2) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1585, 2 |  | 30 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 3 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 25) -80 кв. | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 7604,8 | Планируемый ввод IV квартал 2016 | 39 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 4 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 26) -80 кв. | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 7775,6 | Планируемый ввод IV квартал 2016 | 1 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 5 | 60-квартиный жилой дом | г.Петропавловск-Камчатский, пр.К.Маркса | ООО «Витос» | 8064,5 | Строительство не ведется с мая 2015. Планируемый ввод IV квартал 2017 | 16 | Включены в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства жилого дома и чьи права нарушены – 2 |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 6 | Многоквартирный жилой дом (84-квартирный) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ломоносова | ООО «Гэсстрой» | 8931,8 | Планируемый ввод IV квартал 2017 | 4 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 7 | 12-ти квартирный жилой дом | с.Тымлат, Карагинского района, ул.Комарова | ОАО «Хабаровский завод домостроения» | 767,1 | Планируемый ввод IV квартал 2016 | 1 | Отсутствуют |  | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |
| 8 | Многоквартирный жилой дом (23 кв) | с.Никольское Алеутского район | ОАО «Хабаровский завод домостроения» | 1479,2 | Планируемый ввод IV квартал 2016 | 1 | Отсутствуют | Осуществляется государственный контроль (надзор) в области долевого строительства |  |
|  | Всего |  |  | 37543,5 |  | 111 |  |  |  |