# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

| 30.08.2017 | № | 353-РП |
| --- | --- | --- |

г. Петропавловск-Камчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 25.07.2017 № 303-РП изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- ПЕРВЫЙ ВИЦЕ - ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л.УНТИЛОВА

- Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от     30.08.2017     №   353-РП

- «Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от 25.07.2017 № 303-РП

План-график («дорожная карта»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Камчатского края и чьи права нарушены

| Наименование, адрес проблемного объекта | Количество граждан, включенных в реестр | Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Меры законодательного характера |  |  | Меры организационного характера |  |  | Меры финансового характера |  |  |
|  |  |  | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| 60-ти квартирный жилой дом, пр. К. Маркса, г. Петропавловск-Камчатский | 6 | ООО «Витос» | Постановление Правительства Камчатского края от 20.12.2016 № 506-П «О межведомственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов» | Декабрь 2016 | Выявление причин и условий, которые привели к нарушениям прав участников долевого строительства, подготовка предложений по реализации мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома | Реализация мероприятий по завершению строительства многоквартирного дома в соответствии с решением Арбитражного суда Камчатского края (дело № А24-2838/2016) | Декабрь 2018 | Создание жилищно-строительного кооператива; переоформление земельного участка под объектом незавершенного строительства на условии его достройки и передачи его в собственность участникам долевого строительства согласно заключенным договорам | Достройка объекта за счет средств участников долевого строительства |  | Ввод объекта в эксплуатацию |

».