Информация о состоянии объектов долевого строительства на территории Камчатского края по состоянию на 01.03.2018

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Застройщик | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Степень строи- тельной готов- ности | Количество зарегистри-рованных договоров участия в долевом строительс-тве | Количество граждан, обязательства перед которыми не исполняются Всего/ включенных в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права | Текущая ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60-квартиный жилой дом* | г.Петропавловск-Камчатский, пр.К.Маркса | ООО «Витос» | 8064,5 | 45 %, Строительство не ведется с мая 2015 ввиду отсутствия средств у застройщика, в отношении застройщика осуществляется процедура банкротства | 16 | 16 / 6 | Назначено внешнее управление до мая 2018г. Собранием должников принято решение оздоровления деятельности застройщика. Определение инвестора |
| 2 | Многоквартирный жилой дом (12кв) | с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская | ООО «Спиро» | 757, 7 | Перенос срока ввода в эксплуатацию IV квартал 2017 | 1 | Отсутствуют |  |
| 3 | 12 квартирный жилой дом | с.Тигиль, | ООО «Мильмар» | 557,7 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 (по контракту 1год 3 мес. после заключения контракта) | 1 | Отсутствуют |  |
|  | Всего, в т.ч. с привлечением денежных средств граждан |  |  | 9379,9 8064,5 |  | 18 16 |  |  |

* - строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан