- Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от  10.04.2018 № 163-РП

- «Приложение к распоряжению

Правительства Камчатского края

от 25.07.2017 № 303-РП

План-график («дорожная карта»)

по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Камчатского края и чьи права нарушены

| Адрес многоквартир-ного дома (наимено-вание жилого ком-плекса (при наличии), в который входит многоквартирный дом, в соответствии с разрешением на строительство) | Количество граждан, включенных в реестр | Количество договоров уча-стия в долевом строительстве, зарегистриро-ванных в от-ношении мно-гоквартирного дома | Наименование застройщика, осуществивше-го привлечение денежных средств граж-дан | Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок вос- ста-новле-ния прав граж-дан, вклю-ченных в ре-естр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | меры законодательного характера |  |  | меры организационного характера |  |  |  | меры финансового характера |  |  |  |
|  |  |  |  | наимено- вание | срок реализа-ции | ожидае-мые ре-зультаты | наименование | срок реали-зации | ожидае-мые ре-зультаты |  | наиме-нование | срок реали-зации | ожидаемые результаты |  |
| 60 квартирный 6 этажный жилой дом в монолитном исполнении по пр. Карла Маркса в г. Петропавловске-Камчатском | 6 | 16 | ООО «Витос» | Постанов-ление Пра-вительства Камчат-ского края от 20.12.2016 № 506-П «О меж-ведом-ственной комиссии по защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строитель-ства много-квартир-ных до-мов» | Декабрь 2016 | Выявле-ние при-чин и условий, которые привели к нару-шениям прав участников доле-вого строи-тельства, подго-товка предло-жений по реализа-ции ме-роприя-тий по заверше-нию строи-тельства много-квартир-ного до-ма | Реализация плана внешне-го управления по делу о банкротстве в отношении ООО «Витос» №А-24-28-38/2016, утвержденного решением собрания кре-диторов от 03.11.2017 | май 2019 |  | Решение вопросов продле-ния сро-ков арен-ды зе-мельного участка, внесение измене-ний в раз решение на строи-тельство, получе-ние акту-альных техниче-ских условий на под-ключение к инже-нерным сетям, заверше-ние стро-ительства много- квартир-ного дома | Привле-чение инве-стици-онных средств, заклю-чение догово- ра инве-стиро-вания | май 2019 | Ввод объ-екта в экс-плуатацию, взыскание задолжен-ности во исполнение требований о взыскании убытков | май 2019 |