**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**КАРАГИНСКИЙ РАЙОН**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРАГА»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «10» января 2024 года № 10**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| О начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» на 2025 год |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения «село Карага»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести процедуру по разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» на 2025 год.
2. Утвердить план и сроки проведения мероприятий по разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» согласно приложению №1.
3. Утвердить форму уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» на 2025 года согласно приложению №2.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования сельского поселения «село Карага».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение «село Карага»;
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глав сельского поселения«село Карага» | Н.В. Шафранская |

Приложение 1 к постановлению главы

МО СП «с.Карага» от 10.01.2024 г. № 10

**План разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «село Карага» в соответствии с положениями постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Размещение уведомления о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения. Пункт 15 Требований | В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), но не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения  | Заместитель главы администрации, ответственный за размещение информации на сайте администрации |
| 2 | Размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям пп. 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения, на официальном сайте и в СМИ (при наличии), установленных для официального опубликования правовых актов ОМС. Пункт 19 Требований | В течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) или со дня поступления проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), разработанной юридическим лицом  | Заместитель главы администрации  |
| 3 | Организация сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения. Пункт 21 Требований | не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта  | Заместитель главы администрации, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 4 | Утверждение постановлением главы МО СП «с. Карага» даты проведения публичных слушаний. Пункт 22 Требований | не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений | Глава сельского поселения,ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 5 | Размещение на официальном сайте администрации уведомления о проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения). Пункт 23 Требований | не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала с обязательным извещением в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения); | Глава сельского поселения, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 6 | Размещение на официальном сайте замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 21 Требований  | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений; | Заместитель главы администрации, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 7 | Проведение собрания участников публичных слушаний. Пункт 23 Требований | Не более 30 календарных дней со дня назначения даты публичных слушаний | Глава сельского поселения |
| 8 | Подготовка, оформление и размещение на официальном сайте итогового документа (протокола) публичных слушаний. Пункт 23 и 24 Требований | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний  | Глава сельского поселения, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 9 | Утверждение схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). Пункт 26 Требований | В течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) на официальном сайте, но не позднее даты 1 июля, предшествующего году, на который актуализируется схема теплоснабжения | Глава сельского поселения |
| 10 | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте в полном объеме, включая копию решения о ее утверждении. Пункт 32 Требований | В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения (актуализированной съемы теплоснабжения)  | Заместитель главы администрации, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |
| 11 | Размещение на официальном сайте и опубликование в официальных источниках информации о размещении схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения). Пункт 33 Требований | Не позднее 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) на официальном сайте. | Заместитель главы администрации, ответственный за разрешения информации на сайте администрации |

Приложение 2 к постановлению главы

МО СП «с.Карага» от 10.01.2024 г. № 10

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «село Карага»**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация муниципального образования сельское поселение «село Карага» уведомляет о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2025 год.

Основание: Постановление главы муниципального образования сельского поселения «село Карага» от 10.01.2024 №10 «О начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага».

Действующая схема теплоснабжения, в том числе актуализированная схема теплоснабжения на 2024 год, размещены на официальном сайте Администрации МО СП «с.Карага» по ссылке <https://www.kamgov.ru/kmr/karaga/shema-teplosnabzenia-s-prilozeniami>