РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАРАГИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРАГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | «24» | апреля | 2024 г. |  |  |  | № 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О согласовании инвестиционной программы АО «Оссора» по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в с. Карага Карагинского района Камчатского края на 2024-2033 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом сельского поселения «село Карага»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласовать инвестиционную программу акционерного общества «Оссора» по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в селе Карага Карагинского района Камчатского края на 2024-2033 гг.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в соответствии с Уставом сельского поселения «село Карага».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава сельского поселения «село Карага» | Н.В. Шафранская |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

МО СП «с. Карага»

от 24.04.2024 г. № 33

«Согласовано»

Глава МКУ Администрации

МО СП «С.Карага»

__________Н.В. Шафранская

«___» апреля  2024 г.

Инвестиционная  программа

АО «Оссора»

«Реконструкция  и развитие  системы теплоснабжения АО «Оссора»

в селе Карага на 2024-2033 гг»

Генеральный  директор                                         А. В. Подкопаев

пос. Оссора

2024 год

Содержание:

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2. | Паспорт инвестиционной программы | 4 |
| 3. | Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов | 5 |
| 4. | Параметры регулирования деятельности Концессионера в сфере теплоснабжения | 6 |
| 5. | Показатели надежности и энергетической эффективности | 7-8 |
| 6. | Финансовый план в сфере теплоснабжения | 9 |
| 7. | Целевые показатели в сфере теплоснабжения | 10 |

Пояснительная записка

Настоящая Программа разработана АО «Оссора» на основании Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения  муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского муниципального района от 29 февраля 2024 г. и в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа разработана в целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей села Карага, Камчатского края, повышения энергетической эффективности и экологической безопасности АО «Оссора» в сфере теплоснабжения и водоснабжения.

Программа разработана на девятилетний период (2024-2033 годы).

Программой предусматривается следующие мероприятия:

- реконструкция участка тепловых сетей «ТК-6-ТК-7» в т.ч. с гидравлическим испытанием трубопроводов;

- Реконструкция тепловых сетей

  - Замена физически и морально изношенных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Цели и задачи проекта

Основной  целью проекта - замена изношенных (износ составляет 100%)  тепловых сетей с. Карага, которая приведет к повышению качества предоставления услуг потребителям, снижению потерь при передаче тепловой энергии, надежности и эффективности, улучшению экологической ситуации, обеспечение качественного и бесперебойного снабжения теплом.

Юридический статус объекта инвестиций,

описание существующей ситуации

Проект реализуется на базе имущества, переданного для осуществления  деятельности в сфере теплоснабжения на основании Концессионного Соглашения от 29  февраля  2024 года.

Описание проекта, основные технические характеристики

технических решений, состав основного оборудования

и потенциальные поставщики оборудования

Проектом предполагается реконструкция тепловых сетей «ТК-6-ТК-7», что приведет к снижению потерь при передаче тепловой энергии и ремонтные работы.

Стоимость  проекта

Стоимость проекта в части тепловой энергии села Карага составит 3 560,40 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам:

- 2024 г.- 1 880,40 тыс. руб.;

- 2025 г.- 360,00 тыс. руб.;

- 2026 г. - 360,00 тыс. руб.;

- 2027 г. - 480,00 тыс. руб.;

- 2028 г. - 480,00 тыс. руб.

Место размещения

Село Карага, Камчатский край, Карагинский район.

График осуществления проекта

Проект должен быть  реализован в 2024-2028 годах.

Производственная программа и издержки

Вследствие реконструкции тепловых сетей села Карага увеличится надежность и качество предоставления потребителям услуги по тепловой энергии, уменьшатся потери при транспортировке тепловой энергии, уменьшатся затраты на эксплуатационные и на текущие и капитальные ремонты.

Оценка воздействия на окружающую среду

В результате реализации проекта должно произойти сокращение потребности в твердом топливе на производство тепловой энергии, уменьшится загрязненность территории села, что снизит неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

Источники финансирования

Собственные средства АО «Оссора».

2.Табличная часть в формате Exlcx на 6 листах, являющаяся неотъемлемым приложением инвестиционной программы и настоящего постановления (Приложение 1-6).