РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

КАРАГИНСКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРАГА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | «24» | апреля | 2024 г. |  | № 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О согласовании инвестиционной программы АО «Оссора» по реконструкции и развитию системы холодного водоснабжения в с. Карага Карагинского района Камчатского края на 2024-2033 гг. |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом сельского поселения «село Карага»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Согласовать инвестиционную программу акционерного общества «Оссора» по реконструкции и развитию системы холодного водоснабжения в с. Карага Карагинского района Камчатского края на 2024-2033 гг.

- Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в соответствии с Уставом сельского поселения «село Карага».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава сельского поселения «село Карага» | Н.В. Шафранская |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

МО СП «с. Карага»

от 24.04.2024 г. № 34

«Согласовано»

Глава МКУ Администрации

МО СП «С.Карага»

__________Н.В. Шафранская

«___» апреля  2024 г.

Инвестиционная  программа

АО «Оссора»

«Реконструкция  и развитие  системы водоснабжения АО «Оссора»

в селе Карага на 2024-2033 гг»

Генеральный  директор                                         А. В. Подкопаев

пос. Оссора

2024 год

Содержание:

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | 1-3 |
| 2. | Паспорт инвестиционной программы | 4 |
| 3. | Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов | 5 |
| 4. | Параметры регулирования деятельности Концессионера в сфере водоснабжения | 6 |
| 5. | Показатели надежности и энергетической эффективности | 7-8 |
| 6. | Финансовый план в сфере водоснабжения | 9 |
| 7. | Целевые показатели в сфере водоснабжения | 10 |

Пояснительная записка

Настоящая Программа разработана АО «Оссора» на основании Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» от 29 февраля 2024 г. и в соответствии с Правилами регулирования тарифов, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от13.05.02013 г №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Программа разработана в целях повышения надежности и качества водоснабжения потребителей села Карага, Камчатского края, повышения энергетической эффективности и экологической безопасности АО «Оссора» в сфере водоснабжения.

Программа разработана на девятилетний период (2024-2033 годы).

Программой предусматривается следующие мероприятия:

- строительство павильона насосной станции;

- строительство ограждений зоны охраны вокруг водопроводных башен.

1. Строительство объектов водоснабжения

1.1 Строительство павильона насосной станции с. Карага

Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг по водоснабжению потребителям, снижение износа объектов села Карага.

Юридический статус объекта инвестиций,

описание существующей ситуации

Проект реализуется на базе имущества, переданного для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения на основании Концессионного Соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского муниципального района от 29 февраля 2024 года.

Описание проекта, основные технические характеристики

технических решений, состав основного оборудования

и потенциальные поставщики оборудования

Проектом предполагается строительство павильона насосной станции в с. Карага.

Стоимость проекта

Стоимость проекта составит 7 156,886 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам:

- 2024 г. – 2 656,501 тыс. руб.;

- 2025 г. – 2 794,639 тыс. руб.;

- 2026 г. – 1 705,746 тыс. руб.;

Место размещения

Село Карага, Камчатский край, Карагинский район.

График осуществления проекта

Проект должен быть реализован в 2024-2026 годах.

Производственная программа и издержки

Вследствие строительства павильона насосной станции уменьшатся затраты на электрическую энергию.

Источник финансирования

Собственные средства АО «Оссора».

1.2. Строительство ограждений зоны охраны вокруг водонапорных башен

Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является качественное предоставление потребителям питьевой воды села Карага.

Описание проекта, основные технические характеристики

технических решений, состав основного оборудования

и потенциальные поставщики оборудования

Проектом предполагается строительство ограждений зоны охраны вокруг водонапорных башен в с. Карага.

Стоимость проекта

Стоимость проекта составит 10 320,70 тыс. руб. (с НДС), в том числе по годам:

- 2026 г. – 2 387,417 тыс. руб.;

- 2027 г. – 2 511,563 тыс. руб.;

- 2028 г. – 2 642,164 тыс. руб.;

- 2029 г. – 2 779,556 тыс. руб.

Место размещения

Село Карага, Камчатский край, Карагинский район.

График осуществления проекта

Проект должен быть реализован в 2026-2029 годах.

Производственная программа и издержки

Вследствие строительства ограждений зоны охраны вокруг водонапорных башен улучшит качество предоставления потребителям питьевой воды в с. Карага.

Источник финансирования

Собственные средства АО «Оссора».

2.Табличная часть в формате Exlcx на 6 листах, являющаяся неотъемлемым приложением инвестиционной программы и настоящего постановления (Приложения 1-6).