Об актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае с учетом потребностей инвестиционных проектов Камчатского края.

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Камчатском крае Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 26.01.2017 г №14-п утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2017 год (далее – План).

Актуальный план на 2017 год размещен на инвестиционном портале Камчатского края в разделе «Инвестиционная политика».

Общее количество объектов – 221, из которых: ПКГО – 45, Елизовский МР – 56, Вилючинский ГО – 13, Мильковский МР – 21, Алеутский МР – 1, Быстринский МР – 8, Соболевский МР – 11, Усть-Большерецкий МР – 12, Усть-Камчатский МР – 15, Карагинский МР – 9, Олюторский МР – 5, Пенжинский МР – 7, Тигильский МР – 8, ГО «поселок Палана» - 3 и межмуниципальные проекты – 7.

Общая стоимость проектов составляет 280 612,83 млн. рублей, в том числе 166 413,12 млн. рублей – внебюджетные средства, 88 743,653 млн. рублей – бюджетные средства и 24 886,361 млн. рублей – внебюджетные и бюджетные средства.

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края проведена работа по формированию Плана на 2018 год на основании предложений, направленных исполнительными органами государственной власти и администрациями муниципальных образований Камчатского края.

Общее количество объектов - 220. Общая стоимость проектов составляет 282 566,11 млн. рублей, из которых 169 706 млн. рублей – внебюджетные средства, 88 074,7 млн. рублей – бюджетные средства и 24785,32 млн. рублей – бюджетные и внебюджетные средства.

Петропавловск-Камчатский городской округ:

В целях  повышения доступности услуг в сфере культуры, и обеспечения права граждан на участие в культурной жизни города добавлен такой проект как - Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция в г. Петропавловске-Камчатском.

Добавлено 7 новых объектов: "Переоборудование и модернизация судов РС-600 "Капитан Муковников", РС-600 "Капитан Малякин" и Фабрики береговой обработки рыбы"; "Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов на территории Камчатского края"; Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек ( в том числе проектные работы); Строительство педиатрического корпуса на 40 коек и 40 посещений в смену ГБУЗ "Камчатский краевой психоневрологический диспансер" в г. Петропавловске-Камчатском; Прокладка тепломагистрали диаметром 500мм 1-го контура от ПНС-3, строительство ПНС-5 и четырех АЦТП (Котельная "Ватутина", котельная 101 Квартала,102 Квартала, 103 Квартала); Реконструкция котельная № 1.  2 этап.

Строительство Дома ночного пребывания необходимо передвинуть на более поздний срок, так как период реализации (2017 – 2019 годы).

В связи с неопределенностью сроков реализации необходимо исключить из плана 2 проекта: Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский; Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское озеро» г. Петропавловск-Камчатский»  (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации).

В связи с расторжением муниципального контракта необходимо исключить из плана 4 объекта: Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (в т.ч. участок от точки ПК 33 до ПК 39+27,32) первый этап - участок от ул. Ларина до ул. Академика Королева; Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и  водопропускными сооружениями в г. Петропавловске-Камчатском; Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском; Здание банно-прачечного комплекса в г. Петропавловске-Камчатском, пр. Циолковского, 9.

В связи с вводом в эксплуатацию необходимо исключить из плана следующие 3 объекта: Модернизация АО "Камчатская мельница" (введен в эксплуатацию в 2017 году); Магистраль общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, включая ул. Ломоносова в г. Петропавловске-Камчатском; Реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского  и районного значения  ул. Вулканная - ул. Чубарова  (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. Петропавловске-Камчатском.

В связи с недостаточностью необходимого объема газа и нецелесообразностью строительства необходимо исключить объект - Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции в г. Петропавловске-Камчатском (2 ед.)

Продлить срок по 2 объектам: Строительство ПС 110/10 кВ "Тундровая"( до 2020 года); Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловске-Камчатском. Этап 1. «Реконструкция системы водоснабжения Юго-Восточной части города Петропавловска-Камчатского. Строительство перемычки по Госпитальному переулку от РЧВ пр. Циолковского, 3/1 до ул. Пограничной, 31а. (1 этап строительства)» (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) (до 2022 года).

По объекту Инновационное развитие сельскохозяйственного производства  на базе действующего предприятия СХПК "Заозерный" поменять данные о мощности проекта (Реализация молока-сырца до 6 406  тонн в год. Выращивание картофеля и овощей до 280 тонн в год).

Елизовский муниципальный район:

В связи с неопределенностью сроков реализации необходимо исключить из плана 3 проекта: Строительство тепличного комплекса на территории п. Начики Елизовского района Камчатского края; Строительство системы водоснабжения в п. Пионерский, протяженностью водопроводных сетей 1500 м (в том числе разработка ПД); Реконструкция автомобильной дороги по ул. Рябикова в г. Елизово.

В связи с вводом в эксплуатацию необходимо исключить из плана следующие 2 объекта: Строительство автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1.7 км площадка №3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы); Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" протяженностью 1,7 км площадка № 3 "Зеленовские озерки",  (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы).

В связи с разделением на проектную и строительную части, и требует корректировки проект Строительство основной дороги туристическо-рекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к участкам (в том числе разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы).

Добавлено 8 объекта: Строительство линии наружного освещения автомобильной дороги "Подъезд к б/о "Зеленовские озерки" площадка №3 "Зеленовские озерки" (в том числе разработка проектной документации); Средняя общеобразовательная школа в г. Елизово по ул. Сопочная; Строительство комплекса глубокой переработки рыбы и морепродуктов в Камчатском крае; Строительство автоматизированных котельных каркасного типа на газовом топливе №2 (с переводом нагрузки существующих котельных №1 и №3) и №4 Елизовского городского поселения (2 пусковой); Реконструкция  ПС110/10 "Новая";  Реконструкция ПС 35/10 Бизон;  Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта "Аквапарк"; Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов резидентов площадки "Зеленовские озерки" Елизовского муниципального района, Камчатского края (1, 2 этапы).

Необходимо передвинуть на более поздние сроки следующие объекты: Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" (2019-2020 г.г.); Капитальный ремонт здания для размещения цеха по первичной переработке скота объемом 20 голов в час п. Нагорный, Елизовского МР (2018 г.); Строительство тепличного комплекса ООО "Агроддар" в районе п. Вулканный (2019 г.).

Про 3 проектам поменять данные о мощности проекта: Модернизация и расширение производственных мощностей УМП ОПХ "Заречное" (Животноводческий комплекс вместимостью 1199 голов, при выходе на проектную мощность будет производиться сырого молока 7800 тонн в год); Птицефабрика "Камчатский Бройлер" п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края (Мощность 2 800 тонн мяса птицы в год); Реконструкция птицефабрики по производству бройлеров мощностью1 800 тонн в год в п. Зеленый Елизовского муниципального района Камчатского края (При выходе на проектную  мощность планируется произвести 1 800 тонн мяса птицы в год).

Вилючинский ГО:

По 4 объектам срок ввода в эксплуатацию переносится на 2018 год: Подготовка инвестиционной площадки для установки рекламных конструкций; Подготовка инвестиционной площадки для устройства физкультурно-оздоровительных площадок; Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ООО "Т2 Мобайл"; Подготовка инвестиционной площадки для объектов инженерной инфраструктуры ОАО "Мобильные ТелеСистемы".

Добавлен 1 новый объект: Строительство ВЛ-110 кВ для электроснабжения ПС 110/6 кВ Чайка, ПС 110/6 Стеллера, ПС 110/8 кВ Богатыревка.

Мильковский муниципальный район:

В связи с вводом в эксплуатацию необходимо исключить из плана следующие 9 объектов: 12-ти квартирный жилой дом в с. Долиновка Мильковского муниципального района; Создание цеха по переработке дикоросов; Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково на участке км 231 - км 249; Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Мильково, Камчатский край, с. Мильково; Проектирование и строительство автостанции в с. Мильково Камчатского края; Разработка ПСД. Строительство пристройки к существующему зданию МКОУ ДОД «Мильковская детская школа искусств» в с. Мильково Камчатского края; Разработка ПСД. Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Строительная в с. Мильково Камчатского края; Разработка ПСД и строительство водонапорной башни в с. Долиновка Мильковского муниципального района Камчатского края; Организация хлебопекарного производства  в п. Атласово (капитальный ремонт здания пекарни, приобретение современного хлебопекарного оборудования).

В связи с неопределенностью сроков реализации необходимо исключить из плана проект - Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет).

По проекту Создание животноводческого комплекса на 400 голов дойного стада КРС требуется изменение наименования инициатора проекта: Инициатор - ООО "Мильковское". Обеспечение предприятия собственным сырьем (молоком), что положительно скажется на ассортименте молочной продукции; а также изменение данных о мощности проекта: Планиуремый объем производства 2 190 тонн молока.

Алеутский муниципальный район:

По объекту Реконструкция аэропорта Никольское  срок ввода в эксплуатацию переносится на 2018 год.

Быстринский муниципальный район:

По проекту Бальнеологический комплекс при гостиничном комплексе "Парамушир-Тур" в с. Эссо необходимо продлить срок до 2020 года.

Соболевский муниципальный район:

В связи со сменой недропользователя на участках недр, необходимо исключить из плана проект - Разработка газоконденсатных месторождений.

В связи с неопределенностью сроков исключить объект Строительство объекта "Водоснабжение села Соболево на территории Соболевского муниципального района Камчатского края".

Добавлено 6 объектов: Строительство дожимной компрессорной станции Кшукского месторождения; Дожимная компрессорная станция Нижне-Квакчикского месторождения; Реконструкция установки комплексной подготовки газа (УКПГ) Нижне-Квакчикского месторождения природного газа; "Рыбоперерабатывающий комплекс в с. Устьевое, Соболевского района, Камчатского края"; Переоборудование (модернизация) рыбоперерабатывающего завода; Модернизация ГДЭС-7 с. Соболево с увеличением установленной мощности на 1,128 МВт.

Усть-Большерецкий муниципальный район:

По 7 объектам срок ввода в эксплуатацию переносится на 2018 - 2020 годы: Строительство базы отдыха "Озерновские бальнеологические источники"; Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Усть-Большерецк; Строительство (реконструкция) лыжных баз и трасс; Реконструкция резервной ДЭС п/с "Озерная" ОАО "Паужетская ГеоЭС" с увеличением установленной мощности; Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8 Мват/час за счет бурения двух промысловых скважин; Реконструкция автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос. Октябрьский  на участке км 72 - км 107; Ремонт моста через реку Быстрая на км 80 автомобильной дороги с/з Начикинский - пос. Усть-Большерецкий - пос. Октябрьский.

В связи с вводом в эксплуатацию, необходимо исключить из плана проект - Реконструкция коровника на 400 голов в с. Апача.

В связи с неопределенностью сроков реализации исключить из плана 3 объекта: Строительство автомобильной дороги Карымай - Соболево на участке км 65 - км 85; Строительство рыбомучной установки; Восстановление энергетического потенциала Паужетского месторождения парогидротерм до 8 Мват/час за счет бурения двух промысловых скважин.

Добавлено 2 новых объекта: Закупка и установка дизель-генератора на ДЭС-5 в п. Октябрьский; Строительство 4-х ветроэнергетических установок в п. Октябрьский.

Усть-Камчатский муниципальный район:

В связи с неопределенностью сроков реализации исключить из плана 3 объекта: Строительство птичника на 1000 мест в п. Ключи; Строительство Дома престарелых в п. Козыревск; Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи, Усть-Камчатского района, Камчатского края.

Добавлен 1 новый объект: Модернизация ДЭС-23 п. Усть-Камчатск с увеличением установленной мощности на 6,4 МВт.

Карагинский муниципальный район:

В связи с неопределенностью сроков реализации исключить из плана  объект: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Оссора (в том числе проектные работы).

В связи с вводом в эксплуатацию, исключить 2 объекта: Приобретение (холодильное и вентиляционное оборудование, технологическое оборудование для переработки рыбы, дизель-генераторы, автотехника, строительные и сопутствующие материалы, кабельная продукция), капитальный ремонт, модернизация основных средств (оплата строительно-монтажных работ); Модернизация рыбоперерабатывающего завода сезонного действия в селе Ивашка Карагинского района: финансирование затрат на приобретение производственного оборудования, в т. ч. транспортировка и монтаж, приобретение оборотных активов.

Добавлено 6 новых объектов: Строительство и эксплуатация зданий рыбокомбината в селе Тымлат Карагинского района; Строительство модульного рыбоперерабатывающего завода на р. Ука Карагинский район до 180 тн в сутки; Приобретение, капитальный ремонт, модернизация основных средств, в т.ч. В рамках строительства рыбоперерабатывающего завода в с. Ивашка Карагинского района мощностью до 175 тонн готовой продукции в сутки; Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода (инициатор ООО «Корякморепродукт»); Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода (инициатор ООО «Русак»); Детский сад на 150 мест в р.п. Оссора Карагинского района.

Олюторский муниципальный район:

Добавлено 2 новых объекта: "Строительство рыбоперерабатывающего завода производительностью до 100 тонн в сутки по сырью в Олюторском районе Камчатского края"; Строительство рыбоперерабатывающего комбината в Олюторском районе Камчатского края.

В связи с вводом в эксплуатацию исключить проект - Строительство рыбного цеха для поштучной заморозки в с. Пахачи.

Пенжинский муниципальный район:

По проекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Слаутное Пенжинского района Камчатского края (в т.ч. проектные работы) необходимо перенести сроки на 2018 год.

Добавлен 1 новый объект: Реконструкция Центральной котельной с. Манилы, с поэтапной заменой котельного оборудования.

Тигильский муниципальный район:

Добавлены 3 новых объекта - Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (устье реки Сопочная); Строительство новых ВЛ в с. Седанка взамен аварийных безхозяйных сетей; Строительство новой модульной ДЭС в с. Воямполка, мощностью 200 кВт, взамен аварийной ДЭС, с учетом подключения новых потребителей.

В связи с неопределенностью сроков, исключить объект - Строительство прибрежного рыбоперерабатывающего завода (устье реки Сопочная).

Пгт. Палана

Добавлен новый объект - «Реконструкция здания КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского».