ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки»

МАСТЕР-ПЛАН

индустриального парка «Дальний»

Петропавловск-Камчатский

2017

Введение

Ускоренное развитие экономики российского Дальнего Востока является одной из приоритетных целей государственной экономической политики.

Для ее достижения необходимы выработка и реализация специальных мер государственной поддержки, основанных на нормативно-правовых актах и учитывающих специфику отдельных территорий.

Эффективным механизмом государственной поддержки для решения поставленных задач в деле опережающего развития территорий является создание новых территориальных формирований – локальных специализированных или универсальных экономических центров, имеющих организационную форму промышленных парков, промышленных центров или иных территориальных промышленных объединений.

В последнее время приняты принципиально важные федеральные законы «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ) и «О свободном порте Владивосток» (Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ) как основа новой территориальной экономической политики.

Инвестиционной стратегией Камчатского края до 2020 года, помимо поддержки вышеуказанных федеральных инициатив, также предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение инвестиционной привлекательности Камчатского края. Одним их таких мероприятий является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ПКГО) промышленного парка «Дальний». Данный проект планируется осуществить в рамках закона Камчатского края от 21 сентября 2017 года № 264 «О регулировании отдельных вопросов в сфере промышленной политики в Камчатском крае».

Целью проекта является создание специально организованной для размещения новых промышленных предприятий территории с объектами бизнес и инженерной инфраструктуры, необходимыми административно-правовыми условиями управления и развития. Наряду с этим, реализация проекта позволит сформировать наиболее эффективные механизмы инвестиционного развития промышленного сектора региональной экономики и сопутствующих сфер, а также повлияет на повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности в Камчатском крае, что будет способствовать увеличению валового регионального продукта.

АО «Корпорация развития Камчатки» являясь специализированной организацией по привлечению инвестиций в Камчатском крае учредила ООО «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки» которое в свою очередь разработало данный перспективный мастер-план создания и развития промышленного парка «Дальний».

При разработке перспективного плана (концепции) создания и развития промышленного парка «Дальний» учтены основные положения Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года и прочих документов нормативно-правового и законодательного обеспечения инвестиционной деятельности на территории Камчатского края.

Перспективный план создания и развития промышленного парка «Дальний» опирается на анализ опыта успешных регионов Российской Федерации в части создания благоприятных организационно-экономических, административных, нормативных законодательных и фискальных условий для развития индустриальных парков.

История проекта

Создание индустриальных парков является эффективной мерой, способствующей организации новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности, снижению импортозависимости, привлечению новых инвестиций, созданию стабильно комфортной деловой среды, повышению интеллектуального потенциала, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Одним из принципиально новых, прорывных решений, выводящих индустриальные парки в регионах на новый уровень, было озвучено в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 04.12.2014, согласно которому предложено компенсировать расходы субъектов Российской Федерации на создание индустриальных парков.

Понятие «индустриальный парк» пришло в Россию из-за рубежа, где оно обозначает привычный формат размещения промышленных предприятий среднего размера. В мировой практике под индустриальным парком принято понимать специально организованную территорию для размещения новых производственных предприятий, в рамках которой к земельным участкам подведены коммуникации, сформирована инфраструктура и созданы необходимые административно-правовые условия. Управление парком, как правило, осуществляется специализированной компанией, которая устанавливает и развивает профессиональные отношения с местной администрацией и всеми резидентами, а также занимается вопросами эксплуатации объекта.

До принятия Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" в данной сфере отсутствовало единое понимание и устоявшаяся терминология, поэтому часто под индустриальными парками собственники понимали совершенно разные объекты – от технопарков до логистических терминалов и особых экономических зон.

В настоящее время в Российской Федерации запущены в работу и на этапе создания 122 индустриальных парка, из них 74 действующие и 48 создаваемые.

При этом 46% являются государственными проектами, 51% – частными, 3% – имеют смешанную форму собственности, из них:

- 69% парков относятся к типу "гринфилд" (индустриальный парк, созданный на ранее незастроенном земельном участке, как правило, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на начало реализации проекта),

-27% – к типу "браунфилд" (индустриальный парк, созданный на основе ранее существующих предприятий или производственных объектов, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в отношении которых, как правило, проводилась и/или проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт)

- 4% – к смешанному типу.

Форма собственности и тип парков, ед.

| Категория |  | Браунфилд | Гринфилд | Смешанная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индустриальные парки, в т.ч. |  | 33 | 84 | 5 |
| Государственная собственность |  | 7 | 48 | 2 |
| Частная собственность |  | 25 | 35 | 3 |
| Смешанная собственность |  | 1 | 1 | 0 |

Следует отметить, что в 2015 году впервые число действующих индустриальных парков превысило количество создаваемых – 74 против 48.

Более половины индустриальных парков расположены в следующих федеральных округах: Центральный федеральный округ (52), Приволжский федеральный округ (29), Северо-Западный федеральный округ (20).

География размещения индустриальных парков, ед.:

|  | Действует | Создается |
| --- | --- | --- |
| Индустриальные парки, в т.ч. | 74 | 48 |
| Центральный федеральный округ | 33 | 19 |
| Приволжский федеральный округ | 19 | 10 |
| Северо-Западный федеральный округ | 10 | 10 |
| Сибирский федеральный округ | 3 | 3 |
| Уральский федеральный округ | 3 | 2 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 | 4 |
| Южный федеральный округ | 3 | 0 |
| Дальневосточный федеральный округ | 2 | 0 |
| Крымский федеральный округ | 0 | 0 |

Лидерами по количеству действующих и создаваемых парков являются: Московская область (17), Калужская область (11), Республика Татарстан (11), Ленинградская область (10), республика Башкортостан (5), Владимирская область (4), Санкт-Петербург (4), Свердловская область (4), Ульяновская область (4), Ивановская область (3), Самарская область (3), Ставропольский край (3).

В Дальневосточном федеральном округе действуют два индустриальных парка: "Дальэнергомаш" и "Авангард" (Хабаровский край).

Статус "намерение" имеют парки:

- "Амурский металлист" (браунфилд, Амурская область),

- "Михайловский", "Надеждинский" (гринфилд, Приморский край),

- "Кангалассы" (гринфилд, республика Саха Якутия).

В Чукотском автономном округе, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областях действующие или создаваемые индустриальные парки отсутствуют, решения об их создании не принимались.

Среднее значение по субъектам Российской Федерации, имеющим действующие и создаваемые парки, составляет 3 (42).

Общая площадь действующих и создаваемых индустриальных парков составляет 33 009,47 га.

Распределение площади индустриальных парков:

| Категория | Значение, га | Среднее значение категории, га/парк |
| --- | --- | --- |
| Индустриальные парки, в т.ч. | 33 009,57 | 270,57 |
| государственная собственность | 23 006,95 | 403,63 |
| частная собственность | 9 631,52 | 152,88 |
| смешанная собственность | 371,00 | 185,5 |

На территории действующих и создаваемых индустриальных парков построено 492,7 тыс. м2 офисной недвижимости и 5913 тыс. м2 производственных помещений, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Производственная недвижимость, свободная для резидентов, составляет 2025,5 тыс. м2 (34,2 %).

Наличие инфраструктуры для производственной деятельности:

| Категория | Количество парков, ед. | Доля в категории, % |
| --- | --- | --- |
| Индустриальные парки, в т.ч.: | 122 | 100 |
| наличие электроснабжения | 114 | 93,44 |
| наличие газообеспечения | 99 | 81,15 |
| наличие теплоснабжения | 58 | 47,54 |
| наличие водообеспечения | 109 | 89,34 |
| наличие очистных и канализационных сооружений | 85 | 69,67 |
| наличие каналов связи | 99 | 81,15 |
| доступность трудовых ресурсов | 112 | 91,8 |

В 2015 году в действующих и создаваемых индустриальных парках зарегистрировано 1894 резидента.

Общее количество созданных рабочих мест составило 93,8 тыс. ед.

Общее количество парков-участников государственных программ поддержки в 2015 году составляет 64 единицы.

Количество парков-участников государственных программ, ед.:

| Категория | Значение | Доля в категории, % |
| --- | --- | --- |
| Индустриальные парки, в т.ч.: | 64 | 100 |
| участники федеральных государственных программ | 45 | 70,3 |
| участники региональных государственных программ | 56 | 87,5 |
| присвоен статус ОЭЗ регионального уровня | 3 | 4,69 |

Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру парков, по оценкам экспертов, составляет 135 687 млн рублей, их них доля государственного софинансирования составляет 58,4 %, частные вложения – 41,57 %.

В целях стимулирования инвестиций в создание и развитие индустриальных парков в рамках подпрограммы "Индустриальные парки" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" предусмотрено:

- субсидирование процентной ставки по кредитам для управляющих компаний;

-  предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование обязательств по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков и на осуществление бюджетных инвестиций субъектов Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных парков.

Источниками возврата затрат субъектов Российской Федерации на строительство инфраструктуры индустриальных парков определены фактически уплаченные резидентами индустриальных парков федеральные налоги и сборы: налог на прибыль организаций (100%), налог на добавленную стоимость (50%), акцизы на автомобили легковые и мотоциклы (100%), а также ввозные таможенные пошлины, подлежащие зачислению в федеральный бюджет (50%).

В целях улучшения инвестиционного климата Камчатского края и стимулирования промышленного производства Законом Камчатского края от 21 сентября 2017 года № 264 «О регулировании отдельных вопросов в сфере промышленной политики в Камчатском крае» (далее – Закон) определены организационные, правовые и экономические условия создания и развития промышленных парков на территории Камчатского края.

1. Описание промышленной площадки.

1.1.  Резюме.

Одним из характерных признаков нынешнего этапа экономического развития Камчатского края является создание и широкое распространение территориальных производственных систем. Инновационные производственные центры, научные парки, бизнес инкубаторы, промышленные парки, выступают необходимым условием инновационной активности и технологического развития, основным фактором экономического роста.

Промышленный парк является инфраструктурным элементом региональной экономики и выступает одним из действенных экономических инструментов развития, создавая условия для привлечения инвестиций в экономику за счет обеспечения развития высокотехнологичных отраслей экономики, создания адекватной производственной и социальной инфраструктуры, качественно новых рабочих мест, привлечение квалифицированных специалистов и в результате формирование новых полюсов конкурентоспособности.

Промышленный парк представляет собой территорию, на которой расположен комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, объединенных единой концепцией, которая позволяет компактно совмещать средние и малые производства, управляемую единым оператором.

Характерными чертами промышленного парка являются:

- предоставление коммуникаций всех типов, необходимых для организации производственного процесса;

- наличие производственных, складских и офисных помещений в пределах территории промышленно-технологического парка;

- профессиональная и эффективная система организации подъездных путей, мест стоянки грузового и легкового автотранспорта, зон погрузки-выгрузки, контрольно-пропускных зон и др.;

- система организации работы парка, в т. ч. снятие ограничений по предоставлению различных видов услуг компаниям - участникам промышленно парка;

- государственная поддержка развития.

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в настоящее время остро стоит вопрос предоставления земельных участков, обеспеченных соответствующей инженерной инфраструктурой, для размещения объектов производственно-хозяйственной деятельности.

Решение задачи по формированию промышленного парка в районе приведёт к следующим результатам:

- росту объемов промышленного производства;

- притоку дополнительных инвестиций в городской округ;

- росту налоговых поступлений в бюджет;

- созданию дополнительных рабочих мест;

- равномерному распределению производственного потенциала на территории города.

В целом создание и функционирование промышленного парка в Петропавловск-Камчатском городском округе обеспечит мультипликативный эффект в экономическом и социальном развитии региона.

Проведенный анализ определил востребованность создания в регионе многофункционального промышленного парка. В качестве наиболее подходящей площадки определена текущая промышленная территория вблизи поселка «Дальний», находящегося в составе городского округа. Структура промышленного парка «Дальний» определяет оптимальное взаимодействие между производителями и потребителями, с учетом сегодняшней конъюнктуры создания промышленных производств, выгодного расположения на территории города, что является благоприятными условиями для привлечения инвестиций и создания производственных площадок.

Основой данного парка являются производители, которым требуется комплексная инфраструктура для реализации своих проектов, с учетом их экономики.

На данный момент реализация проектов производства в промышленном парке «Дальний», заявленного резидентами, имеет временные, стоимостные и правовые ограничения для непосредственного создания инфраструктуры, которая обеспечит развитие проектов, возможное разрешение которых может быть реализовано в 2017 году.

Для создания условий строительства и обеспечения ресурсами, достаточный объем энергоресурсов может поставляться:

- от действующих линий;

- за счет собственной генерации потенциальных резидентов;

- от вновь созданных подстанций.

Создаваемая инфраструктура промышленного парка должна иметь:

- коммуникации всех типов, необходимых для организации производственного процесса;

- производственные, складские и офисные помещения в пределах территории промышленного парка;

- систему подъездных путей, мест стоянки грузового и легкового автотранспорта, зон погрузки-выгрузки, контрольно-пропускных зон.

Производственными элементами в структуре промышленного парка «Дальний» являются:

- производство железобетонных изделий;

- производство по изготовлению мебели;

- БРУ (бетонно-растворный узел);

- асфальтобетонный завод;

- переработка ТБО (твердых бытовых отходов)

- производство по выпуску концентрата железа и сертифицированного песка.

Учитывая максимальную готовность к реализации производств потенциальными резидентами, на начальной стадии реализации данных проектов, именно они будут являться якорными.

Условием предоставления земельного участка в аренду (управление) Управляющей компании, для создания промышленного парка, является присвоение статуса «Масштабного инвестиционного проекта» в соответствии с п.п. 4, п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Целесообразность создания промышленного парка определяется следующими предпосылками, выявленными проведенным анализом социально-экономического положения Края и анализом инвестиционной политики региона:

- Экономические предпосылки:

  - развитие производственной сферы и обрабатывающих отраслей является одним из основных факторов стабильного развития экономики любой территории. В обрабатывающей промышленности городского округа на текущий момент сосредоточено более 70 % организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере. Учитывая специфику природно-климатических и инфраструктурных особенностей территории городского округа именно промышленные виды производства, осуществляемые субъектами малого и среднего предпринимательства, обладают наибольшим потенциалом для дальнейшего развития, в том числе за счет модернизации и расширения действующего производства и внедрения инновационных для Камчатского края технологий.

  - промышленный парк будет расположен в промышленной зоне в близи поселка «Дальний» на территории ПКГО и способна обеспечить более 20 резидентов для развития экономической деятельности.

  - увеличение доходной части бюджета за счет поступления налоговых платежей, связанных с применением общей и упрощенной системы налогообложения, платежей по земельному налогу и налогу на доходы физических лиц;

  - проводимая краевая политика поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в промышленном секторе.

|  | ед. изм. | 2013 факт | 2014 факт | 2015 факт | 2016 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поддержки предприятий МСП | млн. руб. | 115,1 | 174,4 | 136,7 | 142,1 |
| Источники поддержки в рамках региональной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Всего | млн. руб. | 115,1 | 174,4 | 136,7 | 142,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| субсидии из федерального бюджета | млн. руб. | 48,2 | 96,2 | 37,0 | 24,3 |
| краевой бюджет | млн. руб. | 60,0 | 73,0 | 89,1 | 109,8 |
| местные бюджеты | млн. руб. | 6,9 | 5,2 | 10,6 | 8,0 |

  - увеличение количества средних и малых организаций (за период с 2010 по 2015 год количество малых и средних предприятий в Камчатском крае возросло на 15%), в том числе осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности, производственной и строительной сферах и как следствие создание новых рабочих мест.

Вместе с тем выпуск продукции таких компаний составляет всего около 22 % от объема валового регионального продукта, на них занято около 23 % экономически активного населения региона.

| # Количество малых предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2010 | # 2011 | # 2012 | # 2013 | # 2014 | # 2015 |  |
| # Обрабатывающие производства | # 90 | # 95 | # 131 | # 124 | # 126 | # 110 |  |
| # Строительство | # 65 | # 68 | # 102 | # 101 | # 98 | # 97 |  |
| # Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | # 132 | # 129 | # 143 | # 140 | # 142 | # 158 |  |
| # Транспорт и связь | # 56 | # 58 | # 74 | # 77 | # 69 | # 62 |  |
| # Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | # 59 | # 54 | # 95 | # 106 | # 101 | # 100 |  |
| # Рыболовство, рыбоводство | # 36 | # 36 | # 34 | # 38 | # 45 | # 45 |  |
| # Другие отрасли | # 104 | # 99 | # 66 | # 62 | # 68 | # 67 |  |
| # Всего | # 542 | # 539 | # 645 | # 648 | # 649 | # 639 |  |
| Количество средних предприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | # 2010 | # 2011 | # 2012 | # 2013 | # 2014 | # 2015 |
| Рыболовство, рыбоводство | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| Обрабатывающие производства | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| Строительство | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5 | 6 | 15 | 14 | 14 | 12 |
| Транспорт и связь | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Другие виды деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Всего | 39 | 35 | 42 | 38 | 35 | 29 |

На основе данных Камстата*

- Социальные предпосылки:

  - наличие квалифицированных кадров. Возможность привлечения специалистов из высших учебных заведений г. Петропавловска-Камчатского.

  - создание промышленного парка повысит миграционную привлекательность ПКГО.

- Инфраструктурные предпосылки:

  - наличие резерва энергетических мощностей;

  - возможность потенциальных резидентов самостоятельного создания временных(начальных) генераций;

  - транспортная инфраструктура в системе действующих транспортных сетей;

  - возможность подключения к инженерным сетям ПКГО в составе общей перспективной схемы энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

  - действующая система сотовой связи.

Таким образом, создание и развитие промышленного парка будет обладать значительным положительным эффектом в социально-экономическом развитии региона

1.2. Основные параметры индустриального парка.

Промышленный парк «Дальний» планируется разместить на свободной от застройки территории в районе п. Дальний, Петропавловск-Камчатского муниципального района на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010104:102; 41:01:0010104:103; 41:01:0010104:105; 41:01:0010104:106; 41:01:0010109:1797. Общая площадь индустриального парка составляет 25,5 га.

Назначением данного промышленного парка является размещение малых и средних производственных компаний.

Промышленный парк «Дальний» планируется создать в формате «Greenfield» – путем строительства на незастроенном земельном участке, не обеспеченном инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта.

Основные виды деятельности компаний-резидентов в ключевых областях специализации промышленного парка «Дальний» формируют следующие направления развития парка:

      - Перерабатывающая промышленность,

      - Производство строительных материалов,

      - Ремонт технического оборудования и транспортных средств,

      - Изготовление орудий рыбного промысла,

      - Транспортно-логистическая деятельность (обработка, хранение и организация транспортировки грузов).

Решение задачи по строительству инженерной инфраструктуры для нужд резидентов индустриального парка приведёт к следующим результатам:

- росту объемов промышленного производства;

- притоку дополнительных инвестиций в городской округ;

- росту налоговых поступлений в бюджет;

- созданию дополнительных рабочих мест;

- равномерному распределению производственного потенциала на территории города.

В целом создание и функционирование индустриального парка в ПКГО обеспечит мультипликативный эффект в экономическом и социальном развитии региона.

Проведенный анализ определил востребованность создания в регионе многофункционального промышленного парка. В качестве наиболее подходящей площадки определена текущая промышленная территория вблизи поселка «Дальний», находящегося в составе городского округа. Структура промышленного парка «Дальний» определяет оптимальное взаимодействие между производителями и потребителями, с учетом сегодняшней конъюнктуры создания промышленных производств, выгодного расположения на территории города, что является благоприятными условиями для привлечения инвестиций и создания производственных площадок.

Основой данного парка являются производители, которым требуется комплексная инфраструктура для реализации своих проектов, с учетом их экономики.

На данный момент реализация проектов производства в промышленном парке «Дальний», заявленного резидентами, имеет временные, стоимостные и правовые ограничения для непосредственного создания инфраструктуры, которая обеспечит развитие проектов, возможное разрешение которых может быть реализовано в 2018-2019 годах.

Сводная таблица основных показателей промышленного парка:

| Площадь земельного участка, Га | 25,5 |
| --- | --- |
| Количество заявленных резидентов | 5 |
| Общий объем инвестиций, млн. руб. | 1 538,798 |
| Объём заявленных внебюджетных инвестиций, млн. руб. (резиденты промышленного парка) | 1 002,82 |
| Государственные инвестиции, млн. руб. | 535,978 |
| Количество создаваемых рабочих мест резидентами промышленного парка | 175 |
| Срок реализации проекта, лет | 3 |

Схема расположения земельных участков индустриального парка «Дальний»

Внутреннее зонирование промышленного парка

# 1.3. Обоснование выбора места реализации проекта

По основным социально-экономическим характеристикам Петропавловск-Камчатский городской округ занимает в регионе передовые позиции в социальной сфере, в сфере промышленного производства (по показателю «отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами»), в сфере торговли (по объемам оборота розничной торговли).

Обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, и розничная торговля вносят наиболее значительный вклад в экономику города.

Вместе с тем, степень интегрированности экономики Петропавловска-Камчатского и Камчатского края и других субъектов Российской Федерации можно охарактеризовать как невысокую. Географическая и транспортная удаленность городского округа от базовых коммуникаций и рынков страны, зависимость от внешнего снабжения товарами и ресурсами, низкая инфраструктурная обеспеченность промышленной и транспортно-коммуникационной деятельности, на фоне миграционной неопределенности и дефицита современных квалифицированных кадров, значительно ограничивают социально-экономическое развитие и требуют принятия стратегических решений, которые могут обеспечить создание и реализацию опережающих (прорывных) проектов и мероприятий, одним из которых является создание промышленного парка.

Выделенные под реализацию проекта земельные участки:

- не находятся в полосе подхода воздушных судов, что снимает ограничения по воздушному кодексу;

- территориальное расположение в районе перспективного освоения северной части города позволяет прогнозировать уменьшение сроков создания инфраструктурных объектов;

- существует приемлемая дорожно-транспортная инфраструктура;

- близость жилых поселений (существующих и перспективных) способствует созданию новых рабочих мест;

- сохраняется концептуальный подход к развитию промышленного производства в регионе;

- накапливается положительный опыт в создании и развитии промышленных/индустриальных парков.

Для обеспечения условий благоприятного инвестиционного климата данная площадка должна быть реализована в формате промышленного парка «Дальний» с поэтапным развитием.

Земельные участки расположены в восточном городском планировочном районе Петропавловск-Камчатского городского округа. Земельные участки промышленного парка не сформированы, в этой связи, проводятся работы по их формированию со следующими характеристиками:

Местоположение: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, район п. Дальний.

Общая площадь: 25,5 га.

Территориальная зона правил землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городско округа:

- 1. п2 - зона размещения предприятий III - V класса вредности и не имеющих классов вредности;

- 2. с4 - зона размещения кладбищ и объектов специального назначения.

Вид разрешенного использования:

- 1. Земельные участки промышленных объектов III - IV класса вредности;

- 2. Земельные участки объектов по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Наименование планировочного района: Восточный городской планировочный район.

Наименование планировочного подрайона: 4.3.3. Восточная коммунально-промышленная зона «Дальная».

1.4. Цель создания промышленного парка «Дальний»

Ключевыми целями является:

- Создание специально организованной для размещения новых промышленных предприятий территории с объектами бизнес и инженерной инфраструктуры, необходимыми административно-правовыми условиями управления и развития. Наряду с этим, реализация проекта позволит сформировать наиболее эффективные механизмы инвестиционного развития промышленного сектора региональной экономики и сопутствующих сфер, а также повлияет на повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности в Камчатском крае, что будет способствовать увеличению валового регионального продукта.

- Обеспечение высокопроизводительной занятости населения муниципальных образований области, создание в рамках индустриальных парков конкурентоспособных производств традиционной специализации и новых сегментов региональной экономики.

Достижение поставленных целей обеспечивается на основе решения в среднесрочной перспективе следующих основных задач:

- Ускорение темпа создания новых промышленных предприятий за счет предоставления площадок со всей необходимой готовой инженерной инфраструктурой.

- Создание более 194 новых рабочих мест, в том числе высокотехнологичных, которые обеспечат трудоустройство местных жителей.

- Объединение предприятий промышленного производства на оптимальных, с точки зрения развития промышленной территории городского округа, земельных участках, позволяющих сконцентрировать усилия в развитии малого и среднего предпринимательства.

- Формирование регионального кластера по производству необходимых строительных материалов, в том числе из местного сырья, а также материалов и товаров промышленного производства по более доступным ценам на территории ПКГО.

- Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, в том числе микро - предприятий.

- Диверсификация экономики городского округа и Камчатского края в целом.

- Выстраивание эффективных цепочек создания добавленной стоимости продукции промышленного парка.

1.5. Характеристика объектов недвижимости промышленного парка

На территории промышленного парка «Дальний» предполагается возведение всех необходимых объектов недвижимости, которые смогут обеспечить эффективный производственный процесс, ремонтный цикл, хранение и другие виды индустриального производства. В структуру парка будут входить:

- объекты административно-делового назначения;

- производственные объекты;

- объекты логистического назначения;

- объекты технико-ремонтного назначения.

Объекты предполагается возводить в процессе создания и развития парка в зависимости от возникающей необходимости и потребностей резидентов. К объектам будут предусмотрены удобные подъездные пути, автомобильные парковки для сотрудников и клиентов, площадки для погрузки и разгрузки.

Предполагается размещение площадок для создания видов производств, ориентируясь на заявленные виды деятельности и перспективные потребности вновь вводимых производственных предприятий, а также создание дополнительных площадок:

      - производство удобрений из рыбной эмульсии;

      - производство орудий рыбного промысла;

      - ремонт техники и ДВС;

      - деревопереработка;

      - полиграфия;

      - пищевое производство;

      - производство строительных модульных элементов малоэтажных зданий;

      - производство арматурного металлопроката;

      - комплексный ремонт грузовой и специальной техники (контейнеровозы, тягачи, прицепы, полуприцепы, цистерны);

      - ремонт тяжелой техники (бульдозера, трактора, в том числе на гусеничном ходу);

      - переработка автомобильных аккумуляторов, шин;

      - производство пластмассовой упаковки;

      - производство корпусной мебели;

      - производство термодревесины (террасная доска, фасадная доска, палубная доска, дэкинг);

      - складские комплексы, открытые и закрытые площадки хранения различных видов сырья и оборудования;

      - центр реализации автотехники (Япония, Корея, Китай) – дилерские центры или б/у – авторынок;

      - центр обучения и повышения квалификации;

      - административно-деловой комплекс, обеспечивающих деятельность управляющей компании и резидентов. В комплексе будет располагаться:

- офис управляющей компании;

- офисные помещения для сдачи в аренду резидентам и нерезидентам;

- столовая-кафе;

- вспомогательные помещения для обслуживания территории парка и зданий; коммунальная служба, охрана, подсобные помещения;

- автомобильная стоянка.

1.6. Организационное планирование. Управляющая компания.

МУП «Управление механизации и автомобильного транспорта

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ»

КОМПАНИИ-РЕЗИДЕНТЫ

Заключение инвестиционного соглашения

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

проектный офис

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Основная уставная цель деятельности управляющей компании - управление объектами инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков и оказание услуг резидентам индустриальных (промышленных) парков.

Функционал управляющей компании промышленного парка включает:

1) непосредственное управление созданием и обеспечением функционирования промышленного парка;

2) осуществление прав и обязанностей заказчика и инвестора по разработке документации по планировке территории промышленного парка, проектированию и строительству объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование промышленного парка, за счет собственных и привлеченных средств;

3) обеспечение привлечения финансирования для выполнения всех работ, связанных с созданием и функционированием промышленного парка;

4) осуществление прав и обязанностей организации коммунального комплекса, организация и осуществление эксплуатации систем, используемых для переработки сырья и материалов, производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также может осуществлять эксплуатацию объектов, используемых для утилизации и переработки (захоронения) бытовых и промышленных отходов;

5) обеспечение создания, эксплуатации объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование промышленного парка;

6) оказание поддержки резидентам промышленного парка при размещении принадлежащих им (создаваемых ими) предприятий (подразделений) на территории промышленного парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласовании необходимой для этих целей документации, выборе подрядчиков и заключении договоров строительного подряда, производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, энергетическими, природными и иными ресурсами.

Основными услугами управляющей компании промышленного парка являются:

1) предоставление в субаренду земельных участков, помещений и объектов инфраструктуры;

2) обеспечение резидентов индустриального (промышленного) парка энергетическими ресурсами (электроэнергия, теплоэнергия);

3) водообеспечение и водоотведение на территории индустриального (промышленного) парка;

4) обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриального (промышленного) парка и его резидентов;

5) предоставление инженерных, логистических, консультационных, телекоммуникационных и иных видов услуг.

2. Бизнес-модель промышленного парка

# 2.1. Модель создаваемого индустриального парка

Форма собственности управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриальными парками Камчатки» (основной учредитель – АО «Корпорация развития Камчатки» - 99,5%; второй учредитель – Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Управление механизации и автомобильного транспорта»).

Условием предоставления земельного участка в аренду (управление) Управляющей компании, для создания промышленного парка, является присвоение статуса «Масштабного инвестиционного проекта» в соответствии с п.п. 4, п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Управление промышленным парком будет осуществляться специализированной управляющей компанией (общество с ограниченной ответственностью, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, которая владеет на праве собственности или на ином законном основании земельными участками на которых расположен промышленный парк).

# 2.2. Резидентная политика.

Камчатский край относится к регионам, приравненным к районам Крайнего Севера. На его территории наблюдается большое разнообразие климатических зон, что обуславливает необходимость анализа широкого перечня гипотетически возможных видов производственной и промышленной деятельности для выбора направления специализации промышленного производства на территории планируемого парка.

В данном разделе рассмотрена возможность и целесообразность локализации определенных видов производств в парке «Дальний».

При оценке отдельных видов деятельности и определении степени их приоритетности был применен комплексный подход, основывающийся на оценке и сопоставлении возможностей и перспектив, с объективно существующими ограничениями. Учтены основные направления перспективного развития края согласно стратегии развития Камчатского края на 2014-2020 годы.

Полученные результаты оценки видов деятельности были проанализированы и скомбинированы в 3 группы:

    - виды деятельности, локализация которых невозможна или нецелесообразна;

    - возможные виды деятельности;

    - приоритетные виды деятельности.

При этом создание промышленного/индустриального парка, при условии применения высокопроизводительной техники, современных технологий и строительства, становится возможным и целесообразным.

Направления специализации первой очереди

Организация производств первого этапа будет осуществлена в соответствии с заключенными Соглашениями, а именно:

- производство железобетонных изделий;

- БРУ (бетонно-растворный узел);

- асфальтобетонный завод;

- переработка ТБО (твердых бытовых отходов);

- производство по выпуску концентрата железа и сертифицированного песка.

В данных условиях, организация новых производств строительной индустрии на территории промышленного парка является целесообразным по нескольким причинам:

- перспектива освоения площадей промышленного парка

- наличие спроса на строительную продукцию на рынке

- не требуемые, на начальной стадии, масштабные объёмы энергоресурсов.

Для Камчатского края, как для неосвоенного региона с большим потенциалом развития, строительство является важной составляющей экономики

В результате развития строительной отрасли и жилищного строительства Камчатского края к 2030 году планируется увеличить показатели средней обеспеченности общей площадью жилья на уровне 40 кв. м на чел., достигнуть уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, безопасности проживания, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и др.).

Направления специализации второй очереди

Во второй очереди предусматриваются различные виды промышленной деятельности, которые способствуют формированию инфраструктурных объектов, удовлетворяющих перспективному росту востребованности площадок промышленного парка, которые являются экономически выгодными по следующим причинам:

- вновь создаваемые предприятия не имеют накопленных финансовых сложностей и технологической отсталости, что в Камчатском крае оказывает решающее влияние на рентабельность в отрасли;

- с учетом ожидаемого создания (реконструкции) предприятий промышленных видов деятельности, планируется концентрация промышленных производителей на территории парка, что сокращает сроки выбора территории и увеличивает темпы развития предприятий

- возможность размещения вновь создаваемых производств на территории парка способных увеличивать капиталооборот в ПКГО

С учетом текущей ситуации по созданию территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» в Камчатском крае, а также отнесение Петропавловск-Камчатского городского округа к свободному порту Владивосток, на территории планируемого промышленного парка экономически целесообразно организовывать предприятия различных видов деятельности, обеспечивающие возрастающие потребности в строительных материалах, удовлетворяющие спрос на ремонт технических ресурсов и применение инновационных методов переработки изношенных узлов, агрегатов, каучук-резиновых изделий.

Требования к резидентам промышленного парка:

- созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическое лицо или индивидуальный предприниматель

- осуществляет промышленную деятельность, за исключением производства и реализации подакцизных товаров (кроме транспортных средств), добычи и реализации полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых)

- осуществляет промышленную деятельность на территории индустриального (промышленного) парка на основании соглашения с управляющей компанией

Якорные инвесторы-резиденты:

1. ООО «КамДор».

Виды деятельности: 45.23 «Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений»; 60.24.1 «Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта».

Инвестиционным проектом ООО «КамДор» предполагается выпуск следующей продукции:

- Бетон марок М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400. Данные марки бетона используются при подготовительных работах перед началом заливки монолитных плит и фундамента, изготовлении фундамента, полов, стяжек, бетонировании дорожек, плитных и свайных фундаментов, лестничных маршей, мостовые конструкции, колонны ригеля, банковские хранилища и другие конструкции со спецтребованиями.

- Асфальтобетон. Асфальтобетон представляет собой искусственный строительный материал, полученный в результате уплотнения рационально подобранной и специально приготовленной смеси (асфальтобетонной смеси) минерального материала (щебня, песка, минерального порошка) и битума.

- Железобетонные изделия: поребрики, бордюры (1 м, 3м), кольца, плиты колодцев, ливневые лодки, прочие мелкоштучные изделия.

2. ООО «Агломера».

Строительство в Петропавловск-Камчатском городском округе современного высокотехнологичного Комбината по утилизации и переработке твердых бытовых отходов методом термической деструкции, что позволит исключить вывоз мусора на полигоны (свалки), получить максимальный выход товарных продуктов.  Мусороперерабатывающий комбинат, являясь энергетической установкой, способен вырабатывать в год:

-  6 МВт*час электроэнергии;

- значительное количество горячего газа, пригодного для нагрева теплоносителя систем отопления;

- до 25 000 кубов воды технического качества.

Конкурентные преимущества для резидентов:

- Удобное месторасположение производственной площадки с точки зрения транспортной доступности – отсутствие пробок на подъездных путях, возможность подъезда крупногабаритного транспорта;

- Возможность получения земельного участка под производственную деятельность в аренду без проведения конкурса;

- Обеспечение резидентов индустриального (промышленного) парка энергетическими ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия);

- Водоснабжение и водоотведение на территории индустриального (промышленного) парка;

- Централизованное обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриального (промышленного) парка и его резидентов;

- Централизованное оборудование мест сбора бытовых и промышленных отходов и организация их вывоза с территории индустриального парка;

- Централизованная организация охраны территории индустриального парка и пропускного режима.

3. ООО «НаноТех».

Организация производства по выпуску концентрата железа и сертифицированного песка.

4. ООО «Дары Камчатки плюс»

Инвестиционным проектом ООО «Дары Камчатки плюс» предполагается выпуск следующей продукции:

- Бетон марок М100, М150, М200, М250, М300, М350, М400. Данные марки бетона используются при подготовительных работах перед началом заливки монолитных плит и фундамента, изготовлении фундамента, полов, стяжек, бетонировании дорожек, плитных и свайных фундаментов, лестничных маршей, мостовые конструкции, колонны ригеля, банковские хранилища и другие конструкции со спецтребованиями.

5. ИП Фомин А.П.

Целью Проекта является организация промышленного комплекса по производству строительных материалов на территории промышленного парка «Дальний» в г. Петропавловске-Камчатском Камчатского края:

В рамках Проекта будет создан бетонно-растворный узел, необходимая инфраструктура (площадка инертных материалов, гаражное хозяйство, энергообъекты, пр.).

# 2.2.1. Конкурентные преимущества для резидентов:

- Удобное месторасположение производственной площадки с точки зрения транспортной доступности – отсутствие пробок на подъездных путях, возможность подъезда крупногабаритного транспорта;

- Возможность получения земельного участка под производственную деятельность в аренду без проведения конкурса;

- Обеспечение резидентов индустриального (промышленного) парка энергетическими ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия);

- Водоснабжение и водоотведение на территории индустриального (промышленного) парка;

- Централизованное обслуживание инженерных сетей и имущественного комплекса индустриального (промышленного) парка и его резидентов;

- Централизованное оборудование мест сбора бытовых и промышленных отходов и организация их вывоза с территории индустриального парка;

- Централизованная организация охраны территории индустриального парка и пропускного режима.

# 3. Анализ рынка и стратегия маркетинга

# 3.1. Анализ рынка базовых услуг и дополнительных сервисов промышленного парка

Управляющая компания создается с целью сопровождения инвестиционного проекта по созданию парка, централизованного управления, а также предоставления услуг резидентам.

Главным принципом управляющей компании во взаимодействии с резидентами и пользователями инфраструктуры парка является оказание полноценного комплекса услуг по принципу «одного окна», который позволяет арендаторам не отвлекаться на решение проблем, не связанных с производственным процессом.

Подготовку зданий и помещений по требованиям заказчика, техническую эксплуатацию объектов, уборку и охрану территорий, подбор персонала и многие другие услуги берет на себя управляющая компания.

# 3.2. Механизмы привлечения резидентов

Для привлечения резидентов в промышленный парк планируется разработать медиаплан, включающий следующие важнейшие мероприятия, выполнение которых предусмотрено до 100% заполнения парка резидентами.

План мероприятий по привлечению резидентов:

- Создание интернет-ресурса парка;

- Размещение контекстной рекламы;

- Систематическая публикация актуальной информации о промышленном парке на профильных региональных и федеральных интернет-ресурсах;

- Публикация рекламных материалов в профильных печатных изданиях местного и регионального уровнях;

- Участие в профильных выставках регионального уровня, в том числе с резидентами промышленного парка;

- Участие в программах поддержки МСП и резидентов промышленных парков.

# 4. Анализ ресурсов

# 4.1. Анализ трудовых ресурсов

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю численность экономически активного населения в сентябре 2016 года составила 183,7 тыс. человек (сентябрь 2015 года – 192,0 тыс. чел.), численность занятых в экономике – 177,4 тыс. человек (сентябрь 2015 года – 185,8 тыс. чел.).

Показатели общей безработицы остаются на уровне 2015 года. Численность безработных по методологии МОТ – 6,3 тыс. человек (сентябрь 2015 года – 6,3 тыс. чел.). Уровень общей безработицы – 3,4% (сентябрь 2015 года – 3,3%).

Организации Камчатского края в течение девяти месяцев 2016 года заявили в органы государственной службы занятости населения об увольнении 1375 работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, что на 52 человека или 3,9% превышает аналогичный показатель за январь-сентябрь 2015 года.

Основные причины принятия решения об увольнении работников – внесение изменений в штатное расписание, сокращение объема работ, организационно-штатные мероприятия.

Из числа высвобожденных работников 291 человек трудоустроен, 721 человек обратился в органы государственной службы занятости населения Камчатского края в целях поиска подходящей работы. При содействии органов службы занятости из числа обратившихся граждан 55 человек нашли подходящую работу.

Суммарная численность работников с неполной занятостью в январе-сентябре 2016 года составила 323 человека, что в 1,3 раза меньше, чем в январе-сентябре 2015 года.

Из числа работников с неполной занятостью 258 человек находились в простое по вине работодателя, 65 человек трудились в режиме неполного рабочего времени.

По состоянию на 01.10.2016 года сведения о введении режима простоя от работодателей не поступали, режим неполного рабочего времени объявлен для 31 работника.

Состав безработных граждан по состоянию на 01 октября 2016 г. по профессионально-квалификационному составу:

Исходя из диаграммы приведенной выше видно, что основную часть безработного населения составляют люди с профессией рабочего.

Вывод: стимулирование развития промышленного производства позволит сократить долю безработного населения Камчатского края.

# 4.2. Анализ потребностей ресурсов потенциальных резидентов. Оценка показателей использования промышленной инфраструктуры резидентами.

1. Потребности ООО «КамДор» в водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и электроэнергии для производства бетона, асфальтобетона и железобетонных изделий.

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год | 100 |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год | 32 |
| Мощность электроэнергии | кВт | 210 |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 820 |

2. Потребности ИП Фомин А.П. в водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и электроэнергии для бетонно-растворного узла.

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год | 30 |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год | 6 |
| Мощность электроэнергии | кВт | 100 |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 200 |

3. Потребности ООО «Дары Камчатки плюс» в водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и электроэнергии для асфальтобетонного завода.

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год | 60 |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год | 15 |
| Мощность электроэнергии | кВт | 100 |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 420 |

4. Потребности ООО «Петропавловск-Камчатский обогатительный комбинат» в водоснабжении, водоотведении и электроэнергии для производства концентрата железа и сертифицированного песка.

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год | 50,0 |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год | 12,0 |
| Мощность электроэнергии | кВт | 100,0 |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 633,0 |

5. Потребности ООО «Агломера» в водоснабжении, водоотведении и электроэнергии для переработки ТБО.

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год | 5,8 |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год | 5,8 |
| Мощность электроэнергии | кВт | 25,0 |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 219,0 |

Итоговая оценка потребления ресурсов заявленных резидентов первой очереди составляет:

| Показатели объекта | Единицы измерения | Потребности |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. куб. м в год (м. куб. в сут.) | 245,82 (983,28) |
| Водоотведение | тыс. куб. м в год (м. куб. в сут.) | 70,82 (283,28) |
| Мощность электроэнергии | кВт | 785 – 0,785Мвт |
| Объем потребления электроэнергии | МВт*ч в год | 2292 |

5. Финансовый анализ и оценка инвестиций.

5.1. Общие инвестиционные затраты по проекту.

Инвестиционные затраты на создание инфраструктуры промышленного парка "Дальний":

| Вид | Сумма, тыс. руб. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Проектно-сметная документация строительства инфаструктуры (дороги, скважины холодного водоснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения) | 29 364,00 | 29 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство очистных сооружений, общей производительностью 400 м3/сутки | 31 112,00 | 0,00 | 31 112,00 | 0,00 |
| Строительство сетей водоснабжения и водоотведения | 31 383,00 | 0,00 | 15 630,00 | 15 753,00 |
| Технические условия на подключение к централизованной системе электроснабжения: 7 МВт, п/с "Тунтровая". (сумма определена исходя их заявленного потребления) | 340 072,00 | 90 000,00 | 140 000,00 | 110 072,00 |
| Строительство скважины холодного водоснабжения | 8 047,00 | 8 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство дорог (3 км) | 96 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Итого: | 535 978,00 | 127 411,00 | 234 742,00 | 173 825,00 |

5.2. Смета расходов на создание инженерной инфраструктуры.

5.2.1. Оценка объемов затрат на создание энергетической инфраструктуры

Одним из решений обеспечения электрической энергией промышленного/индустриального парка является предложение ПАО «Камчатскэнерго» о строительстве подстанции «Тундровая», что позволяет объединить перспективу развития жилых застроек микрорайона с промышленной зоной в районе п. Дальний.

Расчеты выполнены на основании предоставленной информации от ПАО «Камчатскэнерго».

Строительство ПС 110/10 "Тундровая", трансформаторных подстанций и строительство кабельных линий для удовлетворения потребностей трёх площадок (промышленный парк «Дальний», мкр. «Дальний», участки для многодетных семей) составит 582 927,90 тыс. руб.

В соответствии с представленными расчетами ПАО «Камчатскэнерго» инвестиционные затраты на создание энергетической инфраструктуры для потребностей промышленного парка «Дальний» составит 340 072,00 тыс. руб.

.

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Камчатскэнерго»

| Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | Единица измерения | Ставка платы (без НДС) (руб.) в ценах 2001 года | Коэфициент для перевода | Кол-во (кВт, км) | Кол-во линий | Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ПС 110/10 "Тундровая" (2х16 Мва) |  |  |  |  |  | 296 989 710,00 | 350 447 857,80 |
| Строительство кабельной линии, 10 кВ (240 мм2 ) от ПС Тундровая до РП | руб./км | 459 764 | 8,06 | 2,500 | 6 | 55 585 467,60 | 65 590 851,77 |
| РТП |  | 30 000 000 |  |  | 1 | 30 000 000,00 | 35 400 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 85 585 467,60 | 100 990 851,77 |
| Строительство ТП |  | 6 000 000,00 |  |  | 6 | 36 000 000,00 | 42 480 000,00 |
| Строительство кабельной линнии внутри ПАРКА (10 кВт) |  |  |  |  |  | 15 000 000,00 | 17 700 000,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 51 000 000,00 | 60 180 000,00 |
| Строительство кабельной линии, 10 кВ (240 мм2 ) от РП до проектируемых ТП (мкр "Дальний") | руб./км | 459 764 | 8,06 | 0,900 | 2 | 6 670 256,11 | 7 870 902,21 |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ (мкр "Дальний") | руб./кВт | 6 000 000,00 |  |  | 4 | 24 000 000,00 | 28 320 000,00 |
| Строительство кабельной линии, 0,4 кВ (120 мм2 ) | руб./км | 394 477 | 8,06 | 0,450 | 2 | 2 861 536,16 | 3 376 612,67 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 33 531 792,27 | 39 567 514,88 |
| Строительство кабельной линии, 10 кВ (240 мм2 ) от РП до проектируемых ТП (участки для многодетных) | руб./км | 459 764 | 8,06 | 3,500 | 2 | 25 939 884,88 | 30 609 064,16 |
| Строительство ТП-10/0,4 кВ (участки для многодетных) | руб./кВт | 6 000,00 | 10,57 | 1 000,000 | 1 | 6 000,00 | 7 080,00 |
| Строительство кабельной линии, 0,4 кВ (120 мм2 ) | руб./км | 394 477 | 8,06 | 0,150 | 2 | 953 845,39 | 1 125 537,56 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 26 899 730,27 | 31 741 681,71 |
|  |  |  |  | Итого: |  |  | 582 927 906,16 |

5.2.2. Расчет стоимости строительства дорожной инфраструктуры

Согласно предоставленных данных из нескольких источников специализирующихся на строительстве дорого и дорожного покрытия, строительство 1 километра автомобильных дорог IV категории с гравийным покрытием составляет порядка 32 млн. рублей, таким образом стоимость строительства дорожной инфраструктуры составляет:

32 млн. руб. * 3 км дорог = 96,00 млн. руб.

5.2.3. Оценка объемов затрат на создание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Учитывая разрозненность видов деятельности на территории промышленного/индустриального парка, создание локальной единой системы очистки сточных вод промышленного парка позволит значительно удешевить стоимость проекта по сравнению с предложением от МУП «Петропавловский водоканал». Одновременно с этим, каждый резидент самостоятельно обеспечивает очистку сбросов до соответствующих норм, действующих в городской системе сброса воды. Дальнейший прием стоков может осуществляться в:

- водоотводящие сети Управляющей компании промпарка «Дальний»;

- прочие системы канализации, предназначенные для приема промышленных и бытовых стоков;

- использование для орошения и рекультивации почвы

Присоединение к централизованной системе водоснабжение Петропавловск-Камчатского городского округа по предложению МУП «Петропавловский водоканал» обойдется бюджету Камчатского края более 55 млн. руб., поэтому более рационально будет строительство собственной скважины холодного водоснабжения и строительство сетей водоснабжения резидентов промышленного парка «Дальний».

Предполагается строительство системы объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода низкого давления. Вода из скважин поступает на узел водоподготовки. Узел предполагается запроектировать с полным набором сооружений, обеспечивающих регулярную подачу воды потребителям и созданием противопожарного запаса воды. Далее вода поступает в сеть водовода из двух магистральных трубопроводов Ø 250 мм, подающих воду к промышленной зоне. Магистральные сети и вводы в производственные здания выполняются из полиэтиленовых напорных «питьевых» труб Ø250÷20мм по ГОСТ 18599-2001. На сетях устраиваются водопроводные колодцы с установкой запорно-регулирующей арматуры, пожарных гидрантов для выделения ремонтных участков и для сброса воды при опорожнении трубопроводов. Сети водопровода прокладываются вдоль дорог на расстоянии 2 и 2.5 м и параллельно застройке.

В соответствии с коммерческим предложением ООО «ГК «ЭКОСИТИ-ДВ» стоимость создание инфраструктуры водоснабжения и водоотведения составит:

- станции глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод Alta Air Master PRO 100 в количестве 4 шт. (общая производительность 400 м3/сутки) с учетом доставки и монтажа оборудования составляет 31 112,00 тыс. руб.

- общая стоимость строительства магистральных сетей водоснабжения/ водоотведения составит порядка 31 383,00 тыс. руб.

- стоимость строительства скважины холодного водоснабжения составит 8 047,00 тыс. руб.

5.2.2. Формирование инфраструктуры частными инвесторами

Одним из вариантов создания инфраструктуры промышленного парка является использование имеющихся ресурсов, то есть минимизация нагрузки на бюджет региона.

В этом случае необходимо создание инфраструктуры с учетом возможностей инвесторов – резидентов промышленного/индустриального парка, которые готовы самостоятельно обеспечивать собственное промышленное производство инженерной инфраструктурой.

Одним из факторов, препятствующих созданию инженерной инфраструктуры и инфраструктурных объектов за счет средств частных инвесторов является отсутствие прав на проведение работ в границах предлагаемых земельных участков.

Создавая возможность для развития промышленности на земельных участках, расположенных в районе п. Дальний, необходимо определение и разрешение на ведение деятельности в промышленном/индустриальном парке.

Наиболее кратким путем решения территориального размещения промышленного/индустриального парка является поддержка проекта не финансовыми мерами. То есть в соответствии с Законом Камчатского края 30 июля 2015 года	№ 662 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории камчатского края предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» обеспечить инвестиционный проект земельными участками как соответствующего критериям, указанным в законе.

Схема обеспечения территории промышленного парка инженерной инфраструктурой

# 5.3. Финансовые показатели проекта

# 5.3.1. Определение источников и условий финансирования создания промышленного парка

Финансирование проекта создания и развития промышленного парка «Дальний» предполагается осуществить с учетом действующих Государственных программ по обеспечению мер финансовой и не финансовой поддержки, в части касающейся создания промышленных/индустриальных парков.

Бюджетные средства будут направлены на обеспечение площадки парка необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Предполагается, что финансирование создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры будет привлечено из следующих источников:

- региональные бюджетные средства;

Размер и порядок выделения финансирования из федерального бюджета определяются в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

По итогам прохождения процедуры конкурсного отбора, субсидии на безвозмездной основе будут перечислены из федерального бюджета в региональный для непосредственного осуществления инвестиций в поддерживающую инфраструктуру промышленного/индустриального парка.

Средства субсидии федерального бюджета направляются на софинансирование следующих мероприятий:

- создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);

- подведение к границе промышленного парка сетей инженерной инфраструктуры (электричество, система очистки сточных вод);

- инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается промышленный парк;

      - подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций и реконструкция производственных площадей;

      - оснащение для целей коллективного пользования технологическим, инженерным, производственным оборудованием, оборудованием для переработки продукции, лабораторным, выставочным оборудованием;

      - приобретение средств (в том числе специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и мебели, обеспечивающих соблюдение санитарных, ветеринарных и иных, установленных законодательством Российской Федерации норм, правил и требований к безопасности пребывания людей, охране жизни и здоровья;

      - технологическое присоединение (подключение) к объектам электросетевого хозяйства.

Федеральные средства также предполагается привлекать в рамках соответствующих региональных и муниципальных программ.

Кроме того, в рамках Программы Минэкономразвития России по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется субсидирование части затрат, произведенных резидентами парков, а также предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.

5.2. Экономические показатели проекта промышленного парка (бюджетная эффективность)

5.2.1. Бюджетные поступления от реализации проектов на территории промышленного парка «Дальний»

| Бюджетные поступления, тыс. руб. Бюджетная эффективность | Итого: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "КамАвтоТранс", ООО "Трасса" | 271 900 | 1 526 | 3 878 | 9 099 | 24 395 | 24 493 | 29 787 | 29 787 | 29 787 | 29 787 | 29 787 | 29 787 | 29 787 |
| ООО "Агломера" | 236 071 | 0 | 6 762 | 12 806 | 14 295 | 14 290 | 26 793 | 26 799 | 26 811 | 26 831 | 26 858 | 26 892 | 26 934 |
| ИП Фомин А.П. | 30 000 | 0 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| ООО "Дары Камчатки плюс" | 35 500 | 0 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| ООО "НаноТех" | 297 450 | 0 | 10 800 | 14 400 | 18 000 | 18 000 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 |
| Итого налоговых поступлений: | 870 921 | 1 526 | 24 940 | 40 805 | 62 190 | 63 283 | 96 830 | 96 836 | 96 848 | 96 868 | 96 895 | 96 929 | 96 971 |
| Бюджетная эффективность: | 1,62 | 0,01 | 0,11 | 0,23 | 1,39 | 1,42 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |

5.2.2. Расчет дисконтированных бюджетных поступлений

| РАСЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные поступления | 1 526 | 24 940 | 40 805 | 62 190 | 63 283 | 96 830 | 96 836 | 96 848 | 96 868 | 96 895 | 96 929 | 96 971 |
| Бюджетное финансирование (подготовка площадки - субсидирование инфраструктуры) | -127 411 | -234 742 | -173 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поток бюджетных денежных средств | -125 885 | -209 802 | -133 020 | 62 190 | 63 283 | 96 830 | 96 836 | 96 848 | 96 868 | 96 895 | 96 929 | 96 971 |
| БЮДЖЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, тыс. руб. | -125 885 | -335 687 | -468 707 | -406 518 | -343 234 | -246 404 | -149 568 | -52 719 | 44 149 | 141 043 | 237 972 | 334 943 |
| Ставка дисконтирования, % | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Коэффициент дисконтирования | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,74 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,43 |
| Дисконтированный поток бюджетных денежных средств, тыс. руб. | -125 885 | -194 261 | -114 043 | 49 368 | 46 515 | 65 901 | 61 023 | 56 510 | 52 335 | 48 472 | 44 897 | 41 589 |
| ДИСКОНТИРОВАННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, тыс. руб. | -125 885 | -320 146 | -434 189 | -384 821 | -338 306 | -272 405 | -211 382 | -154 872 | -102 537 | -54 066 | -9 169 | 32 420 |

5.2.3. Основные экономические показатели проекта (бюджетная эффективность)

| Общий финансовый результат, тыс. руб. | 334 945,93 |
| --- | --- |
| Срок окупаемости (дисконтированный), лет | 10,22 |
| Простой срок окупаемости, лет | 7,55 |
| Ставка дисконтирования | 10,00% |
| Дисконтированный финансовый результат, тыс. руб. | 32 420,33 |
| Индекс доходности (рентабельности) | 6,05% |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % в год | 1,24% |

Бюджетный финансовый результат от деятельности резидентов промышленного парка «Дальний» за 10 лет составит 870 921 тыс. руб.

# 5.3. Оценка экономического эффекта от реализации проекта

В целом, создание и развитие промышленного парка «Дальний» будет иметь целый ряд комплексных эффектов для ПКГО и Камчатского края в целом:

- улучшение инвестиционного климата в регионе (приток дополнительных инвестиций в городской округ);

- рост валового регионального продукта (ВРП).

- созданию дополнительных 194 современных рабочих мест;

- Социальные показатели:

- улучшение качества жизни населения;

- повышение уровня образования;

- развитие межрегиональных связей;

- увеличение отчислений на социальные нужды.

Можно выделить следующие частные показатели оценки инвестиционного климата, на которые создание и развитие промышленного парка «Дальний» окажет существенное влияние.

Таблица.  Влияние создания и развития промышленного парка «Дальний» в разрезе показателей оценки инвестиционного климата

| Показатель | Влияние создания и развития промышленного парка |
| --- | --- |
| Производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе) | Развитие парка предполагает существенно увеличить производственный показатель на муниципальном уровне. Планируется создание современных промышленных предприятий и предприятий, оказывающих сопутствующие услуги. |
| Инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность) | В рамках проекта планируется создание инженерной и транспортной инфраструктуры, как внутри парка, так и вне его. |
| Финансовый (объем налоговой базы и выручка предприятий региона) | После выхода на проектную мощность объектов, планируемых к созданию на территории парка, значительно возрастут налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. |

# 6. Оценка рисков

# 6.1. Оценка рисков по ключевым стадиям проекта

При реализации проекта создания и развития промышленного парка «Дальний», повлиять на успешность реализации данного проекта могут следующие факторы:

- закрепление земельных участков за управляющей компанией

- государственные меры поддержки

- обеспечение инфраструктурой

Создание промышленного парка связано с реализацией инвестиционных проектов на территории парка, соответственно, риски реализации проекта – это, в первую очередь, риски невыполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов.

Их можно классифицировать следующим образом:

- Внешние страновые риски:

  - регулятивные;

  - валютные

- Экономические риски:

  - устойчивость экономического положения Камчатского края к изменениям макроэкономического положения в стране;

  - риск недофинансирования проекта;

  - риск возможности ухудшения налогового климата в регионе;

  - законодательные риски;

  - запоздалое реагирование на принятие конкурирующими регионами мер по улучшению инвестиционного климата;

  - риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов;

  - риск недостаточного спроса на продукцию резидентов;

  - риск снижения конкурентоспособности продукции.

- Экологические риски:

  - загрязнение окружающей среды;

  - риски возникновения чрезвычайной ситуации.

- Проектные риски:

  - организационные;

  - риск непривлечения инвесторов;

  - затягивание сроков оформления документации для новых резидентов;

  - риск неисполнения обязательств инвесторами и исполнителями проектов.

- Технологические риски:

- сложность использования технологий в климатических условиях Камчатского края;

- заболоченность и(или) заторфованость территории.

В целом риски по реализации проекта оцениваются по степени возникновения как минимальные, а по степени последствий как приемлемые, т.е. находятся в зоне принятия риска.