**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых»

Общие положения

*(обязательно к заполнению)*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган субъекта Российской федерации | Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Кумарьков Алексей Анатольевич – Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

абзац

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) «Проведение геологоразведочных работ с целью оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): проведение комплекса геологоразведочных работ на участке недр местного значения «Аникинский» с целью оценки запасов строительного камня по категории С2 в объёме не менее 10 млн. м3 и проведения разведочных работ на участке(ах) детализации с подсчётом разведанных запасов строительного камня по категории не ниже С1 в объёме не менее 3 млн м3 на глубину изучения, экономически целесообразную для разработки месторождения с использованием современных технологий освоения. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Реализация государственного контракта на выполнение работ по геологическому изучению в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная» | приобретение товаров, работ, услуг | 876  (условная единица) | 0 | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Описательная часть характеристики мероприятия (результата): проведение комплекса геологоразведочных работ на участке недр местного значения «Сопка Придорожная» с целью оценки запасов строительного камня по категории С2 в объёме не менее 5 млн. м3 и проведения разведочных работ на участке(ах) детализации с подсчётом разведанных запасов строительного камня по категории не ниже С1 в объёме не менее 3 млн м3 на глубину изучения, экономически целесообразную для разработки месторождения с использованием современных технологий освоения | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

(заполняется при необходимости)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |

пурум-рум

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 23894,65 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894,65 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 23894,65 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894,65 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведение геологоразведочных работ с целью оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский», всего, в том числе: | 11894,65 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894,65 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 11894,65 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13894,65 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда  обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнение работ по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», Мильковский муниципальный район», всего, в том числе: | 12000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12000,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда  обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 году

*(обязательно к заполнению)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ИО субъекта или организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Расширение сырьевой базы для производства местных строительных материалов» | | | | |
| 1. Мероприятие (результат) «Проведение геологоразведочных работ с целью оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский» |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Проведение геологоразведочных работ с целью оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский» в 2024 году |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. «Разработка технического задания на выполнение работ» | 09.02.2024 | Браун Л.А., начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Техническое (геологическое) задание на выполнение работ по объекту: «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский», расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края» |  |
| Контрольная точка 1.2. «Проведение процедуры закупки на выполнение работ» | 12.03.2024 | Сушенцова А.В., заместитель Министра — начальник отдела экономики и организационно-правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Извещение | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| Контрольная точка 1.3. «Заключение государственного контракта на выполнение работ» | 14.05.2024 | Сушенцова А.В., заместитель Министра — начальник отдела экономики и организационно-правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Аникинский», расположенном в Тигильском муниципальном районе Камчатского края» | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| Контрольная точка 1.4. «Выполнение 1 этапа работ (подготовительные работы) в рамках государственного контракта» | 31.08.2024 | Браун Л.А., начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Информационный отчёт по результатам работ первого этапа |  |
| 2. Мероприятие (результат) «*Выполнение работ по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», Мильковский муниципальный район»* |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие (результат) «*Выполнение работ по объекту «Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», Мильковский муниципальный район»* в 2024 году |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1. «Разработка технического задания на выполнение работ» | 09.02.2024 | Браун Л.А., начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Техническое (геологическое) задание на выполнение работ по объекту: «Геологическое изучение недр в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», расположенном в Мильковском муниципальном районе Камчатского края» |  |
| Контрольная точка 2.2. «Проведение процедуры закупки на выполнение работ» | 12.03.2024 | Сушенцова А.В., заместитель Министра — начальник отдела экономики и организационно-правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Извещение | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| Контрольная точка 2.3. «Заключение государственного контракта на выполнение работ» | 14.05.2024 | Сушенцова А.В., заместитель Министра — начальник отдела экономики и организационно-правового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Геологическое изучение недр в целях оценки и разведки месторождения строительного камня на участке недр местного значения «Сопка Придорожная», расположенном в Мильковском муниципальном районе Камчатского края» | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| Контрольная точка 2.4. «Выполнение 1 этапа работ (подготовительные работы) в рамках государственного контракта» | 31.08.2024 | Браун Л.А., начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края | Информационный отчёт по результатам работ первого этапа |  |