ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

ЗАО «Тревожное Зарево»

Строительство основных производственных объектов Горнодобывающего и перерабатывающего  предприятия на базе месторождения «Асачинское» завершено в 2011-2012 годах:

- Золотоизвлекательная фабрика на 150 тыс.тн переработки руды в год.

- 1 Этап I карты Хвостового хозяйства

- Склад ВМ на 150 тн

- Склады холодного хранения

- Склад  нефтепродуктов объёмом 1400 м3

- Вахтовый поселок на 176 человек с очистными сооружениями  и модульной котельной

- Базисный склад циана с объемом хранения 160 тн

- Наружные сети и сооружения общей протяженностью 5087 м

- Энергетический комплекс

На все вышеперечисленные объекты получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

На данный момент продолжается строительство хвостового хозяйства ЗИФ, отработка нижних горизонтов рудника. Завершается строительство  ремонтно-механических мастерских. Завершены строительством и предъявлены к сдаче объекты на поверхности площадки рудника.

В дальнейшем предполагается осуществить расширение золотоизвлекательной фабрики  с доведением объёма переработки до 200 тыс. т руды в год.

За период с 2012 – по ноябрь 2014 год на месторождении:

а)  в среднем численность работающих составила - 473 человека

б) произведено золота – 2,738 т, серебра – 3,409 т.

в) уплачено налогов в бюджеты всех уровней – 688,7 млн.руб.

Энергоснабжение горнодобывающего и перерабатывающего предприятия осуществляется от энергоблока, образованного четырьмя дизельными электростанциями (ДЭС).

Местоположение предприятия в труднодоступном районе, на расстоянии 156 км от города Петропавловска-Камчатского обуславливает высокую себестоимость электроэнергии, получаемой от энергоблока (16 руб./кВт). Кроме того стоимость дизельного топлива постоянно растёт.

Строительство комплекса внешнего электроснабжения ГПП на базе месторождения «Асачинское» направлено на присоединение объекта «Асачинское золоторудное месторождение» ЗАО «Тревожное Зарево» к электрическим сетям ОАО «Геотерм». Цель создания объекта инфраструктуры – обеспечение предприятия достаточной и качественной электроэнергией; исключение электроснабжения Асачинского месторождения от существующих ДЭС, мощности которых,  недостаточно для обеспечения месторождения электроэнергией; обеспечение безопасного для жизни людей и комфортного использования производственных зданий и сооружений.

Протяженность трассы ВЛ составляет 57 км. Начало трассы (0 км) - проектируемая ПС 10/35кВ «Мутновская». Окончание трассы (56,922 км) -проектируемая ПС 35/6 кВ «Асачинская».

Трасса расположена на территории Елизовского района от Мутновской ГеоТЭС через кальдеру вулкана Горелого, по вулканическому плато, по долинам рек Грибной и Мутной до месторождения «Асачинское»  вдоль грунтовой дороги.

Мощность высоковольтной линии электропередач принята по суммарной мощности  потребителей на месторождении «Асачинское» с учётом расширения и реконструкции Золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) и составляет 20 МВт/год.

Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия (ГПП) на базе месторождения «Асачинское» осуществляется за счёт средств частных инвесторов.

Также за счёт инвесторов уже выполнены  изыскания и проектирование объекта инфраструктуры «Внешнее электроснабжение «Асачинского» месторождения».

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Сметная стоимость строительства комплекса внешнего электроснабжения в ценах на 3 квартал 2014 года составляет  549 740,25 тыс. руб. с НДС.

Исп:

Макарова Т.В. - начальник УКС ЗАО «Тревожное Зарево»

41-94-84