Справка по вопросу №2 повестки заседания.

О реализации плана создания инвестиционных объектов горнодобывающей промышленности Камчатского края (ГДП) и объектов инфраструктуры для ГДП на 2016 год; рассмотрение предложений по его актуализации

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2016 год, содержащий перечень инвестиционных объектов горнодобывающей промышленности и объектов инфраструктуры для горнодобывающей промышленности, утвержден приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 31.05.2016 № 48-П (с изм. от 10.08.2016).

Согласно решению заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса от 27.07.2016 были изменены сроки реализации инвестиционного проекта: «Строительство горно-обогатительного комбината Шануч» на 2020–2022 гг. (письмо ЗАО НПК «Геотехнология» от 13.07.2016 № 1370/10), а также объем финансирования инвестиционного проекта «Рудник на месторождении Оганчинское» заменён на 358,0 млн руб. (внебюджетные источники).

Кроме того, для актуализации плана создания инвестиционных объектов горнодобывающей промышленности Камчатского края и объектов инфраструктуры для горнодобывающей промышленности на 2016 год (далее – Плана) Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края в адрес недропользователей было направлено письмо от 03.08.2016 № 26.02/2700. На основании ответов недропользователей План был актуализирован и направлен в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (письмо от 21.09.2016 № 26.02/3234).

Предложения для включения в План на 2017 год у недропользователя отсутствуют.