Тезисы к докладу на отраслевой группе

(ГРР за счет средств федерального бюджета в 2018 г.)

На территории Камчатского края выполнение региональных геолого-геофизических, геологосъемочных, гидрогеологических и геологоразведочных работ, направленных на выявление, локализацию и оценку потенциала углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод, осуществлялись в соответствии с подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр» государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 и «Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года», утвержденное Распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 №139-РП».":

В 2019 году на территории Камчатского края было предусмотрено продолжение работ единственным подрядчиком АО «Росгео» по следующим объектам:

- Подземные воды:

«Оценка состояния месторождений питьевых и технических подземных вод в нераспределенном фонде недр с целью приведения их запасов в соответствие с действующим законодательством на территории Камчатского края»: стоимость работ на 2019 год – 5 000 тыс. руб.

«Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади (Камчатский край)»: стоимость объекта 59 843,4 тыс. руб., объем неисполненных обязательств 2018 года составил – 655,5 тыс. руб. Работы по Государственному контракту завершены

- Благородные металлы.

«Поисковые работы на рудное золото в пределах Карымшинского рудного поля (Камчатский край)»: стоимость объекта 225 000 тыс.руб., стоимость работ на 2019 год – 92 000 тыс. руб.

«Поисковые работы на рудное золото в пределах рудного поля Эвевпента (Камчатский край)»: стоимость объекта 270 000 тыс.руб., стоимость работ на 2019 год 70 000 тыс. руб. Объем неисполненных обязательств 2018 года составил – 30 000 тыс.руб.

- Углеводородное сырье.

«Региональные сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Восточно-Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО с целью выявления объектов под параметрическое бурение»: стоимость объекта 147 241,730 тыс. руб. Объем неисполненных обязательств 2018 года составил – 73 200,780 тыс. руб.

Суммарный объем финансирования работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за 2019 г. составил 143,1 млн. руб. (123,9 % от аналогичного периода 2018 г.), в том числе по отраслям:

- «углеводородное сырье» - 50,1 млн. руб. (111,1 % от аналогичного периода 2018 г.),

- «благородные металлы» - 87,4 млн. руб. (151,5 % от аналогичного периода 2018 г.),

«подземные воды» - 5,6 млн. руб. (44,1 % от аналогичного периода 2018 г.).

В Пообъектный план геологоразведочных работ (ГРР) за счет средств федерального бюджета на период 2020 года, как переходящие включены объекты «Оценка состояния месторождений питьевых и технических подземных вод в нераспределенном фонде недр с целью приведения запасов в соответствие с законодательством на территории Камчатского края» с планируемым финансированием 4 900 тыс. руб. и «Поисковые работы на рудное золото в пределах рудного поля Эвевпента (Камчатский край)» с планируемым финансированием в 135 000 тыс. руб. На период с 2021 года включен объект «Поисковые работы на золото в Демшиканском рудном узле Центрально-Камчасткого рудного района (Камчатский край)» с планируемым финансированием на 2020 год в размере 100 000 тыс. руб.,